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使 用 说 明
1、本招标文件适用于绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程等）项目施工的招标投标。
2、本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招标投标监督管理部门备案。
3、招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。
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 绍兴名士乡人才公司国际青年人才社区装修改造项目EPC总承包  招标文件
 
招标人：    绍兴名士乡人才发展有限公司            （盖章）
 招标人法定代表人：    丁爽         （签字或盖章）
 招标人地址：       绍兴市曲屯路368号附楼2楼       
 邮政编码：           312000       
 联系电话：    0575-88018859       传真：     /       
 联系人：徐艳       手机：     13645750232      
招标人统一社会信用代码：  913306006725507187  

招标代理机构名称：  浙江卓宏建设项目管理有限公司  （盖章）
法定代表人：     梁忠灿        （签字或盖章）
地址：    绍兴市越城区凤林西路172号亿兆大厦18楼     
邮政编码：    312000    
联系电话：  13967500205          传真：      /     
联系人：        尉宗财         
签发日期： 2022年      月       日 


备案单位意见：                                        （备案章）
经 办 人：                                      （签字或盖章）
日    期：          年          月          日
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第一章  招标公告

绍兴名士乡人才公司国际青年人才社区装修改造项目EPC总承包  招标公告

1.招标条件
本招标项目 绍兴名士乡人才公司国际青年人才社区装修改造项目  （项目名称）已由 绍兴市越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2112-330602-04-01-515445 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴名士乡人才发展有限公司，建设资金来自 自筹  （资金来源），项目出资比例为100% ，招标人为绍兴名士乡人才发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行  公开  招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴市越城区人民东路289号等1号楼、2号楼。
2.2 建设规模：项目涉及总建筑面积约7000平方米，庭院面积约600平方米，其中1 号楼约3300平方米，2号楼约3700平方米，建筑楼层为6层。招标估算价：1890.42万元【包括施工图设计、工程建安费用等相关内容，其中工程建安费1855.82万元（含设备购置费249.47万元）；施工图设计费34.6万元】。（具体以实际概算为准）
2.3 招标范围： 
[bookmark: _Hlk10556850]绍兴名士乡人才公司国际青年人才社区装修改造项目的深化方案设计、施工图设计、工程施工及设备购置（包括生活设施设备采购）、运输、货到就位以及安装、调试、保修、检测等一切项目内容，直至验收检测合格交付至建设单位使用。
设计范围：项目范围内的施工图设计及施工期内的配合服务。具体包括但不限于：建筑外立面、结构加固、装饰装修、庭院景观、电气、智能化、暖通、消防及软饰陈列（包括生活设施设备）等。设计图纸必须由业主及运营商确认。
施工及采购范围：施工图设计范围内的所有施工内容【建筑外立面、结构加固、装饰装修、庭院景观、电气（不包括租赁房间内的热水器、空调、洗衣机、冰箱）、智能化、暖通、消防、软饰陈列（包括生活设施设备）】及用电扩容、原有装修拆除及外运、采购、运输、货到就位以及安装、调试等。
其他内容：完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。
2.4工程类别：  /    。
2.5 计划工期：90日历天（含施工图设计、施工及设备购置等所有内容的完成时间，其中深化方案设计和施工图设计须在中标通知书发出之日起15日历天内完成）。
2.6 质量要求： 设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准；施工质量要求达到合格标准。
2.7标段划分：  /    。
2.8资格审查方式：  资格后审 。  
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人：
（1）具备独立法人资格和有效的营业执照（联合体投标的各成员单位均应具备）；
（2）本次招标要求投标人同时满足以下①②条件：
[bookmark: _Hlk30283193][bookmark: _Hlk30283203]①设计资质条件：具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。
②施工资质条件：建筑工程施工总承包三级资质及以上，且具有有效的企业安全生产许可证。
（3）EPC总承包项目负责人的资格要求：须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效期内的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程；
设计负责人: 须具备一级注册建筑师资格；
施工项目负责人：须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效期内的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。
拟派EPC总承包项目负责人、设计负责人和施工项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年1月至2022年3月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。若项目负责人（包括EPC总承包项目负责人、施工负责人和设计负责人）为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年1月至2022年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。若联合体投标的，EPC总承包项目负责人和施工项目负责人须为牵头人在职职工，EPC总承包项目负责人与施工负责人可以兼任，设计负责人须为设计单位的在职职工。
备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。
3.2主要设备、材料要求：   /    。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。联合体投标的，联合体各方都必须符合上述条件。
3.3.2施工企业需要具有有效期内的浙江省住建厅备案证明或具有“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案截图，（浙江省内企业不做要求）。
3.3.3设计企业需要具有有效期内的浙江省住建厅备案证明或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统” 备案截图，（浙江省内企业不做要求）。
3.3.4企业在  /  年  /  月  /  日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。
3.3.5企业和项目负责人近  5  年无行贿犯罪行为或记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标  接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体应满足下列要求：①联合体投标人只能由一个具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质的联合体成员和一个具有建筑工程施工总承包三级资质及以上的联合体成员组成；②牵头人须为施工单位；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体牵头人须出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。⑤联合体成员不得超过两家(含联合体牵头人)。
3.5 各投标人均可就上述标段中的   /    （具体数量）个标段投标。
3.6本次招标的专家评审费、公证费、代理费及评标期间产生的所有费用由中标单位支付。
4.报名及招标文件获取
4.1凡有意参加投标者，请于2022年    月    日8:30时至2022年    月    日17:00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件（联合体投标的上述内容只要求牵头人），截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价  0 元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金叁拾万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年    月    日17：00时前缴纳，缴纳方式为：
(1)、投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部，账号：6224861565799016480；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行，账号：3110810043370000178；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。
（2)、招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。
(3)、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法： 综合评估法（设技术标，商务标采用造价下浮率法，不采用计算机辅助评标） ；
6.3中标方式：  最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2022年   月   日    时，地点为  绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室   。
6.5本次服务招标的专家费、评标期间餐费由中标单位支付。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在     /    （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招标人：绍兴名士乡人才发展有限公司        招标代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司 
地  址：绍兴市曲屯路368号附楼2楼      地 址：绍兴市越城区凤林西路172号亿兆大厦18楼
联系人：  徐艳                          联 系 人：  尉宗财         
电  话： 0575-88018859                  电 话：13967500205

                            招 标 人（盖章）：绍兴名士乡人才发展有限公司  
                            代理机构（盖章）：浙江卓宏建设项目管理有限公司
                                2022  年   月    日



招标管理机构意见：                       绍兴市公共资源交易中心意见：
      年    月    日                                年    月    日



备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴名士乡人才发展有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	绍兴名士乡人才公司国际青年人才社区装修改造项目EPC总承包

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市越城区人民东路289号等1号楼、2号楼。

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	绍兴名士乡人才公司国际青年人才社区装修改造项目的深化方案设计、施工图设计、工程施工及设备购置（包括生活设施设备采购）、运输、货到就位以及安装、调试、保修、检测等一切项目内容，直至验收检测合格交付至建设单位使用。
设计范围：项目范围内的施工图设计及施工期内的配合服务。具体包括但不限于：建筑外立面、结构加固、装饰装修、庭院景观、电气、智能化、暖通、消防及软饰陈列（包括生活设施设备）等。设计图纸必须由业主及运营商确认。
施工及采购范围：施工图设计范围内的所有施工内容【建筑外立面、结构加固、装饰装修、庭院景观、电气（不包括租赁房间内的热水器、空调、洗衣机、冰箱）、智能化、暖通、消防、软饰陈列（包括生活设施设备）】及用电扩容、原有装修拆除及外运、采购、运输、货到就位以及安装、调试等。
其他内容：完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：90日历天（含施工图设计、施工及设备购置等所有内容的完成时间）。
计划开工日期：  /  年  /  月  /  日
计划竣工日期：  /  年  /  月  /  日
除上述总工期外，发包人还要求以下区段
工期：深化方案设计和施工图设计须在中标通知书发出之日起15日历天内完成。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：
设计质量要求：达到现行国家、行业及地方的设计标准；
施工质量要求：达到合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	投标人资质条件：
（1）具备独立法人资格和有效的营业执照（联合体投标的各成员单位均应具备）；
（2）本次招标要求投标人同时满足以下①②条件：
①设计资质条件：具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。
②施工资质条件：建筑工程施工总承包三级资质及以上，且具有安全生产许可证。
（3）EPC总承包项目负责人的资格要求：须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效期内的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。
设计负责人: 须具备一级注册建筑师资格；
施工项目负责人：须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效期内的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。
拟派EPC总承包项目负责人、设计负责人和施工项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年1月至2022年3月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。若项目负责人（包括EPC总承包项目负责人、施工负责人和设计负责人）为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年1月至2022年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。若联合体投标的，EPC总承包项目负责人和施工项目负责人须为牵头人的在职职工，EPC总承包项目负责人与施工负责人可以兼任，设计负责人须为设计单位的在职职工。
备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师且提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。
财务要求：/
业绩要求：/
信誉要求：/
主要设备、材料要求：   /    。
其他要求：
1、企业具有 绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。联合体投标的，联合体各方都必须符合上述条件。
2、施工企业需要具有有效期内的浙江省住建厅备案证明或具有“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案截图，（浙江省内企业不做要求）。
3、设计企业需要具有有效期内的浙江省住建厅备案证明或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统” 备案截图，（浙江省内企业不做要求）。
4、企业和项目负责人近  5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
√接受，应满足下列要求：联合体应满足下列要求：①联合体投标人只能由一个具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质的联合体成员和一个具有建筑工程施工总承包三级资质及以上的联合体成员组成；②牵头人须为施工单位；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体牵头人须出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。⑤联合体成员不得超过两家(含联合体牵头人)。
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织（招标人不统一组织现场踏勘，但招标人要求投标人熟悉项目现场情况，投标人可自行联系招标人踏勘现场，费用及安全责任均由投标人自行承担。）
□组织，踏勘时间：
        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开
□召开，召开时间：
        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	 /  年 / 月  / 日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2022年    月    日    时    分

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2022年    月    日

	1.11
	分  包
	□不允许
√允许，分包内容要求：除主体工程外，需要专项资质实施的工程；
分包金额要求：根据实际分包工程金额确认；
接受分包的第三人资质要求：除主体工程外，需要专项资质实施的工程（须经发包人同意并确认，否则不允许分包）,但相关费用不再增加，并由中标单位负总责。

	1.12
	偏  离
	√不允许
□允许，可偏离的项目和范围见第七章
       “技术标准和要求”：
        允许偏离最高项数：      
        偏差调整方法：          

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2022年   月   日    时   分

	2.2.2
	投标截止时间
	2022 年   月   日    时   分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定 90 天

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 / 年，指 / 年 / 月  / 日起至  / 年     月   /  日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	  /   年，指   /  年   /  月  /   日起至   /  年   /  月    / 日止。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的
年份要求
	   /  年，指  /   年   /  月  /   日起至   /  年   /  月  /   日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	见具体格式。按招标文件要求（联合体投标的，除联合体协议书必须联合体双方签字盖章，其余均可由联合体牵头人单独签字盖章即可）。

	3.7.4
	投标文件份数
	 柒 份，正本壹份，副本陆份

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
□不分册装订
√分册装订
    1、资格审查资料
2、投标函
    3、商务标
    4、技术标
分册装订的资格审查资料、投标函、商务标、技术标应采取分装密封。

	4.1.2
	封套形式及要求写明
	1. 封套形式：/
2.写明内容：
招标人地址：绍兴市曲屯路368号附楼2楼
招标人名称：绍兴名士乡人才发展有限公司
 绍兴名士乡人才公司国际青年人才社区装修改造项目EPC总承包（项目名称）资格审查资料/商务标/技术标在2022年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	市公共资源交易中心    室。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室（绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦）

	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：
（5）开标顺序：
□按评标入围产生顺序依次开标
√按投标报名顺序依次开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：按规定，其中招标人代表  /人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家/ 人；
评标专家确定方式：按规定。

	7.1
	评标委员会推荐中标侯选人数量
	  1  名

	7.3.1
	履约担保
	担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、
√专业担保公司担保。
本项目的履约担保金额为中标价的2%。
联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

	10.需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：  /  

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：
1、主管业务部门停接业务处分并在处罚期内；
2、企业和项目负责人近五年有犯罪记录。

	…
	…
	

	10.2 EPC限价

	10.2.1
	EPC限价：
	□不设招标控制价
√设招标控制价， 
EPC限价：1890.42万元(包括施工图设计、工程建安费用等相关内容)。
设计费和工程建安费二部分费用分别如下：
（1）设计费：34.6 万元（包含施工图、大纲设计费）；
（2）工程建安费：1855.82万元（含设备购置费249.47万元）。 

	10.2.2
	施工图预算的编制口径
	1、 定额套用：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》等。缺项部分参照浙江省其他适用定额。
2、费用计取：费用按2018版《浙江省建设工程计价规则》，其中企业管理费、利润费率按18计价的一般计税费率中值计取；税金费率按18计价的一般计税费率计取；施工组织措施费中的安全文明施工基本费按市区工程一般计税费率中值计取，其他组织措施费不予考虑；标化工地增加费不予考虑。实际编制时具体按最新的相关政策文件执行。
3、本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率的50 %计算。
4、材料计价依据：按施工图通过审查之日的当月《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊、同期《浙江造价管理信息》正刊计入；若无信息价的，按市场调查价。
5、人工计价依据：按施工图通过审查之日的当月《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊。
6、按规定，民工工伤保险费用包含在定额预算价中，不再单独计算，由承包人按规定负责办理相关手续。
7、结算时的措施费依据审定后的施工图预算书中的措施费除另有签证外包干，不予调整。按中标下浮率同比例下浮，因施工过程中技术方案调整引起的措施费变更的，增加部分，不予增加；减少部分，按实结算。
8、无价材料定价必须有询价记录，并经专家组讨论确定。
9、施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中包含，不再另行计取。
注：总承包单位编制的施工图预算（未下浮）不得突破初步设计概算批复中的工程建安费用金额，若突破初步设计概算批复中的工程建安费用金额，招标人将视为承包人未做好限额设计工作，超过部分不予支付。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用
□采用，投标人应严格按照第八章“投标
  文件格式“中“施工组织设计（技术暗
  标）编制及装订要求“编制和装订施工
  组织设计

	10.4  投标文件电子版

	
	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版（实行计算机辅助评标时只要求递交投标文件电子版）
	√不要求
□要求
投标文件电子版内容： 按本须知附表七 “电子投标文件编制及报送要求” 
    投标文件电子版份数： 按本须知附表七 “电子投标文件编制及报送要求”
    投标文件电子版形式： 按本须知附表七 “电子投标文件编制及报送要求”

	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	√否

	
	
	□是，按本须知附表七“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6投标人代表出席开标会

	
	投标人的法定代表人或其授权委托人（联合体投标的指联合体牵头人）及拟派本项目EPC总承包项目负责人均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。
授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。
采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日    至    递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日    前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	10.7中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	10.8知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.10同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“项目经理”按“项目负责人”进行理解。

	10.11监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市区建设工程招标投标监督管理部门依法实施的监督。

	10.12解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13 招标人补充的其他内容

	10.13.1
	本招标项目由越城区公管办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。

	10.13.2
	本项目提供业主支付担保，担保形式采用以下形式：☑保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、☑银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、☑专业担保公司担保。

	10.13.3
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：   /   。
根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。
招标文件内要求提交的所有原件均不作要求，由招标人负责事后对中标候选人进行核验。

	10.13.4
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.5
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中以综合评估法的造价下浮率法评标，重新报价并重新抽取基准下浮率，重新定标。

	10.13.6
	本项目招标评标采用综合评估法（设技术标，商务标采用造价下浮率法，不采用计算机辅助评标 ） 方式评标。
本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率的50%计算。
中标方式：得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取技术标得分高者为中标候选人，若技术标得分也相同，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

	10.14  项目负责人验证及资格审查资料纸质原件提交以及入围员额补充方法

	
	1、项目负责人必须在投标截止时间前到达开标现场，投标人资格审查资料纸质原件必须在提交投标文件时随身携带。
2、项目负责人验证：□评标入围后对入围的项目负责人进行验证，√评标入围前对所有项目负责人进行验证。
3、资格审查资料纸质原件的提交：□评标入围后，入围的投标人资格审查资料纸质原件进行提交，√开标前，所有投标人资格审查资料纸质原件进行提交。
4、采用评标入围后对入围的项目负责人进行验证的，出现项目负责人没有到场或其居民身份证未带情形的，取消其投标人入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。
5、采用评标入围后对入围的投标人资格审查资料纸质原件进行提交的，出现未能提交资格审查资料纸质原件的入围投标人，取消其入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。
6、因项目负责人未到或其居民身份证未带、投标人资格审查资料纸质原件未带，被取消其入围资格，且未在随机抽取评标入围前主动说明、影响正常开标程序的投标人，其行为将列入不良诚信行为记录，报市公管办及市建设工程招标投标监督管理部门备案。

	10.15
	投标人在获取招标文件时招投标交易平台选定的EPC总承包项目负责人和投标文件中的EPC总承包项目负责人必须一致，否则作废标处理。


[bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc179632546][bookmark: _Toc152045529]
1. 总则
[bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc144974498]1.1 项目概况
1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段EPC总承包进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc144974499]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc144974500]1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152042311]1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的监理人；
（3）为本标段的代建人； 
（4）为本标段提供招标代理服务的； 
（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的； 
（9）被暂停或取消投标资格的； 
（10）财产被接管或冻结的；
（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc152045536]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc179632554]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc144974506]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc179632556][bookmark: _Toc152045539]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc179632557][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc179632558][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc152045541]1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc179632559]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc179632560][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542]2. 招标文件
[bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152042319]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式； 
（5）图纸； 
（6）技术标准和要求； 
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544]2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清或修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3 投标人在收到澄清或修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或修改。
[bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc152045545]2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间7天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152045546]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc144974515]3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容(按第八章 投标文件格式选择)
1、资格审查资料：（1）封面（见第八章附件）；（2）法定代表人身份证明（见第八章附件）；（3）授权委托书（如有，见第八章附件）；（4）第八章中“八、资格审查资料”   
2、投标函：            /                
3、商务标：   （1）封面（见第八章附件）；（2）投标函（见第八章附件）；（3）总报价书（见第八章附件）；（4）投标人认为需要提供的其他资料 。
4、技术标：（1）封面（见第八章附件）；（2）投标人资质证书复印件；（3）项目实施计划（见第八章附件）；（4）项目管理机构（见第八章附件）；（5）拟分包计划表（见第八章附件）（如有）；（6）投标人认为需要提供的其他资料（重点根据技术标打分办法的要求提供），方案深化设计可单独成册，尺寸可为A3。
[bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc179632566][bookmark: _Toc144974516]3.2 投标报价
3.2.1工程报价原则： 
3.2.1.1投标报价包含本项目的深化方案设计、施工图设计、工程施工及设备购置（包括生活设施设备采购）、运输、货到就位以及安装、调试、施工、工程保险、工程保修期内的缺陷修复及保修工作、验收以及为完成合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用等一切与本项目相关的费用。
3.2.1.2本次招标采用的是设计采购施工（EPC）总承包，投标报价分3部分（含税），分别为：
（1）设计费：34.6万元，参与竞争，采用下浮率报价；结算时不作调整，具体包括但不限于：建筑外立面、结构加固、装饰装修、庭院景观、电气、智能化、暖通、消防及软饰陈列（包括生活设施设备）及设计文件的专项审查或专题论证等会议的会务相关费用（含专家费）、相关单位的协调配合费用以及因分包引起的额外税收费用、现场服务咨询费、资料增加成本费、施工配合服务费等所有设计服务费用。
（2）工程建安费用：1855.82万元（含设备购置费249.47万元），参与竞争，采用下浮率报价。
3.2.1.3投标人须根据发包人提供的设计条件、现场基本情况以及投标人踏勘情况（投标人已经充分了解现场所能提供的作业面、地上管线、原有建筑、可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的）以及编制的项目实施组织设计和招标文件的有关要求，在招标人设定下浮率幅度范围内填报下浮率。
3.2.1.4承包人在中标后须按有关要求完成施工图设计经发包人同意后送图审单位图审，承包人负责图审意见的修改、调整及通过。
3.2.1.5在发包人无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术标准）要求的前提下，必须进行限额设计，审定后的施工图预算应严格控制在初步设计概算及EPC限价金额内，超过部分将由承包人自行承担。
3.2.2施工图预算编制口径： 
3.2.2.1定额套用：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》等。缺项部分参照浙江省其他适用定额。
3.2.2.2费用计取：费用计取：费用按2018版《浙江省建设工程计价规则》，其中企业管理费、利润费率按18计价的一般计税费率中值计取；税金费率按18计价的一般计税费率计取；施工组织措施费中的安全文明施工基本费按市区工程一般计税费率中值计取，二次搬运费、冬雨季施工增加费以及行车、行人干扰增加费不予考虑。其他施工组织措施项目费率、其他项目费率预算中暂不予考虑。具体按最新的相关政策文件执行。
3.2.2.3本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率的50%计算。
3.2.2.4材料计价依据：按监理签发开工报告之日的前一个月《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊、同期《浙江造价管理信息》正刊及市场调查价计入（含拆除工程）。
3.2.2.5人工计价依据：按监理签发开工报告之日的前一个月《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊计入（含拆除工程）。
3.2.2.6民工工伤保险费用已计入施工图预算，由承包人按规定负责办理相关手续。
3.2.2.7结算时的措施费依据审定后的施工图预算书中的措施费按中标下浮率同比例下浮，因施工过程中技术方案调整引起的措施费变更的，增加部分，不予增加；减少部分，按实结算。
3.2.2.8无价材料定价必须有询价记录，并经专家组讨论确定。
2.2.2.9施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中包含，不再另行计取。
注：送审施工图预算（未下浮）不得突破初步设计概算批复中的工程建安费用金额，若突破初步设计概算批复中的工程建安费用金额，发包人将视为承包人未做好限额设计工作，超过部分不予支付。
3.2.3（补） 投标报价书写规范说明：
①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
[bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc144974517]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc152042326]3.4 投标保证金
3.4.1 按现行规定缴交及退还。
3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
[bookmark: _Toc144974519][bookmark: _Toc152042327][bookmark: _Toc179632569][bookmark: _Toc152045551]3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
[bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc179632570][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc144974520]3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）（采取电子辅助评标的不作要求）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc179632571][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152042329]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc179632572][bookmark: _Toc144974522]3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本壹份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc179632573][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc144974523]4. 投标
[bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc152042332]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的资格审查资料、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc144974525]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc179632576]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152045559]5. 开标
[bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc144974528]5.1 开标时间和地点
[bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc179632579]招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见本章投标人须知前附表10.6条。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人规定人员是否到场，并进行验证确认；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）招标人对投标人投标资格进行审查；
（6）启封商务标书，对投标单位商务标进行详细评审；
（7）宣布开标结果；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
[bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc179632580]5.3 评标入围办法： 全部入围。
6. 评标
[bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc179632581]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152042340]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc179632583]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534]7. 合同授予
[bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc179632585]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。
[bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc179632586]7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc152042345]7.3 履约担保
7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152045570]7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
7.4.3凡投资额在400万元以上的绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程）项目施工，实行工程款和工资款两条线拨付制度。在工程承包合同中必须明确工程款和工资款两条线拨付，发包人不管以何种方式支付工程款，必须按月进度工程款的20%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。
[bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc179632589]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc179632590]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。
[bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc179632591]8.2 不再招标
重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc179632592]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc152045575]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc144974544]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc152045577]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc152045579]9.5 投诉
投标人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc152042357]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知（略）
附表三：问题的澄清（略）
附表四：中标通知书（略）
附表五：中标结果通知书（略）
附表六：确认通知（略）
附表七：电子投标文件编制及报送要求		
1、采用电子投标的项目，投标人递交的电子投标文件即为投标文件正本，不再要求投标人在投标时提交副本和纸质投标文件。 
2、投标人应通过“浙江省投标文件制作工具（绍兴版） ”根据电子招标文件的要求规范制作投标文件。 
3、电子投标文件中的委托授权书上“委托代理人”和投标人已标价工程量清单中“投标
总价”页的“编制人”可不签字盖章。上述材料的其他各处和电子投标文件中的其他各组成
部分，投标人应按以下要求加盖电子印章（注：电子投标文件中的委托授权书上“委托代理人”可不签字盖章，但必须提供纸质文件和电子投标文件包封在一起）： 
（1）要求为“盖章” 、 “签字”和“签字或者盖章”之处的，统一加盖电子印章； 
（2）要求盖章或者签字的主体为“法定代表人”和“法定代表人或其委托代理人”的，
统一加盖投标人法定代表人电子印章。 
（3）要求盖章或者签字的主体为投标人的，应加盖投标人电子印章；联合体投标的，应
按照盖章规范加盖相关联合成员单位的电子印章。 
4、投标人应将完整的电子投标文件刻录在光盘（1 份）中，并在投标截止时间前按规定
递交。 
5、电子投标文件光盘的背面（刻录数据的一面为正面）加贴标签，并在标签处注明投标
人名称。 电子投标光盘及第 6 条规定要求递交的原件合并包装， 按本须知第 4.1.1款、4.1.2 款要求进行封装、盖章。 
6、采用电子投标的项目，投标人应在投标时递交下列原件（若有）：委托授权书。 
原件应按照相应的要求签字和盖章；签字和盖章不符合要求的，该原件应作无效处理，并按招标文件的约定予以处理。 
7、电子投标文件导入电子辅助评标系统即为投标文件的开启；电子投标文件采用一次性
开启的办法，不再采用商务标和技术标分阶段开启的办法。 
8、电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招
标投标管理暂行办法》执行。 
9、电子投标文件应在招标文件规定的开标场地，通过该场地配备的设备进行导入，无法导入评标系统的，其投标应作废标处理，认定为电子辅助评标系统及其网络、设备故障原因的除外。
因电子辅助评标系统及其网络、设备故障造成无法正常开标的，应排除相应故障后继
续开标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，另行
确定继续开标的时间。 
10、电子招标文件和电子投标文件暂不作加密要求；对确需加密的，其加密和解密要求
在招标文件中另行明确。

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）
第三章  评标办法（综合评估法）

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标    准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审
标    准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	□ 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	……

	2.1.4
	施工组织
设计和项
目管理机
构评审标
准
	施工方案与技术措施
	……

	
	
	质量管理体系与措施
	……

	
	
	安全管理体系与措施
	……

	
	
	环境保护管理体系与措施
	……

	
	
	工程进度计划与措施
	……

	
	
	资源配备计划
	……

	
	
	技术负责人
	……

	
	
	其他主要人员
	……

	
	
	施工设备
	……

	
	
	试验、检测仪器设备
	……

	
	
	……
	……

	

	条款号
	评审因素
	评审方法

	2.2
	详细评审标    准
	单价遗漏
	……

	
	
	不平衡报价
	……

	
	
	……
	……

	

	条款号
	编列内容

	3
	评  标
程  序
	详见本章附件A：评标详细程序

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	3.2.1
	价格折算
	详见本章附件C：评标价计算方法

	3.2.2
	判断投标报价是否低于其成本
	详见本章附件D：投标人成本评审办法

	补1
	备选投标方案的评审
	详见本章附件E：备选投标方案的评审和比较办法

	补2
	计算机辅助评标
	详见本章附件F：计算机辅助评标方法






附件C：评标价计算方法（略）
附件D：投标人成本评审办法（略）
附件E：备选投标方案的评审和比较办法（略）
附件F：计算机辅助评标方法（略）
附表A-1：评标委员会签到表（略）
附表A-2：形式评审记录表（略）
附表A-3：资格评审记录表(适用于未进行资格预审的)（略）
附表A-4：响应性评审记录表（略）
附表A-5：施工组织设计和项目管理机构评审记录表（略）
附表A-6：评标价折算评审记录表（略）
附表A-7：评标结果汇总表（略）
附表D-l：算术错误分析及修正记录表（略）
附表D-2：错项漏项分析及修正记录表（略）
附表D-3：分部分项工程量清单子目单价分析及修正记录表（略）
附表D-4：措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表（略）
附表D-5：企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表（略）
附表D-6：不平衡报价分析及修正记录表（略）
附表D-7：投标报价之修正差额汇总表（略）
附表D-8：成本评审结论记录表（略）




第三章  评标办法（综合评估法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标   准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	其他
	符合招标文件关于格式、装订、签署等等其他要求

	2.1.2
	资格评审标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。

	
	
	投标价格
	低于第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。



	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	技术标50 分
商务标50分

	2.2.2
	基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分
标准

	2.2.4
	技
术
标
评
分
标
准
	资信
部分
(14分)
	投标人资质（2分）
	1、投标人（若联合体投标的，则指牵头人）具有建筑工程施工总承包一级及以上资质得1分； 具有建筑工程施工总承包二级资质得0.5分；
2、投标人（若联合体投标的，则指成员单位）具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质的，得1分。
备注：需提供资质证书复印件加盖单位公章（或电子证书加盖单位公章）装订于投标文件中。
	0-2分

	
	
	
	企业
施工
业绩
（4分）
	投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2017年1月1日以来（时间以竣工验收证书（报告）或竣工验收备案表或竣工验收证明为准）完成过单个合同建筑面积5000平方米及以上（面积以合同注明面积为准）房屋建筑装饰装修改造工程，每项得2分，最多得4分。
备注：需同时提供中标通知书、合同、竣工验收证书（报告）或竣工验收备案表或竣工验收证明，上述材料须能够体现项目特征等内容，如上述材料无法体现相关评审数据，则另需提供建设单位或工程所在地行业行政主管部门开具的证明材料；投标文件中提供上述材料原件的复印件加盖单位公章，否则该项内容不得分。
	0-4

	
	
	
	企业
设计
业绩
（4分）
	投标人（若联合体投标的，则指成员单位）自2017年1月1日以来（时间以图审合格书为准），完成过单个合同建筑面积5000平方米及以上（面积以合同注明面积为准）装饰装修工程设计，每个得2分，最多得4分。
备注：需同时提供中标通知书、合同、图审合格书，上述材料须能够体现项目特征等内容，如上述材料无法体现相关评审数据，则另需提供建设单位或工程所在地行业行政主管部门开具的证明材料；投标文件中提供上述材料原件的复印件加盖单位公章，否则该项内容不得分。
	0-4分

	
	
	
	项目负责人业绩
（4分）
	1、总承包项目负责人或施工项目负责人自2017年1月1日以来（时间以竣工验收证书（报告）或竣工验收备案表或竣工验收证明为准）以项目负责人身份完成过单个合同建筑面积5000平方米及以上（面积以合同注明面积为准）房屋建筑修饰装修改造工程施工业绩的，每个得2分，最多得4分。
备注：需同时提供中标通知书、合同、竣工验收证书（报告）或竣工验收备案表或竣工验收证明，上述材料须能够体现项目特征等内容，如上述材料无法体现相关评审数据，则另需提供建设单位或工程所在地行业行政主管部门开具的证明材料；投标文件中提供上述材料原件的复印件加盖单位公章，否则该项内容不得分。
2、若中标通知书、合同、竣工验收证书（报告）或竣工验收备案表或竣工验收证明材料三者中的项目负责人姓名不一致时，需提供项目负责人变更证明材料，且“竣工验收证书（报告）或竣工验收备案表”中的项目负责人姓名需与本项目拟派负责人姓名一致，否则该项业绩不予认可。
	0-4分

	
	
	技术部分
（36分）
	初步设计优化及施工图设计（5分）
	1、对方案设计提出的合理性建议和优化的方案合理，可采纳性高，施工图完善，3.1-5.0分。
2、对方案设计提出的合理性建议和优化的方案一般，可采纳性一般，施工图较完善，1.6-3.0分。
3、未对方案设计提出的合理性建议和优化的方案，可采纳性差，施工图不完整，0-1.5分。
注：未提供不得分。
	0-5分

	
	
	
	施工方案（20分）
	对招标人提供的实施设计方案能够深入理解，能针对本项目自身特点，提出重点难点和对应工程措施，由专家横向比较得分（合理的得3.1-5.0分，较合理的得1.6-3.0分，不合理得0-1.5分，未提供不得分）。
合理指：重点、难点分析到位，设计建议合理明确、对应的工程技术措施合理并提供相应图纸。
较合理指：重点、难点分析相对到位，设计建议、工程措施相对合理。
不合理指：重点难点分析不足，缺少对应的工程措施。
	0-5分

	
	
	
	
	项目实施组织形式是否合理，项目班子管理制度和各岗位专项人员是否配备齐全；施工实施要点的施工技术方案及关键部位施工技术措施是否合理，详细。优秀2-3分，良好1-1.9分,一般0-0.9分
	0-3分

	
	
	
	
	资源管理、资金使用计划是否合理，设备、材料供应计划与施工进度计划是否符合，是否有相应的进度保障措施。各分项进度计划的具体措施和劳动安排。优秀3-4分，良好2-2.9分,一般0-1.9分
	0-4分

	
	
	
	
	工期保证措施、施工进度计划表及网络图、完成各分项进度计划的具体措施和劳动力安排等是否符合本项目的实际情况，是否合理，可行。优秀3.1-5分，良好1.6-3分,一般0-1.5分，未提供不得分。
	0-5分

	
	
	
	
	安全生产、文明管理及施工措施是否合理、详细。应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划内容达到相关标准要求。各项措施周全、具体、有效。有具体的现场文明施工目标承诺。优秀2-3分，良好1-1.9分,一般0-0.9分
	0-3分

	
	
	
	材料设备采购安装（4分）
	根据各投标人编写的“EPC材料设备采购工作的总体安排与资源配置、设备采购进度计划控制措施、材料设备采购过程的质量监督与控制”内容横向对比酌情评分。优秀3-4分，良好2-2.9分,一般0-1.9分
	0-4分

	
	
	
	项目团队人员构成（4分）
	1、EPC总承包项目负责人同时具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格和高级工程师及以上职称，得0.5分；
2、施工项目负责人：同时具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格和高级工程师及以上职称，得0.5分。
3、设计项目负责人：具备高级工程师及以上职称，得1分；
4、其他团队人员（不得兼任）：
①造价管理人员：具备注册造价工程师资格（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）；
②结构专业设计负责人：具备注册一级结构工程师和高级工程师及以上职称；
③给排水专业设计负责人：具备注册公用设备工程师（给水排水）和高级工程师及以上职称；
④电气专业负责人：具备注册电气工程师（供配电）和高级工程师及以上职称。
以上每人得0.5分，最多得2分。
注：“设计项目负责人”和“其他团队人员”不得兼任。拟派人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年1月至2022年3月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若相关人员为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年1月至2022年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）
备注：提供注册证书、职称证书复印件或电子证书打印件、社保证明复印件加盖投标人公章。
（联合体投标的，EPC总承包项目负责人、施工项目负责人、造价管理人员必须为牵头人单位正式职工；设计项目负责人、结构专业设计负责人、给排水专业设计负责人、电气专业负责人必须为联合体成员中承担设计任务的单位正式职工。）
	0-4分

	
	
	
	其它
（3分）
	售后保证措施、保修服务计划、工程服务承诺及保证措施等进行分析、评价。优秀2-3分，良好1-1.9分,一般0-0.9分
	0-3分

	注：1、如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分
计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	2.2.5
	投标报价
评分标准
	商务部分基本分为50分
	商务报价基本分为50分，采用造价下浮率计分法，评标办法如下：
（1）工程总承包招标控制价为P [P 为1890.42万元（其中工程建安费 1855.82 万元（含设备购置费249.47万元）、设计费34.6万元）。具体详见本招标文件合同主要协议条款。],设定最小下浮率7%,投标报价限价为P*（1-7%）。
（2）投标人报价为下浮率Xi，Xi<7%的投标作无效标处理。
（3）设定下浮率抽取区间：7%至13%（含上、下限，下同）。
（4）下浮率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在7%-13%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）随机抽取两个下浮率，其算术平均值作为基准下浮率，设为Y。
Xi=Y时,得分=50
Xi<Y时,得分=50-(Y-Xi)×4×100
Xi>Y时,得分=50-(Xi-Y)×2×100
下浮率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
中标后，中标价暂按以下公式计算：中标价＝招标控制价×（1―Xi）。

	条款号
	编列内容

	3
	评   标
程   序
	见本章附件A

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	3.2.2
	判断投标报价是否
低于其成本
	详见本章附件C：投标人成本评审办法

	补1
	计算机辅助评标
	详见本章附件E：计算机辅助评标方法


[bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc179632618][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc152042377]
评标办法（综合评估法）
1. 评标方法
[bookmark: _Toc179632619][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc144974568]本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按去掉评委最高得分和去掉评委最低得分各一个后，取其他评委的平均得分的方式计算出各投标人的技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。若出现最高得分相同的情况，取技术标得分高者为中标候选人，若技术标得分也相同，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人  。
2. 评审标准
[bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc179632620]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc179632621][bookmark: _Toc152042380][bookmark: _Toc152045603]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
[bookmark: _Toc152045604][bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc179632622][bookmark: _Toc152042381]按评标办法前附表规定执行。
3. 评标程序
[bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc179632623][bookmark: _Toc152042382]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
[bookmark: _Toc152042383]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc152045606][bookmark: _Toc152042384][bookmark: _Toc179632624][bookmark: _Toc144974573]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc179632625][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc152045607]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc152042386][bookmark: _Toc179632626][bookmark: _Toc152045608]3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。



附件A:评标详细程序
评标详细程序
A0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些
细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2.评标准备
A2.1评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见
附表A-1。
A2.2评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。
A2.3熟悉文件资料
A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)
第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。
A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)
A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。
A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。
A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
A3初步评审
A3.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。
A3.2资格评审
A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)
A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：
(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；
(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。
A3．3 响应性评审
A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。
A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)
A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)
A3.4  判断投标是否为废标
A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。
A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。
A3.5算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。
A3．6澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4．详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
A4.1详细评审的程序
A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：
(1)施工组织设计评审和评分；
(2)项目管理机构评审和评分；
(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；
(4)其他因素评审和评分；
(5)汇总评分结果。
A4.2  施工组织设计评审和评分
A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。
A4．3项目管理机构评审和评分
A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。
A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)
A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。
A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。
A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)
A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：
（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；
（2)                                                           ；
（3)                                                           ；
（4)                                                           ；
（5)                                                           ；
…………
A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。
A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。
A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。
A4.5  其他因素的评审和评分
根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。
A4.6  判断投标报价是否低于成本
根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。
A4.7  澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.8  汇总评分结果
A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。
A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人
A5.1  推荐中标候选人
A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。
A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.2直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
A5．3编制评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）废标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
A6．特殊情况的处置程序
A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)
如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。
A6.2关于评标活动暂停
A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。
A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。
A6.3  关于评标中途更换评委
A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.4 记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件
废 标 条 件
B0.总  则
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1．废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。
B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；(采用造价下浮率计分法的工程投标文件，此条不作要求)
B1.7  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
B1.9  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.6条、10.13.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。
B1.10采用计算机辅助评标的投标文件，除因电子辅助评标系统及其网络、设备故障外，电子投标文件无法导入系统的，其投标应作无效或者废标处理。 
B1.11采用计算机辅助评标的投标文件，不符合招标文件第二章投标人须知附表七《电子投标文件编制及报送要求》的，其投标应作无效或者废标处理。
B1.12投标报价时，安全防护和文明施工措施费的费率不得低于定额下限费率。如采用造价下浮率计分法的，则投标人须承诺：安全防护和文明施工措施费按审定后的招标控制价的费用金额计取。否则视为实质性不响应招标文件。
B1.13 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。
B1.14其他：

附件C：投标人成本评审办法（略）
附件D：备选投标方案的评审方法（略）
附件E：计算机辅助评标方法
E1.1 评委应根据账号和密码或者使用评委个人数字证书登录电子辅助评标系统，并在
系统上或者借助系统完成评审工作。 
E1.2 电子辅助评标系统按照以下程序设置： 
（1）评标准备； 
（2）初步评审； 
（3）详细评审； 
（4）出具评标报告。 
E1.3 评委在评审时应熟悉招标文件，并对照招标文件对所评审项目设置的评审指标进
行核对。经核对，评审指标设置有误的，应告知招标人按照招标文件的约定进行调整；评审
指标设置正确的，对评审指标设置进行确认。 
E1.4 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行
基础性数据分析和整理， 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、 投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 
评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，向
投标人发出问题澄清书面通知；清标工作与初步评审工作平行进行。 
E1.5 初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审等三个阶段，并依次组织审查。 
E1.6 在初步评审阶段，各评委先行独立对各投标文件进行审查，并递交审查意见。 各评委完成递交审查意见后， 出现评委对相关投标人审查认为不能通过初步评审 （包括不响应资格审查条件的） ，评委应在辅助评标系统上进行表决，并根据各评委表决意见，按照少数服从多数的原则（招标文件中另有约定的，按招标文件约定） ，形成统一审查意见。 
E1.7 评委在评审过程中认为需要表决的其他评审事项，按照上款办法组织表决。 
E1.8 在完成初步评审后，对通过初步评审的投标人组织详细评审。 
E1.9 设有技术标、商务标详细评审的，应先组织技术标、商务标详细评审，并在评委完成技术标、商务标详细评审后进行下浮率、修正系数等商务标所需参数的抽取。未设技术标、商务标详细评审的，上述参数应在初步评审结束后抽取。 
E1.10 在完成详细评审后，评标委员会应根据评标情况出具评标报告。 
E1.11 评委应严格按照招标文件载明的评标办法（资格审查办法）对投标文件评审。评
委的评审应客观公正，同时应在提交评审结果前仔细核对，以避免出现各种差错。 
在评审过程中，评委发现其评审确实有误且有客观、充分的事实依据证实的，应以书面
形式说明情况，并按照以下办法提请重新评审： 
（1）发现初步评审有误的，应提请评标委员会进行表决，但已进入详细评审的，应报
经相关监管部门同意后， 提请表决。 评标委员会根据表决结果， 调整或维持原初步评审结果；  
（2）发现技术标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有
评委均已提交技术标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分； 
（3）发现商务标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有
评委均已提交商务标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分。 
E1.11 评委不能提供客观、充分事实依据的，或者以其主观判断因素作为理由的，不得
允许重新评审。 
E1.12 评标小组组长应牵头组织或负责做好以下评审工作： 
（1）在评标准备阶段，牵头组织各评委对评审指标的核对工作，经核对无误的，对评
审指标设置进行确认； 
（2）对出现相关投标人初步评审不能通过的，以及其他需要表决的，发起表决并根据
各评委表决结果形成统一审查意见； 
（3）对有评委提请重新评审的，按规定发起相关评委重新评审流程，但按规定需要报
经相关监管部门同意的，应在征得同意后发起。 
（4）牵头组织评委出具评标报告。 
E1.13 因电子辅助评标系统及其网络、设备故障造成无法正常评标的，应排除相应故障
后继续评标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，
另行确定继续评标的时间或者改为人工评标。

附表A-1：评标委员会签到表（略）
附表A-2：形式评审记录表（略）
附表A-3：资格评审记录表（略）
附表A-4：响应性评审记录表（略）
附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）
附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）
附表A-7：投标报价评分记录表（略）
附表A-8：其他因素评审记录表（略）
附表A-9：详细评审评分汇总表（略）
附表A-10：评标结果汇总表（略）

第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc531010389][bookmark: _Toc471863696][bookmark: _Toc470468635][bookmark: _Toc2526][bookmark: _Toc247514197][bookmark: _Toc184635122][bookmark: _Toc247527798]本合同条款及格式采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）合同条款及格式。

第1节 [bookmark: _Toc6855363][bookmark: _Toc300835031]通用合同条款
按照《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分通用合同条款内容执行。
[bookmark: _Toc470468562][bookmark: _Toc478328381][bookmark: _Toc1033]
[bookmark: _Toc6855364]第二节 专用合同条件
[bookmark: _Toc54862332]第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.1 其他合同文件： ⑴含合同谈判中澄清文件；⑵承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等；(3)询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件；（4）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 单位/区段工程的范围：   合同签订时明确  。
1.1.3.2作为施工场所组成部分的其他场所包括： 合同签订时明确 。
1.1.3.3 永久占地包括：    /          。
1.1.3.4 临时占地包括：   /       。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用  /   语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：（1）国家、浙江省、绍兴市颁布的规章制度。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：（1）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图和地质勘察报告等有关技术经济文件；（2）国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  /    ；发包人提供的国外标准、规范的时间：    /    。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：   /     。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）补充合同、补充协议；（2）合同协议书；（3）中标通知书；（4）投标函及投标函附录；（5）本专用合同条款；（6）本通用合同条款；（7）招标文件；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）招标人委托第三方审定的价格清单；（10）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：  合同签订后7日内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件   。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：
①项目设计文件
设计阶段所有规章要求的报批文件、工程报建手续所需的设计图纸及报批文件。
按施工图审查意见修改后的正式设计文件给发包人，具体份数不低于8套且满足发包人要求。
施工图审查及前期手续办理中所需的文件数量均由承包人负责提供，费用均包含在工程设计费中。
②项目实施文件
◆项目进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆设计进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆采购进度计划（若有）：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计：单项工程和分部分项施工前7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆质量保证细则和工作执行文件：各设计和实施阶段开始实施前14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆竣工试验方案：达到竣工试验条件14日前提供要求的份数不低于6份且满足发包人要求；
③在工程正式移交前提交工程所有审批资料一套。
◆承包人的设计文件和施工方案在施工前必须由发包人认可后方可实施。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：  合同签订时明确  。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：合同签订时明确。
发包人的送达地址：合同签订时明确。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 合同签订时明确。
承包人的送达地址：合同签订时明确。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：属于发包人。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：属于承包人和发包人共有。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式由承包人承担。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：合同签订时明确，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：合同签订时明确，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为合同签订时明确。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：合同签订时明确。

[bookmark: _Toc54862333]第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：水电等五通一平现状由承包人现场自行勘察，全部由承包人负责和实施，包括给排水的接口和申报等所有的内容，相关手续也需由承包人办理等。以上所有费用均已包含在总价中，不再另行支付。
施工期间因电力紧张或其他原因造成短期供电不足的，应由承包人自行配备足够容量的发电设备，确保施工正常进行，该费用由承包人自行承担，发包人不再计取措施费。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：工程初步设计文件由发包人在施工图设计前提供 。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：按需要提供 。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/   。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/     
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：法律规定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助   。

[bookmark: _Toc54862334]第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：合同签订时明确      ； 
发包人代表的职务：合同签订时明确      ；
发包人代表的职责：代表发包方处理本工程建设中的相关事务，负责对整个工程进行全面监控和协调工作，管理合同，协调EPC工程总承包单位和其它参建单位的关系；
3.2监理人
3.2.1监理单位名称：                   
工程总监理姓名：                                 
监理的范围：                          
监理的内容：                          
监理的职权：                         
监理的权限：                         
3.3保安责任
3.3.1现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□ 发包人负责保安的归口管理
√委托承包人负责保安管理 
3.3.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：工程验收交付前由承包人负责，交付后由发包人负责。

[bookmark: _Toc54862335]第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：遵守相关法律法规，接受发包人、监理人及其它有关人员的监督，按照合同、施工图纸、工程联系单、图纸会审纪要、会议纪要、施工及验收规范等精心施工，按期完成。
（1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:承包人应按建设管理相关部门的要求，自费承担此类工作（如安保）和提供相应设施以保护公共安全，并提供方便，夜间照明线必须单独敷设；
（2）开工前应按规定向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。
（3）遵守政府有关部门对施工交通、环卫排污及施工噪音等管理规定，办理有关手续并承担费用。并以书面形式知会发包人、监理人。
（4）保证施工场地清洁卫生符合绍兴市有关规定。负责做好门前三清工作。负责将工程施工所留下的各类临时便道、场地材料等全部清理干净，本工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责所有建筑垃圾的清理和外运。本工程竣工验收前7天内，承包人应对建（构）筑物室内、外进行清洁并对施工场地进行清理。建（构）筑物的清洁应达到以下要求：满足竣工验收要求，否则应重新组织清理，其费用包含在承包人合同总价中，不另作调整。且修复因承包人施工造成的道路、围墙等被损坏的设施，并达到竣工验收要求。
（5）按本合同规定应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付，影响工期的责任由承包人负责。
（6）开工前，承包人应按照施工图编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。
（7）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。
（8）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在24小时内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起工期及费用变化情况，严禁未批先建行为。如因承包人报告不及时或未告知，发包人有权不予办理工期和费用签证。
（9）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，费用已含在本工程合同费用中，由承包人承担，发包人不再另行结算支付。
（10）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：因承包人责任而导致地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的损坏，其造成的损失（含费用）由承包人承担；施工期间应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护原有建筑；否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。
（11）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》等。
（12）保证民工工资的支付
  1）与银行签订《工程资金管理协议》、《农民工工资专用账户资金托管协议》。工程款支付实行人工费和其他工程款两条线拨付机制。合同约定有预付款的，预付款按约定比例拨付该工程人工费用，拨付周期不得超过一个月，首笔人工费在工程开工后一个月内到账。承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放，确保该项目所有农民工工资按月足额支付。否则，发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为民工工资保证金，必要时直接支付给民工个人，并保留向承包人索偿的权利。
   2）承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。承包人按规定缴纳农民工工资保证金，并开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。本项目的所有民工工资均由该项目农民工工资专用账户拨付，委托专户开设银行将农民工工资直接划入农民工办理的实名制工资卡中。
   3）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利。
   4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付民工工资。
   5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资.如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。
   6) 承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：
应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其合法分包单位授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。
  7) 承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人与其合法分包单位共同管理与调配。
（13）承包人负责组织工人进行上岗培训和安全教育，并负责办理工人相关上岗证件，保证工人持证上岗并执行当地建设主管部门其他管理规定，费用已包含在合同价内，发包人不另行或单列结算支付。
（14）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，同时要满足当地有关部门的备案要求。合同价中已经包含了竣工资料（含竣工图）编制费用。 
（15）承包人必须按照发包人要求合理协调各个系统之间的相互配合，包括（但不限于）：
①承包人配合发包人组织的政府部门及其他社会团体到现场参观、考察，保证现场的安全、整洁、美观，相关费用已包含在合同工程价款范围内，费用不予另行计取。
②承包人做好各项手续审批工作。
承包人必须对整个工程项目负责，对工期、质量、现场管理、安全生产、资金使用和管理全面负责，统一协调。
无论何种原因，承包人不得擅自停工；承包人无正当理由停工15天以上的，发包人有权解除本合同。
承包人应将专业分包工程的安全、进度、质量、资料纳入承包人统一管理。承包人应明确专业分包工程的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排，并及时为分包单位提供工作面。
双方约定承包人应做的其他工作：承包人应自备发电机，费用已包含在在投标报价中，费用不予另行计取，因电力不足或停电所产生的一切额外费用及损失由承包人承担。
4.2 履约担保
4.2.1承包人是否提供履约担保：是。
履约担保的方式、金额及期限:（1）承包人应在本合同签订后30日内向发包人提交履约担保；履约担保形式和金额根据《浙江省住房和城乡建设厅等11部门关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》﹝浙建﹞2020]7号）文件规定执行，本项目履约担保为银行保函、保险公司保险（共保体）、电汇、网银，金额为中标价的2％，其中质量履约担保金额为中标价的1.0％，工期履约担保金额为中标价的1.0％。（2）履约担保有效期至工程竣工验收合格之日后10个日历天。变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
履约担保的退还：浙建【2020】7号，至工程竣工验收合格之日后10日内承包人无合同违约情况时无息退还。
4.2.2 支付保函
在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。
√发包人不提交支付保函。
□发包人提交支付保函的格式、金额和时间：   /     
4.3项目经理（EPC总承包项目负责人、施工项目负责人、设计项目负责人）
4.3.1承包人工程EPC总承包项目负责人：             
姓名：            
身份证号：              
建造师执业资格等级：              
建造师注册证书号：              
建造师执业印章号：                
安全生产考核合格证书号：              
联系电话：             
电子信箱：            
通信地址：             
承包人对工程EPC总承包项目负责人的授权范围如下：按发包人认可的设计方案、施工方案，按工程师发出的指令组织工程设计和施工，以及保修工作。
4.3.2施工项目负责人：                 
姓名：                 
身份证号：                 
建造师执业资格等级：                 
建造师注册证书号：                
建造师执业印章号：                 
安全生产考核合格证书号：                
联系电话：                
电子信箱：                
通信地址：                
承包人对施工负责人的授权范围如下：按发包人认可的施工方案，按工程师发出的指令组织工程施工，以及保修工作。
4.3.3设计项目负责人：
姓名：              
身份证号：               
建筑师或结构师执业资格等级：                
建筑师或结构师注册证书号：                
建筑师或结构师执业印章号：                 
联系电话：                
电子信箱：                
通信地址：                
承包人对设计负责人的授权范围如下：按发包人认可的设计方案，按工程师发出的指令进行工程设计工作。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权终止合同。
4.3.2项目经理每月在现场的时间要求：EPC总承包项目负责人、施工项目负责人每月在施工现场的时间要求：月到岗天数达到22日以上。
项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：EPC总承包项目负责人、施工项目负责人月到岗天数不足合同约定的天数，每天计取10000元的违约金，每月结算，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取。不能到岗或累计三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，EPC总承包项目负责人、施工项目负责人未经发包人同意不得离开施工现场。
4.3.3 承包人对项目经理的授权范围:
（1）按合同约定以及监理人员作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
（2）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人公章。
（3）承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知监理人。
4.3.4 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
①EPC总承包项目负责人或施工项目负责人到位后因生病长期住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）无法继续担任EPC总承包项目负责人或施工项目负责人，承包人向发包人提出申请，经发包人同意，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的EPC总承包项目负责人或施工项目负责人资格、业绩等不低于原EPC总承包项目负责人或施工项目负责人，每更换一人次计取承包人20万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取；
②EPC总承包项目负责人或施工项目负责人到位后因发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任EPC总承包项目负责人或施工项目负责人，承包人向发包人提出申请，经发包人同意，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的EPC总承包项目负责人或施工项目负责人资格、业绩等不低于原EPC总承包项目负责人或施工项目负责人，每更换一人次计取承包人20万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取；
③除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次计取承包人50万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，擅自更换三次及以上的，发包人除有权要求承包人按前述约定支付违约金外，还有权单方解除本合同，并有权没收全部履约保证金，如因此给发包人造成损失的，承包人还应据实向发包人承担赔偿责任。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 发包人要求承包人更换EPC总承包项目负责人、施工项目负责人，承包人无正当理由拒绝更换的，计取承包人10万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同，发包人选择解除合同的，承包人应立即无条件退出施工现场，未支付的工程价款折抵承包人应承担的违约赔偿责任。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同生效后10日内提交三份，格式、内容自定。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：合同生效后10日内提交三份，格式、内容自定。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人除EPC总承包项目负责人、施工项目负责人以外的主要管理人员及其他驻场人员：①人员到位后因发生重大安全事故不适合再任、因生病长期住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，经发包人同意，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的管理人员的资格、业绩等应不低于原来人员的等级，设计负责人、技术负责人每更换一人次计取承包人违约金5万元，其他岗位人员每更换一人次计取承包人违约金1万元，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取；②除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，设计负责人、技术负责人每更换一人次计取承包人违约金8万元，其他岗位人员每更换一人次计取承包人违约金3万元，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：设计负责人、技术负责人每更换一人次计取承包人的违约金3万元，其他岗位人员每更换一人次计取承包人的违约金1万元，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同，发包人选择解除合同的，承包人应立即无条件退出施工现场，未支付的工程价款折抵承包人应承担的违约赔偿责任。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：未经批准擅自离开，由承包人承担相关责任。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人除EPC总承包项目负责人、施工项目负责人以外的主要管理人员及其他驻场人员到位：关于施工现场管理人员（除设计负责人外）每月在施工现场的时间要求：月到岗天数达到24日以上。月到岗天数不足合同约定的天数，按驻地设计代表、技术负责人每天每人次计取违约金3000元，其他岗位人员每天每人次计取违约金1000元，每月统计，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取。不能到岗或累计三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
4.5 分包
约定的分包工作事项：符合相关法律法规规定且需征得发包人同意，承包人可将本项目主体、关键性部位之外的施工工作分包给相应资质单位，相关费用不再增加，并由承包人负总责。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：  合同签订时明确     。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：  /   。
第5条 [bookmark: _Toc54862336]设计
5.1设计范围：
5.1.1工程设计范围
（1）完成本项目涉及内容的所有施工图设计（包括但不限于：装饰设计、安装设计、暖通及消防系统的改造方案设计、水电（强弱电）系统的改造方案设计、生活设施设备设计等。）及施工期间现场配合等服务，直至工程竣工验收。项目若涉及特殊专业性子项的，可由承包人委托专业资质设计单位协作完成，设计费用不再增加。若有新增加的任何项目设计，设计费用也不再增加。
（2）发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成的所有施工图设计（包括但不限于：装饰设计、安装设计、暖通及消防系统的改造方案设计、水电（强弱电）系统的改造方案设计、生活设施设备设计等。）及施工期间现场配合等服务，并给出审核意见，在不违反国家法律法规的条件下，承包人需无条件及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。
5.1.2承包人的设计义务
（1）由承包人提供建设内容的所涉所有施工图设计（包括但不限于：装饰设计、安装设计、暖通及消防系统的改造方案设计、水电（强弱电）系统的改造方案设计、生活设施设备设计等。）及施工期间现场配合等服务。承包人应对所提供设计文件负责。发包人有权指导、审查由承包人所进行的设计工作，并对设计文件进行审核确认后方可用于施工，但不承担因承包人原因造成的各种失误。
（2）初步设计已由发包人另行委托第三方编制，施工图内容须经初步设计单位确认。
（3）在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的设计咨询及监理人对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有的部分和没有描述的部分，双方应另行协商；
（4）设计过程中，设计人应根据发包人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误而出现的反复修改的工作；
（5）其他依据合同和法律规定应由设计人履行的义务。
5.1.3设计服务承包人的设计主要工作如下：
（1） 参与设计的技术协调会，做好设计技术交底工作。
（2） 施工阶段开始前，按设计人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。
（3） 现场服务：指派设计人员常驻工地，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直到工程竣工验收合格止。当施工过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可以5天内书面提出解决意见，对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。
（4） 提供设备、材料订货清单。
（5） 对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已订设备、材料的验货工作。
（6） 协助制订设备系统的调试计划和参与设备试运行调试（如有）。
（7） 参与工程竣工验收，参与编写工程总结。
（8）设计负责人应参加发包人召开的与工程建设相关的会议。
（9） 配合发包人做好与设计内容相关的协助工作。
5.1.4发包人向承包人提交的有关资料：
5.1.4.1初步设计及相应概算。
5.1.4.2其他相关资料。
5.1.5发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成施工图设计，并给出审核意见，在不违反国家法律法规的条件下，承包人需无条件及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：   合同签订时明确   。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 合同签订时明确   ，审查会议的相关费用由 承包人   承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：  合同签订时明确   。
5.3 培训
培训的时长为  /  ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为   /    。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：纸质文件不少于8套（必须含3套原件）、电子版文件不少于2套，且满足发包人要求。。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：在交工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式7份。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：    /         。

[bookmark: _Toc54862337]第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、固定设备的采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备质量负责。相关设备、无价材料等物资采购前，所用品牌需经发包及各方同意方可采购、使用。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由合同签订时明确负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：合同签订时明确。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：合同签订时明确。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由合同签订时明确承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：合同签订时明确。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：合同签订时明确。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人要求执行，为了保证操作工艺的质量，实施实物质量样板引路的办法：
(a)质量样板引路方案的制定：开工前，承包人要根据工程的特点、施工难点、工序的重点、防治工程质量通病措施等方面的要求，组织参与编制和实施工程施工组织设计和专项施工方案的相关技术管理人员，研究制订工程质量样板引路的工作方案。工作方案内容应包括：工程概况与特点、需制作实物质量样板的工序和部位、制作实物质量样板的技术要点与具体要求、将质量样板用于指导施工和质量验收的具体安排、相关人员的工作职责以及根据工程项目特点所制订的其他内容。工作方案经有关部门批准和送项目总监理工程师批准后实施，并报送发包人。实行专业分包的，分包企业应在承包人的指导下，制定相关的工程质量样板引路工作方案，经承包人同意后送项目总监理工程师审批后实施，并报送发包人。
(b)制作的实物质量样板应符合有关技术规范和施工图设计图纸的要求，质量样板需经发包人和监理工程师同意后方可用于技术交底、岗前培训和质量验收。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：无 。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：合同签订时明确。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人，通知中应明确隐蔽工程检查的内容和时间、地点，并附有自检记录和必要的检查资料。隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场验收照片、影像等资料。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：合同签订时明确。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：合同签订时明确。
试验和检验费用的计价原则：合同签订时明确。
[bookmark: _Toc54862338]第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：合同签订时明确。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：合同签订时明确。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：合同签订时明确。
关于场内交通与场外交通边界的约定：合同签订时明确。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：发包人不免费提供工程施工需要的场内外道路和交通设施,由承包人自行考虑并承担。由承包人负责场内外道路的修建、维修、养护、管理施工所需的临时道路和交通设施，以及后期恢复原状，以上费用包含在总价中，结算时不予调整。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：  /    。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：   /       。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：发包人提供用于本工程的水准点、坐标控制点，其余施工所需条件均由承包人负责，并承担相关费用。水准点与坐标点交验完毕即由承包人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。
施工控制网资料的告知期限：合同签订时明确。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按照通用条款执行。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求： 
（1）承包人应做到文明施工，工完场清，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款；承包人应按照绍兴市有关建筑工程施工现场标准化管理规定组织施工，确保现场文明施工，为周边创造良好环境。由于承包人原因造成了损失，承包人除承担违约责任外，同时将对发包人及其他单位由此造成的直接损失进行赔偿。
（2）承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。涉及暂住管理的，承包人负责办理相关手续，费用自负。
（3）承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
（4）承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对按国家、地方及行业相关规定的超过一定规模的危险性较大的专项施工方案，还应由承包人组织专家进行论证、审查。
(5)消防安全：承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。承包人应按规定建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。
（6）交通安全：施工期间交通组织方案编制及保护交通设施等相关费用包含在投标总价中。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包方要严格执行国家和浙江省及绍兴市等有关部门的安全文明施工规定，服从建设行业管理部门、发包方的监督管理，自觉做好现场文明施工、安全生产的各项管理工作。若发生安全事故，由承包方承担一切责任和费用 。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：   /   。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：按通用条款执行。

[bookmark: _Toc54862339]第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8承包人开始现场施工的工作条件：发包人移交已具备施工条件的施工场地。水电等五通一平现状由承包人现场自行勘察，全部由承包人负责和实施，包括给排水的接口和申报等所有的内容，相关手续也需由承包人办理等。
承包人开始现场施工的工作日期：监理工程师在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在开工日期后尽快进场施工。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：    合同签订时明确    。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：    合同签订时明确       。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：  合同签订时明确    。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 合同签订时明确   。
8.4.2 进度计划的具体要求：   合同签订时明确   。
关键路径及关键路径变化的确定原则：   合同签订时明确 。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：   合同签订时明确  。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：   合同签订时明确  。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：  合同签订时明确  。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：   合同签订时明确  。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：   合同签订时明确    。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
逾期竣工违约金的计算方法：
（1）总工期    日历天，未按合同工期完工并验收合格的，均视为违约(发包人造成的原因除外)，超过10日未完成将扣除全部工期履约保证金，同时发包人有权向上级主管部门提出对承包人进行行政处罚。经发包人或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求需采取的加快工程进度的措施费用，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）每逾期1天按合同价的1‰支付违约金（违约金总价不超过合同价的3％）。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：  合同签订时明确     。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上）预警信号。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：  /   。
[bookmark: _Toc54862340]第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：  /   。
竣工试验的操作要求：     /       。

[bookmark: _Toc4784272][bookmark: _Toc4784273][bookmark: _Toc54862341]第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Hlk46406260]发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：    /  。
10.3	 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：   合同签订时明确        。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：   合同签订时明确    。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： 合同签订时明确        。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：   合同签订时明确        。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：  合同签订时明确     。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：合同签订时明确      。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：  合同签订时明确    。
[bookmark: _Toc54862342]第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：按质量保修书及国务院的《建筑工程质量管理条例》相关规定执行。

[bookmark: _Toc54862343]第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验： 否 。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：  /  。
[bookmark: _Toc54862344]第13条 变更
13.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 
[bookmark: _Toc478328428][bookmark: _Toc6855407][bookmark: _Toc470468609]（1）由发包人批准并发出的书面变更指令并对建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整产生核增、核减的，属于变更。所有变更指令均需通过发包人及全过程工程咨询人下达承包人；
（2）如承包人对建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整有减少做相应扣减，以及未经发包人书面确认的设计优化产生的减少也须相应扣减；
（3）因国家政策、法律法规变化引起的工程费变化；
（4）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；因承包人施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由承包人自行承担；
（5）其他不可抗力所造成的工程费的增加。不可抗力的的范围按照本合同的专用条款要求确认。
13.2变更估价 
对每项变更价款的计算方法约定：设计变更、重大现场技术措施等经发包人确认的联系单。因工程设计变更或工程量清单漏项，其相应单价的确定方法为：
①经审定后的施工图预算中已有项目单价的，按经审定后的施工图预算中确定的综合单价并按中标下浮率下浮；
②经审定后的施工图预算中无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价并按中标下浮率下浮；
③经审定后的施工图预算中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按审定后的施工图预算编制口径调整并按中标下浮率下浮；
④经审定后的施工图预算中既无该项目单价，又无类似子目，且无定额可套用，按照发包人签证价结算（不下浮）。
变更费用不列入进度款支付，经结算审计后与工程审定造价同比例支付。
变更程序需严格按发包人及上级有关部门的相关制度规范执行。

[bookmark: _Toc54862345]第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：
中标价即为暂定合同价，暂定合同价=招标控制价（1890.42万元）×（1-中标下浮率）。工程建设费用结算价：根据合同约定的结算方式进行计算并经审计审定的价格，经中标下浮率下浮后作为工程建设结算价。设计费用结算价：以合同价为准，不作调整。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：
本工程采用固定单价及下浮率合同，除下规定情形外，合同价格不因物价波动进行调整：
14.1.2.1承包人按中标通知书要求的时限内与发包人签订合同，合同价按中标价签订。
14.1.2.2合同实施期间，除人工、型钢（不含预埋件、周转性材料）、黄砂、碎石、商品砼、预拌砂浆、水泥、钢管、电缆及母线为开口材料。其余机械（含机上人工）、材料均不作调整。
其中：
人工、钢材、型钢（不含预埋件、周转性材料）、黄砂、碎石、商品砼、预拌砂浆、水泥，按整个项目施工工期前80%月份除税信息价的平均值和施工图预算编制时采用月份除税信息价之差额进行调整，并按中标下浮率下浮后进行补差。
钢管、电缆及母线按全部管廊主体结构验收通过至工程竣工验收前80%月份除税信息价的平均值和施工图预算编制时采用月份除税信息价之差额进行调整，并按中标下浮率下浮后进行补差。
80％月份计算方法：按合同工期（合同工期与实际工期不一致时，必须经建设业主签证）前80％月份（按开工日期开始，第一个月的开工日在1号—15号时，该月的信息价可以计入，第一个月的开工日在16号—31号时，该月的信息价不可以计入；最后一个月的完工日在1号—15号时，该月的信息价不可以计入，最后一个月的完工日在16号—31号时，该月的信息价可以计入）。
14.1.2.3以上变更价款在工程款支付时不予考虑，结算时予以考虑。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：    /       。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：  扣除设计费后合同价10%  。
预付款支付期限： 按规定缴纳履约保证金并签订合同且总监理工程师发出开工指令30天内。
预付款扣回的方式：  从施工图预算审核后工程进度款支付开始，分三次平均扣回，当期进度款不足以扣回当次应扣回的预付款时，顺延至下个计量周期，当期进度款不予支付  。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：    /      。
预付款担保形式：本项目不需要提供预付款保函。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：  合同签订时明确      。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：每月15日前提供上月工程量统计报表各5份，上报监理人核定后，报至建设单位，经审核后予以支付 。
进度付款申请单应包括的内容： 合同签订时明确   。
14.3.2工程款支付办法：
（1）设计付款时间
工程设计费支付：不支付预付款，在施工图完成通过图审（规范要求无需图审的则需通过发包人审查）后，支付设计费合同价的60% ；在工程竣工验收合格后7日内支付至设计费的90%；其余设计费在工程审计结算完成后7日内付清。
（2）施工付款时间            
关于付款周期的约定：按 月 支付工程进度款。
承包人在施工图完成后20日历天内完成施工图预算编制及提交发包人委托的第三方造价咨询单位审核。工程进度款中人工费按月支付，施工图预算未审核前，除按规定支付农民工工资外，发包人不予支付工程进度款。
实际支付进度款具体为：
（1）施工图预算未审核前，每月支付审核后产值的20%为农民工工资进入专用资金账户；
（2）施工图预算审核后，每月支付审核后产值的80%（其中工程进度支付款项的20%为农民工工资进入专用资金账户），当月可支付产值不足以抵扣预付款时，当月不支付工程进度款，可支付产值并入下月产值，直至累计可支付产值超过预付款时办理工程款支付；
（2）工程完工，竣工验收合格、配合完成施工图预算审核并提交完整的工程结算资料后付至经审核后施工图预算并按中标下浮率下浮后价格的85%；
（3）工程竣工结算经有关单位审计完成并项目竣工资料备案完成后付至工程费用审定结算价的98.5%；
（4）余额1.5%作为工程质量保修金在缺陷责任期结束后付清，本项目缺陷责任期为24个月。
关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。
备注： 
①上述工程款支付时承包人应及时开具发票，否则发包人相应顺延支付工程款；
②承包人应及时、足额支付民工工资，因承包人未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由承包人承担全部责任，造成损失的由承包人承担全部费用。
③竣工资料移交档案馆所产生的费用由承包人承担。
④若承包人未按时送审完整施工图预算审核报告或不配合发包人委托的第三方造价咨询人等对施工图预算的审核工作，导致无法按时出具施工图预算审核报告，造成工程进度款无计量依据，发包人可不支付进度款，由此造成的损失由承包人自行承担。
⑤如承包人为联合体投标的，由承包人牵头施工单位提出付款申请，经发包人审核后，设计费由发包人支付给承包人中的设计方、工程费用由发包人支付给施工承包人。
竣工资料移交市档案馆所产生的费用由承包人承担。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：   /    。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：    /        。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：竣工验收合格后30天内。
竣工结算申请的资料清单和份数：5份。
竣工结算申请单的内容应包括：工程名称、竣工结算资料，已付工程款，应扣留的质量保证金，应付竣工工程款等相关材料。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  /   。
发包人完成竣工付款的期限：
（1）发包人根据国家造价管理的有关规定以及有关部门审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续,如需国家审计的，则从其约定。
（2）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
（3）承包人在工程竣工后无限期有配合发包人接受项目审计、稽查和检查等的义务。如竣工结算后，经审计需要再核减结算款的，应无条件退还核减的款项；如承包人拖延的，发包人可从保修金中之间扣减该款项。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    合同签订时明确     。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第3种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：   / ；
(2)   /  %的工程款；
(3) 其他方式：质量保证金为施工结算价款的1.5％，在工程竣工结算时一次性扣留或以工程保函形式提交。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：  10份   。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：完成结算审核后30天内。
14.7.3结算特别约定：
（1）承包人应在工程竣工验收合格之日起六个月内报送结算，承包人报送结算资料应真实、合规及合法，如承包人所报结算造价经审核核减(增)额超过 5%以上时，追加费用按绍兴市政府投资项目工程造价款结算审核服务费最新相关文件执行。基本费遵循“委托人支付”的原则。
（2）承包人应充分考虑招标范围中的保证工期增加费和保险等费用，结算时以上费用不予另行计取。
[bookmark: _Toc54862346]第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法： / 。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的机械设备、项目班子未按投标承诺及时到位；
（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。
（5）承包人采购、使用了不合格的材料设备或不符合招标文件和施工图要求的材料设备。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：  合同签订时明确     。
15.2.3 承包人违约的责任
[bookmark: _Toc54862347]承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）在工程实施过程中，承包人发生各类违约时，承包人应支付的违约金或应扣除的履约担保金在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同。
（2）承包人违约造成合同终止的，还可以向承包人追偿全部经济损失。同时结合行业监管、综合监管、诚信管理，可以进行不良行为公告、限定一定期限的投标资格、纳入诚信管理等处罚。
除合同约定的违约赔偿或其他赔偿事项外，承包人还应承担发包人为实现债权承担的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、交通费、鉴定费等。
（3）在本合同履行过程中，承包人存有工程质量、工程进度等各违约行为的，承包人应立即整改到位；否则，应按不低于1万元/天向发包人支付违约赔偿金直至承包人违约行为被停止或纠正。
（4）发包人基于承包人违约等原因行使单方解除合同权的，承包人均应无条件在解除合同通知后15日内退出施工现场，承包人未及时退出施工现场的，应按1万元/天向发包人承担逾期退场或清场的赔偿责任；且就承包人已实际完成工程量，发包人尚未支付的工程价款，不再向承包人支付，用于折抵承包人应向发包人承担的违约赔偿金。
（5）由于承包人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，延误15日以内的，每延误一日按1万元/日赔偿；延误超过15日的，每延误一日按3万元/日赔偿且发包人有权解除本合同。延误设计周期赔偿限额为设计费的10％，从履约担保金额中扣除。延误赔偿后，总工期仍按合同约定，不作为工期延长的依据。
本项目设计工期要求：在中标通知书发出之日起     日历天内完成施工图设计。
（6）若因设计深度不够、设计错误、设计遗漏、资料不足而造成工期延误、增加投资或质量问题，承包人应承担违约金20万元/次，并赔偿全部因此产生的损失。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：承包人有下列行为的，发包人有权要求承包人整改其工作内容，承包人在约定期限内拒不整改的，发包人有权解除合同，扣除全部履约保证金，同时要求承包人承担违约责任及要求承包人承担发包人为实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、交通费、鉴定费等。发包人因此遭受的一切损失，由承包人负责赔偿，同时不得再参加本工程的投标：
（1）承包人的项目管理人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的；
（2）建设工程竣工前，承包人非法转包、违法分包建设项目的；
（3）因承包人无故停工超过20日历天（含20天）的；
（4）因承包人的原因致使工程质量、工程验收不合格，在发包人提出的合理期限内，承包人拒绝或无法修复的；
（5）承包人在合同约定的工期内未完工，在发包人催告的合理期限内仍未完工的；或承包人施工进度比预定计划严重滞后，显然不能按照合同约定的工期如期完成；
（6）承包人以自己的行为表示不再继续施工的；
（7）在施工过程中发生重大质量事故或者重大安全事故的；
（8）承包人因违规施工造成严重损害发包人信誉的；
（9）有其它违约行为造成无法履约的。
如出现上述情况，承包人在收到发包人发出解除合同的通知后，应立即停工，妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。承包人应在发包人发出解除合同通知后15日内撤出施工场地，若承包人未在该期限内撤出施工场地的，视为承包人放弃其遗留在场地内的材料、机械设备等物品的所有权，发包人可以处置。承包人撤出施工场时，应清空建筑垃圾，同时由承包人承担其撤出场地发生的所有费用，若发包人为此承担的，有权向承包人追偿。已经定货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，承包人承担由此所发生的费用。承包人须配合做好已完工程结算工作。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人未清场的材料、设备、设施等，发包人有权使用，费用承包人承担。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：   /  。

[bookmark: _Toc54862348]第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；
（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；
（3）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染；
（4）里氏地震烈度5度及以上地震、海啸等自然灾害；
（5）传染病爆发，瘟疫；
（6）火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果； 
（7）国家法律法规变化及政策性文件。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  /   天内完成款项的支付。

[bookmark: _Toc4784276][bookmark: _Toc4784277][bookmark: _Toc54862349]第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：
（1）承包人必须为施工现场的全部人员办理危险作业意外伤害保险，费用包含在合同总价内，由承包人承担。
（2）承包人必须为施工现场的全部人员办理建筑施工安全生产责任保险，费用包含在合同总价内，由承包人承担。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  第三者责任险的保险费由承包人支付。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人负责并承担费用。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人负责并承担费用。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：保险期限开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：合同签订后14日内提交。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。

[bookmark: _Toc54862350]第20条 争议解决
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。

[bookmark: _Toc6855435]25. 补充条款
[bookmark: _Toc87379594]（一）设计部分：
1、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定或变相指定生产厂、供应商（原则上生产厂、供应商不应少于三家）。
2、关于限额设计：所谓限额设计（包含变更设计部分），就是按照批准的初步设计概算建安费用控制施工图设计。
各专业在保证使用功能的前提下，根据限定的额度进行方案筛选和设计，并且严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证初步设计概算批复中的建安费用不被突破。设计人员在整个设计过程中，充分考虑施工因素，将设计优化最大程度的体现到各个设计阶段。
3、初步设计一旦批准，施工图设计预算不得突破批准的初步设计概算建安费用。
如果由于承包人原因造成施工图设计预算突破批准的初步设计概算建安费用，发包人将扣减相同比例的设计费，最大扣减数不大于设计合同价的10％。由于承包人提供的设计文件及资料出现遗漏或错误，由承包人负责修改或补充并出具修改图或设计变更联系单，此类设计变更引起的工程造价增加额按工程项目累计超过发改部门批复的该项目概算建安费用的3%（但不超过5%）时，发包人将扣除该项目设计费的5%作为中标人的违约金；累计超过发改部门批复的该项目概算建安费用的5%时，发包人将扣除该项目设计费的10%作为中标人的违约金。
4、所有图纸要深化到可以施工为止。承包人若无相关专业资质的，经发包人同意后，可由承包人委托具有相应资质的单位完成，费用不再增加，并由承包人承担相关法律连带责任。
5、本项目设计变更的设计由承包人组织，承包人应及时完成设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。严格控制设计变更联系单，设计变更联系单必须经发包人同意，严禁承包人直接向施工单位签发联系单，设计联系单调整不计取任何设计费用。
6、承包人应根据发包人需要在技术允许范围内随时对设计进行改正。
7、承包人应保持设计负责人、专业负责人的稳定，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：
（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作；
（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；
（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；
（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；
（5）参加本工程的相关验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若发包人在工作中发现设计负责人或专业负责人不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。
8、本合同项目开工后，承包人应按发包人要求做好施工现场设计服务，及时处理相关设计问题。
9、承包人有责任协助发包人进行环境影响评价等审批工作。
10、承包人的各阶段设计进度必须满足工程总体进度要求，满足发包人指示的关键日期要求，确保在发包人规定的设计周期内完成设计任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的设计文件及有关技术资料。
11、凡涉及到本次招标项目中标后的设计成果的任何知识产权均属于发包人所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。因承包人设计过程中的侵权而导致任何第三方提出侵权指控，由承包人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，发包人不承担由此引起的一切经济和法律责任。
12、工程开工后，设计单位需指派二名及以上设计人员（具有有效的执业证书并参加该工程设计）到工程现场进行设计指导，解决设计有关问题，当遇到设计问题时，设计单位应随时到现场处理，否则发包人有权视情节轻重扣除设计单位0.5-1万元的设计费。
[bookmark: _Toc87379595]（二）施工部分
1、施工图预算审定价不得超过批准后的初步设计概算中的建安费用；
2、工程费用审定结算价不得超过批准后的初步设计概算中的建安费用。
以上若有超过的，超过部分将由承包人自行承担。
3、本工程中标后，承包人不得转包或变相转包。
4、承包人应遵守各级建设行政主管部门、发包人上级主管部门和发包人有关工程管理、施工管理人员到岗履职管理的各项规定。
5、承包人自行考虑施工组织及措施费，若在后续施工中，在保证施工质量、安全的前提下，承包人采取了有效的赶工措施，弥补了前期施工的延误工期，发包人将返还前期施工延误所收取的款项；若承包人未弥补前期施工的延误工期，造成总工期发生延误，延误所收取的款项将抵充总工期延误违约金。
6、在施工过程中若出现工程质量、进度、安全、文明施工和人员未到岗到位等问题，被上级主管部门每发一次整改通知单，承包人在限期内未整改或整改未到位的，向发包人支付违约金1万元；被市级相关部门通报批评或被新闻媒体曝光的，向发包人支付违约金3万元；被市政府通报批评的，向发包人支付违约金10万元。 
7、承包人应遵守政府有关主管部门的管理规定，按规定办理有关手续并承担相关费用。由于承包人原因违反有关规定或承包人责任造成了损失及罚款等，承包人承担违约责任。
8、发包人有权增加与工程相关的工作，承包人不得拒绝。发包人可以取消部分工程内容，承包人必须接受，发包人对此不进行任何补偿。
9、承包人对自己施工范围内的工程要做好成品保护；由于承包人原因造成损坏的，由承包人自行妥善处理。
10、以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：
（1）承包人应全面履行安全职责并接受有关部门的监督和管理，加强施工作业安全管理，特别应加强交通管理、易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理；承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；承包人应制定应对灾害的紧急预案，做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。安全作业环境及安全施工措施所需费用均已包含在合同价款中；
（2）因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款或结算款中扣回；
（3）凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费均由承包人承担；
（4）承包人采购的所有材料的检测费用均由承包人承担；
（5）工程的建筑工程一切险、第三方责任险、人身意外伤害险费均包含在投标总价内不得另行计取，投标人在报价时请自行考虑；
（6）工程竣工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案，费用由承包人承担。竣工资料移交档案馆所产生的费用由承包方在投标报价时自行考虑，不再另行支付。
11、承包人必须按国家工程建设的有关规定，进行安全文明施工，在施工过程中（包括质保期内）发生的一切安全事故均由承包人自行负责，由承包人对造成的损坏将按原价赔偿，与发包人无涉。如有垃圾运输途中沿路抛弃的行为、施工车辆进出保护措施不到位导致污染外环境的行为，一经发现，除负责清理外，还应向发包人递交1000元／次的违约金。
12、在工程实施过程中，承包人需根据发包人的要求进行联系单审批，不得以施工方便为由随意单方面同设计人联系出具变更文件，所有设计变更须通过发包人、监理人认可方能出具。因设计、业主等因素引起工程量增（减）的，以经批准的工程变更联系单为依据进行工程量增（减）调整，工程变更联系单严格按照先审批后施工的原则办理。
13、竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在发包人指定时间内做到工完场清，发包人有权指定其他单位清理，由此产生的费用在承包人应付工程款中扣除。
14、承包人民工工资支付必须符合《绍兴市工程建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（绍市建设〔2020〕134号）和《关于调整用工实名制管理若干规定的通知》（绍市建设〔2018〕24号）等现行相关法律法规的规定。
[bookmark: _Toc87379596]15、现场原材料进场前，须办理相关手续，经发包人方认可后方可组织材料进场。
16、承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除，并处以相同款项处罚。
17、做好施工过程中有关书面、影像等资料的要求：对于工程结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。承包人发现施工技术资料任何错误或异常，应及时通知监理人和发包人。发现错误和异常隐瞒不报仍继续施工给发包人造成损失的，发包人有权追究承包人责任。
（三）其他部分
1、如联合体中标的，本合同承包人（乙方）均指联合体，条款内的责任和义务均由牵头人先行承担，牵头人再根据联合体各方约定向相关责任方实行追偿。
2、承包人在施工前，主要设备及材料的实际使用品牌需由发包人确认后进行施工；如未经发包人确认自行施工的，由此造成的工程费用损失由承包人自行承担，发包人不予补偿任何费用，不予延期工期。
3、承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量的增减及工作内容的变更。
4、须遵守发包人制订的各项制度文件。
5、由于承包人原因，引起第三方与发包人或承包人的纠纷或第三方向发包人或承包人提出的索赔等，由承包人全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与发包人无关，造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任（包括但不限于律师费、诉讼费等的支出）。
6、承包人应做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。
7、未尽事宜由承包人与发包人另行协商在合同中签订。
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合同协议书
发包人（全称）：   绍兴名士乡人才发展有限公司    
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就绍兴名士乡人才公司国际青年人才社区装修改造项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc54862165]一、工程概况
1. 工程名称：绍兴名士乡人才公司国际青年人才社区装修改造项目EPC总承包。
2. 工程地点：绍兴市越城区人民东路289号等1号楼、2号楼。
3. 工程审批、核准或备案文号： 2112-330602-04-01-515445 。
4. 资金来源：自筹100%  。
5. 工程内容及规模：项目涉及总建筑面积约7000平方米，庭院面积约600平方米，其中1 号楼约3300平方米，2号楼约3700平方米，建筑楼层为6层。
项目总投资约2000万元。
6. 工程承包范围：
绍兴名士乡人才公司国际青年人才社区装修改造项目的深化方案设计、施工图设计、工程施工及设备购置（包括生活设施设备采购）、运输、货到就位以及安装、调试、保修、检测等一切项目内容，直至验收检测合格交付至建设单位使用。
设计范围：项目范围内的施工图设计及施工期内的配合服务。具体包括但不限于：建筑外立面、结构加固、装饰装修、庭院景观、电气、智能化、暖通、消防及软饰陈列（包括生活设施设备）等。设计图纸必须由业主及运营商确认。
施工及采购范围：施工图设计范围内的所有施工内容【建筑外立面、结构加固、装饰装修、庭院景观、电气（不包括租赁房间内的热水器、空调、洗衣机、冰箱）、智能化、暖通、消防、软饰陈列（包括生活设施设备）】及用电扩容、原有装修拆除及外运、采购、运输、货到就位以及安装、调试等。
其他内容：完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。
[bookmark: _Toc54862166]二、合同工期
计划开始工作日期：     年     月    日。
计划开始现场施工日期：    年     月     日。
计划竣工日期：    年     月    日。
工期总日历天数：    日历天（含施工图设计、施工及设备购置等所有内容的完成时间，其中深化方案设计和施工图设计须在中标通知书发出之日起    日历天内完成）
[bookmark: _Toc54862167]三、质量标准
工程质量标准：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准；施工质量要求达到合格标准。
[bookmark: _Toc54862168]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥            元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)                     （¥          元）；适用税率：     %，税金为人民币（大写)             （¥       元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)                     （¥          元）；适用税率：     %，税金为人民币（大写)             （¥       元）； 
（3） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)                    （¥          元）；适用税率：     %，税金为人民币（大写)             （¥       元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（6） 双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写)                    （¥          元）；适用税率：     %，税金为人民币（大写)             （¥       元）。
2. 合同价格形式：
[bookmark: _Toc54862169]中标价即为合同价。
五、项目经理（EPC总承包项目负责人、施工项目负责人、设计项目负责人）
EPC总承包项目负责人：  合同签订时明确    。
施工项目负责人：  合同签订时明确    。
设计项目负责人：  合同签订时明确    。
[bookmark: _Toc54862170]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc54862171]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc54862172]八、订立时间
本合同于     年     月     日订立。
[bookmark: _Toc54862173]九、订立地点
本合同在            订立。
[bookmark: _Toc54862174]十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。
[bookmark: _Toc54862175]十一、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。


	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真： 
电子信箱：
开户银行：
账号：
	统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：



附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工   程名称
	建设规模
	建筑面积  (平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工 日期
	竣工 日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价 （元）
	质量  等级
	供应 时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                                                
　　承包人（全称）：                                                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　     本协议书承包范围内的全部工作内容           　　
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；
5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；
7．其他项目保修期限约定如下：
       《建设工程质量管理条例》未明确保修期的，保修期按2年计。   
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：        。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：            承包人(公章)：             
地  址：             地  址：              
法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：         
电  话：            电  话：             
传  真：            传  真：             
开户银行：           开户银行：           
账  号：               账  号：             
邮政编码：            邮政编码：           

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






附件5：履约担保格式

承包人履约保函

                       (发包人名称)：
鉴于你方作为发包人已经与                     (承包人名称)(以下称“承包人”)于       年    月    日签订了                  (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币     元(大写)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后六个月内。即截止时间为    年   月   日。如实际开工时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期作相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：
(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第10条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉或提请绍兴仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                                                        。

担保人：                                  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：                    (签字)
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日    




[bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296503232]
附件6 ：
预付款担保格式（略）





附件7：支付担保格式
发包人支付保函
                       (承包人)：
鉴于你方作为承包人已经与                   (发包人名称)(以下称“发包人”)于          年       月        日签订了       (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
我方保证的金额是主合同约定的工程款的          ％，数额最高不超过人民币元(大写：                     )。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程决算审计结论双方认可之日后六个月，或自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后      日内。即截止时间为      年
     月     日。如实际工开时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。
你方与发包人协议变更工程款决算审计支付日期的，保证有效截止时间按照变更后的支付日期作相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起    个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉或提请绍兴仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                                                     。
担保人：                                  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：                    (签字)
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日    

备注：本支付担保相关约定应当与履约担保对等。




第五章  工程量清单
工程量清单按第二章投标人须知3.2.2要求编制
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第六章  图  纸

（初步设计相关资料另附）



第七章  技术标准和要求

（根据需要填写）

第一节  一般要求
1．工程说明（略）
2．承包范围（略）
3．工期要求（略）
4．质量要求（略）
5．适用规范和标准（略）
6．安全文明施工（略）
7．治安保卫（略）
8．地上、地下设施和周边建筑物的保护（略）
9．样品和材料代换（略）
10．进口材料和工程设备（略）
11．进度报告和进度例会（略）
12．试验和检验（略）
13．计日工（略）
14．计量与支付（略）
15．竣工验收和工程移交（略）
16．其他要求（略）

第二节  特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求（略）
2．特殊技术要求（略）
3．新技术、新工艺和新材料（略）
4．其他特殊技术标准和要求（略）


第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

附件A：施工现场现状平面图（略）










第八章  投标文件格式

























             （项目名称）招标
投  标  文  件






（资格审查资料/技术标/商务标）






投标人：                               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年         月         日




目    录
一、投标函
二、总报价书
三、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、已标价工程量清单
五、项目实施计划
六、项目管理机构
七、拟分包计划表
八、资格审查资料

[bookmark: _Toc471863710][bookmark: _Toc470468646]

附件一
[bookmark: _Toc471863711]投 标 函

 
                        （招标人名称）：
1、我方已仔细研究了               （项目名称）《EPC总承包招标文件》的全部内容，愿意以下浮（大写）百分之         （小写         %）的条件承包工程施工、设计工作任务；工期           ，按合同约定完成EPC总承包，修补工程中的任何缺陷，实现工程目标。
2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、.一旦我方中标，我方保证在  /  年  / 月  /  日开工， / 年  /   / 日竣工，即        
          天（日历日）内竣工并移交整个工程（含设计工期）。按合同约定进行EPC总承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目标。
4、如果我方中标，我方将按规定办理合同价款  2 %的履约担保手续。
5、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
6、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。



投 标 人（牵头人）：           （盖公章）
法定代表人（牵头人）或委托代理人：           （签字或盖章）
日 期：   年   月   日

附件二
[bookmark: _Toc470468648][bookmark: _Toc471863713]二、总报价书

                 工程                总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	下浮率
	（大写）：百分之                     

	工期
	工期：            日历天（其中深化方案设计和施工图设计在中标通知书发出之日起      日历天内完成）  

	质量
	设计质量：                        

	
	施工质量：                       






投标人（牵头人）：     （盖章）

法定代表人（牵头人）：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日



三、法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人（牵头人）：                          （盖单位章）
         年        月        日 

三、授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                          
                                                           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投  标  人（牵头人）：           （盖单位章）
法定代表人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                   
委托代理人：                    （签字或盖章）
身份证号码：                                   

        年        月        日


四、已标价工程量清单

五、项目实施计划

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表
附表七  施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台
时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。
附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：临时用地表
	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	




附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求
（一）施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                              。
（二）暗标的编制和装订要求
1．打印纸张要求：                                            。
2．打印颜色要求：                                                               。
3．正本封皮(包括封面、侧面及封底)设置及盖章要求：                               。
4．副本封皮(包括封面、侧面及封底)设置要求：                                     。
5．排版要求：                                      。
6．图表大小、字体、装订位置要求：                                               。
7．所有“技术暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用                方式装订；
8．编写软件及版本要求：Microsoft Word                     ；
9．任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；
10．除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，尽可能简化编制和装订要求。

六、项目管理机构
（一）本项目设计部分专业人员配备表
设计项目部管理人员配备，满足以下最低配置要求，否则技术标符合性审查不予通过。
	设计项目部管理人员配备

	序号
	专业岗位名称
	配备人数
	姓名
	执业资格或技术职称
	岗位职责
	备注

	1
	设计负责人
	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


注：1、本表已列专业岗位为最低要求，不得减配，但可按工程实际需要增设。
2、本表要求的设计人员必须具有相应的执业资格证书或职称证书。
3、表格不够可以扩展。
（二）本项目施工项目部管理人员配备表
施工项目部管理人员配备，满足以下最低标准配置，否则技术标符合性审查不予通过。
	施工项目部管理人员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机

	
	EPC总承包项目负责人
	
	
	

	
	施工项目负责人
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	

	
	建筑施工员
	 
	
	

	
	建筑施工员
	
	
	

	
	质检员
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	资料员
	
	
	

	
	材料员
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本工程施工管理人员最低配置为：EPC总承包项目负责人1人，施工项目负责人1人，技术负责人1人，建筑施工员2人、安全员2人、质检员1人、资料员1人、材料员1人；投标人须按以上表格制作填写。
2、表格不够可以扩展。

（三）主要人员简历表
附1：EPC总承包项目负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	注册执业资格及等级
	 
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



附2：设计项目负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	注册执业资格及等级
	 
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





附3：施工项目负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	注册执业资格及等级
	 
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	























附4：主要项目管理人员简历表

	岗位名称

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执行资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作
	


























七、拟分包计划表
（根据需要填写）

	序
号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
日期：       年     月     日  












八、资格审查资料
（一）不采用计算机辅助评标的工程，资格审查资料必须包含的资料
1、法定代表人身份证明（见第八章附件）；（联合体投标的，仅牵头人提供）
2、授权委托书（如有，见第八章附件）；（联合体投标的，仅牵头人提供）
3、投标人基本情况表（见（三）投标人基本情况表）；（联合体投标的，联合体双方均需提供）
4、联合体协议书复印件（如为联合体投标，见（五）联合体协议书）；
5、企业资质证书副本复印件；（联合体投标的，联合体双方均需提供）
6、营业执照副本复印件；（联合体投标的，联合体双方均需提供）
7、企业安全生产许可证复印件；（仅施工企业要求提供）
8、施工企业有效期内的浙江省住建厅备案证明或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案截图扫描件（浙江省内企业不做要求）；（仅施工企业要求提供）
9、设计企业有效期内的浙江省住建厅备案证明或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统” 备案截图扫描件（浙江省内企业不做要求）；（仅设计企业要求提供）
10、EPC总承包项目负责人和施工项目负责人相关的建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证B证复印件、养老保险证明〔须提供缴费期限包含2022年1月至2022年3月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；（仅施工企业要求提供）
11、设计项目负责人注册证书复印件、养老保险证明〔须提供缴费期限包含2022年1月至2022年3月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；（仅设计企业要求提供）
12、承诺书（见（六）承诺书）；（盖相应企业公章）
13、承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖公章；（联合体投标的，仅牵头人提供）
以上3～11点必须原件（不含公证件及其他替代证明）复印或电子证书打印，盖投标人公章。
联合体投标的，联合体牵头人须提供上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（10）、（12）、（13）点证件；联合体中承担设计任务的成员单位提供上述第（3）、（5）、（6）、（9）、（11）、（12）点证件。第（4）点内容必须由联合体各方盖章。

（二）采用计算机辅助评标的工程，资格审查资料必须包含的资料
1、投标人基本情况表（见（三）投标人基本情况表）
2、企业资质证书扫描件
3、营业执照副本扫描件
4、企业安全生产许可证扫描件
5、省外企业须提供省住建厅核发的有效期内的备案证明。
6、项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）扫描件
7、企业          年度财务报表复印件
8、施工项目部管理人员配备表（七、项目管理机构  附4）
9、拟派项目负责人为投标企业在职职工的，须提供      年   月至      年   月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章。）。拟派项目负责人为离退休返聘人员的，须提供退休证明及单位聘用证明（扫描件）
10、项目负责人在开标前无在建工程承诺书（七、项目管理机构  附3）（电子投标文件中盖投标人电子公章）
11、承诺书（承诺对资格后审资料的真实有效性负责，格式自拟），电子投标文件中盖投标人电子公章和法定代表电子人印章。
以上2~7、9点必须原件（不含公证件及其他替代证明）扫描，扫描后盖投标人电子公章。

（三）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	



（四）近年财务状况表
备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。








（五）联合体协议书
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程EPC承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）
……
        年        月        日           
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人的授权委托书。



（六）承诺书（独立投标人的以下2份承诺书均需提供并签字盖章，联合体投标的由相应成员单位签字盖章）

承诺书（施工企业提供）

————————（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的EPC总承包项目负责人           （EPC总承包项目负责人姓名）和施工项目负责人           （施工项目负责人姓名）系现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人；企业和项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺

投标人：                             （盖单位章）
法定代表人：               （签字或盖章）
          年        月        日


承诺书（设计企业提供）

————————（招标人名称）：
我方在此声明，我方和拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的设计项目负责人           （设计负责人姓名）近 5 年均无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺

投标人：                             （盖单位章）
法定代表人：               （签字或盖章）
          年        月        日
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