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使 用 说 明

1、本招标文件适用于绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程等）项目监理的招标投标。

2、本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招标投标监督管理部门备案。

3、招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

越城区整合集聚印染企业江滨水处理12万吨/日污水处理工程（深度处理）监理
招标文件
招标人：                 绍兴柯桥江滨水处理有限公司                （盖章）  

招标人法定代表人：               徐冬                   （签字或盖章） 

招标人地址：                滨海工业区兴滨路北十一路口                        

联系电话：0575-85566726  传真：           /         
联系人：    李冠军        手机：0575-85566726
招标人统一社会信用代码：                                   

招标代理机构：         浙江中际工程项目管理有限公司               （盖章）
法定代表人：                 来建萍                          （签字或盖章）

地    址：           绍兴市越城区元城大厦10楼1003-2室                      

电    话：    0575-88190118、15157512144         传  真：    0575-88191118     
联 系 人：           罗燕燕                  
签发日期：    2022     年          月         日

 备案单位意见：                                （备案章）

 经 办 人：                                   （签字或盖章）

备案日期：        年        月       日
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第一章  招标公告

  越城区整合集聚印染企业江滨水处理12万吨/日污水处理工程（深度处理）监理 招标公告

1.招标条件

本招标项目越城区整合集聚印染企业江滨水处理12万吨/日污水处理工程（深度处理）监理 （项目名称）已由绍兴市柯桥区行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以绍柯审批投【2020】217号、绍柯审批投【2020】219号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴柯桥江滨水处理有限公司，建设资金来自 自筹  （资金来源），项目出资比例为  100%  ，招标人为绍兴柯桥江滨水处理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行  公开  招标。
 2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市柯桥区。 
2.2 建设规模：  本工程主要内容为越城区整合集聚印染企业江滨水处理12万吨/日污水处理工程深度处理全部内容，包括各类建构筑与其配套的工艺、结构、建筑、设备、电气仪表自控和场外工程等。工程设计规模为12万吨/日，总用地面积约275亩，总投资估算约12.5亿元。本次实施深度处理工艺段内容，建安施工费约1.5亿元，工艺设备费约2亿元，招标估算价： 监理费暂定约204万元。

2.3 招标范围：越城区整合集聚印染企业江滨水处理12万吨/日污水处理工程深度处理工艺段所需的措施项目及其他项目等工程的施工监理、设备监造、设备安装监理及保修期监理工作。 

2.4工程类别：  市政公用工程 

2.5 计划工期：  监理服务期为46个月，其中工程施工服务期22个月，保修期24 个月。

2.6 质量要求：   合格。   

2.7标段划分：    /     
2.8资格审查方式：   资格后审。   
3.投标人资格要求 

3.1 本次招标要求投标人具备的工程监理综合资质或具备市政公用工程监理甲级 资质，/业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。项目总监须具备 有注册在投标人单位的市政公用工程国家注册监理工程师执业资格，且无在监工程，  拟派项目总监须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至 2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目总监为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）  。
3.2主要设备、材料要求：  /   。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内；

3.3.2企业需要具有有效期内的浙江省住建厅备案证明或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图，（浙江省内企业不做要求）。
3.3.3企业在  /   年 /  月 /  日前与 /  签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目总监近 5 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.4 本次招标  不接受   联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /   。
3.5 各投标人均可就上述标段中的  /    （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2022 年   月   日  08:30 时至 2022 年    月    日 17:00 时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2招标文件每套售价 0 元，售后不退。图纸押金  0 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金

本项目需缴纳投标保证金4万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在    年   月   日 17:30 时前缴纳。缴纳方式为：投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：

账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：  6224861565799023304 ；

账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000223  ；

投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

   招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。

    招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：   入围10家    。

6.2评标方法：  综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标）    ；

6.3中标方式：  最高分中标      。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为 2022 年   月   日    时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 。

6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

7.发布公告的媒介    

本次招标公告同时在      /     （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 

招标人：绍兴柯桥江滨水处理有限公司 招标代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司  
地  址： 滨海工业区兴滨路北十一路口  地    址：绍兴市越城区元城大厦10楼1003-2室  
联系人：      李冠军                  联 系 人：          罗燕燕                
电  话： 0575-85566726       电    话： 0575-88190118、15157512144   

招标人：  绍兴柯桥江滨水处理有限公司   

招标代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司
 2022  年    月    日

招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：

      年    月    日                                年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	项

号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	越城区整合集聚印染企业江滨水处理12万吨/日污水处理工程（深度处理）监理

	2
	建设地点
	绍兴市柯桥区。

	3
	建设规模
	 本工程主要内容为越城区整合集聚印染企业江滨水处理12万吨/日污水处理工程深度处理全部内容，包括各类建构筑与其配套的工艺、结构、建筑、设备、电气仪表自控和场外工程等。工程设计规模为12万吨/日，总用地面积约275亩，总投资估算约12.5亿元。本次实施深度处理工艺段内容，建安施工费约1.5亿元，工艺设备费约2亿元。

	4
	建设资金来源
	自筹100%

	5
	质量标准
	合格

	6
	招标范围
	越城区整合集聚印染企业江滨水处理12万吨/日污水处理工程深度处理工艺段所需的措施项目及其他项目等工程的施工监理、设备监造、设备安装监理及保修期监理工作。

	7
	工期要求
	 监理服务期为46个月，其中工程施工服务期22个月，保修期24 个月。

	8
	投标人资质

等级要求
	工程监理综合资质或具备市政公用工程监理甲级

	9
	项目总监资格要求
	项目总监须具备有注册在投标人单位的市政公用工程国家注册监理工程师执业资格，且无在监工程，拟派项目总监须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至 2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目总监为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年5月至 2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

	10
	监理收费基准价
	监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×60%。（专业调整系数取1.0；工程复杂程度调整系数取1.0；高程调整系数取1.0）

监理收费基价暂按1.7亿元考虑（建安施工1.5亿+工艺设备总包2亿*10%），监理收费基准价暂定为204万元。

监理费费率=204/17000=1.2%（暂按1.7亿元为计费基数）
中标监理费费率=1.2%×（1+中标浮动率）

监理费结算价=（建安施工结算审计价+工艺设备总包最终合同价*10%）×中标监理费费率

*报价包含深度处理工艺段相关配套工程的监理服务，报价时自行考虑报价，今后不作调整。

	11
	投标报价方式
	采用浮动率报价：浮动率报价上限为0%（含），超过0%上限的为废标。


续表

	项

号
	内   容
	说明与要求

	12
	投标有效期
	为：  90   日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标保证金
	计人民币 4万元    

	14
	招标人书面澄清时间
	时间： 2022  年     月     日

	15
	投标人书面提问

截止时间
	时间： 2022 年     月     日    时    分

地点：   绍兴市越城区元城大厦10楼1003-2室   

	16
	招标人书面答疑时间
	时间：  2022 年     月     日

	17
	投标文件份数
	1、资格审查资料： 1  份正本， 6 份副本

2、商务标：  1  份正本，  6  份副本

3、技术标：  1  份正本，  6  份副本

	18
	投标文件提交地点及截止时间
	地点：  绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（市公共资源交易中心）    

时间：  2022 年    月    日     时     分

	19
	开标时间及地点
	地点：  绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（市公共资源交易中心）  

开始时间：  2022年    月    日    时    分

	20
	投标报价要求
	浮动率报价最多只能精确到小数点后一位，否则作废标处理。

	21
	投标人代表出席开标会

	
	公开招标项目

1、投标人法定代表人（企业负责人、技术负责人）或其授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为放弃投标。

2、投标人的法定代表人（企业负责人、技术负责人）应与市公共资源交易中心入库登记中企业资质证书的内容一致。若企业资质证书上无企业负责人和技术负责人信息的，应与省（自治区、直辖市）住房城乡建设主管部门建筑市场监管与诚信信息平台登记的人员信息一致。以上人员在参加开标会议时携带本人身份证、省（自治区、直辖市）住房城乡建设主管部门建筑市场监管与诚信信息平台载明人员信息的网页打印件并加盖公章，否则视为自愿放弃投标。
3、参加投标会议的投标人代表均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。
4、非电子投标项目，授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

5、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。

本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。

(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。

(2)采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。

投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	22
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。

	23
	招标人补充的其他内容

	24
	投标人提交依法组建的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	25
	评标委员会推荐中标侯选人数量  1  名
	

	26
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中商务标按原浮动率报价法评标，重新报价并重新抽取基准浮动率，技术标保留原分值，重新定标。

	27
	本项目招标评标采用   综合评估法（设技术标）    方式评标。

中标方式：  总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取浮动率低者（即报价低者）为中标候选人，若浮动率也相同，则抽签确定中标候选人。

中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人将重新确定中标人，投标保证金不予退还。 

	28
	履约保证金：合同价的2%（履约保证金形式可以现金、保函），合同签订前全额提交给招标人。工程竣工验收合格且无任何工期、质量问题后28天内返还（不计息）。


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展

一、总    则
（一）工程说明
本工程说明详见投标须知前附表。

（二）招标方式

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章及  绍市建管【2003】66号等   文件，采用  公开招标  的方式，择优选定中标人。

（三）监理招标范围及工作任务

招标范围：本工程招标范围详见投标须知前附表。

工作任务：

(1)承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资进行监督和控制。

(2)审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况。

(3)签发经设计单位认可并经业主审定同意的变更联系单。

(4)签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件,对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作。

(5)工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与甲方组织的竣工验收。

(6)按业主要求定期向业主汇报工程实际进度与质量情况。

(7)审定承包单位移交的工程，建立技术档案和竣工图。

(8)业主要求其它事项。

（四）投标费用

投标人应承担其参加招标活动自身所发生的费用。

本招标文件收取工本费  0 元/份。

二、招标文件
（一）招标文件的组成

招标文件由投标须知前附表、投标须知、合同主要协议条款、技术规范及设计文件、投标文件（附表件）等。

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。

（二）招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表载明日期，以书面形式(包括书面文件、电传、传真、电报等)向招标人提出，招标人将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

三、投标报价
（一）投标报价

1、本工程报价投标须知前附表载明的方式进行编制。

2、投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括浮动率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

（二）投标货币

投标报价中涉及的货币币种全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格审查资料、商务标和技术标三部分组成。

1、资格审查资料： 

（1）资质证书（复印件加盖公章）；

（2）营业执照（复印件加盖公章）；

（3）总监注册证书 （复印件加盖公章）；

（4）企业  / 年度财务报表（复印件加盖公章）；
（5）监理项目部管理人员配备表（附表三）；

（6）项目总监无在监工程承诺书（附件四）；
（7）拟派项目总监为投标人在职职工的，须提供缴费期限包含 2022年  5 月至  2022年7 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章，须注明上述月度详细缴纳金额）；拟派项目总监为离退休返聘人员的，须提供退休证明及单位聘用证明（复印件）；项目总监为事业编制的，则提供缴费期限包含2022年  5 月至  2022年7月的由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

（8）承诺书（承诺对资格审查资料的真实有效性负责，加盖投标人公章和法定代表人印章），格式自拟。

（9）企业需要具有有效期内的浙江省住建厅备案证明或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图，（浙江省内企业不做要求）。

（10）其他：                 /                 。

2、商务标：监理报价采用浮动率报价，报价有效范围详见投标须知前附表。

投标文件需用的附表件有本招标文件第四章投标文件（附表件）第 1、2、3、5、9  条。

3、技术标包括：

（1）监理目标及综合说明，监理大纲具体内容的针对性。

（2）针对本工程的监理大纲或技术方案，监理工作计划，组织及目标控制。

（3）投入本工程的检测仪器、设备汇总表。

（4）企业、总监、专业监理工程师业绩，须提供中标通知书、合同、竣工验收证书等证明材料，如证明材料中未出现本次投标确定的总监、专业监理工程师姓名的，需提供项目发包人或项目所在地建设行政主管部门出具的证明材料。投标人在开标时须提供证明材料原件，否则不得分。
投标文件需用的附表件有本招标文件第四章投标文件（附表件）第 6、8 条。

（二）投标文件格式要求

投标人应使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

（三）投标保证金

1、投标人应提供投标须知前附表中的投标保证金，投标保证金在领取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等（不包括现金）。

2、未中标的投标人的投标保证金将在定标后5日内退还。

3、中标人按要求签署合同后，5日内退还其投标保证金。

4、如投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

投标人无正当理由放弃投标的。

中标人未能在规定期限内无正当理由而拒签合同。

其他不正当的投标行为。

企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
（四）投标文件的份数和签署

1、投标人按投标须知前附表规定编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，由投标人加盖单位公章和法定代表人印鉴。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件分别标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并合装密封。

2、资格审查资料、商务标和技术标应采取分装密封。

3、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。

4、其他                  /                   。

（二）投标截止期

投标人递交投标文件应按投标人须知前附表规定的日期、时间和地点递交。逾期送达的投标文件，为无效的投标文件，将被招标人拒收。

六、开   标

（一）开标

1、招标人将于投标人须知前附表规定的开标时间和地点举行开标会议。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见投标人须知前附表21条。

2、本项目开标邀请  绍兴市柯桥区公共资源交易中心  参与监督，并请  浙江省绍兴市国信公证处  公证处予以公证。

3、其他： 投标人开标前确定的总监和投标书中所确定的总监两者必须一致，否则作废标论处 。

（二）投标文件及投标人有下列情况的，将视为废标：

1、投标书中的投标函印章不符要求，或者企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的；
    2、投标书的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
    3、投标人未按照招标文件的要求缴纳投标保证金的；
    4、组成联合体投标的，投标书未附联合体各方共同投标协议的；
    5、投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或两个以上的报价，未声明哪一份（个）有效的；
    6、投标书对招标文件提出的所有实质性要求和条件未能在实质上作出响应的；
    7、投标价高于投标最高报价限价或参考标底的，或投标书附有招标人不能接受的条件；
    8、投标人以他人的名义投标、串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；
    9、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标要求，或者拒不按照要求对投标书进行澄清、说明或者补正的；
    10、投标人的价格明显低于其它投标报价或者在设有标底时低于标底超过合理幅度，使得其投标报价可能低于其企业成本，且投标人不能合理说明或者不能提供相关材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价进行竞标的；

11、投标人招标会议前确定的项目负责人与投标文件中的项目负责人二者不一致的。
   12、其他依法应作为不合格投标或废标的。
（三）唱标和记录

唱标内容须做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认。

（四）评标入围办法：  按下列办法确定入围投标单位。

（1）参加开标并接规定递交投标文件的投标人超过 10 家的,应采用随机的方式确定 10 家 投标人进入评审。

（2）参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过 10 家的，全部投标人均进入评审。
（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性的评审：经评标委员会评审，按规定否决不合格投标或界定为废标的，因有效投标单位不足 3 家的，将从未入围的投标人中按照原入围办法补足至 3 家，并对其进行符合性评审。当所有投标被否决的，不足 3 家，招标人应当依法重新招标。
七、评    标
（一）评标组织

招标人根据绍兴市建设工程评标、定标有关规定组成评标委员会。

（二） 评标原则

1、竞争优选；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，监理大纲先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

1、评标委员会根据投标人的投标文件，唱标内容，对投标书技术部分和商务部分进行全面评审计分。

2、分值分配：（1）商务标  70  分；（2）技术标  25分。

3、评分标准如下：

3.1技术标评分标准：

	序号
	项目
	分数
	评分办法

	1
	质量控制
	4
	质量目标分解、规划合理得1分；质量控制体系健全得1分；质量控制措施有效可靠得1分；控制手段先进完善得1分。

	2
	进度控制
	3
	工程总进度计划科学、优化，工期控制点设置合理得2分；控制措施与手段可靠有力得1分。

	3
	投资控制
	3
	风险预测与防范对策有效可行得1分；能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点得1分；能兼顾工期与质量目标，提出有效的合理化建议，降低工程投资得1分。

	4
	组织协调
	3
	组织协调内容具体得1分；措施得力得1分；各项制度健全得1分。

	5
	合同管理
	1
	合同管理、控制合理全面得1分。

	6
	企
业
信
誉
保
证
	企业

业绩
	4
	1.企业自2017年7月1日以来【以竣工验收证书时间为准】，监理且完成过含5万吨/日及以上污水处理工程或5万吨/日及以上供水工程,且单项监理服务费合同金额在50万元人民币及以上工程项目业绩（不含单独提标改造项目、不含生态组合塘工艺污水厂项目），每有1个，得1分，最多2分。
2.企业自2017年7月1日以来【以竣工验收证书时间为准】，监理且完成过含10万吨/日及以上污水处理工程工程或10万吨/日及以上供水工程,且单项监理服务费合同金额在100万元人民币及以上工程项目业绩（不含单独提标改造项目、不含生态组合塘工艺污水厂项目），每有1个，得2分，最多4分。
注：上述项目业绩证明材料须同时提供中标通知书、合同、竣工验收证书、合同相关的监理费发票，上述材料缺一不可，若上述证明材料未能体现项目特征的，则另需提供建设单位开具的证明材料，复印件加盖公章装订于投标文件中。
本项内容总得分最高得4分，企业业绩不重复计分。

	
	
	总监理

工程师
	3
	1.拟派项目总监资格符合要求，等1分。

	
	
	
	
	1. 拟任项目总监自2017年7月1日以来【以竣工验收证书时间为准】，监理且完成过含5万吨/日及以上污水处理工程或5万吨/日及以上供水工程,且单项监理服务费合同金额在50万元人民币及以上工程项目业绩（不含单独提标改造项目、不含生态组合塘工艺污水厂项目），每有1个，得1分，最多1分。

2.拟任项目总监自2017年7月1日以来【以竣工验收证书时间为准】，监理且完成过含10万吨/日及以上污水处理工程工程或10万吨/日及以上供水工程,且单项监理服务费合同金额在100万元人民币及以上工程项目业绩（不含单独提标改造项目、不含生态组合塘工艺污水厂项目），每有1个，得2分，最多2分。

注：上述项目业绩证明材料须同时提供中标通知书、合同、竣工验收证书、合同相关的监理费发票，上述材料缺一不可，若上述证明材料未能体现项目特征的，则另需提供建设单位开具的证明材料，复印件加盖公章装订于投标文件中。
项目总监业绩总得分最高得2分，允许与企业业绩重复计分。

	
	
	专业监理工程师
	2
	满足监理项目部管理人员配备表中的专业监理工程师（包括市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程等岗位）均为国家注册监理工程师的，得满分；每缺一个扣1分，本项扣完为止。

	
	
	监理员
	2
	满足监理项目部管理人员配备表中的监理员均有上岗证书,得2分。


注：（1）本工程配备的总监、专业监理工程师及专职监理人员不得重复承担专业工作，所有人员须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）。

（2）评标委员会组建按规定，设技术标的不少于七人，进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分保留两位小数（小数点后第三位四舍五入）。缺项时，该项分值为0分。

3.2商务标评分标准： 

（1）监理商务标报价采用浮动率报价。

（2）浮动率上限为 0%（含上限），超过0%上限的为废标。（3）开标时，浮动率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由业主代表在-20%～0%（含上、下限）范围内随机抽取两次，算术平均后为基准浮动率。浮动率计算抽取档次以1%为一档。

（4）投标人的浮动率报价等于基准浮动率时，为满分，每高于基准浮动率一档，扣3分，每低于基准浮动率一档，扣2分，不足时按插入法计算，扣完为止。

（5）浮动率报价精确到小数点后一位小数，分值计算精确到小数点后二位小数。

备注：总得分=技术标得分+商务标得分。
（四）投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、中    标

中标方式：  得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取浮动率低者为中标候选人，若浮动率也相同，则抽签确定中标候选人  。

中标价=监理收费基准价（暂按204万元计取）×（1+中标浮动率）。

九、授予合同
（一）中标通知书

1、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标投标管理部门提交招标投标情况书面报告，招标管理部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书。

（二）合同签订

招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人将重新确定中标人，投标保证金不予退还。
第三章 合同主要协议条款
合同标准条件采用现行的建设工程委托监理合同示范文本的《标准条件》，以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

1、工期要求按投标须知前附表，具体与施工开竣工日期相对应。监理人必须督促施工单位按期竣工，若由于监理原因造成工期延期，每延期一天扣实际监理费总价的千分之二。

2、工程质量要求按投标须知前附表，若由于监理不力造成工程质量不能满足上述要求，扣除实际监理费总价的  20%    。

3、中标价即为暂定合同价。
结算时按下列公式调整合同价款：
监理费结算价=（建安施工结算审计价+工艺设备总包最终合同价*10%）×中标监理费费率
监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×60%。（专业调整系数取1.0；工程复杂程度调整系数取1.0；高程调整系数取1.0）

监理收费基价暂按1.7亿元考虑（建安施工1.5亿+工艺设备总包2亿*10%），监理收费基准价暂定为204万元。

监理费费率=204/17000=1.2%（暂按1.7亿元为计费基数）
中标监理费费率=1.2%×（1+中标浮动率）

*①报价包含深度处理工艺段相关配套工程的监理服务，报价时自行考虑报价，今后不作调整。

*②报价包括附加工作和额外工作、缺陷责任期监理2年的工作，如工期延误，中标单位需自行承担相关费用，监理费不另行支付。
4、监理费支付：中标监理费费率一次性包干，不作调整。项目按工程施工进度款的支付额 ×中标监理取费率确定监理费，与工程进度款同步支付（监理费必须达到 5 万元及以上）。通过质监部门竣工验收达到工程质量达到招标文件的要求，按工程施工进度款的支付额×中标监理取费率确定监理费，工程施工结算审计完成后付至监理费合同价的 98.5%，余款1.5%在工程备案完毕且监理缺陷责任期2年满后一个月内付清。人员到位未达到要求的，罚款直接在当期进度款审核值支付前缴纳（建设单位开具罚款单及相应收据）。

发票（必须提供足额有效且符合税法规定的增值税专用发票，税率为6%的增值税专用发票,具体根据国家税务总局税率变化做相应调整）应随付款进度及时提供。
履约保证金在监理资料符合要求，工程竣工验收合格后30天内无息返还中标单位。
5、其他：

（1）本项目一经中标，不得转包或变相转包。

（2）履约担保（保证金）形式和金额：保证金形式，或担保形式（可采用专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等）；履约担保（保证金）金额为合同价2%。

（3）发包人不另行支付附加报酬、额外工作报酬、工期延长报酬、监理缺陷责任期的监理工作费用及配合审计的报酬。

（4）监理人应遵守各级建设行政主管部门、发包人上级主管部门和发包人有关工程管理、监理管理人员到岗履职管理的各项规定。项目总监在中标后，未经发包人同意不得调换。监理人擅自更换现场监理管理人员，自擅自更换当日起，按脱岗处理；如擅自更换的是总监理工程师，按监理合同价的10%扣取违约金。

（5）监理现场管理人员必须挂牌上岗，如发现监理现场管理人员未挂牌上岗，发包人可按每人每次200元标准扣取违约金。
（6）现场监理管理人员擅自更换违约金、脱岗违约金和未挂牌上岗违约金，发包人在当期应付监理服务费中直接扣取，不足扣取的可逐期顺延，直至竣工结算。

（7）缺陷责任期内人员要求如下：监理人应根据剩余工作量和工作配套需要配备缺陷责任期的监理工作人员。否则发包人有权不支付相应合同费用。

（8）监理人应自行设置办公生活用房及设施,不得使用或借用施工单位生活用房，不得搭伙施工单位食堂，具体设置情况应报发包人批准。监理人应配齐交通工具、办公设备及相关的检测、检验、监控设备、数码相机等摄影器材，相关费用由监理人自理。

（9）因合同及合同有关事项发生的争议向所在地人民法院起诉。

（10）未尽事宜由监理人与发包人另行协商在合同中签订。

（11）本项目土建施工单位完成驻地设施建设后，委托人提供下列办公用房用地，其中项目部驻地处。监理机构的办公用房、生活用房、必要的通信、交通设施（为保证监理质量，应至少配备两辆汽车作为用于施工现场的交通工具）、办公房内的办公设施等均由监理人自行解决，费用包含在报价中，发包人提供必要的联系和帮助。且监理机构的生活用房必须满足区级文明标化的要求。

6、违约条款

1、入驻工地的总监及监理工程师必须与投标文件中的人员相一致，未经委托人同意，监理人员不得变动。

2、若承包人提出更换总监，委托人同意更换的，则每更换一次扣除监理服务费2万元/人·次，且更换后的总监必须能胜任（不低于投标承诺要求），否则委托人有权要求更换；

3、若总监无法胜任本合同，委托人有权要求更换总监，并扣除监理服务费5万元/人·次，承包人应予以积极配合更换不低于投标承诺要求的总监；

4、若除总监以外的其它监理工程师无法胜任本合同，委托人有权要求更换监理工程师，并扣除监理服务费5000元/人·次，承包人应予以积极配合更换不低于投标承诺要求的监理工程师；

5、若承包人提出更换监理工程师，委托人同意更换的，则每更换一次扣除监理服务费2000元/人·次，且更换后的监理工程师必须能胜任（不低于投标承诺要求），否则委托人有权要求更换；

6、若监理人擅自更换监理人员，委托人将根据本条第7款规定的办法，按考勤不到位做出违约处罚，直至终止合同；

7、在工程施工期间，总监和监理工程师每月请假不得超过5天，总监到岗率每少一天扣2000元，其他人员到岗率每少一天扣1000元（按进场计划表进行考核）。

8.现场监理人员不到位，特别是质量控制点、隐蔽工程、重点结构部位、关键工序、关键部位等施工时，监理人员无故缺席、脱岗，没有做到全过程旁站的。第一次监理单位应支付1000元违约金给公司，第二次发现应支付2000元违约金，第三次发现监理人员必须更换，并支付2000元违约金。
   9.现场必需的检测器配备不齐全，以及与投标书承诺相差较大，在约定期限内，未能配置，应支付给公司违约金2000-5000元。
   10.没有完善的可操作的监理大纲及监理细则，应支付给公司违约金2000元。
   11.对施工现场质量、投资、进度、安全缺乏控制和协调，造成工程费用增加，进度缓慢，情节一般的，每发现一次支付给公司2000-5000元，情节严重的5000-20000元。
   12.总监现场到位率低，不按时参加公司组织的工程例会，每次支付给公司违约金5000元。
   13.现场监理记录不及时，资料弄虚作假，每次支付给公司违约金2000元。
   14.对各项会议记录不及时，不按时送达工程报表，每次支付给公司违约金2000元。
   15.未经业主同意，违反签证程序，擅自签复工程变更单的，签复的变更联系单与实际发生的工程量、价款存在差异，每次支付给公司违约金5000元。
   16.由于监理原因被上级管理部门或相关行政部门通报批评。每次支付给公司违约金5000-20000元。
   17.因施工现场监管不到位，造成重大安全及质量事故，根据事故情况，处以50000-200000元的违约处罚，特别重大事故根据国家相关的法律法规进行处罚。

18.承包人承诺执行发包人制订的有关工程建设管理和工程造价管理办法，发包人《工程违约处罚实施细则》作为合同的附加条款，若细则内容与本合同有冲突时，以本合同为准。

7其他说明：

1.本项目土建施工单位完成驻地设施建设后，委托人提供办公用房用地，作为项目部驻地。监理机构的办公用房、生活用房、必要的通信、交通设施（为保证监理质量，应至少配备一辆汽车作为用于施工现场的交通工具）、办公房内的办公设施等均由监理人自行解决，费用包含在报价中，发包人提供必要的联系和帮助。且监理机构的办公、生活用房必须满足区级文明标化的要求。

2.派驻现场的主要监理人员配备：

	序号
	岗位
	职称和资格
	人数（不得少于）
	驻场时间

	1
	总监理工程师
	市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格，并经监理业务培训合格
	1
	施工全过程

	2
	市政公用工程专业监理工程师
	省注册监理工程师，并经监理业务培训合格
	1
	施工全过程

	3
	土建工程专业监理工程师
	省注册监理工程师，并经监理业务培训合格
	1
	施工全过程

	4
	电气、建筑智能化、设备专业监理工程师
	省注册监理工程师，并经监理业务培训合格
	1
	分阶段派驻现场监理

	5
	给排水及暖通专业监理工程师
	省注册监理工程师，并经监理业务培训合格
	1
	分阶段派驻现场监理

	6
	安全管理员
	安全监管员
	1
	施工全过程

	7
	造价工程师
	取得二级注册造价师执业资格
	1
	允许由现场监理工程师兼任 


第四章  技术规范及设计文件

本工程的施工图、施工单位的投标文件、施工合同、监理单位的投标文件、监理合同及国家、省、市现行工程建设规范、规程和文件等作为监理工作的依据。

一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）   地质资料为准                 。

二、现场监理条件
（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水电、有关勘探资料及办公用房、通讯设施、工地住房等）      除A地块以外已具备开工条件     。

三、本工程采用的技术规范
      采用国家现行的有关施工、监理及验收技术规范                        。

四、工程设计文件

         施工图电子稿一套                  。

第五章  投标文件（附表件）
1、投标文件签署授权委托书（附件一）

2、投标函（附件二）

3、法定代表人身份证明（附件三）

4、项目总监无在监工程承诺书（附件四）

5、总报价书（附表一）

6、派驻本工程项目总监简历表（附表二）

7、监理项目部管理人员配备表（附表三）

8、投入本工程的检测仪器、设备汇总表（附表四）

9、投标人对合同主要协议条款的承诺
                  工程  授权委托书          附件一

本授权委托书声明：我           （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，身份证号码            。以本公司的名义参加             （招标人）                 工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：              （签字）  性别：             年龄：            

单位：                          部门：             职务：            

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托 日期：    年   月   日

             工程   投标函          附件二

招标人：

1、根据已获得的                     工程的招标文件，并经现场考察和研究，我方愿以监理收费基准价×（1+浮动率           %）承担上述工程监理。

2、一旦我方中标，我方保证提供优质服务，出色完成监理任务。

3、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：

电    话：                    日期：      年    月    日

附件三

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                   ； 
单位性质：                                                   ； 
地    址：                                                   ；  
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                   ；  
姓    名：                     性    别：                    ； 
年    龄：                     职    务：                    ； 
系                                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日

附件四
承 诺 书

                      （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                （项目名称）  /  标段（以下简称“本工程”）的项目总监           （项目总监姓名）系现阶段没有担任任何在监建设工程项目的项目总监；企业和项目负责人近    年无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

          年        月        日

                工程 总报价书           附表一

	投 标 人：

	工程类别
	市政公用工程

	面    积
	/

	质量等级
	合格

	投标工期
	监理服务期为46个月，其中工程施工服务期22个月，保修期24 个月。

	浮动率报价（大写）：


投标人：（盖章）                     法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日
                工程    项目总监简历表           附表二

	姓     名
	　
	性      别
	　

	资     格
	　
	职      称
	　

	学     历
	　
	年      龄
	　

	参加工作时间
	　
	从事项目总监年限
	　

	已完工程监理项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	备注


	　


监理项目部管理人员配备表    附表三
项目部人员配备需满足派驻现场的主要监理人员配备，否则资格审查不予通过。

 我方拟派驻监理项目部管理人员配备如下： 

	监理项目部管理人员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人不得减配，但可按实际增设。

                工程   检测仪器、设备汇总表     附表四

	序    号
	仪器、设备名称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	备 注
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