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使 用 说 明
1、 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招 标投标。
2、 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。
3、 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。
吕府修缮工程设计

招标文件
招标人：    绍兴市阳明故里开发建设有限公司（盖章）
     招标人法定代表人：  周巧米  （签字或盖章）
     招标人地址：解放北路150号交通大厦6楼   
     邮政编码：312000
     联系电话：0575-85227020  传真：       /          
     联系人：  盛伟鑫               
     招标代理机构名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司（盖章）
     法定代表人：     梁忠灿        （签字或盖章）
     地址：绍兴市凤林西路亿兆大厦18楼     
     邮政编码：      312000
     联系电话：15925810886   传真：    /     
     联系人：  肖周明      
     签发日期： 2021 年    月     日
     备案单位意见：                        （备案章） 
     经 办 人：                        （签字或盖章） 
     日    期：       年   月    日
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第一章  招标公告
吕府修缮工程设计  招标公告
1.招标条件
本招标项目吕府修缮工程设计（项目名称），已由国家文物局（项目审批、核准或备案机关名称）以文物保函【2020】997号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市阳明故里开发建设有限公司，建设资金来自 自筹 （资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为绍兴市阳明故里开发建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：吕府。
2.2 建设规模：据2005年《绍兴吕府保护规划》，并基于文物建筑近年来发展和新增残损，制定修缮范围和内容，需要修建的古建筑面积约为18092平方米。 投资估算约6400万元，建安费约6000万元。
2.3招标控制价：设计费约人民币520万元。
2.4招标范围：本项目的方案整体规划、方案设计、建筑测绘、木材材属检测、初步设计、施工图设计、施工阶段现场配合服务以及吕府所在区域西小河历史文化街区的概念性设计方案等。
2.5计划工期：合同签订后20天内完成建筑测绘、木材材属检测；测绘完成后30天内完成设计方案；方案评审通过后20天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计通过后15日内完成施工图设计。
2.6质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。
2.7标段划分：  /   。

2.8资格审查方式： 资格后审  。
3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格；具备文物保护工程勘察设计资质甲级。
项目负责人具备高级工程师职称并且具备（文物保护工程责任设计师或浙江省文物局颁发的上岗证资格（专业类别：设计类））；拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2021年2月至2021年4月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年2月至2021年4月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章） 。
3.2主要设备、材料要求：   /   。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格，并在有效期内。
3.3.2省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。
3.3.3企业和项目负责人近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.3.4本次招标  不接受 联合体投标。
3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  / （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1、凡有意参加投标者，请于2021年  月    日8：30时至2021年   月    日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2、招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金/ 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
    本项目需缴纳投标保证金  10 万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2021年  月    日17：00 时前缴纳。缴纳方式为：

    1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：  6224861565791409212  ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：  3110810043379064807 ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金

     2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

     3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法： 综合评估法（设技术标） 。
6.3中标方式： 最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间 2021 年    月     日9：30 时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在   /   （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人：绍兴市阳明故里开发建设有限公司  招标代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司
地  址：解放北路150号交通大厦6楼   地 址：绍兴市凤林西路172号亿兆大厦18楼
联系人：            盛伟鑫           联 系 人：肖周明           
电  话：  0575-85227020         电 话：15925810886      
                            招 标 人（盖章）：绍兴市阳明故里开发建设有限公司
                            代理机构（盖章）：浙江卓宏建设项目管理有限公司  
                                   2021年    月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
年  月  日                                                 年  月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第二章投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内容
	说   明   与   要   求


	1
	工程名称（全称）
	吕府修缮工程设计

	2
	建 设 地 点
	吕府

	3
	建 设 规 模
	详见招标公告

	4
	建设资金来源
	自 筹

	5
	项目估算总投资
	投资估算约 6400 万元。

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招 标 范 围
	详见招标公告

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准

	9
	设计周期要求
	合同签订后20天内完成建筑测绘、木材材属检测；测绘完成后30天内完成设计方案；方案评审通过后20天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计通过后15日内完成施工图设计。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	投标人资质要求： 具备独立法人资格；具备文物保护工程勘察设计资质甲级。

项目负责人须有高级工程师职称并具备（文物保护工程责任设计师或浙江省文物局颁发的上岗证资格（专业类别：设计类））；拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2021年2月至2021年4月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年2月至2021年4月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章） 。

其他要求：
1.企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格，并在有效期内。
2.企业和项目负责人近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.本次招标  不接受 联合体投标。

	12
	是否接受联合体投标
	☑不接受；
□接受，联合体牵头人应具备/设计资质。

	13
	招标控制价
	设计费约人民币520万元。

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定90 天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、递交地点
	   2021年  月  日  时  分

	
	
	递交地点：绍兴市凤林西路172号亿兆大厦18楼
邮箱：651503013@qq.com

	18
	招标人书面澄清的时间
	  2021年  月   日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本  1   份，副本 6  份；
技术标正本 1  份，副本  6  份；
商务标正本 1  份，副本  6  份。

	20
	投标文件提交
	截止时间   2021  年  月  日  时  分

	
	
	投标文件递交方式（以下两种方式可任选一种）： 
（1）可采用邮寄方式，邮寄公司采用EMS或顺丰，接收截止时间为2021年   月   日（开标当天）上午9：30整（以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标文件，则作自动放弃投标处理，由投标供应商自行承担责任），邮寄地址：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心，联系人：陈振宇 ，电话：13616757484。 
（2）可现场递交，递交截止时间：2021年    月    日上午9时30分整，可不参与后续开标会，若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定，但不得委派受疫情影响需要隔离的人员。投标文件递交地址：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心指定的开标室。 

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

	22
	履约保证金金额
	合同价款的 2 ％,（其中质量履约保证金为  1 ％，工期履约保证金为 1 ％），在合同生效前提交招标人。担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、√专业担保公司担保。在图审合格后予以退还，不计息（若施工图抛项，在初步设计全部完成后予以退还，不计息）。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：☑营业执照、☑资质证书、□项目负责人注册建筑师注册证书、☑项目负责人职称证书、☑资格后审要求的其他资料。
投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在时出示以下证件：□身份证、□注册建筑师注册证书 、。
上述证件均需原件，不含公证件及其它任何替代证明，否则视为放弃投标。因单位名称等内容变更引起的无法提供营业执照原件的，允许以营业执照复印件和工商部门出具的企业登记申请文件凭据（受理凭据）加盖工商部门印章的原件代替。
根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。

	26
	技术标设置
	1、 设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。
2、 技术标评审形式：采用 ☑明标，□暗标。
3、 技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。
4、 技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。
5、 本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按

照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其他

	
	  1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
  2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱651503013@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
 4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。 


第一节  总则
一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围  见投标人须知前附表 
三、招标方式
本工程采用公开招标的方式招标。
在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求
投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。
1．投标人资质要求：见投标人须知前附表
2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表
3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格，并在有效期内。
4. 省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。
5. 企业和项目负责人近5年内在检察机关无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：

6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。
五、资金来源
建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。
六、踏勘现场
1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 
对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：    /    。
八、知识产权
1.项目业主、招标人与设计人签署设计合同后，项目业主、招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。设计人应确保项目业主、招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则设计人应承担由此产生的一切责任。
2.项目业主、招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。
第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、招标范围与要求、投标文件（封面格式及附表件）等组成。
2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。
二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
第三节 投标文件的编制
一、投标文件的语言及度量衡单位
1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。
（一）. 资格审查资料：


1．已进行资格预审的项目：
投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。
2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：
1. 封面（格式见后）；

2. 企业营业执照复印件；

3. 资质证书复印件； 

4. 联合体协议书（如有，格式见后）

     5.项目负责人职称证书及资格证书复印件；
     6.提供项目负责人缴费期限包含 2021年2月至 2021年4月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含 2021年2月至 2021年4 月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（复印件）；

7.省外企业经浙江省住建厅备案通过的证明材料(省内企业不作要求)；

8.承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟；

9.其他资料 ：企业和项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录承诺书，格式自拟    。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

资格审查资料相关原件在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。

（二）．技术标内容（包括但不限于）：
1. 封面（格式见后）；

2. 设计方案（根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制，格式自拟）；

3. 投标人基本情况表（格式见后）；

4. 项目负责人简历表（格式见后）；

5. 拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；

6. 投标人承接过的工程业绩表（格式自拟）；
7. 项目负责人承接过的工程业绩表（格式见后）；

8. 投标人获奖工程业绩表（格式见后）；

9. 投标人需要说明的其他文件（格式自拟）；
 （三）．商务标内容包括：
1.封面（格式见后）；

2.法定代表人身份证明（格式见后）；

3.授权委托书（若有，格式见后）；

4.投标函（格式见后）；

5.总报价书（格式见后）。

 4.投标报价书写规范说明
    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；
    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
三、投标文件数量、签署
1．文本数量：见投标人须知前附表。
2．文本签署：
2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明
1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。
2. 技术标文本统一采用A3或A4规格，制作成册。
3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位（招标文件中允许分包的内容除外）。
4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。
5.     /     。
五、投标有效期
1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。
2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”和“商务标”。
3.未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
第五节  开标
一、开标
1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。投标人法定代表人或授权委托人随带本人二代身份证及投标人的营业执照、资质证书、项目负责人的二代身份证、建筑师注册证书、交易员本人二代身份证等证件（均需原件，不含公证件及其他任何替代证明）参加开标会议。未带齐上述规定证件，并未能在开标会议开始前到达的，视为自愿放弃投标。招标项目由 绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室 参与监督。
2. 开标会议由招标人或招标代理机构主持，邀请绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室 参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。
3. 投标人法定代表人或授权委托人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须参加开标，本项目[□要求、☑不要求]项目负责人到场。）
4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。
5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6.投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
2、 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；
2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；
4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；
5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；
6. 宣布各投标人技术标得分；
    7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
8. 宣布各投标人总得分；
    9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；取消投标人需在开标现场的书面签字确认等有关操作要求；
10. 宣布中标候选人；
11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。
5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。
四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
3.5 其他应回避的情形。
3.6 对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。
二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
2．下列情况属于重大偏差：
2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
 2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
 2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；
重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
4、 评标办法
    1. 本次评标采用综合评分法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。
    2. 分值分配：（1）技术标64分；（2）商务标 36分。
3．技术标评分办法（满分64分），按如下方法评估：
	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分项得分

	1
	设计方案


	总平面布局
	投标人对吕府现状的分析及设计定位是否合理（合理得 4-6分，较合理得2-4 分，不合理得 0-2 分）
	0-6

	
	
	
	现有建筑物的调查与分析，具体体现修缮的工作量（合理得2-4分，较合理得 1-2 分，不合理得 0-1 分）
	0-4

	
	
	建筑造型
	对吕府建筑物的结构分析是否到位，吕府总体修缮方案是否合理（合理得7-10分，较合理得4-7分，不合理得0-4分）
	0-10

	
	
	功能分区
	设计工作进度与质量保证措施是否合理（合理得 3-5分，较合理得1-3 分，不合理得 0-1 分）
	0-5

	
	
	
	对吕府原有建筑格局、功能分析是否合理（合理得 3-5分，较合理得1-3 分，不合理得 0-1 分）
	0-5

	
	
	其他
	重点难点和对应工程措施是否合理（合理得 2-4分，较合理得 1-2分，不合理得 0-1 分）
	0-4

	2
	设计组人员配备情况
	拟派项目组成员中（除项目负责人外）具备高级工程师职称（建筑专业）的每一人得2分，具备工程师职称的（建筑专业）每一人得1分。同一人员不可重复计分，本项最高得10分。
	0-10

	3
	工程投资控制及降低成本措施
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分（合理得 3-5分，较合理得 2-3 分，不合理得 0-2 分）
	0-5

	4
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审（合理得 3-5分，较合理得 2-3 分，不合理得 0-2 分）
	0-5

	5
	设计业绩
	投标人自2013年1月1日以来（时间以合同签订时间为依据）承接过面积在5000平方米及以上的文物保护单位古建筑维修保护工程设计得2分，2000平方米至5000平方米的文物保护单位古建筑维修保护工程设计得1分，本项最高得4分。本项最多计取2个业绩。。
投标文件中提供相关业绩合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。具体详见附表件格式。
	0-4

	
	
	投标人自2013年1月1日以来（时间以获奖证书（或文件）签发的时间为依据）,获得国家或建设部级、行业级优秀设计奖的得2分；获得省级优秀设计奖的得1分；（提供相关证明材料复印件加盖公章），同一项目不累计得分。最高得4分。本项最多计取最多2个业绩。
投标文件中提供相关奖项证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。具体详见附表件格式。
	0-4

	
	
	项目负责人以项目负责人身份自2013年1月1日以来（时间以合同签订时间为依据）承接过面积在5000平方米及以上的文物保护单位古建筑维修保护工程设计得2分，2000平方米至5000平方米的文物保护单位古建筑维修保护工程设计得1分，本项最高得2分。本项最多计取2个业绩。
	0-2


注：对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总时，去掉最高分和最低分各一个后的算术平均值作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
4．商务标评分办法：（满分36分）

4.1本项目招标人确定的招标控制价为  520万元，投标人据此进行下浮率报价，投标下浮率上限为5%，超出此范围的报价作无效标处理。

4.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。
4.3 由招标人代表在5%（含）-15%（含）范围内（各档之间的步长为0.5%），随机抽取二次下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=36－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分=36－（Y－Xi）×100×4。
计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。
4.4 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
4.5商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
4.6如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

4.7总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。

第七节 定标
1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人  1  名。
 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3. 排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。
4．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。
第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。
二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。
2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
第三章  合同主要协议条款
合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
一、合同价款的确定
本工程合同价款：固定下浮率合同。

合同签订时，中标价即合同暂定价，最终费用结算口径如下。

①建筑测绘费按110万元×（1-中标下浮率）计取，后期不做调整。

②木材材属检测费按25万元×（1-中标下浮率）计取，后期不做调整。

③其余设计费根据审核后的施工图预算调整。即：参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和审核后的施工图预算计算的工程设计收费基准价×（1－中标下浮率）。

其中，设计费基准价＝【工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数＋其他设计收费】×90%。

1）工程设计基价：根据暂估的工程费用，通过线性内插法计算；
2）专业调整系数：按1.0计取   ；
3）复杂程度调整系数：按1.15计取  ；
4）附加调整系数：按1.6计取  。
投标人的报价应包括方案规划费、方案设计费、建筑测绘费、木材材属检测费、初步设计费、施工图设计费等完成本次项目设计的全部费用，不再有另行增加费用。

本项目建安造价暂按6000万元计算，今后根据审核后的施工图预算调整收费基价。

  此次设计招标包括施工图设计，若因房屋征收等原因，甲方有权将施工图设计进行抛项，其余设计内容不变，费用相应扣除。若施工图设计进行抛项，设计费根据批复的初步设计概算调整。

二、设计费支付约定
1.本工程签订合同后15日内支付合同价的 20 %为预付款；吕府中路部分设计方案确认后15日内支付至合同价的30%；吕府西路部分设计方案确认后15日内支付至合同价的40%；吕府东路部分设计方案确认后15日内支付至合同价的50%；吕府中路部分施工图完成后支付至合同价的60%，其余两路施工图完成并开工建设后，支付至根据审核后的施工图预算调整后的合同价的80%，余款在项目竣工验收后付清。
若施工图整体抛项，初步设计全部批复完成后付至批复的初步设计概算调整后的合同价的90%，余款在项目图纸交底后付清，若概算批复完成一年尚未开工的，支付合同余款。
2.设计单位在完成所有设计后，需向甲方提供电子光盘（CAD）一份（不加密）。

3、乙方应向甲方交付的设计资料及文件：各阶段设计资料及文件的提交日期及数量根据甲方及相关部门（如规划、发改等）和工程进度要求确定，设计文本及图纸等均由乙方提供，费用已包含在本次设计费中。

三、违约责任

1．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定。
2．设计结果必须符合国家规范和标准及招标人有关要求，若设计结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求的，除纠正设计达到承诺质量标准外，承担违约金额为设计费的 10  ％。
3．由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费 2 万元，最高不超过设计费的 10 ％。
四、其它
     1.本工程一经中标，由中标单位设计不得转包或变相转包。

     2.工程一经中标，中标单位设计人员不得随意更换。

     3.承包人的设计方案须满足招标人认可，并经文物行业主管部门通过，在此过程中所需的材料及产生的相关一切费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付，投标时自行考虑。

     4.承包人必须对其编制的投资概算负责。一旦中标，在发包人无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术指标）要求的前提下，必须进行限额设计，严格控制初步设计概算；概算中的工程费用不得超过估算。

     5.设计文件提交后直至工程竣工验收，承包人应当提供咨询、协助等服务工作。

     6.凡涉及到本次招标项目中标后的设计成果的任何知识产权均属发包人所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。因承包人设计过程中的侵权而导致任何第三方提出侵权指控，由承包人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，发包人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

     7.本项目设计费用包含涉及设计成果的所有评审费用，承包人需充分考虑该因素，今后由承包人支付相关会务费和专家评审费用。

     8.发包人保留根据最终用户的要求和其他专业的要求提出修改设计的权利，承包人必须按照发包人的要求免费、及时修改相关内容。

     9.承包人的工作人员因现场设计服务过程中发生自身或者造成第三人人身、财产损失的，承包人应自行负责。

     10.若由于发包人原因，需调整合同内的建设项目初步设计和概算时，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。

 11.若由于发包人原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理
第四章  设计任务书

1.文物保护单位简介
（1）吕府基本情况
吕府是明朝礼部尚书吕本（1503-1587）的行府，建造年代为明嘉靖二十八年（1549）至明万历十五年（1587）之间。位于绍兴城西北，越城区新河弄169号。其范围东起原万安桥，西至谢公桥，南从新河弄，北至大有仓。东西长170米，南北宽124米，占地面积约2.1公顷。
据《绍兴县志资料》载：吕本“既于余姚建相周里第，复于郡治山阴地更造行府。”民间相传“吕府十三厅”系吕本官拜入阁任次辅时，其门生学子为报答恩师官场提携而赠建的。吕本去世后，正厅永恩堂改作祠堂，其它各厅由吕本的后裔居住。现绍兴市文化旅游集团有限公司负责吕府日常保养，目前正在开展征迁工作。2001年，吕府公布为全国重点文物保护单位。
吕府为住宅建筑群，坐北朝南，平面呈长方形，格局规整，两条南北向“水弄”和一条东西向“马弄”将建筑群切分为六个组团，厅堂等主体建筑形式庄重，用材硕大，符合明代官邸规制。现吕府三轴十三厅的格局尚在，留存明代原构近万平方米。十三院落中除永恩堂院落经维修外，其余院落在后期使用中被改建，原有风貌破坏严重。
（2）保护规划编制情况
2005年国家文物局批复同意《绍兴吕府保护规划》。其中“保护措施”章节对吕府文物建筑提出了明确的维护、修缮、遗址、重建、拆除等保护或整治措施要求。
2.设计任务
根据《文物保护工程管理办法》，本工程定位为维修工程。根据2005年《绍兴吕府保护规划》，并参照近年来发展变化和新增残损，制定修缮范围和内容，总维修建筑面积18092平方米。

设计范围：即吕府范围——东起原万安桥，西至谢公桥。南从新河弄，北至大有仓。东西长约170米，南北宽约124米，占地面积约21200平方米。

设计内容：对吕府范围内的所有建筑、院落和巷弄进行全面勘察，根据现状勘察制定相应的修缮方案及施工图，恢复吕府整体格局，修复单体建筑残损，以及编制吕府所在区域西小河历史文化街区概念性设计方案。

对吕府原有格局进行详细调查分析，清理场地，明确原有建筑组群范围和规模，厘清建筑遗址分布，清理和保护遗址，修复吕府院落整体格局。同时整饬吕府四面边界上的建筑，恢复其历史环境。

拟采取的保护措施：拆除后期加建建筑，修复吕府三轴十三厅的整体格局，排除建筑安全隐患，修复建筑残损，恢复建筑原有装修形式，统一规划院落排水系统。

第五章  投标文件（封面格式及附表件）

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
目    录

1、企业营业执照复印件；
2、资质证书复印件；
3、项目负责人职称证书及资格证书复印件；
4、提供项目负责人缴费期限包含 2021年2月至 2021年4月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含 2021年2 月至 2021年4 月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（复印件）；
5、承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟；
6、企业和项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录承诺书，格式自拟。
项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           技术标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

目    录
1. 设计方案（根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制，格式自拟）；

2. 投标人基本情况表（格式见后）；

3. 项目负责人简历表（格式见后）；

4. 拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；

5. 投标人承接过的工程业绩表（格式自拟）；

6. 项目负责人承接过的工程业绩表（格式见后）；

7. 投标人获奖工程业绩表（格式自拟）；

8. 投标人需要说明的其他文件（格式自拟）；

项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

目    录
1.法定代表人身份证明（格式见后）；

2.授权委托书（若有，格式见后）；

3.投标函（格式见后）；

4.总报价书（格式见后）。

二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3. 投标人基本情况表（附表一）

4. 拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）

5. 拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）

6. 投标人承接过的工程业绩表（附表四）

7. 项目负责人接过的工程业绩表（附表五）

8. 投标人获奖工程业绩表（附表六）

9. 投标函（附件三）

10. 总报价书（附表七）

附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                             

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                      （盖章）      
日期：            年   月   日
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                    （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日

附表一
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三

拟投入本项目的主要设计人员一览表

	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	方案设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	初步（含扩大初步）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工图设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
附表四
投标人承接过的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附设计合同【如合同中未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件并加盖公章，否则作为无效业绩。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表五
项目负责人承接过的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附设计合同【如合同中未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件并加盖公章，否则作为无效业绩。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表六
投标人获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附奖项证书（或文件）等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。获奖时间以获奖证书（或文件）签发的时间为依据。

附件三

投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：       %  ）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期合同签订后20天内完成建筑测绘、木材材属检测；测绘完成后30天内完成设计方案；方案评审通过后20天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计通过后15日内完成施工图设计完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

    5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章)    

    法定代表人：                   (签字或盖章)                
    日期：          年      月     日

附表七
总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之                     

	设计周期
	合同签订后20天内完成建筑测绘、木材材属检测；测绘完成后30天内完成设计方案；方案评审通过后20天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计通过后15日内完成施工图设计。


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

1


