绍兴市建设工程施工招标文件示范文本

（使用本）

绍兴市工人文化宫（县前街71号）装修改造工程

EPC项目招标文件
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第一章  招标公告

绍兴市工人文化宫（县前街71号）装修改造工程EPC项目
招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴市工人文化宫（县前街71号）装修改造工程EPC项目（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以2020-330602-88-03-115686（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市工人文化宫 ，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市工人文化宫。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包 进行公开招标。

2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴市越城区县前街71号。

2.2 建设规模： 地上建筑面积10871.98平方米，地下建筑面积2199平方米。
招标估算价：约1414万元。
2.3 招标范围：（1）设计范围：本项目的方案设计、初步设计和施工图设计，包括绍兴市工人文化宫的装修改造、水电安装、弱电系统、消防系统、空调系统、屋顶维修、地下车库、场外以及外立面修饰等；（2）施工范围：包括工程设计范围内的所有工程内容。

2.4工程类别：装饰装修。

2.5 计划工期： EPC工期100日历天（包含设计30日历天，施工图必须符合图纸审查要求）；缺陷责任期12个月 。
2.6 质量要求：  符合国家现行设计标准和设计深度要求并通过图审；符合施工质量合格标准及施工规范。
2.7标段划分：   /   。
2.8资格审查方式：资格后审。 

3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人同时具备以下资质条件：

3.1.1企业具有①工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级资质；②建筑工程施工总承包三级及以上，并具有安全生产许可证。
3.1.2 EPC总承包项目负责人的资格要求：EPC总承包项目经理必须具备二级及以上注册建筑师资格。

3.1.3拟派的设计负责人具有一级注册建筑师资格。

3.1.4拟派的施工负责人具有房建专业注册建造师二级及以上资格和安全生产考核（B）证书，且无在建工程。

3.1.5拟派EPC总承包项目经理、设计负责人和施工负责人均应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2020年1月至2020年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2020年1月至2020年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
3.1.6业绩要求：  /。

3.2主要设备、材料要求：详见招标文件。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内。未办理年度登记的，需在投标报名前办妥。

3.3.2省外企业须经住建厅有效备案（省内企业不作要求） 。
3.3.3企业在  /  年  /  月  /  日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目负责人近  五  年在检察机关无行贿犯罪记录(提供承诺书)。

3.4 本次招标  接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： ①联合体投标人只允许两家组成，其中承担设计工作的成员必须具备工程设计综合资质乙级或工程设计建筑行业资质乙级或工程设计建筑专业资质乙级，承担施工工作的成员必须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有安全生产许可证；②EPC总承包牵头人须为设计单位，总承包项目经理必须为牵头人员工；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体牵头人出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
3.5 各投标人均可就上述标段中的  /  （具体数量）个标段投标。
4.报名及招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请交易员于2020年  月  日至 2020年  月  日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午      时至      时，下午       时至      时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）网上报名，并同时缴纳投标保证金，在绍兴公共资源交易网或电子招投标交易平台下载招标文件。
4.2 招标文件每套售价   /    元，售后不退。图纸押金   / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金  28  万元,投标保证金须在   报名截止前 获取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部，账号: 6224861565791152226；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行，账号：3110810043373702059；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
投标保证金缴退采用银行直联系统，中心不再开具投标保证金收款收据，完成保证金缴纳的，可登录电子招投标交易平台系统查询项目的保证金缴纳状态。具有绍兴市工程建设项目投标保证金联保资格的投标人不再缴纳本项目的投标保证金，招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标及报名时不用提供。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。

6.2评标方法：综合评估法（设技术标，商务标采用造价下浮率法，不采用计算机辅助评标）；

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2020年  月  日     时，地点为 绍兴市公共资源交易中心4楼指定开标室 。

7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在    /    （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人：绍兴市工人文化宫                 招标代理：浙江天源工程管理咨询有限公司
地  址：绍兴市越城区凤林西路8号         地    址：绍兴市胜利东路405号7楼
联系人：      周峰                       联 系 人：    潘灵凤               
电  话：    15058223516                  电    话：   0575-85622170       
招标人：                                    

招标代理机构：                            
        年    月    日
招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
      年    月    日                                年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。


第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市工人文化宫

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江天源工程管理咨询有限公司

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市工人文化宫（县前街71号）装修改造工程EPC项目

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市越城区县前街71号

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	（1）设计范围：本项目的方案设计、初步设计和施工图设计，包括绍兴市工人文化宫的装修改造、水电安装、弱电系统、消防系统、空调系统、屋顶维修、地下车库、场外以及外立面修饰等；（2）施工范围：包括工程设计范围内的所有工程内容。
共 1 个单体； 10871.98 m2，最高 5 层，地下室 1 层 2199 m2，工程造价约1414万元。

关于招标范围的更详细说明可见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：EPC工期100天（包含设计30日历天，施工图必须符合图纸审查要求）；缺陷责任期12个月
计划开工日期： 2020年 6 月 1 日

计划竣工日期： 2020年 9 月 9 日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：

/ 

有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：  合格  

关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：
企业具有①工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级资质；②建筑工程施工总承包三级及以上，并具有安全生产许可证
EPC总承包项目负责人的资格要求：EPC总承包项目经理必须具备二级及以上注册建筑师资格。

拟派的设计负责人具有一级注册建筑师资格。

拟派的施工负责人具有建筑注册建造师二级及以上资格和安全生产考核（B）证书，且无在建工程。

拟派EPC总承包项目经理、设计负责人和施工负责人均应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2020年1月至2020年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2020年1月至2020年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
投标人业绩要求：/。
投标人具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度（有效期内）登记资格，未登记备案的，需在投标报名前办妥临时备案相关手续；省外企业须经住建厅备案（省内企业不作要求）；企业和项目负责人近五年在检察机关无行贿犯罪记录。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

√接受，应满足下列要求：①联合体投标人只允许两家组成，其中承担设计工作的成员必须具备工程设计综合资质乙级或工程设计建筑行业资质乙级或工程设计建筑专业资质乙级，承担施工工作的成员必须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有安全生产许可证；②EPC总承包牵头人须为设计单位，总承包项目经理必须为牵头人员工；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体牵头人出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织，招标人不统一组织现场踏勘，但招标人要求投标人熟悉项目现场情况，投标人可自行联系招标人踏勘现场，费用及安全责任均由投标人自行承担。

□组织，踏勘时间：

        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：

        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	     年   月   日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	     年   月   日   时   分

	1.10.3
	招标人书面答疑、澄清时间
	     年   月   日

	1.11
	分  包
	□不允许

√允许，分包内容要求：符合国家规定及招标人同意
   分包金额要求：符合国家规定及招标人同意
   接受分包的第三人资质要求：符合国家规定及招标人同意
    中标人经招标人同意后自行分包，其管理、协调、支付、责任等均由中标人自负，与招标人无涉。

	1.12
	偏  离
	√不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第七章

       “技术标准和要求”：

        允许偏离最高项数：      
        偏差调整方法：          



	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.2
	投标截止时间
	     年  月  日  时  分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后  4  小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后  4  小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定   90  天

	3.4.1
	投标保证金
	形式：详见招标公告

金额：详见招标公告

递交方式：详见招标公告



	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	   /  年，指  /   年   /  月  /   日起至   /  年    / 月  /   日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	 五 年，指  2015  年  5 月  1  日至今。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的

年份要求
	   /  年，指  /   年   /  月   /  日起至   /  年  /   月   /  日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	按招标文件要求（联合体投标的，除联合体协议书必须联合体所有参与方签字盖章外，其余均可由联合体牵头人单独签字盖章即可）

	3.7.4
	投标文件份数
	正本一份，副本四份

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

□不分册装订

√分册装订

    1、资格审查资料

    2、商务标

    3、技术标

分册装订的资格审查资料、商务标、技术标应采取分装密封。投标文件的正本与副本应分别装订，装订成册，不得采用活页，否则招标人对于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或 “副本”。

	4.1.2
	封套形式及要求写明
	1.封套形式：

2.写明内容：招标人地址：绍兴市越城区凤林西路8号 

招标人名称：绍兴市工人文化宫 ，

绍兴市工人文化宫（县前街71号）装修改造工程EPC项目（项目名称）   /  标段投标文件在2020年  月  日  时  分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	市公共资源交易中心    室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：绍兴市公共资源交易中心四楼

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：/

（2）开标顺序：先开资格审查及技术标，再开商务标

□按评标入围产生顺序依次开标

√按投标报名顺序依次开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：   5   人，其中招标人代表   / 人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家  / 人；

评标专家确定方式：按规定。

	7.1
	评标委员会推荐中标侯选人数量
	   1    名

	7.3.1
	履约担保
	合同价的5%。按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2017]70号）文件规定办理。担保形式可采用专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指： 装饰装修工程 

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：建设主管部门或招投标监管部门暂停承接业务的处罚并在处罚期内

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	10.2.1
	招标控制价：
	□不设招标控制价

√设招标控制价，由招标人提供。

本项目招标控制价合计1414万元，其中分项招标控制价为：

（1）设计费：32万元；

（2）建安工程费：1382万元

	10.2.2
	建安造价基价的编制依据：
	《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建[2018]61号、建建发[2019]92号等。

编制招标控制价时，安全文明施工基本费的费率应按中值计取。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用

□采用，投标人应严格按照第八章“投标

  文件格式”中“施工组织设计（技术暗

  标）编制及装订要求”编制和装订施工

  组织设计

	10.4  电子投标

	10.4.1
	是否实施电子投标
	否

□是
投标文件电子版内容：按本须知3.7.6“电子投标文件编制要求”

    投标文件电子版份数：按本须知3.7.6 “电子投标文件编制要求”

投标文件电子版形式：按本须知3.7.6  “电子投标文件编制要求”和4.2.6“电子投标文件报送要求”


	10.4.2
	电子投标文件（加密及非加密）编制、递交要求（实施电子投标项目）
	

	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	√否
□是，计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6  投标人代表出席开标会

	
	本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9：00至9：30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9：30前（以送达时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

	10.7  中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	10.8  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。



	10.9  重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。



	10.10  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.11  监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市区工程招标投标监督管理部门依法实施的监督。

	10.12  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13  招标人补充的其他内容

	10.13.1
	本招标项目邀请绍兴市住房和城乡建设局参与监督，并请浙江省绍兴市国信公证处予以公证。



	10.3.2
	本项目业主支付担保手续按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2017]70号）文件规定办理。担保形式可采用专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等。

	10.13.3
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：

1、     /     ；

2、     /     ；

3、     /    。
投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在  /   时出示以下证件：1、身份证；2、  /    ；3、  /    。

上述证件均须原件。

注：未能符合上述要求的，其投标按自动放弃处理；投标人未带齐上述规定的证件或未能在开标会议开始前送达的，投标人法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，下同）未按时参加开标会议的，均视为自动放弃投标。

招标文件内要求提交的所有原件均不作要求，由招标人负责事后对中标候选人进行核验。

	10.13.4
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.5
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中以综合评估法的造价下浮率法评标，重新报价并重新抽取基准下浮率，重新定标。

	10.13.5
	本项目招标评标采用综合评估法（设技术标，商务标采用造价下浮率法，不采用计算机辅助评标 方式评标。

本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率的  70  %计算。

中标方式：得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取技术标得分高者为中标候选人，若技术标得分也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

	10.14  项目经理验证及资格审查资料纸质原件提交以及入围员额补充方法

	
	1、 项目经理必须在投标截止时间前到达开标现场，投标人资格审查资料纸质原件必须在提交投标文件时随身携带。

2、 项目经理验证：□评标入围后对入围的项目经理进行验证，√评标入围前对所有项目经理进行验证。

3、 资格审查资料纸质原件的提交：□评标入围后，入围的投标人资格审查资料纸质原件进行提交，√开标前，所有投标人资格审查资料纸质原件进行提交。

4、 采用评标入围后对入围的项目经理进行验证的，出现项目经理没有到场或其居民身份证未带情形的，取消其投标人入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。

5、 采用评标入围后对入围的投标人资格审查资料纸质原件进行提交的，出现未能提交资格审查资料纸质原件的入围投标人，取消其入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。

6、 因项目经理未到或其居民身份证未带、投标人资格审查资料纸质原件未带，被取消其入围资格，且未在随机抽取评标入围前主动说明、影响正常开标程序的投标人，其行为将列入不良诚信行为记录，报市公管办及市建设工程招标投标监督管理部门备案。 


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。项目估算价在200万元以下的工程项目按绍兴市政府令第84号相关规定执行。

2.3.2 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改，投标人未进行反馈的，投标人默认其已收到。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：

1、资格审查资料：具体详见第八章中“十、资格审查资料（一）不采用计算机辅助评标的工程，资格审查资料必须包含的资料。”
2、投标函：   /   

3、商务标：  一、封面；二、投标函（仅用于造价下浮率法）；三、总报价书（仅用于造价下浮率法） 

4、技术标：包含但不限于:一、项目施工图方案；二、项目施工技术方案；三、重要材料的选用；四、设计负责人职称证书和业绩证明。（未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作）
3.2 投标报价

3.2.1投标报价包含本项目所有设计、施工、工程保险、工程保修期内的缺陷修复及保修工作、各项专项验收、移交以及为完成合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用等一切与本项目相关的费用。

3.2.2本次招标采用的是设计采购施工（EPC）总承包，投标人按招标人提供的招标控制价为基数，以下浮率报价的方式投标。

中标价=招标控制价×（1-中标下浮率）。

中标后，投标报价中设计费按中标价包干，结算时不作调整；建筑安装工程费按实结算（具体结算方式见合同相应条款）。由于承包人原因导致的设计变更、人工费、材料费、机械费价格调整等因素所导致的费用变化，一律不得调整。

3.2.3 投标人应按招标文件（澄清问题答复和补充文件等）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、道路交通法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范、清单定额及配套文件，凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）等文件，根据自己的设计方案和市场情况进行投标报价。投标人应先到现场勘踏，以充分了解工地位置、现场条件和周边情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准。

3.2.4 投标人须根据招标人提供的设计条件、现场基本情况以及投标人踏勘情况（投标人已经充分了解现场所能提供的作业面、地上管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的）以及编制的项目实施组织设计和招标文件的有关要求，下浮率报价。按中标下浮率计算的结算总价须包括招标文件要求的所有工作内容，所有漏项、漏算等，将视为已包含在其它项目中或者为投标人的优惠。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的投标人，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

3.2.5本项目建安工程费采用造价下浮的方式进行报价。投标基价按招标人提供的招标控制价，投标人可根据招标人所提供的资料、现场踏勘情况、招标文件要求自行确定下浮率。建安工程费为按照招标文件规定完成本项目建安工程的全部费用，包括工程量清单分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等，以及初步设计、合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。

3.2.6图审后建安造价基价编制规则： 

见《前附表》10.2.2和工程量清单编制说明，相关造价管理文件以届时最新要求为准。

3.2.7在测算投标报价时，投标人应全面考虑项目融资及建设内容，并充分考虑竞争因素。

3.2.8（补） 投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 按现行规定缴交及退还。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）（采取电子辅助评标的不作要求）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

不允许

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（不采用电子投标的项目，第八章“投标文件格式”中各处要求“盖投标人（牵头人）电子公章”和“盖法定代表人电子印章”均视作要求“盖章”）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6.2投标人应通过“最新版电子投标文件制作工具（绍兴版）”根据电子招标文件的要求规范制作投标文件。（技术咨询：4009980000） 

3.7.6.3电子投标文件中的各组成部分，投标人应按第八章投标文件格式中的要求签字、盖章及加盖电子印章。 

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的资格审查资料、投标函、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。资格审查资料纸质原件应单独存放在档案袋中，并在档案袋封面写明投标人名称、纸质原件等字样。
4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见本章投标人须知前附表10.6条。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人规定人员是否到场，并进行验证确认；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 评标入围办法：全部入围。

5.4开标特别说明（采用电子投标的项目）

5.4.1开标时请投标人务必携带加密投标文件时使用的CA锁至现场解密。投标人上传的投标文件由投标人在规定时间内自行完成解密。（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件。）
加密电子投标文件在电子辅助开评标系统解密后即为投标文件的开启；电子投标文件采用一次性开启的办法，不再采用商务标和技术标分阶段开启的办法。

5.4.2投标文件解密在30分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准。 
因投标人原因造成其电子投标文件未在规定时间内解密的，视作撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，采用非加密电子投标文件导入方式继续开标，但因投标人未按规定递交非加密电子投标文件或因投标人原因造成非加密电子投标文件无法导入的视作撤销其投标文件。 

部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 
5.4.3电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行。 

5.4.4电子投标文件应在招标文件规定的开标场地，通过该场地配备的设备进行解密（导入）。

因电子招投标交易平台及其网络、设备故障造成无法正常开标的，应排除相应故障后继续开标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，另行确定继续开标的时间。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3根据市住建局绍市建设[2016]224号文件精神，凡投资额在200万元以上的绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程）项目施工，实行工程款和工资款两条线拨付制度。在工程承包合同中必须明确工程款和工资款两条线拨付，建设单位不管以何种方式支付工程款，必须按月进度工程款的30%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）

附表二：问题澄清通知（略）

附表三：问题的澄清（略）

附表四：中标通知书（略）

附表五：中标结果通知书（略）

附表六：确认通知（略）

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标   准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	其他
	符合招标文件关于格式、装订、签署等等其他要求

	2.1.2
	资格评审标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性

评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定，对其中★标注的内容，必须完全响应或正偏离。

	
	
	投标价格
	以招标人提供的招标控制价为基础，以下浮率的形式报价

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	其他
	符合招标文件其他要求。所有技术标评分内容中要求提供复印件的，均需加盖公章并另行提供原件供核查，如不能提供原件或核实不符的，该评分项目不得分。如已经颁发电子证书的，可不提供原件。

	条款号
	条款内容
	编列内容


	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术标    66    分
商务标    34     分

	2.2.2
	基准价计算方法
	以招标人提供的招标控制价

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	根据投标报价评分标准相关内容

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	技术标
评分细
化标准
	投标人资质
（0-4）
	投标人（或联合体成员）具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，得2分。
投标人（或联合体成员）具有建筑工程施工总承包一级资质的，得2分；具有建筑工程施工总承包二级资质的，得1分。

（以资质证书为准）

	
	
	企业施工业绩
（0-4）
	近5年(2015年5月1日以后）具有合同额700万以上的装饰装修项目业绩，每项得2分，满分4分。
（提供中标通知书（或合同）和竣工验收证书的复印件或影印件，否则该业绩不予认可。时间以竣工验收证书为准。）

	
	
	企业设计荣誉和业绩

（0-4）
	近5年(2015年5月1日以后）承接过装饰装修设计业绩进行评分，每项得2分，满分4分。
（须提供合同复印件或影印件，日期按合同签订日期为准。）

	
	
	项目经理业绩
（0-4）
	总承包项目经理具有装饰装修的EPC项目总承包负责人（或技术负责人）工作经验的，得2分。

总承包项目经理具有项目设计负责人或施工负责人工作经验的，得2分（本项最高2分）。

（提供中标通知书或合同的复印件或影印件，如中标通知书或合同中不足以证明的，另附项目业主书面证明复印件。）

	
	
	方案设计
（0-20）
	结合本工程的特点及招标文件要求，平面布置是否合理科学。优秀得(6-10]分，良好得（3-6]分，一般得（0-3]分。

（表示不包括边界值，]表示包括边界值。

	
	
	
	重点区域效果图设计。优秀得(6-10]分，良好得（3-6]分，一般得（0-3]分。

	
	
	施工方案
（0-20分）
	结合本工程的特点及招标文件要求，整体施工方案是否合理科学（包括施工准备、施工方法等）。

优秀得(7-10]分，良好得（3-7]分，一般得（0-3]分。

施工（包括设计阶段）总进度安排是否合理，保证进度措施、赶工措施是否到位，流水作业安排是否科学。
优秀得(7-10]分，良好得（3-7]分，一般得（0-3]分。

	
	
	材料设备采购计划

（0-2）
	材料设备采购计划安排合理、能充分考虑进度的需求和造价控制的需求。
优秀得2分，良好得1分，一般得0分。

	
	
	项目团队人员构成

（0-4）
	设计负责人具有高级职称的得2分；
施工负责人具有高级职称的得2分.
(提供职称证书复印件或电子证书打印件)

	
	
	工程造价控制计划
（0-4）
	对工程造价控制的计划和措施。
优秀得(3-4]分，良好得（1-3]分，一般得（0-1]分。

	
	投标报价
评分标准
	 34
	商务部分基本分为34分，采用造价下浮率计分法，评标办法如下：
（1）招标人设定最小下浮率为5％，投标人自行进行下浮率报价（最多保留小数点后2位），超出有效范围报价的按无效报价处理。
（2）设投标人投标下浮率为Xi。
（3）下浮率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在5%-15%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）随机抽取两个下浮率，其算术平均值作为基准造价评估下浮率，设为Y。
（4）各投标人分值评估计算如下：
当 Xi＝Y 时，得分=34分；
当 Xi＞Y 时，得分=34-（Xi－Y）×100×2； 
当 Xi＜Y 时，得分=34-（Y－Xi）×100×4。
中标后，中标价暂按以下公式计算：
1、 中标价=招标控制价×（1-中标下浮率）

	
	
	
	

	条款号
	编列内容

	3
	评   标

程   序
	见本章附件A

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	补1
	计算机辅助评标
	详见本章附件E：计算机辅助评标方法


评标办法（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些

细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见

附表A-1。
A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：

（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；

（2)                           /                                ；

（3)                          /                                 ；

（4)                          /                                 ；

（5)                           /                                ；

…………

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；(采用造价下浮率计分法的工程投标文件，此条不作要求)

B1.7  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.6条、10.13.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。

B1.10采用电子投标的项目，因投标人原因导致电子投标文件无法导入（解密）系统的，其投标应作无效或者废标处理。 

B1.11采用电子投标的项目，不符合招标文件第二章投标人须知3.7.6  “电子投标文件编制要求”和4.2.6“电子投标文件递交要求”中4.2.6.1要求的，其投标应作无效或者废标处理。

B1.12投标报价时，安全文明施工基本费的费率不得低于现行施工取费费率的下限。如采用造价下浮率计分法的，则投标人须承诺：安全文明施工基本费按审定后的招标控制价的费用金额计取。否则视为实质性不响应招标文件。

B1.13 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。

B1.14 其他：
附件C：投标人成本评审办法（略）

附件D：备选投标方案的评审方法（略）

附件E：计算机辅助评标方法

E1.1 评委应根据账号和密码或者使用评委个人数字证书登录电子辅助评标系统，并在

系统上或者借助系统完成评审工作。 

E1.2 电子辅助评标系统按照以下程序设置： 

（1）评标准备； 

（2）初步评审； 

（3）详细评审； 

（4）出具评标报告。 

E1.3 评委在评审时应熟悉招标文件，并对照招标文件对所评审项目设置的评审指标进

行核对。经核对，评审指标设置有误的，应告知招标人按照招标文件的约定进行调整；评审

指标设置正确的，对评审指标设置进行确认。 

E1.4 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行

基础性数据分析和整理， 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、 投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 

评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，向

投标人发出问题澄清书面通知；清标工作与初步评审工作平行进行。 

E1.5 初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审等三个阶段，并依次组织审查。 

E1.6 在初步评审阶段，各评委先行独立对各投标文件进行审查，并递交审查意见。 各评委完成递交审查意见后， 出现评委对相关投标人审查认为不能通过初步评审 （包括不响应资格审查条件的） ，评委应在辅助评标系统上进行表决，并根据各评委表决意见，按照少数服从多数的原则（招标文件中另有约定的，按招标文件约定） ，形成统一审查意见。 

E1.7 评委在评审过程中认为需要表决的其他评审事项，按照上款办法组织表决。 

E1.8 在完成初步评审后，对通过初步评审的投标人组织详细评审。 

E1.9 设有技术标、商务标详细评审的，应先组织技术标、商务标详细评审，并在评委完成技术标、商务标详细评审后进行下浮率、修正系数等商务标所需参数的抽取。未设技术标、商务标详细评审的，上述参数应在初步评审结束后抽取。 

E1.10 在完成详细评审后，评标委员会应根据评标情况出具评标报告。 

E1.11 评委应严格按照招标文件载明的评标办法（资格审查办法）对投标文件评审。评

委的评审应客观公正，同时应在提交评审结果前仔细核对，以避免出现各种差错。 

在评审过程中，评委发现其评审确实有误且有客观、充分的事实依据证实的，应以书面

形式说明情况，并按照以下办法提请重新评审： 

（1）发现初步评审有误的，应提请评标委员会进行表决，但已进入详细评审的，应报

经相关监管部门同意后， 提请表决。 评标委员会根据表决结果， 调整或维持原初步评审结果；  

（2）发现技术标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交技术标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分； 

（3）发现商务标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交商务标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分。 

E1.11 评委不能提供客观、充分事实依据的，或者以其主观判断因素作为理由的，不得

允许重新评审。 

E1.12 评标小组组长应牵头组织或负责做好以下评审工作： 

（1）在评标准备阶段，牵头组织各评委对评审指标的核对工作，经核对无误的，对评

审指标设置进行确认； 

（2）对出现相关投标人初步评审不能通过的，以及其他需要表决的，发起表决并根据

各评委表决结果形成统一审查意见； 

（3）对有评委提请重新评审的，按规定发起相关评委重新评审流程，但按规定需要报

经相关监管部门同意的，应在征得同意后发起。 

（4）牵头组织评委出具评标报告。 

E1.13 因电子辅助评标系统及其网络、设备故障造成无法正常评标的，应排除相应故障

后继续评标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，

另行确定继续评标的时间或者改为人工评标。

附表A-1：评标委员会签到表（略）
附表A-2：形式评审记录表（略）
附表A-3：资格评审记录表（略）

附表A-4：响应性评审记录表（略）

附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）

附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）
附表A-7：投标报价评分记录表（略）
附表A-8：其他因素评审记录表（略）
附表A-9：详细评审评分汇总表（略）
附表A-10：评标结果汇总表（略）
第四章 合同条款及格式

本合同采用《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》（发改法规〔2011〕3018号文）附件二《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）第四章合同条款及格式。通用条款略。

第二节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

⑴含合同谈判中澄清文件；⑵承包人在评标定标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清、承诺文件等；(3)询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件；（4）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等；（5）合同附件一～六。 
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：绍兴市工人文化宫
1.1.2.3承包人：            /                  
1.1.2.4总承包项目经理：
姓    名：      （必填）   ；

身份证号：（必填）           ；
联系电话：    （必填）     ；
电子信箱：（必填）   ；
通信地址：（必填）       ；
承包人对总承包项目经理的授权范围如下：  （必填）        。

1.1.2.5设计负责人：
姓    名：      （必填）   ；
身份证号：（必填）           ；
执业资格等级：（必填）           ；
执业资格注册证书号：（必填）       ；
联系电话：    （必填）     ；
电子信箱：（必填）     ；
通信地址：（必填）       ；
承包人对设计负责人的授权范围如下：  （必填）   。

1.1.2.6施工负责人：
姓    名：      （必填）   ；
身份证号：（必填）           ；
建造师执业资格等级：（必填）           ；
建造师注册证书号：（必填）       ；
安全生产考核合格证书号：（必填）         ；
联系电话：    （必填）     ；
电子信箱：（必填）     ；
通信地址：（必填）       ；
承包人对施工负责人的授权范围如下：  （必填）      。                                
1.1.2.9 监理人：                              
1.1.2.10 总监理工程师：                       
姓    名：         （必填）    ；
职    务：     （必填）    ；
监理工程师执业资格证书号： （必填）  ；
联系电话：       （必填）  ；
电子信箱：           ；
通信地址：          （必填）   。
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程：本项目所有工程内容均属永久工程，承包人应完成本工程红线范围内永久工程的设计、采购、施工、调试及试运行、验收及保修服务等。
1.1.3.3临时工程：项目施工交通、护坡施工临时平台、现场管理用房和其他临时设施。
1.1.3.10永久占地：建设永久工程的用地及其附属设施用地。
1.1.3.11临时占地：建设临时工程的用地或用于施工所需的临时场地，闸区管理范围外的临时占地由承包人自行解决 。
1.1.4日期
1.1.4.1缺陷责任期期限：12 个月。
1.1.4.2保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：以中标价作为签约合同价（暂定价）。
1.1.5.3合同结算价：根据合同约定的结算方式进行计算并经审定的最终合同结算价款。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： 
（1）国家、浙江省、绍兴市颁布的规章制度。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图和地质勘察报告等有关技术经济文件。（3）国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。
1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供：

①项目设计文件
建设内容的所有施工图设计、涉及本项目所有的专项设计等设计文件，施工图设计阶段所有规章要求的报批文件、工程报建手续所需的设计图纸及报批文件。
按施工图审查意见修改后的正式设计文件给发包人，具体份数不低于10套且满足发包人要求。
施工图审查及前期手续办理中所需的文件数量均由承包人负责提供，费用均包含在工程设计费中。
②项目实施文件
◆项目进度计划：承包人中标确认后7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆设计进度计划：承包人中标确认后7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆采购进度计划：承包人中标确认后7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）：承包人中标确认后7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计：单项工程和分部分项施工前7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求
◆质量保证细则和工作执行文件：各设计和实施阶段开始实施前14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆竣工试验方案：达到竣工试验条件14日前提供要求的份数不低于6份且满足发包人要求；
③在工程正式移交前提交工程所有审批资料一套。
◆承包人的设计文件和施工方案在施工前必须由发包人认可后方可实施。

◆所有资料应满足档案管理和发包人提出的运行维护管理要求，除纸质外均应有电子文档或扫描件。
1.6.2发包人文件的提供：
合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件。
1.13 发包人要求中的错误（B）
本合同采用通用条款1.13 发包人要求中的错误（A），通用条款1.13 发包人要求中的错误（B）不适用。

2．发包人义务
2.3 提供施工场地：
发包人提供施工场地的约定：
本工程在开工前，发包人将通过其工程师提供施工场地，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。临时施工用水、用电由发包人提供接口，承包人自行接至施工场地内，费用自理；施工期间因电力紧张或其他原因造成短期供电不足的，应由承包人自行配备足够容量的发电设备，确保施工正常进行，该费用由承包人自行承担，发包人不再计取措施费。施工运输道路及桥梁，因承包人原因造成的损失由承包人自行负责。电讯线路的接入由承包人自行解决。
2.4 办理证件和批件
法律规定和合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准、施工许可或备案手续。发包人应按时办理，承包人应给予必要的协助。
法律规定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.7其他义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供。
2.8发包人权利

2.8.1发包人代表
发包人代表的姓名： 签订合同时明确   ； 
发包人代表的职务：签订合同时明确   ；
发包人代表的职责：对工程建设进行管理和监督。

2.8.2发包人有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验、质量保修等实施工作进行监督和管理，并提出修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。承包人应充分配合发包人的各项监督和管理，但此项监督和管理不免除发包人应尽的合同义务和法律责任。

2.8.3 发包人有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的损失和损害，提出赔偿。

2.8.4 发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

2.8.5 发包人有权对承包人主要管理人员的资格和能力进行考核，对不称职人员有权要求承包人予以更换，直至发包人满意为止。

2.8.6 发包人有权对承包人不符合设计文件、法律、法规、规章和相关办法的行为予以制止，并视其具体行为采取处理或处罚措施。

2.8.7有根据实际情况作出对工期进行调整的权利。    

2.8.8拥有工程重要事项的最终审核权和决定权。    

2.8.9有权监督承包人对分包项目的资金支付，如承包人未能及时支付并影响工程建设，发包人有权从支付给承包人工程进度款中扣除该部分费用直接支付给分包人。
3．监理人
3.1监理人的职责和权力
监理的范围：本工程范围内的建设期和缺陷责任期的监理服务。
监理的内容：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理人监理。
监理的职权：
（1）监理人受发包人委托，享有合同约定的权力；
（2）监理人发出的指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；
（3）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
监理的权限：监理人在行使以下权力前需要经发包人事先书面批准方可执行：
（1）涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令；
（2）付款、暂停工程施工指令的下达权；
（3）承包人管理机构人员的更换；
（4）影响工期、质量、合同价格等重大决定；
（5）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由承包人承担。
3.2 总监理工程师
工程总监理工程师姓名：签订合同时明确  
3.3 监理人员
3.3.1 监理人员的姓名及授权范围：由监理人另行通知。

3.3.4 总监理工程师授权或委托其他监理人员，按3.5款的商定或确定的权力的事项有：按照发包人批准的监理大纲或监理细则。

4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.4 提交工程总体施工组织设计的份数和时间：详见1.6.1条款
4.1.10由承包人履行的其他义务：
承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务：

（1）开工前应按规定向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。
（2）按发包人的认可，进行施工现场布置：场地硬化、企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作。

（3）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，费用已含在本工程投标报价中，由承包人承担，发包人不再另行支付，并采取必要措施避免工程施工对邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。
（4）遵守政府有关部门对施工交通、环卫排污及施工噪音等管理规定，办理有关手续并承担费用。涉及治安、市政市容、环保、交通、计生、工程所在地周围关系，由发包人和承包人共同协调处理，费用由承包人承担。承包人应对施工区域内的卫生和废水排放负责，生活、生产废水处置应满足相关要求。施工区域符合相关管理部门的标化（文明）工地要求管理，并做到工完场清。
（5）承包人必须按照发包人要求合理协调各个系统之间的相互配合并承担费用，包括（但不限于）：
1）承包人配合发包人组织的上级部门及其他社会团体到现场参观，保证现场的安全、整洁、美观；
2) 根据政府有关要求，大型活动等如需承包方停工、整改，承包人应无条件配合，工期相应顺延，产生的相关费用不予增加（政府明确发文除外）。
（7）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，费用已含在本工程合同费用中，由承包人承担，发包人不再另行结算支付。
（8）保证民工工资的支付（按照绍兴市住建局的要求缴纳民工工资保证金）本项目工程款支付实行工程款和工资款两条线拨付机制，承包人需在绍兴市区范围内的任一家银行建立项目农民工工资专用账户，发包人在向承包人支付工程款时将工程款的30％打入项目农民工工资专用账户用于支付农民工工资，此账户的款项只能用于支付农民工工资，不得挪作他用。本项目实行农民工用工实名制管理和农民工工资专用账户管理制度，承包人在农民工进入施工现场3天内应当依法与农民工签订劳动合同，并给其在开设农民工工资专用账户的银行办理实名制银行卡，委托银行将农民工工资直接划入农民工的实名制卡中。农民工须进行实名制电子考勤。
1）承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放，否则，发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为民工工资保证金，必要时直接支付给民工个人。
2）承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
3）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利。
 4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付民工工资。
5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资.如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。
 6) 承包人直接招用民工时，应遵循以下规定：
应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其合法分包单位授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

7) 承包人雇用民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人与其合法分包单位共同管理与调配。

（9）项目审计、稽查和检查等的配合

 1）不论何时（包括项目保修期结束后），与本工程项目相关的审计、稽查和检查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；承包人有责任为发包人、监理人、跟踪审计人、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

 2）有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各种工作；

 3）本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括竣工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

 4）承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

 5）承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

4.2履约担保
合同价的5%。按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2017]70号）文件规定办理。担保形式可采用专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等。

4.3分包和不得转包
4.3.2 承包人可以不再通过公开招标方式将自身不具备资质的施工工作分包给具备相应资质的施工企业，但分包的工程内容、分包商必须符合国家相关分包规定，且须在分包前经发包人同意。
4.3.4约定的分包事项和分包人名单：在分包人确定后提供
4.6承包人人员的管理
4.6.1项目管理机构一览表的格式、内容、份数和提交时间：合同生效后10天内提交三份，格式、内容自定。
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：开工前提交三份，格式、内容自定。
（以上提供的各类表格需征得监理人及发包人的认可后方生效）

4.11不可预见的物质条件（A）
本合同采用通用条款4.11不可预见的物质条件（A），通用条款4.11不可预见的困难和费用（B）不适用。

4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人提交进度计划的份数和时间：承包人应在中标后7日内根据发包人要求编制详细的进度计划，包括设计、前期审批、施工、采购、竣工验收等详细计划报送发包人。
监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。
4.12.2 合同进度计划的修订: 不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7日内向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人批准；发包人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划。

5. 设计

5.1承包人的设计义务
5.1.3本项目设计内容包括本工程的设计及施工期间现场配合等服务，直至工程完（竣）工验收。

5.1.4承包人对施工图纸认真设计并自查完善，积极配合施工图纸审核工作，根据审核意见，积极做好图纸修改完善工作。如在施工过程中发现设计问题，由承包人承担相应责任。
5.1.5由承包人提供建设内容的所有施工图设计、涉及本项目所有的专项设计、深化设计，承包人应对所提供设计文件负责。发包人有权指导、审查由承包人所进行的设计工作，并对设计文件进行审核确认后方可用于施工，但不承担因承包人原因造成的各种失误。

5.2承包人设计进度计划

5.2.1设计文件的份数和提交时间：设计资料提供时间30日历天（含图审），从合同生效之日起计算，并按1.6.1要求提供份数，并附电子文本2套。

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
发包人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
因承包人原因，未能按照合同约定的时间完成施工图设计或提交的施工图设计文件不符合设计深度要求时，由承包人自费采取措施赶上，因此而造成工期延误的由承包人承担。

5.3 设计审查
5.3.4承包人必须提供足够的施工图初稿供审核。承包人应提供八套图审后的施工图蓝图给发包人，承包人自用的图纸由承包人自理。

5.3.5 因承包人原因，未能按5.2.1款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查无法进行或无法按期进行，造成的损失及费用，由承包人承担。

5.3.6承包人不得将未加盖相关印章的施工图用于施工。对已加盖相关印章的施工图所做的任何修改均被视为设计变更，承包人应办理工程变更手续。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人提交竣工记录份数：向发包人提交完整的竣工图纸及技术资料（含电子版）并应符合绍兴市城建档案馆的存档要求。在竣工过程中所需的文件数量均由承包人负责另行提供，竣工文件编制费用及档案归档费用均已包括在投标报价中。
承包人需要提交的竣工文件套数：纸质文件不少于捌套（必须含叁套原件）、电子版文件不少于贰套，且满足发包人要求。

承包人提交的竣工文件的费用承担：由承包人承担（不另外计取）。

承包人提交的竣工文件移交时间：竣工验收合格后一个月内。

承包人提交的竣工文件形式要求：书面文件原件及电子文件。

每份竣工文件内容应包括但不限于：

（1）设计施工图、竣工图以及各项设计变更资料，包括设计计算稿、设计基础资料等；

（2）施工资料,包括各种施工日志、质检资料、验收记录、往来函件等；

（3）设备资料，包括各种使用说明、操作维修手册、质检资料、合格证、验收记录等；

（4）影像资料（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等）；

（5）图纸的CAD文件、其他资料的扫描件等，刻录在光盘中，一式两份。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，承包人应在获得发包人批准的情形下，对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。该部分增加的费用由承包人承担。

6．材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.2主要设备材料一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。
（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

6.1.4因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，工期不予延长。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为变更处理。

6.1.5对承包人采购的设备材料的特殊要求：

（1）设备、材料的品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等，须与招标要求和投标承诺一致。

（2）重要材料、设备，承包人在采购前提前报计划给发包人、监理方，并由发包人、监理方派人员参加选点、看样、订货、监造，但发包人、监理人的上述选点、看样、订货、监造行为不免除承包人的质量保证责任。

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）
本合同发包人不提供材料和工程设备。

7．施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B）
本合同采用通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B），通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）不适用。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（B）
本合同采用通用条款8.1道路通行权和场外设施（B），通用条款8.1道路通行权和场外设施（A）不适用。

9．测量放线

9.1 施工控制网

发包人提供用于本工程的水准点、坐标控制点，其余施工所需条件均由承包人负责，并承担相关费用。水准点与坐标点交验完毕即由承包人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

10．安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送监理人期限：合同签订后7天内。
在第10.2.9项后增加以下条款：

10.2.10承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。涉及暂住管理的，承包人负责办理相关手续，费用自负。

10.2.11 消防安全：

承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

承包人应按规定建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

10.3 治安保卫
10.3.1承包人应在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.4环境保护
10.4.2提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工前提交三份。

10.5 事故处理
10.5.2 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
10.5.3 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
10.5.4 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
10.5.5 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
11. 开始工作和竣工
11.1开始工作
承包人开始现场施工的工作条件：发包人移交已具备施工条件的施工场地。电讯线路的接入由承包人自行解决。 
承包人开始现场施工的工作日期：监理工程师在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在开工日期后尽快进场施工。
11.3发包人引起的工期延误
（8）发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

工程延期的审批

a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。

11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣气候的条件指： 市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上）预警信号，并涉及施工关键线路的，可延长工期。

11.5 承包人引起的工期延误
逾期竣工违约金的计算方法：如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，由承包人承担由此产生的一切损失，工期每延期一天应向发包人支付违约金按合同总价的万分之一。
11.6 工期提前
提前竣工奖金：无。
13．工程质量
13.1工程质量要求
关于工程奖项的约定：/。
13.1.1按工程设计、施工、材料设备供应相关的国家及行业规范执行。

其中：设计质量，应以通过施工图审查为合格；

      施工质量，按照现行质量验收规范达到合格标准。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性，可在征得发包人同意后委托给第三方独立的检验单位重新检验，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新检验不合格的，由承包人承担重新检验的费用和整改费用；重新检验合格的，其检验费用由发包人承担。

承包人应根据国家有关规范、规程规定对施工过程中所使用的原材料、中间产品及成品进行检测，检测单位的确定须经业主同意，检测费用由承包方承担。
15．变更
15.3变更程序
15.3.1 变更的提出补充

（1）属不可抗力造成承包人直接损失的，发包人将根据实际情况协商解决。
（2）承包人在深化设计阶段，不能降低原设计方案的要求和标准，发包人提出的修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实，不计入工程变更费用。

（3）发包人对批准后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（4）在工程实施过程中，发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（5）在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的，发包人可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（6）在施工过程中，承包人如欲提出工期或费用变更申请，应在可预知时间发生24小时前/突发时间发生24小时内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起工期及费用变化情况，否则发包人有权不予受理。

15.3.2变更估价 

对每项变更价款的计算方法约定：

（1）设计费按中标价包干，结算时不作调整；

（2）建筑安装工程费按实结算。单价按本章17.1条（2）款执行。

由于承包人原因导致的设计变更、人工费、材料费、机械费价格调整等因素所导致的费用变化，一律不得调整。

15.5计日工
当发包人有特定的另行工作要求承包人实施时,发包人（或通过监理）以书面形式向承包人发出指令，承包人应予配合完成。计日工数量按发包人（或通过监理）确认，单价根据信息价商定。计日工结算不计税费，且不属于包干内容。
15.6暂估价
本工程不采用通用条款15.6款规定的暂估价。
16. 价格调整
16.1物价波动引起的调整（B）
除法律及以下规定情形外，合同价格不因物价波动进行调整：
因发包人原因或政府要求造成工期延迟三个月以上。
17．合同价格与支付
17.1 合同价格
（1）本项目签约合同价=中标价=招标控制价×（1-中标下浮率），该费用为预估价，具体结算价按照本合同约定确定；

（2）承包人设计的施工图应附施工图预算，预算编制口径：

①编制依据：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建[2018]61号、建建发[2019]92号等。

②人工材料信息价均按2020年《绍兴造价信息》第5期和同期《浙江省工程造价信息》。
③定额取费：按三类工程中限；组织措施费只取安全文明施工基本费，其余不计。
④规费按70%计取。
⑤税金按增值税计取,税率按开票期规定。

⑥预算总价按中标下浮率下浮。
承包人编制的施工图预算不得超过本项目中标价，超出部分视为优惠。该预算在施工图通过审查后，经发包人指定的造价咨询单位审核后，作为本项目的执行合同价。

17.2 预付款
17.2.1 预付款：见17.3.2款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 见17.3.2款   
17.2.2 预付款的扣回与还清
扣回预付款的时间、比例：见17.3.2款； 
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
关于付款周期的约定：按 月 支付工程进度款。具体为见17.3.2款
17.3.2 支付分解表：
	序号
	付款条件
	付款时间
	付款额
	备注

	一、设计费

	1
	初步设计审批通过
	初步设计审批通过
	设计费的30%
	

	2
	施工图审查合格
	施工图审查合格，并提交施工图图纸后15天内
	设计费的50%
	

	3
	竣工验收合格后
	竣工验收合格后15天内
	设计费的10%
	

	二、建筑安装工程费

	1
	工程预付款
	开工前一星期内
	（执行合同价-设计费）×10%
	

	2
	每月完成的形象进度
	每月完成的形象进度经发包人审批确认后30天内
	当月完成建安工程量（含临时工程费）价款的80%
	按合同条款所作的各项违约金在当月进度款中扣除

	3
	工程完工验收合格向发包人提交竣工资料及结算资料并完成结算审核后
	完成竣工结算审核后30天内
	支付至结算总价的97%
	

	四、质保金：设计按设计费的10%扣留；建安工程按工程结算金额的3%扣留；发包人在本工程缺陷责任期期满后30日内，且工程通过竣工财务决算后结清余款。


17.3.3 进度付款申请单
17.3.3 进度付款申请单

承包人提交的进度付款申请单份数：每月20日前提供月进度计划及当月工程量统计报表各5份，上报监理、造价咨询及有关部门核定后，报至建设单位项目负责人，经审核后予以支付。 
17.3.4 进度付款证书和支付时间
发包人逾期付款违约金：      /      

17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金：见17.3.2，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。工程保修责任期期限：按质量保修书及国务院的《建设工程质量管理条例》相关规定执行。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
承包人提交的竣工付款申请单份数：5份
17.5.2竣工付款证书及支付时间
（1）本项目根据国家造价管理的有关规定以及有关部门审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续，如需国家审计的，则从其约定。审计费按有关规定执行。
（2）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

（3）承包人在工程竣工后无限期有配合发包人接受项目审计、稽查和检查等的义务。如竣工结算后，经审计需要再核减结算款的，应无条件退还核减的款项；如承包人拖延的，发包人可从保修金中之间扣减该款项。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
承包人提交的最终结清申请单份数：10份。

18. 竣工试验和竣工验收
18.2竣工验收申请报告
竣工验收申请报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天内向发包人提供一式肆份。 
竣工文件见5.5

18.9竣工后试验
（1）发包人如对工程实施效果进行后评价，承包人应予配合；

（2）承包人应向发包人（或其指定的后评价机构）无偿提供所需的施工技术资料；

（3）发包人如有要求，承包人有义务帮助发包人建设后评价所需的检验、检测设施，提供用工，所发生的的实物工程量协商支付费用。

19. 缺陷责任与保修责任

工程土建及安装缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
缺陷责任期内，如承包人未按照合同约定提供质保责任，发包人有权自行委托第三方提供保修维护服务，费用从留存的质保金中扣除，不足部分由承包人另行向发包人支付。
19.7 保修责任
详见工程质量保修书。

20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：
保险范围：工程设计责任险、建安工程一切险，其中建安工程一切险为合同工程的永久工程、临时工程和设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程之日。
工程设计责任险、建安工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人负责并承担费用。
20.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险保险金额不低于300万元，事故次数不限（不计免赔额）。第三者责任险的保险费由承包人负责并承担费用。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本期限：合同签订后14天内提交。
21. 不可抗力            
21.1 不可抗力的确认
21.1.1双方关于不可抗力的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
22. 违约
22.1承包人违约

22.1.2对承包人违约的处理
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人应支付的违约金，发包人可在履约保证金中直接扣罚，不足部分在进度款中扣罚。承包人的违约行为给发包人造成的损失高于违约金约定的数额的，发包人有权要求承包人赔偿全部损失。（2）承包人违约造成合同终止的，还可以向承包人追偿全部经济损失。（3）同时结合行业监管、综合监管、诚信管理，可以进行不良行为公告、限定一定期限的投标资格、纳入诚信管理等处罚。
项目班子到位率：
（1）施工负责人未经批准擅自离开施工现场必须按缺岗1000 元/天向发包人支付违约金；
（2）总承包项目经理、设计负责人和施工负责人不得变更，如因发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形、经调查核实确患重大疾病无法继续担任相应岗位工作而确需更换，承包人必须书面报告发包人并经发包人书面同意，变更后的总承包项目经理、设计负责人和施工负责人必须相同专业、学历、职称、注册执业资格、本专业工作年限等或更高等级。因承包人原因提出的总承包项目经理、设计负责人和施工负责人变更，2万元/（人次）从履约保证金中扣除；承包人的施工负责人应常驻现场，且每月在现场时间不少于22天，每月到位天数未达到22天，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金1000元。
（3）承包人人员相关违约责任
1）承包人更换项目管理施工组人员和设计组人员的违约责任：主要专业设计人员及施工技术负责人不同意变更，其他人员若确须更换，须由承包人提出申请，经发包人书面同意后才能变更。          
2）项目开工后，项目管理施工组人员每月考勤天数不足22天的（发包人考勤结果为准）。向发包人支付违约金500元/（天·每人）。
3）项目开始工作后，需根据不同设计阶段按发包人要求安排一名设计工程师（要求具备中级以上职称）做为设计联络员，且每星期至少一次到现场并参加所有工地例会，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金500元。
（4）发包人要求更换总承包项目经理、设计负责人、施工负责人时，承包人无正当理由拒绝的违约责任：对不称职的总承包项目经理、设计负责人、施工负责人，发包人有权提出更换并对承包人处以5万元/次处罚，承包人必须在7天内进行更换（变更后的资质同前面描述），否则发包人有权对承包人按2000 元/天/人从履约保证金中扣除。承包人在接到发包人更换总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的通知后14天内仍未更换的，发包人有权单方面终止合同，并由承包人承担全部责任。
安全文明施工：
（1）发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，承包人应立即整改并根据严重程度向发包人支付不少于1000元/次的违约金，具体数额由发包人确定。在施工全过程中，若由于承包人在施工期间有违规操作导致对发包人的名誉造成损害的，发包人有权向承包人索赔，且不少于1万元，情节严重的可以加倍索赔。
（2）施工现场清洁卫生的要求：承包人按绍兴市人民政府相关规定执行，若有关部门检查不合格的，承包人应按监理工程师的通知整改，视为承包人违约，拒绝或故意拖延整改的发包人有权对承包人按5000元/次扣罚。
（3）施工过程中发生一切安全事故的责任均由承包人自行承担。
（4）若发生一般及以上等级安全、质量事故，承包人向发包人支付不低于5万元的违约金，具体数额由发包人根据情节轻重确定，同时承包人必须及时进行整改，并承担由此给发包人造成的一切损失（包括但不限于有关部门的处罚、当事人索赔、经济损失等）；
（5）安全文明施工费用必须在发包人的监督下使用，如被发包人或安监站(或政府其他部门)责令整改的，每发生一次处罚1万元。
质量：
（1）承包人应保证满足发包人设计需求，且不得低于投标承诺的标准，不得违反国家规定及发包人要求而擅自变更，否则扣除部分或全部质量履约保证金，同时承担给发包人造成的一切损失。
（2）工程验收达不到合同规定的质量等级，无条件返工并由承包人承担返工、修复、延期等全部费用。

（3）承包人未按发包人批准确认的设计方案、初步设计、施工图、施工方案及相关标准规范要求进行施工的，应向发包人支付1万元/次的违约金（由发包人视具体情况而定），并无条件按发包人的要求限期整改，承担由此产生的所有费用。如承包人拒不整改，应加倍承担违约金，且发包人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，由此造成的全部损失均由承包人承担；
（4）在各分项工程、隐蔽工程验收时，原则上要求一次性合格，经发包人和监理人要求整改的分项工程，如未按规定时间完成的，支付违约金1 万元/次；拒不整改并擅自进入下一道工序的，要求限期内无条件返工，材料退场，支付违约金不少于3万元/次（由发包人视具体情况而定）。
（5）若承包人所购设备和材料不符合设计或标准要求时，承包人承担所发生的费用，由此延误的工期不予顺延。无论发包人和监理人是否发现和制止，由于使用不符合设计或标准要求的材料施工所引起的一切责任均由承包人自负；
（6）承包人实际使用材料与原报验材料不一致时，发包人视情况有权处以不少于2000元/次罚款。由此发生的费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。
（7）偷工减料、原材料或半成品未经监理工程师验收合格投入使用的，经发包人确认，发包人有权对承包人处于1万元/次罚款，同时承包人负责整改和返工并承担相应费用。

工期：
（1）承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、完（竣）工资料及完（竣）工验收报告等，并有义务配合发包人将该资料存档备案，否则发包人有权延期支付工程款。
（2）由于承包人原因，设计工期延期的，每延误一天承包人应向发包人支付设计合同价的千分之一。

（3）不能按要求本工程试运行符合要求后，承包人未按时移交工程的，视同工期延误，承包人工期延误的，每延误一天向发包人支付1000元/天的违约金。
（4）如承包人未按照城建档案馆归档要求移交相关的竣工资料，则发包人有权对承包人提交的工程结算报告不予送审且有权暂扣工程款。
廉政：
在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人行为的，发包人有权单方面终止合同。
其它：
（1）承包人未按投标文件技术标中承诺的EPC工程总承包管理、项目设计管理、施工组织管理的方案进行项目EPC总承包管理的，承包人向发包人支付不低于3万元的违约金，具体数额由发包人根据情节轻重确定，同时承包人必须及时进行整改。
（2）承包人应严格遵守发包人制定的各项有关施工管理制度，同意发包人在各项管理制度中设置的处罚规定，若有违反，承包人应承担二倍的违约金及相应的违约责任；
（3）承包人必须服从发包人的管理。对发包人或监理人下发的整改通知单，不及时进行整改的，按 2000元/次支付违约金；对拒不执行整改指令的，按不少于5000元/次支付违约金。违约金的具体金额由发包人全视实际情况而定；
（4）承包人未履行或未完全履行承包人配合管理的职责，发包人有权以进行处罚，并由承包人承担相应责任和损失。
（5）承包人施工及管理人员现场不服从发包人或监理人管理人员的管理，按2000元/次处以罚款。
(6）承包人的特殊工种必须持证上岗，如发现无证上岗操作一次，发包人有权按1000元/人/次进行处罚，并提请相关部门。
(7）发包人要求上报的文件、资料，承包人应在规定时间内上报，逾期未上报的，按 1000元/天进行处罚。
(8）工程施工中所有材料、设备等的内外运输，必须遵守有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的所有手续均应办理，并由承包人自行办理解决。承包人因违反省市有关规定，引起政府职能部门罚款或停工整改，其发生的工期延误、费用与损失均由承包人自行承担。
（9）合同签订后，如承包人无故停工或中途退场，发包人有权没收履约保证金，并解除合同，承包人并承担给发包人带来的一切损失。

22.1.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有下列行为的，发包人有权要求承包人整改其工作内容，承包人在约定期限内拒不整改的，发包人有权追究其违约责任，并有权单方解除合同。发包人因此遭受的一切损失，由承包人负责赔偿，同时不得再参加本工程的投标：

（1）承包人的项目管理人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的；
（2）建设工程竣工前，承包人非法转包、违法分包建设项目的；
（3）因承包人无故停工超过20日历天（含20天）的；
（4）因承包人的原因致使工程质量、工程验收不合格，在发包人提出的合理期限内，承包人拒绝或无法修复的；
（5）承包人在合同约定的工期内未完工，在发包人催告的合理期限内仍未完工的；或承包人施工进度比预定计划严重滞后，显然不能按照合同约定的工期如期完成；

（6）承包人以自己的行为表示不再继续施工的；
（7）在施工过程中发生重大质量事故或者重大安全事故的；
（8）承包人因违规施工造成严重损害发包人信誉的；
（9）有其它违约行为造成无法履约的。

如出现上述情况，承包人在收到发包人发出解除合同的通知后，应立即停工，妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。按发包人的要求，将自有机械设备和人员撤出施工场地，承包人承担由此所发生的费用。已经定货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，承包人承担由此所发生的费用。发包人委托第三方对已经发生的工程和设备结算进行审计，承包人须配合做好已完工程结算工作，承包人还应赔偿因合同解除给发包人造成的全部损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人未清场的材料、设备、设施等，发包人有权使用，费用承包人承担。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。
协商不成的，按下列第  2   种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地有管辖权的  人民法院起诉。
在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。
25. 补充条款
25.1承包人应为监理人提供办公场所，并协助发包人办理相应的手续。

附件一：合同协议书
合同协议书

         （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施绍兴市工人文化宫（县前街71号）装修改造工程EPC项目 （项目名称），已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；
（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；
（4）发包人要求；
（2）投标函及投标函附录；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）        （¥        ）。

4. 总承包项目经理：     ；设计负责人：          ；施工负责人:         。 总承包项目经理负责工程设计、施工等全过程管理。设计负责人负责施工图设计及后续服务的项目管理。施工负责人负责工程施工阶段的项目管理。
5. 工程质量符合的标准和要求： 符合法律规定和合同约定，要求合格        。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：  中标通知书发出之后即时开始  ，实际开始工作时间按中标通知书发出时间为准。工期：100天。缺陷责任期12个月 
9. 本协议书一式       份，合同双方各执      份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

    发包人：             （盖单位章）     承包人：           （盖单位章）

    法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

    201   年        月        日            201    年           月        日

附件二：履约担保格式
承包人履约保函

                       (发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                     (承包人名称)(以下称“承包人”)于       年    月    日签订了绍兴市工人文化宫（县前街71号）装修改造工程EPC项目 (工程名称)合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币     元(大写)。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后六个月内。即截止时间为    年   月   日。如实际开工时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期作相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第10条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                        。

担保人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

地    址：                                      
邮政编码：                                      

电    话：                                      
传    真：                                      
年     月     日
附件三：支付担保格式
发包人支付保函

                       (承包人)：

鉴于你方作为承包人已经与                   (发包人名称)(以下称“发包人”)于          年       月        日签订了       (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的          ％，数额最高不超过人民币元(大写：                     )。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程决算审计结论双方认可之日后六个月，或自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后      日内。即截止时间为      年

     月     日。如实际工开时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。

你方与发包人协议变更工程款决算审计支付日期的，保证有效截止时间按照变更后的支付日期作相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起    个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉或提请绍兴仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                     。

担保人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

地    址：                                      
邮政编码：                                      

电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日    

备注：本支付担保相关约定应当与履约担保对等。
附件四：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就绍兴市工人文化宫（县前街71号）装修改造工程EPC项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括多媒体、布展及其他相关的一切设备、装修、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本协议书承包范围内的全部工作内容（承包人整改不到位，发包人有权暂缓支付总承包人保修押金）。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．基础设施工程、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

4. 绿化工程养护、保活为2年；

5. 设备为2  年

6. 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定：2年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用在保修金中全额扣除，不足部分由承包人补足。同时每发生一次上述情况承包人需支付给项目业主违约金20000元。设备故障必须在2个小时内响应、4个小时内到达现场，如因维修时间延误造成损失的，除扣留相应质量保证金外，承包人还应承担由此延伸的经济责任。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金条款见17.3.2
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
第五章  工程量清单

无。

第六章  图  纸

（原平面图纸另附）

第七章  技术标准和要求

（根据需要填写）

第一节  一般要求

根据市委、市府“提升绍兴城市形象和品位，推动绍兴城市文化体系建设”要求，绍兴市工人文化宫拟在县前街71号场地，开展相关文化服务合作项目，特提出装修改造设计要求。
一、项目概况
绍兴市工人文化宫系公益二类事业单位，主要职责：组织开展市级职工文体活动；指导基层工会开展职工文体活动；负责市级职工文体兴趣小组的培育全市指导工作；开展职工文体骨干培训；承办文化下基层活动；负责市工人文化宫日常管理工作；承担职工文体工作调研和理论研究相关工作。
该文化服务合作项目概况：开展文化服务合作，进一步统筹整合文化演艺资源，合作开展职工文艺作品创作生产，进行优秀文化文艺人才培养，组织提供更多的公共文化服务产品。
二、项目场地需求
办公场地容纳人数应不低于220人。
用房内容包括：1、普通办公房：主要为公司办公室、会议室、接待室。2、业务用房：主要为排练房、练功房、琴房、休息室、更衣室。3、库房：服装间、道具间、综合仓库。4、配套辅助用房：录音棚、摄影棚、食堂、浴室。
各类用房面积要求：

	类别
	名   称
	数量
	单位面积m²
	使用面积m²
	 备  注

	 戏
曲
类
	戏曲练功房
	  2
	200
	400
	

	
	戏曲排练房
	  2
	   300
	   600
	次高层高

	
	休息室
	  1
	   100
	   100
	

	
	  服装间
	  2
	    60
	   120
	

	
	  道具间
	  2
	    60
	   120
	

	
	  办公室
	 20
	    20
	   400
	

	
	  浴  室
	  2
	    30
	    60
	

	
	  更衣室
	  2
	    30
	    60
	

	 歌
 舞
 类
	舞蹈排练房
	  2
	   300
	   600
	高层高

	
	舞蹈练功房
	  2
	   200
	   400
	

	
	  休息室
	  1
	   100
	   100
	

	
	 服装间
	  2
	    60
	   120
	

	
	  道具间
	  2
	    60
	   120
	

	
	  办公室
	 30
	    20
	   600
	

	
	  浴  室
	  2
	    30
	    60
	

	
	  更衣室
	  2
	    30
	    60
	

	
	音乐排练室
	  1
	   300
	   300
	次高层高

	
	练功房
	  1
	   200
	   200
	

	
	休息室
	  1
	   100
	   100
	

	
	  琴  房
	  10
	    20
	   200
	

	
	  服装间
	  2
	    60
	   120
	

	
	道具间
	  2
	    60
	   120
	

	 办
公
类
	  大会议室
	  1
	   200
	   200
	

	
	小会议室
	  4
	    60
	   240
	

	
	  小办公室
	  3
	    20
	    60
	

	
	 大中办公室
	2+12
	  60+30
	   480
	

	
	  创作室
	  6
	    60
	   360
	

	
	  接待室
	 1+1
	  60+30
	    90
	

	
	综合排练房
	  1
	   360
	   360
	高层高

	 辅
 助
 用
房
	综合仓库
	  3
	   120
	   360
	

	
	录音棚
	  2
	   120
	   240
	

	
	摄影棚
	  2
	   120
	   240
	

	
	  厨  房
	  1
	    90
	    90
	

	
	  大餐厅
	  1
	   180
	   180
	

	
	  小餐厅
	  3
	    
	    60
	

	
	合  计
	
	
	   7920
	


三、装修设计要求

县前街现有建筑面积10800m²，共五层。总装修造价概算为1485万元。
（一）一般设计原则
体现文化艺术单位的个性，整体设计简约、大气。
大堂入口具有视觉艺术的冲击力，也能体现绍兴城市特有的文化气息。
各类别用房尽量相对分区安排。
各用房尽量考虑自然通风，东西两面的用房，尽量开窗采光。空调采用分体式空调，库房可不考虑安置空调。
办公区、业务用房区应考虑信息网络、数字化管线等弱电设计。
各练功房、排练房应尽可能减少现有建筑柱子的影响，大开间、宽视野。
各用房对层高的要求从高到低为：综合排练房—舞蹈排练房—音乐排练房—戏曲排练房—各练功房。规范标准层高要在4.5米以上。
更衣室靠近各排练房、练功房。
各楼层设开水间，位于卫生间旁。
（二）特殊设计要求
各小办公室符合政府规定的面积要求。
各排练房、练功房地面为练功专用木地板，其中戏曲房上铺毛地毯、舞蹈房上铺专用地胶。
各排练、练功房一墙面为镜面，下设固定厢体式座椅，其余三墙面设把杆。
各排练房设固定音箱系统、视频显示器，控制台在镜面墙角。
音乐排练室、各琴房墙面装修为吸音材料，以创造较好的混响空间。
第二节  特殊技术标准和要求

在面积、经费许可情况下，增设一多功能厅（配有小型接待室）：设有舞台和侧台，配有120—150位的软座椅、服装间、50人左右的化妆间；配置舞台设施及灯光、音箱系统，预留充足的电源配电厢，可四周通行，并符合消防要求。
第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

本项目其他的设计、施工、安装，优先顺序按国家、行业以及地方的验收标准、施工（设计）规范、操作规程进行管理和控制。

第八章  投标文件格式

             （项目名称）招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

         年         月         日

目    录

一、投标函

二、总报价书

三、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书
五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、拟分包计划表

八、主要材料（设备）品牌选择一览表

九、设备重要技术参数响应表

十、资格审查资料

十一、其他材料

一、投标函

                     工程           投 标 函

招标人：

1、根据已获得的                      工程的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以人民币                          元（小写）的总价承包上述工程施工。

2、一旦我方中标，我方保证在     年     月    日开工，     年     月    日竣工，即           天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按绍市建设[2017]70号文件规定办理合同价款     %的履约担保手续。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投 标 人：（盖投标人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖法定代表人印章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

电    话：                                   日期：    年    月    日


                   工程           投 标 函 （仅用于造价下浮率法）
招标人：

1、根据已收到                 工程的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以招投标管理部门审定后造价下浮     %（小写）的价格承包上述工程施工。

2、一旦我方中标，我方保证在    年     月    日开工，    年     月    日竣工，即            天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按绍市建设[2017]70号文件规定办理合同价款      %的履约担保手续。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺安全文明施工基本费按                 计取。

投 标 人：（盖投标人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖法定代表人印章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

电    话：                                    日期：    年    月    日

二、总报价书

                 工程                总报价书

	投标人：

	工程类别
	
	面    积
	

	投标工期
	（日历日）
	质量等级
	

	总报价
	大写：

	其中安全文明施工基本费
	大写：

	总报价组成（元）

	项目名称
	报价
	备注

	土    建
	
	

	水电安装
	
	

	设备安装
	
	

	装饰装修
	
	

	
	

	合计
	


投标人：（盖投标人公章）

法定代表人：（盖法定代表人印章）

日期：    年   月   日


                 工程                总报价书（仅用于造价下浮率法）
	投标人：

	工程类别
	

	面   积
	

	质量等级
	

	投标工期
	

	造价下浮率（大写）：


投标人：（盖单位章）

法定代表人：（盖法定代表人印章）

日期：    年   月   日

三、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖投标人公章）

         年        月        日 

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：               （盖投标人公章）

法定代表人：            （盖法定代表人印章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                                   

        年        月        日

备注：电子投标项目“授权委托书”制作要求：按要求填写内容和委托代理人签字或盖章后进行电子扫描，在电子扫描件上加盖投标人电子公章和法定代表人电子印章。
四、联合体协议书

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                           （盖牵头人公章）

法定代表人或其委托代理人：            （盖法定代表人印章）

成员二名称：                                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

……

        年        月        日           

备注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的联合协议签署授权委托书。

      2、电子投标项目“联合体协议书”制作要求：按要求填写内容和签字、盖章后进行电子扫描，在电子扫描件上加盖投标人牵头人电子公章和法定代表人电子印章。
六、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下， “项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表七  施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	


附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求

（一）施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

                                                                              。

（二）暗标的编制和装订要求

1．打印纸张要求：                                            。

2．打印颜色要求：                                                               。

3．正本封皮(包括封面、侧面及封底)设置及盖章要求：                               。

4．副本封皮(包括封面、侧面及封底)设置要求：                                     。

5．排版要求：                                      。

6．图表大小、字体、装订位置要求：                                               。

7．所有“技术暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用                方式装订；

8．编写软件及版本要求：Microsoft Word                     ；

9．任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；

10．除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，尽可能简化编制和装订要求。

七、项目管理机构

（一）本项目专业人员配备表

	序号
	专业岗位名称
	配备人数
	执业资格或技术职称
	岗位职责
	备注

	1
	项目经理
	1
	
	
	

	2
	设计负责人
	1
	
	
	

	3
	施工负责人
	1
	
	
	

	4
	设计项目人员
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	根据组织计划填写人员

	5
	施工管理人员
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	根据组织计划填写人员，应包含“五大员”


注：1、本表已列专业岗位，为最低要求，不得减配，但可按工程实际需要增设。
2、本表要求的设计人员必须具有相应的执业资格证书或职称证书。
（二）主要人员简历表

附1：总承包项目经理简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	注册执业资格及等级
	 
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


附2：设计负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	注册执业资格及等级
	 
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


附3：施工负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	注册执业资格及等级
	 
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


附4：项目内其他专业人员简历表

	岗位名称

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执行资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


附3：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）系现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人；企业和项目负责人近    年无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖法定代表人印章）

          年        月        日

附4：施工项目部管理人员配备表

施工项目部管理人员配备，房屋建筑工程须满足绍市建管【2013】69号文件（市政园林等工程须满足绍市建设建【2013】148号文件）最低标准配置，否则资格审查不予通过。

我方拟派驻施工项目部管理人员配备如下：

	施工项目部管理人员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机

	
	项目负责人
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	

	
	施工员
	 
	
	

	
	施工员
	
	
	

	
	质检员
	
	
	

	
	质检员
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	资料员
	
	
	

	
	资料员
	
	
	

	
	材料员
	
	
	


注：表格不够可以扩展      

八、拟分包计划表

（根据需要填写）

	序

号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日期：       年     月     日  

九、资格审查资料

（一）不采用计算机辅助评标的工程，资格审查资料必须包含的资料

1、投标人基本情况表（见（三）投标人基本情况表，如为联合体投标的，需提供联合体各方基本情况表）

2、企业资质证书副本复印件（如为联合体投标的，需提供联合体各方资质证书复印件）
3、营业执照副本复印件（如为联合体投标的，需提供联合体各方资质证书复印件）
4、企业安全生产许可证复印件（如为联合体投标的，需提供联合体施工方安全生产许可证复印件）
5、省外企业须提供省住建厅核发的有效期内的备案证明（如为联合体投标的，需提供联合体各方资质证书复印件）。

6、拟派EPC总承包项目经理、设计项目负责人和施工项目负责人的职称证书和职业资格证书复印件。
7、企业          年度财务报表复印件

8、施工项目部管理人员配备表（七、项目管理机构  附4）

9、拟派EPC总承包项目经理、设计负责人和施工负责人均应为投标企业在职职工，以提供缴费期限包含2020年1月至2020年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2020年1月至2020年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）
10、联合体施工项目负责人在开标前无在建工程承诺书（七、项目管理机构  附3）（盖投标人公章）

11、承诺书（承诺对资格后审资料的真实有效性负责，格式自拟），盖投标人公章和法定代表印章。

12、联合体协议书
以上2~7、9点必须原件（不含公证件及其他替代证明）复印，盖投标人公章。

（二）采用计算机辅助评标的工程，资格审查资料必须包含的资料

1、投标人基本情况表（见（三）投标人基本情况表）

2、企业资质证书扫描件
3、营业执照副本扫描件
4、企业安全生产许可证扫描件

5、省外企业须提供省住建厅核发的有效期内的备案证明。
6、项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）扫描件
7、企业          年度财务报表复印件

8、施工项目部管理人员配备表（七、项目管理机构  附4）

9、拟派项目负责人为投标企业在职职工的，须提供      年   月至      年   月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章。）。拟派项目负责人为离退休返聘人员的，须提供退休证明及单位聘用证明（扫描件）
10、项目负责人在开标前无在建工程承诺书（七、项目管理机构  附3）（电子投标文件中盖投标人电子公章）

11、承诺书（承诺对资格后审资料的真实有效性负责，格式自拟），电子投标文件中盖投标人电子公章和法定代表人电子印章。
以上2~7、9点必须原件（不含公证件及其他替代证明）扫描，扫描后盖投标人电子公章。
（三）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（四）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（五）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、类似项目指                                                        工程。2、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（六）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（七）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（八）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）
1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其  他

备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

（九）主要项目管理人员简历表

说明：“主要人员简历表”同本章附件七之（二）。未进行资格预审但本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

十、其他材料

1


