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                                制         
绍兴市政务服务办公室
（2020年 5 月）


使 用 说 明

1、 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目设计的招标投标。
2、 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。
3、 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均
    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。















  陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设 项目设计
招标文件


     招标人：   绍兴市未来公用事业产业发展有限公司     （盖章）
     招标人法定代表人：                             （签字或盖章）
     招标人地址：         浙江省绍兴市越城区大越路170号    
     邮政编码：       312000       
     联系电话：     15088533716      传真：       /           
     联系人：      柯经理            
招标人统一社会信用代码： 91330600715489137B   

     招标代理机构名称：    浙江翔实建设项目管理有限公司 （盖章）
     法定代表人：          何景祥                     （签字或盖章）
     地址：               绍兴市越城区阳明北路692号     
     邮政编码：      312000       
     联系电话：      17348877993         传真：       /       
     联系人：        裘工         
     签发日期：         年      月      日

     备案单位意见：                                                （备案章）
     经 办 人：                                      （签字或盖章）
     日    期：   2023     年          月          日
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第一章  招标公告
陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设项目设计
招标公告
1.招标条件
本招标项目 陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设项目（项目名称），已由绍兴市越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2305-330602-04-01-151711（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市未来公用事业产业发展有限公司，建设资金 自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市未来公用事业产业发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：越城区东浦街道，北至山下江，东至塘湾村河，南至胜利西路，西至规划行宫山路。
2.2建设规模：建设范围约184亩。其中50亩为已建陆游故里一期景区用地；约134亩为新增建设用地（已完成征地），用于按需新建经论证研究确定后的陆游故居、景区入口、陆游纪念馆及配套设施等。已建陆游故里一期景区建筑面积1.06万平方米，其中地上建筑面积0.67万平方米，地下建筑面积0.39万平方米。新增建筑总建筑面积不超过5万平方米（具体由投标人根据研究成果、功能需要及总投资控制综合确定）。建设总投资50000万元；其中建安费35700万元。
2.3招标控制价：暂定约为965.67万元。
2.4招标范围：该项目涉及既有建筑改造、新增建筑新建、道路及景观提升、亮化提升、展陈等。整体规划设计、方案设计（总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图和交通评价、单体建筑平、立、剖及透视效果图、投资估算等）；初步设计（包括但不限于建筑、结构、PC构建装配式、地下室含人防设施、采暖通风、空调、给水排水、电气、弱电系统、日照、节能、环保、消防、安防、配电房及高配电气设计、钢结构及深化设计、幕墙及深化设计、场外管线、智能化、景观绿化、照明、标志标线、5G通讯、绿色建筑、海绵城市、配套道路、泛光照明等)、初步设计概算编制、概算调整、方案设计和初步设计批复所需咨询报告；施工图设计包括规划地块内的总图设计，所有建筑物、构筑物等的建筑、结构、建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专业设计，及景观提升、精装修等专项设计；项目实施过程中各项设计服务工作至项目完成结束，具体详见设计任务书。
2.5工程类别：工程设计。
2.6计划工期：设计总周期约为75日历天，从中标通知书发出起15天内完成规划设计方案修改完善，满足规划设计方案报批要求；规划设计方案确定后25天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）；初步设计评审通过后35天内完成所有施工图设计，具体根据招标人要求及实际项目开展进度要求进行服务。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。
2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。
2.8标段划分：     /    。
2.9资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备以下三种条件之一：
①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；
②具有建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业甲级资质；
③具有建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质。
项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格。拟派项目负责人必须为投标企业在职职工，提供项目负责人缴费期限包含2023年6月至2023年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2023年6月至2023年8月由事业单位、人事代理中心或上级主管部门出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】或上级主管部门公章）。
注：拟派项目负责人为一级注册建筑师，需提供电子注册证书，电子证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》，应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致。
3.2主要设备、材料要求：  /     。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有 绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
3.3.2企业和项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.3.3本次招标 不接受 联合体投标；联合体投标的，应满足下列要求： /  。
3.3.4各投标人均可就上述工程（标段）中的  /   （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2023年   月   日8：30至2023年   月   日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2招标文件每套售价  /  元，售后不退。图纸押金   / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金 10 万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年   月   日17：00时前缴纳。缴纳方式为：
（1） 投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部；账号：6224861565799088166；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000476；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
（2） 招标人接受投标保证金电子保险、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。电子保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（评定分离）。
6.3中标方式：详见招标文件约定评标办法、定标办法。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2023年   月   日9：30时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室 。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介 
本次招标公告同时在  / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
[bookmark: _Toc368909869]招标人：绍兴市未来公用事业产业发展有限公司  招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司
地  址： 浙江省绍兴市越城区大越路170号     地    址：   绍兴市越城区阳明北路692号          
联系人：       柯经理                       联 系 人：            裘工               
电  话：      15088533716                   电    话：        17348877993            
                              
招 标 人（盖章）：绍兴市未来公用事业产业发展有限公司   
                                    代理机构（盖章）：浙江翔实建设项目管理有限公司
                                     年   月    日

招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
       年    月    日                                       年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
[bookmark: _Toc4407][bookmark: _Toc31636]
第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设项目设计

	2
	建 设 地 点
	越城区东浦街道，北至山下江，东至塘湾村河，南至胜利西路，西至规划行宫山路。

	3
	建 设 规 模
	建设范围约184亩。其中50亩为已建陆游故里一期景区用地；约134亩为新增建设用地（已完成征地），用于按需新建经论证研究确定后的陆游故居、景区入口、陆游纪念馆及配套设施等。已建陆游故里一期景区建筑面积1.06万平方米，其中地上建筑面积0.67万平方米，地下建筑面积0.39万平方米。新增建筑总建筑面积不超过5万平方米（具体由投标人根据研究成果、功能需要及总投资控制综合确定）。建设总投资50000万元；其中建安费35700万元。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	建设总投资50000万元；其中建安费35700万元。                                      

	6
	招 标 方 式
	 公开 招标

	7
	招 标 范 围
	该项目涉及既有建筑改造、新增建筑新建、道路及景观提升、亮化提升、展陈等。整体规划设计、方案设计（总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图和交通评价、单体建筑平、立、剖及透视效果图、投资估算等）；初步设计（包括但不限于建筑、结构、PC构建装配式、地下室含人防设施、采暖通风、空调、给水排水、电气、弱电系统、日照、节能、环保、消防、安防、配电房及高配电气设计、钢结构及深化设计、幕墙及深化设计、场外管线、智能化、景观绿化、照明、标志标线、5G通讯、绿色建筑、海绵城市、配套道路、泛光照明等)、初步设计概算编制、概算调整、方案设计和初步设计批复所需咨询报告；施工图设计包括规划地块内的总图设计，所有建筑物、构筑物等的建筑、结构、建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专业设计，及景观提升、精装修等专项设计；项目实施过程中各项设计服务工作至项目完成结束，具体详见设计任务书。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

	9
	设计周期要求
	设计总周期约为75日历天，从中标通知书发出起15天内完成规划设计方案修改完善，满足规划设计方案报批要求；规划设计方案确定后25天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）；初步设计评审通过后35天内完成所有施工图设计，具体根据招标人要求及实际项目开展进度要求进行服务。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	投标人资格要求具备以下三种条件之一：
①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；
②具有建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业甲级资质；
③具有建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质。
项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格。拟派项目负责人必须为投标企业在职职工，提供项目负责人缴费期限包含2023年6月至2023年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2023年6月至2023年8月由事业单位、人事代理中心或上级主管部门出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】或上级主管部门公章）。
注：拟派项目负责人为一级注册建筑师，需提供电子注册证书，电子证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》，应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致。
其他要求：
1.企业具有 绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
2.企业和项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	12
	是否接受联合体投标
	☑不接受；
□接受，联合体牵头人应具备  /  资质

	13
	招标控制价
	暂定约为965.67万元

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定 90天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	2023年   月   日    时    分

	
	
	递交地点：绍兴市越城区阳明北路692号
传真：/

	18
	招标人书面澄清的时间
	2023年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本1份，副本6份；
技术标①正本1份，副本6份，光盘一张、展板一套。
技术标②正本1份，副本6份；
商务标正本1份，副本6份。
资格审查资料、技术标①、技术标②、商务标应分开包装。

	20
	投标文件提交
	截止时间2023年   月    日    时    分

	
	
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。
(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。
(2)采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。
投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：①因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；②接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
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	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室
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	履约保证金金额
	现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。如采用保险机构保证、保险、保单，可使用绍兴市建筑产业保险共保体等方式。担保金额不得超过中标合同金额的2%，在工程竣工验收合格后10日内应全额返还（无息）。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	    本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：     /   。
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	评标入围办法
	全部入围

	25
	评标办法
	本项目采用评定分离制度。
评标办法：评标采用综合评估法（设技术标）方式评标：通过综合评估法评审，当有效投标人数量3家（含）以上且7家（含）以下时，由评标委员会推荐总得分前三名为定标入围单位；当有效投标人数量为7家以上且不足10家时，由评标委员会推荐总得分前四名为定标入围单位；当有效投标人数量为10家（含）以上时，由评标委员会推荐总得分前五名为定标入围单位，若出现总得分相同的情况，取下浮率大者为定标入围单位，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定定标入围单位。评标委员会推荐定标入围单位公示不少于3个日历日。

	26
	定标办法
	定标核查：招标人在定标会议前应对定标入围单位的信用信息、受贿行贿情况、履约能力等内容进行定标核查。
定标考察、质询：本项目不再对定标入围单位开展定标考察、质询工作。
采用直接票决法：投票采用记名方式并需注明投票理由模式；由招标人组建的定标委员会以每人投票支持一个定标入围单位的方式，得票最多且过半数的定标入围单位为中标人。当没有定标入围单位得票超过半数时，选择得票较多的2个定标入围单位（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个定标入围单位时出现同票的定标入围单位时，取下浮率大的2名再次票决确定下一轮参与票决的单位；若下浮率也相同的由抽签抽取定标入围单位纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的定标入围单位为止。投票确定最终优胜方案，择优选定中标人。
定标要素：1.价格因素；2.企业实力；3.企业信誉；4.投标方案优劣；5.拟派团队能力与水平；6.定标核查情况；7.评标委员会评审意见；8.招标人认为需考量的要素（方案设计理念；主要包括技术标情况、方案可行性及原历史风貌相协调情况、项目团队成员中具有宋代建筑设计及研究经验的等）。
定标会议：招标人应当在评标结果公示结束后，组建定标委员会进入指定交易场所进行定标。
定标委员会成员按浙发改基综〔2016〕791号规定和绍市政服发〔2023〕17号依据。即定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人及以上单数。定标委员会设组长，组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人担任，其他成员从备选人员名单中随机抽取产生。随机抽取必须在法定交易场所进行。备选人员应具备工程建设项目等方面的管理经验或专业技术能力，原则上从招标人中产生。备选人员数量不得少于定标委员会成员数的 2 倍，原则上从招标人中产生；数量不足的，可从招标人上下级单位或受招标人委托的专业人员中产生，备选人员名单确定需经招标人“三重一大” 审议通过。 
定标委员会成员与定标入围单位有以下利害关系的，应当主动回避：为定标入围单位或者定标入围单位主要负责人的近亲属，或与定标入围单位有经济利益关系，可能影响公正定标情形的。 

	27
	技术标设置
	1、 设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。
2、 技术标评审形式：采用 ☑明标，☑暗标。
3、 技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。(指技术标②）
4、 技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。(指技术标①）
5、 本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。
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	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按
照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个日历日。
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	其他

	
	1.投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2.开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱1183429792@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3.取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4.由代理机构工作人员现场在监督部门、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。
5.中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订合同前办理进浙备案相关手续。
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第一节 总则
一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围   见投标人须知前附表  
三、招标方式
本工程采用 公开 招标的方式招标。
在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可获取招标文件参加。
四、投标人资格要求
投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。
1．投标人资质要求：见投标人须知前附表
2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表
3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
4. 企业和项目负责人近  5  年内无行贿犯罪记录(投标人提供承诺)。
5．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：
5.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。
5.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。
5.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
5.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
5.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。
5.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。
五、资金来源
建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。
六、踏勘现场
1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 
对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：本项目仅对进入定标入围单位的设计单位进行经济补偿，根据进入定标入围单位的入围候选方案的技术标①的得分高低排名（若技术标①的得分相同，则由抽签产生相应排名）：排名第一给予50万元（人民币）补偿，排名第二给予40万元（人民币）补偿，排名第三给予30万元（人民币）补偿，其他名次不予补偿。中标单位的设计补偿金包含在设计费中，不再另行支付。所有补偿费用均由招标人承担。补偿费在中标结果公示结束，提供相应电子稿给招标人后30天内支付。
所有投标人的设计方案及版权等归招标人所有，并无偿提供相应电子文档，招标人有权免费借鉴其方案相关设计。
八、知识产权
1.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。
2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。
3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。
4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。

[bookmark: _Toc766][bookmark: _Toc29933]第二节 招标文件

一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、招标范围与要求、投标文件（封面格式及附表件）等组成。
2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
[bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc152045544]3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。
二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
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第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位
1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。技术标由：技术标①（暗标）、光盘、展板；技术标②（明标）组成。除技术标①、光盘、展板以外的投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为无效标。
（1） 资格审查资料：	
1．已进行资格预审的项目：
投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。
2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：
1. 封面（格式见后）；
2. 企业营业执照复印件；
3. 资质证书复印件；
4. 项目负责人职称证书和注册证书复印件
5. 拟派项目负责人必须为投标企业在职职工，提供项目负责人缴费期限包含2023年6月至2023年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2023年6月至2023年8月由事业单位、人事代理中心或上级主管部门出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】或上级主管部门公章）。
6. 承诺书（①承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；②承诺企业和项目负责人近5年内无行贿犯罪记录），格式自拟；加盖投标人公章；
7. 其他资料   /      。
注：拟派项目负责人为一级注册建筑师，需提供电子注册证书，电子证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》，应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
资格审查资料相关原件在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。
（2） 技术标内容（包括但不限于）：
2.1技术标①内容（暗标，包括但不限于）：
 根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制。提供：☑电子光盘、☑展板。
2.1.1电子光盘制作要求及内容（1）方案多媒体演示（控制在10分钟以内）；（2）多媒体演示视频②用于后期项目汇报（控制在20-25分钟）；（3）投标文本（技术标①）。
2.2.2展板制作要求及内容：展板为暗标，根据技术标评分标准内的要求提供，单独密封。展板规格要求为A0（1189mm×841mm，允许偏差±5 mm），展板1套，数量不少于10张，用阿拉伯数字在展板的右下角排序编号。图纸必须裱贴在轻质板上，建议为竖向排版，比例自定。内容不作强制性要求，但必须包含景观总平面图、方案创意分析图、整体日景夜景鸟瞰图、重要节点效果图。
技术标①为暗标（包括光盘、展板、投标文本三部分），此三部分的所有内容除最外层密封包装以外，均不得出现以下4种信息标记：（1）投标单位相关签章；（2）投标单位名称及相关信息；（3）投标单位相关人员信息；（4）其他任何暗示信息或标记。
不按要求制作技术标①或不按要求提交光盘或不按要求提交展板的，按技术标①得零分处理。
本项目，☑考虑  □不考虑 光盘及展板的演示环节。
2.2.3投标文本
2.2.3.1封面（格式见后采用A3）；
2.2.3.2设计方案（根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标①的评分标准进行编制）；
注：统一装订成 A3彩色文本（297mm×420mm）。具体装帧形式：胶装；封面样式：统一由招标代理机构提供的格式，纸张采用白色250克铜板纸，100%原稿打印，不得更改。设计图纸可加长到1000mm。
2.2技术标②内容（明标）：
2.2.1封面（格式见后）；
2.2.2具体内容根据技术标②评分标准进行编制。
2.2.3投标人基本情况表（格式见后） 
2.2.4拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后） 
2.2.5拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后） 
2.2.6投标人承接过的工程业绩表（格式见后） 
2.2.7投标人获奖工程业绩表（格式见后） 
2.2.8项目负责人承接过的工程业绩表（格式见后） 
2.2.9项目负责人获奖工程业绩表（格式见后） 
2.2.10项目分项投资估算表（格式见后） 
2.2.11服务承诺及服务计划书（格式见后） 
2.2.12设计需求表要求内容及技术标评分要求内容（格式自拟） 
2.2.13投标人认为需要提供的其它材料（格式自拟） 
（3）  商务标内容包括：
1. 封面（格式见后）；
2. 法定代表人身份证明（格式见后）；
3. 授权委托书（格式见后）；
4. 联合体协议书（格式见后）
5. 投标函（格式见后）；
6. 总报价书（格式见后）；
7. 承诺书（格式见后）。
（4）  投标报价书写规范说明
    1.投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作无效标处理。
    2.投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
    2.1大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；
    2.2有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按无效标处理；
    2.3无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按无效标处理。
三、投标文件数量、签署
1.文本数量：见投标人须知前附表。
2.文本签署：
2.1投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明
1.投标文件必须内容齐全、图文清晰。
2.技术标①文本统一采用A3规格，制作成册；技术标②文本统一采用A4规格，制作成册。
3.投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。
4.每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。
5.本项目技术标①采用暗标，文本、光盘、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息。
五、投标有效期
1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
[bookmark: _Toc18716][bookmark: _Toc23871]第四节 投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标①（包括电子光盘、展板、投标文本）、技术标②、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
2.技术标①为暗标内封（即包括电子光盘、展板、投标文本三部分，三部分可分别密封包装），技术标①为暗标外封应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在内外封中注明“技术标①”字样。除最外层密封包装以外，技术标①均不得出现以下4种信息标记：(1)投标单位相关签章；(2)投标单位名称及相关信息；(3)投标单位相关人员信息；(4)其他任何暗示信息或标记。不按要求制作技术标①或不按要求提交电子光盘或不按要求提交展板的，按技术标①得零分处理。
3. “资格审查资料”、 “技术标②”和“商务标”包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标②”和“商务标”并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
二、投标截止送达及时限
1.投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2.投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1.投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2.投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc23282][bookmark: _Toc11132]第五节 开  标
一、开标
1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2. 开标会议由招标人或招标代理机构主持，邀请绍兴市政务服务办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。
3. 投标人法定代表人或授权委托人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。（大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，项目负责人必须参加开标）本项目[□要求、□不要求]项目负责人到场。）
4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为无效标。
5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
2、 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；
2.公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
2. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；
3. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；
4. 启封技术标前由招标人随机抽取各投标人数字代码，由代理机构做好记录，公证处现场公证；
5. 启封技术标①，由代理机构将各投标人的数字代码标注于技术标①（含光盘背面，展板背面，技术标文本）；评标委员会对投标人的技术标①进行综合评议并打分；
6. 宣布技术标①得分情况；
7. 启封技术标②，评标委员会对投标人的技术标②进行综合评议并打分；
8. 宣布各投标人技术标总得分；
10.启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
11.宣布各投标人总得分；
12.投标人代表对开标评标结果进行签字确认；
13.宣布定标入围单位；
14.根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
三、有下列情况之一将视为无效 
1.投标人未能出具相关证件或证件无效。
2.投标文件未按规定标志密封。
3.投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4.投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。
5.其他违反法律、法规、招标文件的情形。
四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
[bookmark: _Toc5441][bookmark: _Toc10937]第六节 评  标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：☑省级专家库中抽取，□市级专家库中抽取。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
3.5 其他应回避的情形。
二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：
    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
    2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；
重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作无效标处理。
3.细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4.评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
    5.对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
4、 评标办法
1.本次评标采用 综合评估 法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。
1.1本项目采用评定分离制度，评标采用综合评估法（设技术标，不采用计算机辅助评标）方式评标：通过综合评估法评审，当有效投标人数量3家（含）以上且7家（含）以下时，由评标委员会推荐总得分前三名为定标入围单位；当有效投标人数量为7家以上且不足10家时，由评标委员会推荐总得分前四名为定标入围单位；当有效投标人数量为10家（含）以上时，由评标委员会推荐总得分前五名为定标入围单位。若出现总得分相同的情况，取下浮率大者为定标入围单位，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定定标入围单位。评标委员会推荐定标入围单位公示不少于3个日历日。
2.分值分配：总分100分；（1）技术标总分68分=技术标①44分+技术标②24分；（2）商务标32分。3、技术标评分办法（满分68分），按如下方法评估：
	技术标①评分办法：（满分44分），按如下方法评估：

	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分项得分

	
	
	总平面
布局
（10分）
	总平面图布局是否合理（合理得3.6-4分，较合理得2.4-3.5分，合理性一般得1.6-2.3分，未提供不得分）
	4

	
	
	
	是否满足消防、日照间距要求（满足得2.7-3分，基本满足得1.8-2.6分，不满足得1.2-1.7分，未提供不得分）
	3

	
	
	
	是否符合交通安全要求（符合得2.7-3分，较符合得1.8-2.6分，不符合得1.2-1.7分，未提供不得分）
	3

	
	
	建筑造型
（10分）
	立面造型、建筑创意、空间处理是否有特色，整个区域设计是否充分考虑地处三山区域特殊地理环境，与历史风貌相协调（满足得9-10分，基本满足得6-8.9分，不满足得4-5.9分，未提供不得分）
	10

	
	
	功能分区
（10 分）
	符合设计任务书要求，是否在满足项目要求的基础上，合理规划，与本项目契合（合理得3.6-4分，较合理得2.4-3.5分，合理性一般得1.6-2.3分，未提供不得分）
	4

	
	
	
	人流组织及竖向交通合理（符合得2.7-3分，较符合得1.8-2.6分，不符合得1.2-1.7分，未提供不得分）
	3

	
	
	
	各功能等配置合理（合理得2.7-3分，较合理得1.8-2.6分，不合理得1.2-1.7分，未提供不得分）
	3

	
	
	其他（4分）
	充分论证陆游故里一期保留、拆除或改造提升的理由。充分论证陆游纪念馆独立建设、结合故居建筑设置或利用故居建筑改建的理由，若独立新建需充分论证建设选址、建设规模、建筑风格的合理性。（合理得1.8-2分，较合理得1.2-1.7分，合理性一般得0.8-1.1分，未提供不得分）
	2

	
	
	
	景区运营策划方案是否合理，能否指导下一步建筑功能布局、游线组织（合理得1.8-2分，较合理得1.2-1.7分，合理性一般得0.8-1.1分，未提供不得分）
	2

	2
	工程投资控制及降低成本措施
（5分）
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分（合理得4.5-5分，较合理得3.0-4.4分，合理性一般得2.0-2.9分，未提供不得分）
	5

	3
	投标人施工阶段配合服务承诺及服务计划书（5分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审（合理得4.5-5分，较合理得3.0-4.4分，合理性一般得2.0-2.9分，未提供不得分）
	5

	技术标②评分办法：（满分24分），按如下方法评估：

	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分项得分

	4
	设计组人员配备情况
（10分）
	根据投标人设计组人员配备的专业、结构、年龄、职称、经历等进行评分（合理得9-10分，较合理得6-8.9分，合理性一般得4-5.9分，未提供不得分）。
注：投标文件中提供相关职称证书、注册证书、社保等证明材料。投提供缴费期限包含2023年6月至2023年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2023年6月至2023年8月由事业单位、人事代理中心或上级主管部门出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】或上级主管部门公章）。
	10

	5
	设计业绩及荣誉
（5分）
	投标人从2018年1月1日至今承接过投资估算3.5亿元及以上公共建筑设计项目的，每个得1.5分，最多得3分。
注：投标文件中提供合同复印件，时间和金额均以合同内容为准；如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目招标人或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。未提供的，则该项不得分。
	3

	
	
	投标人从2018年1月1日至今（以获奖证书或文件的落款时间为准），获得过省级（含直辖市）及以上勘察设计协会或省级（含直辖市）及以上建设主管部门颁发的设计奖项的，每个得2分；获得过地市级勘察设计协会或地市级建设主管部门颁发的设计奖项的，每个得1分。
最多计取1个奖项。同一项目奖项不重复计分（按最高奖项计取一次），本项分值不超过2分。
注：投标文件中装订设计合同、获奖证书（或文件）复印件，否则该项不得分。
	2

	
	项目负责人业绩及荣誉（5分）
	拟派项目负责人从2018年1月1日至今以项目负责人身份承接过投资估算3.5亿元及以上公共建筑设计项目的，每个得1.5分，最多得3分。
注：投标文件中提供合同复印件，时间和金额均以合同内容为准；并加盖投标单位公章，若合同中不能体现所要求业绩特征、项目负责人姓名等，需提供项目招标人或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。未提供的，则该项不得分。
	3

	
	
	拟派项目负责人从2018年1月1日至今（以获奖证书或文件的落款时间为准）以项目负责人身份，获得过省级（含直辖市）及以上勘察设计协会或省级（含直辖市）及以上建设主管部门颁发的设计奖项的，每个得2分；获得过地市级勘察设计协会或地市级建设主管部门颁发的设计奖项的，每个得1分。
最多计取1个奖项。同一项目奖项不重复计分（按最高奖项计取一次），本项分值不超过2分。
注：投标文件中装订设计合同、获奖证书（或文件）复印件，若获奖证书（或文件）、合同中不能体现项目负责人姓名，需提供项目招标人或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，则该项不得分。
	2

	6
	其他（4分）
	1.投标人具有文物保护工程勘察设计乙级及以上资质，得1分；
2. 投标人具有城乡规划编制乙级及以上资质，得1分；                                         
3.投标人具有建设行政主管部门核发的风景园林工程设计专项乙级资质，得1分；风景园林工程设计专项甲级资质或工程设计综合甲级资质，得2分。
注：投标文件中提供资质证书复印件，否则该项不得分。
	4


注：对各评标委员会成员的技术标①和技术标②评分进行汇总，去掉最高分和最低分各一个后的算数平均值作为各投标人的最终技术标得分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
公共建筑：（包括办公建筑(如写字楼、政府办公楼等)，商业建筑(如商场、超市、金融建筑等)，酒店建筑(如宾馆、饭店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)，通信建筑(如邮电、通讯、广播用房等)以及交通运输建筑(如机场、车站等)。不含商住楼、仓储物流。）
4．商务标评分办法：（满分32分）
4.1根据浙江省住建厅浙建[2014]9号文件规定精神，本项目招标人确定的招标控制价为965.67万元，投标人据此进行下浮率报价，投标下浮率上限为5%，超出此范围的报价作无效标处理。
4.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作无效标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。
4.3 由招标人代表在5%-15%范围(各档之间的步长为0.5％)内，随机抽取两个下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分= 32－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分=32－（Y－Xi）×100×4。
计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。
4.4 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
4.5 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
4.6 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作无效标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
[bookmark: _Toc22929][bookmark: _Toc14864]第七节 定 标
1.采用评定分离制度
将评标和定标分为两个环节。评标委员会根据招标文件规定的程序和方法开展独立评审；招标人拥有定标决策权，根据评标委员会的评审意见及招标文件规定的程序和方法，组建定标委员会确定中标人。通过综合评估法评审，当有效投标人数量3家（含）以上且7家（含）以下时，由评标委员会推荐总得分前三名为定标入围单位；当有效投标人数量为7家以上且不足10家时，由评标委员会推荐总得分前四名为定标入围单位；当有效投标人数量为10家（含）以上时，由评标委员会推荐总得分前五名为定标入围单位。若出现总得分相同的情况，取下浮率大者为定标入围单位，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定定标入围单位。评标委员会推荐定标入围单位公示不少于3个日历日。
2.定标办法
2.1定标核查：招标人在定标会议前应对定标入围单位的信用信息、受贿行贿情况、履约能力等内容进行定标核查。
2.2定标考察、质询：本项目不再对定标入围单位开展定标考察、质询工作。
2.3采用直接票决法：投票采用记名方式并需注明投票理由模式；由招标人组建的定标委员会以每人投票支持一个定标入围单位的方式，得票最多且过半数的定标入围单位为中标人。当没有定标入围单位得票超过半数时，选择得票较多的2个定标入围单位（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个定标入围单位时出现同票的定标入围单位时，取下浮率大的2名再次票决确定下一轮参与票决的单位；若下浮率也相同的由抽签抽取定标入围单位纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的定标入围单位为止。投票确定最终优胜方案，择优选定中标人。
2.4定标要素：1.价格因素；2.企业实力；3.企业信誉；4.投标方案优劣；5.拟派团队能力与水平；6.定标核查情况；7.评标委员会评审意见；8.招标人认为需考量的要素（方案设计理念；主要包括技术标情况、方案可行性及原历史风貌相协调情况、项目团队成员中具有宋代建筑设计及研究经验的等）。
2.5定标会议：招标人应当在评标结果公示结束后，组建定标委员会进入指定交易场所进行定标。
2.6定标委员会成员按浙发改基综〔2016〕791号规定和绍市政服发〔2023〕17号依据。即定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人及以上单数。定标委员会设组长，组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人担任，其他成员从备选人员名单中随机抽取产生。随机抽取必须在法定交易场所进行。备选人员应具备工程建设项目等方面的管理经验或专业技术能力，原则上从招标人中产生。备选人员数量不得少于定标委员会成员数的2倍，原则上从招标人中产生；数量不足的，可从招标人上下级单位或受招标人委托的专业人员中产生，备选人员名单确定需经招标人“三重一大” 审议通过。 
定标委员会成员与定标入围单位有以下利害关系的，应当主动回避：为定标入围单位或者定标入围单位主要负责人的近亲属，或与定标入围单位有经济利益关系，可能影响公正定标情形的。
 3.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
4.中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。
[bookmark: _Toc17425][bookmark: _Toc10968]第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。
二、合同签订
1.招标人将根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。
2.中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc13452][bookmark: _Toc8302]

第三章  合同主要协议条款
[bookmark: _Toc56312589]合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
一、合同价款的确定
1.本工程合同价款采用固定下浮率。
 1.1中标价为暂定合同价：即965.67万元×（1－投标下浮率）。 
1.1.1建筑设计收费=(建筑设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数) ×(1－中标下浮率)×8折。
1.1.2本项目建筑设计收费参考《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》，暂定以总建安估算价35700万元为基准价计算工程设计收费基价，专业调整系数1.0（下同），复杂程度调整系数1.15（下同），附加调整系数1.3（下同）。
工程设计收费基价=481.8+（896.6-481.8）/（40000-20000）×（35700-20000）=807.42万元建筑设计费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数=807.42×1.0×1.15×1.3=1207.09万元
建筑设计费按八折计取，即1207.09×0.8=965.67万元
1.1.3建筑设计费最终以初步设计审核后的工程费用为基数计算，即建筑设计费最终结算价=(工程设计收费基价（以初步设计审核后的工程费用为基准）×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数) ×(1－中标下浮率)×80%。
二、设计费支付约定等
1.设计费支付要求：合同签订后15日内支付合同价的10%；初步设计评审通过后15日内支付合同价的20%；工程施工图图审合格后15天内支付到合同价的50%；工程竣工验收合格后一月内支付到以初步设计审核后的工程费用为基数计算的设计费用的95%，待工程结算审计后付清5%余额，同时退还履约担保。
2.投标人申请款项前除提交设计成果以及相应通过审核的依据外还应提供相应金额的增值税发票，否则招标人有权迟延付款且无需承担违约责任。
3.投标人应向招标人交付的设计资料及文件包括：建筑设计方案（不少于一式八份）、提交市规管委审议的详细规划及建筑设计方案（份数按市规管委要求）；初步设计文件（含概算，不少于一式十份）、修改完善后的初步设计文件报批本（份数按发改委要求）。投标人在完成所有设计后，需向招标人提供设计成果的电子光盘（CAD）三份（不加密，包含所有设计内容）、图审合格的施工图20套（设计成果电子光盘（CAD）一份，不加密，包含所有设计内容）。
三、违约责任
3.1投标人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于投标人员的失误造成工程质量事故损失，投标人除采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，无偿、无条件的进行重新设计，同时，投标人还应对所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失等后果承担赔偿等责任。
3.2由于投标人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，各时间节点延迟15天以下，处以100000元/天的违约金；各时间节点延迟15天以上的，处以200000元/天的违约金，且招标人有权可以解除合同，已付设计费应全额返还，并承担全部违约责任。
3.3投标人未按合同约定提供组织保证方面服务或不按合同规定履行职责的，招标人有权要求投标人在规定期限内整改，若投标人未按招标人要求整改的，投标人应向招标人支付违约金50万元/次；累计发生3次（含）以上的，招标人有权解除本合同，投标人承担全部违约责任。
3.4若因投标人原因导致提交的设计成果文件无法通过招标人组织的设计审查，招标人有权发出如下指令，投标人必须遵照执行：
(1)对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由投标人自行负责；
(2)在投标人重新设计或修改设计仍未能通过设计审查的情况下，招标人可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他投标人，并扣除投标人合同总价中此部分的设计费用，且投标人应按合同总价款的10%向招标人支付违约金。
注：无论招标人采用(1)或(2)的解决方案，招标人有权视质量情况给予投标人书面警告、通报批评，违约金可从设计费或履约保证金中予以扣除。
3.5设计单位的人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，投标人可以更换：
1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。
2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。
3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。
以上更换投标人均须提供相关部门或单位的证明材料，更换需招标人审批同意且更换人员资历水平、业绩能力等不得低于投标人员，同时支付违约金。设计项目负责人更换处以10万元/人·次的违约金，专业负责人更换的处以2万元/人次的违约金。
3.6合同生效后，投标人如无故要求中止或解除合同，投标人应按合同总价款的20%向招标人支付违约金并赔偿招标人因此发生的全部损失（赔偿金不超过合同总价）。
3.7因投标人违约致本合同终止或解除的，投标人应按合同总价款的20%向招标人支付违约金，若因此造成的损失包括招标人重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，投标人应另行赔偿（赔偿金不超过合同总价）。
3.8招标人因上级主管部门要求或政策调整等情形导致合同解除的，招标人应按合同额的10%补偿或赔偿，设计费用按实结算，履约保证金予以退还。
3.9投标人应保证设计所涉资料、成果均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担处以50000元/次违约金，若招标人因此承担责任的，有权行使追偿。
3.10因投标人违约行为导致招标人被诉讼的，投标人应赔偿由此产生的诉讼费用、律师代理费用、财产保全担保保险费用等。
3.11若因设计深度不够、设计错误、资料不足而造成工期延误、增加投资或质量问题，投标人应赔偿全部因此产生的相应损失。

四、其它
4.1 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，投标人不得指定生产厂、供应商。
4.2 本工程一经中标，由投标人设计，不得转包或变相转包。
4.3 投标人若无相关专业资质的，可由投标人经招标人同意委托具有相应资质单位完成，设计费用不再增加，并由投标人承担设计法律连带责任。
4.4 本工程涉及陈列、展览专业设计单位：（1）设计单位（或其分包单位），需同时具有博物馆陈列展览设计甲级，中国展览馆协会设计与施工一体化资质一级且具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（2）主创设计师从2018年1月1日至今以来服务的项目获得过全国博物馆十大陈列展览精品奖或特别奖；（3）展陈施工阶段开始，主创设计师月到位率需不低于40%，否则招标人可按照脱岗天数以每天2000元标准收取脱岗违约金，（4）展陈施工阶段开始，驻场设计师月到位率需不低于60%，否则招标人按照脱岗天数以每天1000元标准收取脱岗违约金；（5）分包单位需经招标人认可 。
4.5 工程开工后，投标人定期指派一名及以上投标人员（必须为参加该工程设计的人员）到工程现场进行设计指导，解决设计有关问题，当遇到设计问题时，投标人应随时到现场处理，在履行合同过程中，未经招标人许可，设计项目负责人及主要工程设计负责人不能更换。
4.6 本项目需按《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）进行绿色建筑三星级及以上设计。绿色建材应用率达到70%以上，装配率达到60%以上标准（最终以绍兴市绿色建筑和绿色建材试点项目审核结果和经调整后的初步设计概算批复为准）。
4.7 投标人的设计方案须满足招标人认可，并经招标人主管部门、规划、发改委审批通过，在此过程中所需的材料及产生的相关一切费用由投标人自行承担，招标人不再另行支付，投标时自行考虑。
4.8 投标人必须对其编制的投资概算负责。一旦中标，在投标人无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术指标）要求的前提下，投标人必须进行限额设计，投标人必须对其编制的投资概算负责。严格控制初步设计概算；概算中的工程费用不得超过估算。如概算中的工程费用超过估算的，按招标人要求进行限期调整，投标人不按招标人要求限期修改的，则扣除设计合同价的5%，情节严重的，招标人有权解除合同，相关损失无条件由投标人承担。
4.9 设计文件提交后直至工程竣工验收，投标人应当提供修改、调整、咨询、协助等服务工作。
4.10 凡涉及到本次招标项目中标后的设计成果的任何知识产权均属项目招标人所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。因投标人设计过程中的侵权而导致任何第三方提出侵权指控，由投标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标人不承担由此引起的一切经济和法律责任。
4.11 招标人保留根据最终用户的要求和其他专业的要求提出修改设计的权利，投标人必须按照招标人的要求免费、及时修改相关内容。
4.12 投标人的工作人员因现场设计服务过程中发生自身或者造成第三人人身、财产损失的，投标人应自行负责。
4.13 若由于项目招标人原因，初步设计及概算审批完后，需调整合同内的建设项目初步设计和概算时，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。若由于项目招标人原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。
4.14 投标人应无条件配合招标人完成项目过程中的报批等手续办理。
4.15 项目服务过程中，不管因何种原因项目规模变动，投标人必须按照招标人的要求及时修改相关内容，设计费不另行计取。
4.16 投标人需按招标人要求不定期汇报方案或其它工作，项目负责人及主要投标人员参加，项目负责人无故缺席一次，处以5000元/次的违约金。
4.17 投标人最终的概算文件，在后期项目实施中若出现漏项情况，每项漏项金额不超过100万的，处以50000元/项的违约金；每项漏项金额超过100万的，处以100000元/项的违约金。
4.18 若招标人有需求，工程开工后，根据工程投标人需要指派投标人员（参加该工程投标人员）到工程现场进行设计指导，参加验收、评审会、工程例会、安全质量检查、材料进场验收、设计交底等，解决设计有关问题。工作当遇到设计问题时，投标人应随时到现场处理。投标人员驻场服务具体要求以项目开工后建设单位工作联系函为准，经建设单位第二次发出工作联系函再次要求驻场服务，投标人仍不到场服务，扣设计费2000元/次或2000元/天。
4.19 合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可提请招标人所在地人民法院起诉。
4.20 合同载明的联系地址为双方寄送文件（包括法律文书）的法定地址，因拒收或无法送达而退回的，以邮局第一个邮戳所记载的日期为送达日期。任何一方变更联系地址的，应于变更后2日内书面告知另一方，否则由此导致的一切不利后果自行承担。
4.21 本方案未尽事宜按法律法规相关政策文件和招标人和相关文件规定执行。
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第四章  设计任务书
设计任务书由招标人根据下列主要内容，针对具体招标项目的设计文件深度规定的要求自行编制。
一、工程项目概要
（一）建设背景及意义
陆游，越州山阴（今浙江绍兴）人，南宋著名爱国诗人，在诗、词、史领域成就斐然，影响深远。宋韵文化是具有浙江辨识度的文化标识，弘扬宋韵文化，传承宋韵风雅，是新时代文化建设的重要内容。
浙江省第十五次党代会提出“打造新时代文化艺术标识，实施宋韵文化传世工程”的要求；绍兴市提出加快建设高水平网络大城市、全力打造重要片区的总体部署。2023年，绍兴市政府将陆游故里景区建设纳入《2023年度市政府重大行政决策事项目录》，以陆游诞辰900周年为契机，依托陆游故里景区建设，通过基础设施片区化开发，使陆游故里片区成为最具宋韵文化特色的文商旅住农一体化单元。
（二）项目概况
该项目建设位于越城区东浦街道，北至山下江，东至塘湾村河，南至胜利西路，西至规划行宫山路（详见附图）。规模：建设总用地面积约184亩，其中50亩为已建陆游故里一期景区用地；约134亩为新增建设用地（已完成征地），用于按需新建经论证研究确定后的陆游故居、景区入口、陆游纪念馆及配套设施等。已建陆游故里一期景区建筑面积1.06万平方米，其中地上建筑面积0.67万平方米，地下建筑面积0.39万平方米。新建部分可在地块三、四、五、六任意选址（详见附图）。项目总投资约50000万元，其中建安投资约35700万元。
二、设计目的和任务
在深入挖掘地块历史文脉的基础上，将陆游故里景区营造成为具有宋韵文化特色的景区，同时，在街巷及单体建筑尺度、建筑风貌等方面体现出宋韵风格。
充分论证陆游纪念馆独立建设、结合故居建筑设置或利用故居建筑改建的理由，若独立建设需充分论证建设选址、建设规模、建筑风格的合理性。
充分论证陆游故里一期保留、拆除或改造提升的理由。
三、规划控制指标
（一）该项目建设规划控制指标
地块一：用地面积约4891㎡，用地性质A2/B/G，规划动态：现状提升。
①地块容积率：≤0.3；  ②建筑密度：≤ 15%；
③绿地率：≥50%；      ④建筑限高：12米；
⑤出入口方位：南侧。
地块二：用地面积约28427㎡，用地性质A2/B/G，规划动态：现状提升。
①地块容积率：≤0.3；  ②建筑密度：≤ 15%；
③绿地率：≥50%；      ④建筑限高：12米；
⑤出入口方位：南侧。
地块三：用地面积约19467㎡，用地性质A2/B/G。配套设施：5G基站、开闭所。
①地块容积率：≤1.0；  ②建筑密度：≤30%；
③绿地率：≥20%；      ④建筑限高：12米；
⑤出入口方位：/。
地块四：用地面积约28065㎡，用地性质A2/B/S3。配套设施：5G基站、停车场、公厕。
①地块容积率：≤1.0；  ②建筑密度：≤30%；
③绿地率：≥20%；      ④建筑限高：12米；
⑤出入口方位：南侧。
地块五：用地面积约19450㎡，用地性质A2/B/G。
①地块容积率：≤1.0；  ②建筑密度：≤30%；
③绿地率：≥20%；      ④建筑限高：12米；
⑤出入口方位：/。
地块六：用地面积约21721㎡，用地性质A2/B/G。
①地块容积率：≤1.0；  ②建筑密度：≤30%；
③绿地率：≥20%；      ④建筑限高：12米；
⑤出入口方位：/。
设计团队可以根据自己对地块的理解，除建筑限高外，其余指标可以多地块进行优化平衡。
四、项目功能要求
该项目方案设计、初步设计、施工图设计要求如下：
4.1内容
具体内容包括既有建筑改造、新增建筑新建、道路及景观提升、亮化提升、展陈等。方案设计含总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图并出具第三方交通评价报告、单体建筑平、立、剖及透视效果图、投资估算等；初步设计包括初步设计、概算编制、概算调整等；施工图设计包括规划地块内的总图设计，所有建筑物、构筑物等的建筑、结构、建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专业设计，及景观提升、精装修设计等专项设计。
投标阶段提交的成果为方案设计内容。后续初步设计及施工图设计由中标人进行深化。
4.2要求
通过对景观、建筑、市政、亮化等的改造提升，增强地块的整体性、协调性，提升区域整体风貌。
景区运营组织方案策划，通过前期研究资料和成果的基础上，借鉴国内外相关景区运营案例进行深入分析、提出适合本项目的运营策略、业态功能建议、商业与文化业态方案。
五、设计成果要求
本次设计成果包括文本、展板、电子文件光盘等。
（一）编制要求
必须贯彻执行国家及地方有关工程建设、规划、绿色建筑、海绵城市等相关政策和法令，应符合国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准，并满足技术文件的要求。设计图纸和文本文件必须做到清晰完整、尺寸齐全准确，同类图纸规格应尽量统一。
所有设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位，建筑尺寸以毫米（mm）为单位。面积单位：以平方米（㎡）为单位。体积单位：以立方米（m³）为单位。
成果文件的文字说明和文字标注均须采用中文版本，若提供中英文对照版本，以中文为准。
（二）文本要求
文本应由设计说明和图形文件组成，包括但不限于以下内容。
1.设计说明
（1）现状条件分析，包括区域位置、土地利用状况、地形特征、现状建筑构筑物、周边道路交通状况、相邻地段环境状况、与周边环境的关系等；
（2）独立建设、结合故居建筑设置或利用故居建筑改建陆游纪念馆论证分析，根据游线组织，三山关系合理性确定陆游纪念馆选址；根据相关国家规范、参考国内外名人纪念馆案例确定陆游纪念馆建设规模和功能；根据所处地理环境位置、与周边风貌协调、地标建筑打造的需要确定陆游纪念馆建筑风格。充分论证陆游故里一期保留、拆除或改造提升的理由。
（3）景区运营分析，包括运营策略、业态功能建议等；
（4）设计原则，总体构思及规划结构分析；
（5）空间结构与功能分区规划；
（6）经济技术指标及投资估算；
（7）规划及建筑、结构、暖通、消防、电气等专项设计说明。
2.规划设计图件
（1）区位分析图；
（2）论证分析图；
（3）规划结构与功能分区图；
（4）总平面规划图；
（5）道路交通系统规划图；
（6）绿化景观系统规划图；
（7）竖向设计图；
（8）重要节点景观塑造；
（9）重要节点详细设计图；
（10）总体鸟瞰图（含夜景效果图，不少于2 张）；
（11）景观节点透视图。
3.重要建筑单体设计图件（包括主要景观入口建筑、主要配套设施、纪念馆、陆游故居等）
（1）建筑总平面图；
（2）场地首层平面图；
（3）各层建筑平面图；
（4）各单体立面图（不少于2 个）及剖面图（不少于2 个）；
（5）透视图。

附图
[image: 截图20230518085928]
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一、投标文件封面格式
1.资格审查资料封面格式
2.技术标封面格式（明标）
3.技术标封面格式（暗标）
4.商务标封面格式






















项目名称：                                                        


投
标
文
件



投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        


投
标
文
件
（适用于技术标为明标的项目）

投标文件内容：           技术标②                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

1

1

项目名称：                                                                                   

投
标
文
件
（适用于技术标为暗标的项目，此封面格式为技术标①的外封）
投标文件内容：       技术标①               
招标人名称:                                
投标人名称：                               （盖章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：     年    月    日
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项目名称：                                                                                   

投
标
文
件
（用于技术标为暗标的项目，此封面格式为技术标①的内封）

投标文件内容：       技术标①               

日期：     年    月    日
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项目名称：                                                        


投
标
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件




投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）
1.法定代表人身份证明（附件一）
2.授权委托书（附件二）
3.联合体协议书（附件三）
4.投标人基本情况表（附表一）
5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）
6.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）
7.投标人已完成的工程业绩表（附表四-1）、拟派项目负责人已完成的工程业绩表（附表四-2）
8.投标人获奖工程业绩表（附表五-1）、项目负责人获奖工程业绩表（附表五-2）
9.投标函（附件四）
10.总报价书（附表六）
11.项目分项投资估算表（附表七）
12.服务承诺及服务计划书（附表八）
13.承诺书（附表九）
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附件一


法定代表人身份证明


投 标 人：                                                            
单位性质：                                                             
地    址：                                                             
成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            
姓    名：            性别：           年龄：           职务：        
系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：                      （盖章）      

日期：       年       月       日
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附件二
授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权委托人无转委权。特此委托。




           投  标  人：                                      （盖章）
           法定代表人：                                    （签字或盖章）
           身份证号码：                                           
           委托代理人：                                    （签字或盖章）
           身份证号码：                                            
                      日      期：                     年     月    日





附件三
联合体协议书

  
               （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。
5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。




   牵头人名称：                  （盖单位章） 
    法定代表人：                （签字或盖章） 
  成员一名称：                  （盖单位章） 
   法定代表人：                （签字或盖章） 
  成员二名称：                  （盖单位章）
 法定代表人：                （签字或盖章） 

            年      月      日





附表一
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系
方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子
   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、账号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配
合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三
拟投入本项目的主要设计人员一览表
	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	备注

	整理规划设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	方案设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	初步设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工图设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	




投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表四-1
投标人承接过的工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附设计合同
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表四-2
拟派项目负责人承接过的工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附设计合同。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表五-1
投标人获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	



附表五-2
项目负责人获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	



附件四
投标函

致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：        %）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：
    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。
5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

    与本投标有关的一切正式往来通信请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章) 
法定代表人：                   (签字或盖章)
日期：          年      月     日


附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之                     

	设计周期
	





投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日






附表七

项目分项投资估算表
	（此项格式由投标人自行设计）




投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日





附表八

服务承诺及服务计划书

	[bookmark: _GoBack]（此项格式由投标人自行设计）




     投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日
                          



附表九                    


承诺书

            （招标人名称）：

我方在此承诺若招标人或中标人使用或借鉴本单位投标方案时，无条件配合并提供相应电子文档。



投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日
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