
绍兴市建设工程监理招标文件
（示范文本）

绍兴市住房和城乡建设局

                                制         

绍兴市政务服务办公室
（2020年 5 月）

使 用 说 明

1、本招标文件适用于绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程等）项目监理的招标投标。

2、本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招标投标监督管理部门备案。

3、招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

棒球未来社区实施单元C地块建设项目工程监理招标文件
招 标 人：      绍兴市棒城建设发展有限公司      （盖章）

招标人法定代表人：        朱成峰      （签字或盖章） 

招标人地址：      绍兴市凤林西路135号交投大厦      
邮政编码：     312000     
联系电话：   0575-85745826       传    真：        /        
联 系 人：      陈工         手    机：   0575-85745826   
招标人统一社会信用代码：   91330600MA7N9GH36R  
招标代理机构名称：   浙江翔实建设项目管理有限公司    （盖章） 

法定代表人：       何景祥     （签字或盖章） 

地    址：  绍兴市越城区阳明北路692号瑞远航天科技一楼  
邮政编码：   310000       
联系电话：   18358503880     传    真：        /        
联 系 人：     周成龙        
签发日期：      年     月     日     

备案单位意见：                                        （备案章）

经 办 人：                                      （签字或盖章）

日    期：          年          月          日
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第一章  招标公告

棒球未来社区实施单元C地块建设项目工程监理招标公告

1.招标条件
本招标项目棒球未来社区实施单元C地块建设项目工程监理（项目名称）已由越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以  2210-330602-04-01-920720  （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市棒城建设发展有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市棒城建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：位于绍兴市越城区薛渎（棒球）社区，镜水路以东，钱陶公路以南，绍齐公路（大 越路）以西，规划在建闸道口以北。
2.2 建设规模：棒球未来社区实施单元C地块建设项目总用地面积60436m2，建筑总面积217089m2， 地上建筑面积151089m2，地下建筑面积 66000m2。本项目采用装配式建筑结构，居住建筑单体装配率：≥50%；公建建筑单体装配率：≥60%。项目估算总投资约266000万元，工程费用约127967万元，建安费约126415万元。
监理招标估算价： 暂定 1277.8万元。（实际以施工中标价为计费额计算）。
2.3 招标范围：本项目施工图范围内所有工程内容的全过程监理及质量缺陷责任期间的服务工作。
2.4工程类别：房屋建筑工程。

2.5 计划工期：950日历天（具体工期与施工工期同步）。(缺陷责任期24个月，缺陷责任期自工程竣工验收之日起)。
2.6 质量要求：合格。
2.7标段划分：  /  。
2.8资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人具备工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。项目总监须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程）资格，且无在监工程（在监合同工程的开始时间为监理合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日）,结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日），拟派项目总监须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目总监为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
3.1.1企业业绩：投标人自2018年1月1日以来完成过单个合同总建筑面积15万平方米及以上的新建住宅项目监理业绩。

业绩证明材料：（1）监理合同；（2）竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表。若以上资料还不能体现业绩要求的项目规模和特征, 还须提供相应项目发包人或工程所在地行业行政主管部门出具的证明并加盖公章。业绩时间以竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表中的验收日期为准。建筑面积以合同为准。二者证明材料缺一不可且材料中的项目总监须为同一人，否则业绩不予认可。（“住宅项目”定义以《住宅设计规范》（GB50096-2011）中的定义为准，即供家庭居住使用的建筑）。
3.2主要设备、材料要求：   /    。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

3.3.2浙江省外企业须经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）。

3.3.3企业在/ 年 / 月 / 日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目总监近  五  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：   /  。
3.5 各投标人均可就上述标段中的  /   （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1请于2023年   月   日 8:30 时至2023年   月   日 17:00时在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2 招标文件每套售价  /   元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本项目需缴纳投标保证金 10 万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年   月   日17：00时前缴纳。缴纳方式为：

（1）投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565799056288 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000315 ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

（2）招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。
（3）招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：入围10家。

6.2评标方法：综合评估法（设技术标）；

6.3中标方式：最高分中标 。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为     年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。
6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在    /     （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人：绍兴市棒城建设发展有限公司     招标代理机构： 浙江翔实建设项目管理有限公司        
地  址：绍兴市凤林西路135号交投大厦 地  址：绍兴市越城区阳明北路692号瑞远航天科技一楼
联系人：     陈工                      联 系 人：   周成龙             
电  话：    0575-85745826              电    话：       183585038809        
招标人：  绍兴市棒城建设发展有限公司 

招标代理机构：  浙江翔实建设项目管理有限公司      
        年    月    日
招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
      年    月    日                                年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	棒球未来社区实施单元C地块建设项目工程监理

	2
	建设地点
	位于绍兴市越城区薛渎（棒球）社区，镜水路以东，钱陶公路以南，绍齐公路（大 越路）以西，规划在建闸道口以北。

	3
	建设规模
	棒球未来社区实施单元C地块建设项目总用地面积 60436m2，建筑总面积217089m2，地上建筑面积151089m2，地下建筑面积66000m2。本项目采用装配式建筑结构，居住建筑单体装配率：≥50%；公建建筑单体装配率：≥60%。项目估算总投资约266000万元，工程费用约127967万元，建安费约126415万元

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	质量标准
	合格

	6
	招标范围
	本项目施工图范围内所有工程内容的全过程监理及质量缺陷责任期间的服务工作。

	7
	工期要求
	950日历天（具体工期与施工工期同步）。(缺陷责任期24个月，缺陷责任期自工程竣工验收之日起)。

	8
	投标人资质等级要求
	工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质。

	9
	项目总监资格要求
	项目总监须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程）资格，且无在监工程（在监合同工程的开始时间为监理合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日）,结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日）， 拟派项目总监须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。若项目总监为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
企业业绩：投标人自2018年1月1日以来完成过单个合同总建筑面积15万平方米及以上的新建住宅项目监理业绩。

	10
	监理收费基准价
	监理收费基准价（暂定）：1277.8万元。（实际以施工中标价为计费额计算）
监理收费基准价＝监理收费基价×70%（折扣率）×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。

专业调整系数取1.0；工程复杂程度调整系数取1.0；高程调整系数取1.0。

注：参照发改价格【2007】670号文，最终以施工中标价为基数按实调整计算监理收费基价。

	11
	投标报价方式
	投标以浮动率形式报价。浮动率上限为0%（含上限） ，大于上限作无效标处理，浮动率报价最多只能精确到小数点后一位。


续表

	项号
	内   容
	说明与要求

	12
	投标有效期
	为：90日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标保证金
	计人民币  10  万元

	14
	招标人书面澄清时间
	时间： 2023 年     月     日

	15
	投标人书面提问

截止时间
	时间： 2023 年     月     日    时    分

地点：绍兴市越城区阳明北路692号瑞远航天科技一楼

	16
	招标人书面答疑时间
	时间： 2023 年     月     日

	17
	投标文件份数
	1、资格审查资料：壹份正本，陆份副本

2、商务标：壹份正本，陆份副本

3、技术标：壹份正本，陆份副本

	18
	投标文件提交地点及截止时间
	地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）
时间：    年    月    日     时     分

	19
	开标时间及地点
	地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）
开始时间：    年    月    日    时    分

	20
	投标报价要求
	浮动率报价最多只能精确到小数点后一位，否则作废标处理。

	21
	投标人代表出席开标会

	
	本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9：00至9：30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9：30前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	22
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。

	30
	招标人补充的其他内容

	31
	投标人提交依法组建的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	32
	评标委员会推荐中标侯选人数量   1    名

	33
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中商务标按原浮动率报价法评标，重新报价并重新抽取基准浮动率，技术标保留原分值，重新定标。

	34
	本项目招标评标采用 综合评估法（设技术标） 方式评标。

中标方式：得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取浮动率低者（即报价低者）为中标候选人，若浮动率也相同，则抽签确定中标候选人。

中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人将重新确定中标人，投标保证金不予退还。

	35
	履约保证金：合同价的2%（可采用银行保函、专业担保公司担保、保险公司保险等保证方式），合同签订前全额提交给招标人。至工程竣工验收合格之日后六个月监理人无合同违约情况时退还（不计息）。

	36
	投标人报名时确定的项目总监和投标文件中所确定的项目总监必须一致，否则视为废标。

	37
	招标代理服务费：中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费，并在投标报价中自行考虑：

①以中标金额作为服务费的计算基数，参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）中服务招标费率执行。

② 招标代理服务费的交纳方式：

用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳招标代理服务费。

公司名称：浙江翔实建设项目管理有限公司

开户行：建行绍兴越城支行 

账  号：33001653549053003519

③领取中标通知书前交纳。


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。
一、总    则
（一）工程说明
本工程说明详见投标须知前附表。

（二）招标方式

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章及相关政策和文件，采用公开招标的方式，择优选定中标人。

（三）监理招标范围及工作任务

招标范围：本工程招标范围详见投标须知前附表。

工作任务：

(1)承担招标范围内所有内容全过程监理（包括但不限于：施工图设计管理、BIM、施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期）业务，对工程质量、进度、投资进行监督和控制。。

(2)审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况。

(3)签发经设计单位认可并经业主审定同意的变更联系单。

(4)签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件,对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作。

(5)工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与甲方组织的竣工验收。

(6)按业主要求定期向业主汇报工程实际进度与质量情况。

(7)审定承包单位移交的工程，建立技术档案和竣工图。

(8)业主要求其它事项。

（四）投标费用

投标人应承担其参加招标活动自身所发生的费用。

本招标文件收取工本费 / 元/份。

二、招标文件
（一）招标文件的组成

招标文件由投标须知前附表、投标须知、合同条款、技术规范及设计文件、投标文件（附表件）等。

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。

（二）招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表载明日期，以书面形式(包括书面文件、电传、传真、电报等)向招标人提出，招标人将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

三、投标报价
（一）投标报价

1、本工程报价投标须知前附表载明的方式进行编制。

2、投标报价包含本工程所有的人员、设备、合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用等，请投标单位在投标报价时自行考虑以上因素。

3、投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括浮动率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

（二）投标货币

投标报价中涉及的货币币种全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格审查资料、商务标和技术标三部分组成。

1、资格审查资料： 

（1）、法定代表人身份证明（附件三）；
（2）、投标文件签署授权委托书（附件一）；
（3）、资质证书（复印件加盖公章）；

（4）、营业执照（复印件加盖公章）；

（5）、总监注册证书（复印件加盖公章）；

（6）、项目总监无在监工程承诺书（附件四）；

（7）、拟派项目总监须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目总监为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
（8）、承诺书（承诺对资格审查资料的真实有效性负责，加盖投标人公章和法定代表人印章），格式自拟。

（9）、省外企业须提供省住建厅核发的有效期内的备案证明或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案截图，（浙江省内企业不做要求）。

（10）、符合招标公告要求的业绩证明材料。

2、商务标：监理报价采用浮动率报价，报价有效范围详见投标须知前附表。

（1）投标函（附件二）
（2）总报价书（附表一）
（3）投标人对合同条款的承诺

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第2、5、9条。

3、技术标包括：

（1）派驻本工程项目总监简历表（附表二）；
（2）监理项目部管理人员配备表（附表三）；
（3）投入本工程的检测仪器、设备汇总表（附表四）；
（4）监理目标及综合说明，监理大纲具体内容的针对性；
（5）针对本工程的监理大纲或技术方案，监理工作计划，组织及目标控制；
（6）投入本工程的检测仪器、设备汇总表；
（7）其余根据技术标评审内容进行编制，格式自拟。
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第  6、7、8  条。

（二）投标文件格式要求

投标人应使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

（三）投标保证金

1、投标人应提供投标须知前附表中的投标保证金，投标保证金在领取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等（不包括现金）。

2、未中标的投标人的投标保证金将在定标后5日内退还。

3、中标人按要求签署合同后，5日内退还其投标保证金。

4、如投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

投标人无正当理由放弃投标的。

中标人未能在规定期限内无正当理由而拒签合同。

其他不正当的投标行为。

企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
（四）投标文件的份数和签署

1、投标人按投标须知前附表规定编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，由投标人加盖单位公章和法定代表人印鉴。
五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件分别标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并合装密封。

2、资格审查资料、商务标和技术标应采取分装密封。

3、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。

4、其他  投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，作无效标处理  。

（二）投标截止期

投标人递交投标文件应按投标人须知前附表规定的日期、时间和地点递交。逾期送达的投标文件，为无效的投标文件，将被招标人拒收。

六、开   标

（一）开标

1、招标人将于投标人须知前附表规定的开标时间和地点举行开标会议。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见投标人须知前附表21条。

2、开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请浙江省绍兴市国信公证处等参加。。

3、其他：  /  。

（二）投标文件及投标人有下列情况的，将视为废标：

1、投标书中的投标函印章不符要求，或者企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的；
　　2、投标书的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
　　3、投标人未按照招标文件的要求缴纳投标保证金的；
　　4、组成联合体投标的，投标书未附联合体各方共同投标协议的；
　  5、投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或两个以上的报价，未声明哪一份（个）有效的；
　　6、投标书对招标文件提出的所有实质性要求和条件未能在实质上作出响应的；
　　7、投标价高于投标最高报价限价或参考标底的，或投标书附有招标人不能接受的条件；
　　8、投标人以他人的名义投标、串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；
　　9、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标要求，或者拒不按照要求对投标书进行澄清、说明或者补正的；
　　10、投标人的价格明显低于其它投标报价或者在设有标底时低于标底超过合理幅度，使得其投标报价可能低于其企业成本，且投标人不能合理说明或者不能提供相关材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价进行竞标的；

12、其他依法应作为不合格投标或废标的。
（三）唱标和记录

唱标内容须做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认。

（四）评标入围办法：入围10家，具体办法如下。
（1）参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过 10 家的,采用随机的方式确定 10 家 投标人进入评审。

（2）参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过 10 家的，全部投标人均进入评审。
（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性的评审：经评标委员会评审，按规定否决不合格投标或界定为废标的，因有效投标单位不足 3 家的，将从未入围的投标人中按照原入围办法补足至 3 家，并对其进行符合性评审。当所有投标被否决的，不足 3 家，招标人应当依法重新招标。
七、评    标
（一）评标组织

招标人根据绍兴市建设工程评标、定标有关规定组成评标委员会。

（二） 评标原则

1、竞争优选；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，监理大纲先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

1、评标委员会根据投标人的投标文件，唱标内容，对投标书技术部分和商务部分进行全面评审计分。

2、分值分配：（1）商务标 70  分；（2）技术标 25  分。

3、评分标准
3.1技术标评分标准：

	序号
	项目
	分数
	评分办法

	1
	质量控制
	4
	质量目标分解、规划合理得1分；质量控制体系健全得1分；质量控制措施有效可靠得1分；控制手段先进完善得1分。

	2
	进度控制
	3
	工程总进度计划科学、优化，工期控制点设置合理得2分；控制措施与手段可靠有力得1分。

	3
	投资控制
	3
	风险预测与防范对策有效可行得1分；能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点得1分；能兼顾工期与质量目标，提出有效的合理化建议，降低工程投资得1分。

	4
	组织协调
	3
	组织协调内容具体得1分；措施得力得1分；各项制度健全得1分。

	5
	合同管理
	1
	合同管理、控制合理全面得1分。

	6
	企
业
信
誉
保
证
	企业

业绩
	4
	投标人自2018年1月 1 日以来【以竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表上的竣工时间为准】完成过总建筑面积20万平方米及以上的新建住宅项目监理业绩的，每个得2分，最多得4分。
注：规模以竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表上的规模为准。上述项目业绩证明材料须同时提供合同、竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表，二者证明材料缺一不可，否则业绩不予认可。（“住宅项目”定义以《住宅设计规范》（GB50096-2011）中的定义为准，即供家庭居住使用的建筑）。

	
	
	总监理

工程师
	3
	总监自2018年1月 1 日以来【以竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表上的竣工时间为准】以总监身份完成过总建筑面积20万平方米及以上的新建住宅项目监理业绩的，每个得1.5分，最多得3分。

注：上述项目业绩证明材料须同时提供合同、竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表，二者证明材料缺一不可且材料中的项目总监须为同一人，否则业绩不予认可。（“住宅项目”定义以《住宅设计规范》（GB50096-2011）中的定义为准，即供家庭居住使用的建筑）。

	
	
	专业监理工程师
	2
	满足监理项目部管理人员配备表中的专业监理工程师（包括房屋建筑工程、机电安装工程等岗位）均为国家注册监理工程师的，得满分；每缺一个扣1分，本项扣完为止。

	
	
	监理员
	2
	满足监理项目部管理人员配备表中的监理员均有上岗证书,得2分。每缺一个扣1分，本项扣完为止。


注：（1）本工程配备的总监、专业监理工程师及专职监理人员不得重复承担专业工作，所有人员须提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）（若社保证明已在资格审查中提交的，可不再重复递交）。

（2）评标委员会组建按规定，设技术标的不少于七人，进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分保留两位小数（小数点后第三位四舍五入）。
3.2商务标评分标准： 
（1）监理商务标报价采用浮动率报价。

（2）投标以浮动率形式报价。浮动率上限为0%（含上限）。
（3）开标时，浮动率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由业主代表在-20%～0%（含上、下限）范围内随机抽取两次，算术平均后为基准浮动率。浮动率计算抽取档次以1%为一档。

（4）投标人的浮动率报价等于基准浮动率时，为满分，每高于基准浮动率一档，扣3分，每低于基准浮动率一档，扣2分，不足时按插入法计算，扣完为止。

（5）浮动率报价精确到小数点后一位小数，分值计算精确到小数点后二位小数。

备注：总得分=技术标得分+商务标得分。
（四）投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、中    标

中标方式：得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取浮动率低者（即报价低者）为中标候选人，若浮动率也相同，则抽签确定中标候选人。

暂定中标价=监理收费基准价×（1+中标浮动率）。

九、授予合同
（一）中标通知书

1、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标投标管理部门提交招标投标情况书面报告，招标管理部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书。

（二）合同签订

招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第三章 合同主要协议条款
合同标准条件采用现行的建设工程委托监理合同示范文本的《标准条件》，以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

1、工期要求按投标须知前附表，具体与施工开竣工日期相对应。监理人必须督促施工单位按期竣工，若由于监理原因造成工期延期，每延期一天支付实际监理费总价的千分之二的违约金；若由于施工单位原因造成工期延期，而监理人未采取有力措施控制进度，每延期一天支付实际监理费总价的千分之零点五的违约金。

2、工程质量要求按投标须知前附表，若由于监理不力造成工程质量不能满足上述要求，支付实际监理费总价的10%-30%的违约金。

3、中标价即为监理暂定合同价（实际合同价以施工中标价为计费额计算）。监理合同价=监理收费基准价×（1+中标浮动率）。如结算审计价格在施工中标价（不包含预备费）±15%以内（含15%）合同价（监理费）不做调整，超过±15%部分合同价（监理费）根据监理收费基准价公式做调整。
监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×70%。

专业调整系数取1.0；工程复杂程度调整系数取1.0；高程调整系数取1.0。
4、监理费支付：监理合同签订完成，施工总承包单位确定后支付至合同价的10%；全部基础（包括地下室结构）完成并验收合格后完成后支付至合同价的30%；主体结构验收合格后支付至合同价的50%；竣工验收合格资料存档后支付至合同价的80%；所有工程第三方工程造价结算审计结束并出具报告支付至合同价的98%；余款待工程缺陷责任期满后付清。

5、附加条款：
5.1本项目不得转包或变相转包。

5.2发包人不另行支付附加报酬、额外工作报酬和工期延长报酬以及监理缺陷责任期2年的监理工作费用。

5.3本工程监理人员要求：总监1人，专业监理工程师2人及以上，监理员7人及以上。监理人应遵守各级建设行政主管部门、发包人上级主管部门和发包人有关工程管理、监理管理人员到岗履职管理的各项规定。项目总监在中标后，未经发包人同意不得调换。监理人擅自更换现场监理管理人员，自擅自更换当日起，按脱岗处理，发包人并有权单方解除本合同，并由承包人赔偿一切经济损失；如擅自更换的是总监理工程师，每发生一次按50万支付违约金。如需变更则按相关规定办理变更手续，变更后的总监资质等要求不得低于变更前且仍须为中标单位在职职工，同时中标人需按 30 万元标准支付违约金。各专业监理工程师及监理人员均须为中标单位在职职工（与投标文件中承诺到位人员一致），如擅自更换各专业监理工程师及监理人员，按10万/人支付违约金;如需变更则按相关规定办理变更手续，变更后人员的资质等要求不得低于变更前且仍须为中标单位在职职工，同时中标人需按3万元/人支付违约金。

5.4总监的月现场出勤率不低于80%；专业监理工程师月现场出勤率不低于80%；监理员月现场出勤率不低于85%。发包人指派代表负责每月考核，每一次考核月现场出勤率低于80%的（特殊情况，经发包人同意除外），缴纳脱岗违约金：总监5000元/天，专业监理工程师、监理员3000元/人天。连续三次考核月现场出勤率不到80%的，发包人可从第三次起，总监按10000元/天缴纳脱岗违约金，专业监理工程师、监理员按5000元/天缴纳脱岗违约金，且发包人有权解除合同并提出赔偿，并上报建设行政主管部门列入不良行为记录。

5.5现场监理人员不得缺席、脱岗。未按发包人要求，总监开会缺席的，每缺席一次支付违约金3000元，其他监理人员每发现一次支付监理费500元的违约金；累计超过10次的，发包人有权要求更换监理人员，直至终止合同。如出现质量、安全问题（包括但不限于资料缺损、不同步、检查验收时对施工方的错误未发现而签收等）发包人组织检查，发现一次支付监理费3000～15000元的违约金，质监通报一次支付监理费15000～30000元的违约金。发生重大质量、安全事故按有关规定处理外，另支付监理费15～30万元的违约金；如监理人员技术差、责任性不强或与施工单位有不正当往来的行为，发包人有权要求更改监理人员，并支付15000-30000元/人次的违约金。

5.6 监理人员要依法履行其监理职责，派驻本工程现场的监理人员应遵守以下廉洁自律规定：

5.6.1 监理人员在监理工作中必须做到秉公办事，公正合理，一丝不苟。不允许有懈怠和渎职的现

象存在。不准利用职务之便和工作关系谋取私利、索贿、吃拿卡要、要求承包人为自己提供规定以外的方便和需要。

5.6.2 监理人员不准因得到承包人的某些合理的关照而放松设计、规范、合同要求而降低质量标准。不能参与所监理工程的承包人的经济活动，以及在承包人单位受聘兼职或进行有偿服务活动，而以“服务”为名收取劳务费、服务费。

5.6.3 监理人员不得因自己的不当要求未能得到满足而对施工方进行刁难，坚决杜绝行业不正之风。

5.6.4 监理人员因工作需要必须在外单位就餐时，应以日常工作餐为准，不准授意相关单位大摆筵席，大吃大喝，铺张浪费。

5.6.5 不准在施工现场娱乐（如打扑克、麻将等）、酗酒滋事，不准在任何场合与承包商一起进行与经济有关的娱乐活动。

5.6.6 监理人员不准以开会、考察为名，绕道观光旅游，不准以任何理由接受除业主外的相关单位或个人组织的有可能影响公正执行监理业务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.6.7 监理人员不准调用承包人的设备、材料和人员等资源无偿为自己或他人服务。

5.6.8 监理人员不准以任何方式向所监理工程的承包人和材料、构配件、设备生产/供应商等单位报销应由个人支付的各种费用或故意刁难设卡、索要财物。

5.6.9 监理人员不准向所监理工程的承包人指定分包单位、工程所用建筑构配件、材料和设备的生产厂家或供应商。

5.6.10 监理人员不得与建设单位或承包商、材料、构配件、设备供应商串通，弄虚作假，降低工程质量。

5.6.11 监理人员不准接受与本工程相关单位的礼金、各种有价证券、奖金、奖品、礼品及各种津贴等。不准故意损害项目业主、承包商的利益。

5.6.12 不准为配偶、子女、亲戚、朋友向业主和相关单位介绍或让其参与同本项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

5.6.13 监理人员不准接受或暗示相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)旅游等提供方便。

5.7 监理人应对一些容易出现质量问题或质量通病的部位提前提出监理监督措施和施工方案，并在施工过程中跟班作业，监督施工。监理在对各专业分包工程进行验收时，必须要求各专业分包的现场技术负责人到场验收确认。对于未进场但需要到场配合总包或其他专业分包的分包单位，监理人应该及时督促其提供相应的技术参数并按该参数进行验收，不宜在没有相应技术数据的条件下进行与该分包有关施工项目的验收、隐蔽。

5.8 监理人提出监理报告时，应详细总结当月进度、投资控制、质量控制安全施工管理情况（具体到施工工序、材料人员数量等），并提供下一阶段控制计划（需写明具体措施，如纠偏措施、现场监督办法、约谈施工单位领导、处于违约金等），做到每周一简报，每月一详细报告，每阶段一总结。

5.9 现场办公场所由招标人委托施工单位提供，其余设备购置及相关费用自理。监理单位应配齐交通工具、办公设备及相关的检测、检验设备。

5.10 监理人应及时组织、督促施工单位进行标准、规范、设计文件、施工合同等要求的检测、工程安全性和功能性试验。对施工企业的材料、构配件、设备报验品种不全、批次不足，实物与报验不符的行为，乙方按施工合同规定对施工方进行处罚，同时监督施工方进行整改，及时将整改结果向甲方报告。对关键部位的隐蔽验收，关键工序的施工，建筑材料、构配件、设备等进场，及其他甲方认为需要参与的验收，乙方应通知甲方工程师参加。乙方派驻现场的监理工程师工作必须遵守甲方的工作流程。对甲方工程师提出的质量、安全问题，乙方应积极配合解决，乙方故意拖延，或无故拒绝参与配合，情节严重时，甲方有权要求更换相关人员。日常监理工作中，各监理工程师应做好相应的施工数据、测量数据，监测数据的记录工作，并及时提供给甲方相应工程师。乙方不得隐瞒、伪造各种资料、数据。监理人员在工作中接触到甲方的各类不宜公开的技术资料、相关信息以及商业秘密，不得随意向外界泄露、传播，监理人员及监理公司应做好保密工作。

5.11 监理人应按照投标时提交的本工程的监理大纲结合施工单位经批准的施工组织设计完善并上报本工程的监理实施细则。

5.12监理人要实时做好监理资料的编制，实时检查监督施工单位施工资料的编制工作，并在周工作计划及总结中说明。要有专门的工程安全管理工作台帐，竣工资料归档时要单列一卷。竣工资料要求一式二份，一份归档城建档案馆，一份归档委托人。

5.13 监理人要注意清理施工单位对施工监理报告中的问题整改及回复，督促施工单位对质监单位、建设单位等有关人员发现问题的及时整改及回复，无法整改的要有施工单位出具报告，经监理人审核（要有明确的监理意见）后报有关部门备案。

5.14工程完工后，监理单位要严格审核施工单位上报的完整的施工工程量清单文件，变更的部分要作出明显的标志，并说明原因。

5.15 缺陷责任期内人员要求如下：监理人应根据剩余工作量和工作配套需要配备缺陷责任期的监理工作人员。否则委托人有权不支付相应合同费用。监理人应每两个月对属于保修的工程进行一次巡视、检查，并向委托人提交书面报告。发现有质量缺陷的，会同委托人组织承包单位及时维修，按施工保修书的条款界定责任。

5.16 旁站制度

5.16.1 监理人应在旁站监理工序施工前4小时安排好旁站监理人员，报委托人备案，根据工序施工时间长短安排旁站监理人员数量，一般不少于1人；专业监理工程师不少于1人。

5.16.2 监理人应对旁站人员事前做好培训，制定旁站检查内容和记录要求；

5.16.3 在旁站监理过程中，监理人员应随施工不间断进行检查，发现问题及时处理，对较为严重的质量、安全隐患应立即报告总监和业主，待隐患处理完后再继续施工，必要时发停工令；

5.16.4 旁站记录要真实、全面，保持记录的连续，不得编造假记录，一经发现将严肃处理；

5.16.5 旁站监理记录在施工结束后 24 小时内整理完毕并报业主审阅；

5.16.6 对旁站监理人员做好安全检查交底工作，特别是夜间旁站监理，不仅要做好施工单位的安全检查工作，也要做好自我保护。

5.17 监理作息时间要求

5.17.1 监理部所有人员要严格遵守作息时间，不得迟到早退；

5.17.2 监理部的作息时间一般与施工单位作息时间一致，8小时以外只要工地有施工，监理部都应安排适当人员加班进行巡视；

5.17.3 节假日监理部要安排人员值班，并将值班人员安排表报业主备案，若施工单位节假日(元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节)正常上班，监理部应根据施工内容安排好相应专业监理人员值班，保证工程的正常施工，值班人员数量应满足建设单位和相关政府部门要求；5.18 巡视检查要求

5.18.1 监理部的监理人员必须保证白天正常工作时间内，有6小时以上在施工作业面巡视；

5.18.2 监理部按照现行国家建筑工程施工质量验收规范和附表《工序检查一览表》要求进行巡视；

5.18.4 应记录检查的分部分项、检查位置，观测项目质量描述应包括存在质量问题、数量多少、是否符合验收要求；实测项目应有监理工程师亲自实测的数据；

5.18.5 监理部应根据工程进度要求，编制简单易行的巡视检查表，每位监理人员要有专门巡视记录簿。

5.18.6 严格遵守国家的法律法规，执行国家和地方的规范条例，对主控项目要求100％检查，对一般项目中的观查项目不少于50％检查，一般项目中的实测项目不少于30％的自行检测。

5.19 监理人发生下列行为，按相应条款进行违约处理：

5.19.1 监理人员上班时间打牌、 游戏或进行有损监理形象活动者，按每人每次500-2000元的标准支付违约金。

5.19.2 监理人员明示或暗示承包单位安排娱乐活动或旅游活动，按每人每次1000-5000元的标准支付违约金。

5.19.3 监理人员私自接受承包单位礼金、礼品、津贴或对承包商“索、拿、卡、要”，有损企业形象者，按每人每次2000元的标准支付违约金并撤换监理人员。

5.19.4 在实施监理过程中，对不按质量要求对施工单位的工序报验和原材料报验进行复验，以及对现场违章操作、安全隐患、文明施工未及时指出和阻止的，对总监或总监代表、责任监理员按每次500元的标准支付违约金，若造成经济损失的承担连带赔偿责任。

5.19.5 未按时组织安全检查、工程例会或提供的监理周报、月报、工程照片等，不符合委托人要求或认可格式的，及报告内容缺乏实质性内容的，根据情况，委托人有权按每人每次500～1000元的标准支付违约金。

5.19.6 监理人现场管理人员必须挂牌上岗，如发现监理现场管理人员未挂牌上岗，按每人每次 200元的标准支付违约金。

5.19.7如监理人员技术差、责任性不强、对图纸不熟悉、对现场不了解或对进度、质量、安全、进场材料把关不严的，对总监或总监代表、专监、监理员按每次3000～20000元的标准支付违约金，并发包人有权要求更换相关监理人员。
5.20 发生下列情形之一，监理人与承包人共同向委托人承担连带赔偿责任：

5.20.1 监理人与承包人串通，伪造材料设备合格证、复检单、验收等工程资料的。

5.20.2 未经监理人验收，承包人进行下道工序施工，监理人未依法要求承包人停工、重新检验，造成质量缺陷的。

5.20.3 经监理人签字盖章确认的分部项工程质量，后经质量鉴定机构确认不符合国家质量标准和验收规范的。

5.20.4 经监理验收工程质量合格，后经质量鉴定机构确认工程不符合合格标准的。

5.21 除上述情况以外的其他失职行为，监理人同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：赔偿金＝直接经济损失×中标费率（扣除税金，中标费率为监理中标价/建安工程费）。包括但不限于下列：

5.21.1 作为合格的监理人，在图纸会审中应当发现图纸缺陷而未发现，因此给委托人造成损失的。

5.21.2 经监理人审查的竣工图后被发现与实际施工情况不相符的，由此造成的损失监理人与承包人共同向委托人承担连带责任。

5.22 工程施工过程中应施工过失或当事人自身过失发生监理人员安全事故，甲方不负任何责任。

5.23经监理人审核的计量支付或工程变更金额误差超过10%的，每发现一次视情况支付1000～10000 元违约金。

5.24合同生效后，监理人要求终止或解除合同，违约金标准为合同总价的 30%，若由此给委托人造成的损失超过约定违约金的，监理人还需另行支付超过部分损失额相应的赔偿。

5.25监理人不得将项目拆解分包或转包，应立即整改并按照合同总价的 10%向委托人支付违约金，同时委托人有权即时解除合同。合同因此解除的，监理人承担全部违约责任。

5.26监理人未经委托人同意向任何第三方泄露本合同项目工程技术资料及项目内容，或违反保密条款擅自对外转让、使用本合同项目成果的，每发生一次，应当按照合同总价的10%向委托人支付违约金，合同尚未履行完毕的，委托人有权解除合同。合同已履行完毕的，委托人保留追诉的权利。

5.27监理人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，每发生一次，按5000～50000元向委托人支付违约金（已特别约定违约金的除外）并监理人须在委托人指定期限内整改完毕，未能按委托人要求整改完毕的，还应再承担5000～50000元的违约金。未按要求整改的违约情形累计发生3次以上（含）委托人有权解除本合同，监理人承担全部违约责任。

5.28监理人迟延交付监理成果文件的，每迟延一天，监理人应当向委托人支付违约金5000 元，迟延超过28天以上（含）的，委托人有权解除合同，监理人承担全部违约责任。

5.29监理人现场办公场所、设备购置及相关费用自行负责。监理人应配齐交通工具、办公设备及相关的检测、检验设备。

5.30监理人在施工过程中要严格实行质量、安全、进度及投资四控制。监理单位要配备数码相机等摄影器材，工程正式开工后，每天必须有现场关键用材、关键施工部位或隐蔽工程的照片或影像资料，每周上报发包人现场代表一次。

5.31施工过程中要严格对照施工图及施工招投标时的工程量清单，做好工程量的核对、确认及工程款的上报工作。

5.32经评审的施工组织设计、专项施工方案及监理实施细则是工程管理的纲领性文件，施工过程中是否如实实施（尤其是施工组织设计及专项施工方案），要有详细的记录；在施工过程中遇特殊情况，应及时调整并上报发包人批准。

5.33工程中要严格控制工程变更联系单的上报，明确审批程序，无论是设计变更还是施工变更都必须要监理签证，并注明明确的监理意见，再上报发包人审定后，再交设计出具变更联系单。

5.34工程中为确保工程变更联系单的真实、准确，施工单位提交变更联系单与预算书时，做到 “三个必须”，即“必须有影像资料、必须经实测实量、必须与管理日志符合”及与监理日志符合。 

5.35要注意清理施工单位对施工监理报告中的问题整改及回复，督促施工单位对质监单位、建设单位等有关人员发现问题的及时整改及回复，无法整改的要有施工单位出具报告，经监理审核（要有明确的监理意见）后报有关部门备案。

5.36工程竣工验收后施工单位上报的工程结算资料审核，是监理人对工程投资控制的最后一个环节。监理人必须对施工单位上报的结算资料提出明确的审核意见，重点审查施工资料及竣工资料是否准确、齐全，隐蔽工程记录是否真实反映施工情况，工程是否严格按批准的施工组织设计及专项方案施工。结算报告之工程量清单项目是否与招投标文件及实际施工项目相一致，工程量数据是否与施工实际相符等，并填好建设工程结算资料审核表并做好施工资料同实际现场施工方式相符的承诺函。

5.37施工期间监理人员的人身安全及相关保险全部由监理人自行负责。

5.38在施工过程中若出现工程质量、进度、安全、文明施工和人员未到岗到位等问题，被市级相关部门通报批评或被新闻媒体曝光的，监理人向发包人支付违约金15万元；被市政府通报批评的，向发包人支付违约金20万元。

5.39各项违约金，监理人均需在违约交款单开出后15日内缴纳，第16日开始计算滞纳金，每日需缴纳滞纳金金额为违约金金额*人民银行同期（三年~五年（含）期）贷款基准利率（滞纳金不得超过违约金本金）。

5.40根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙方违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任。监理人监管不力，经发包人检查发现有不符合要求的柴油动力移动源进场作业，向发包人支付违约金10000元/台；经行业主管部门及上级主管部门检查发现有不符合要求的柴油动力移动源进场作业，支付违约金15000元/台。

5.41履约担保（保证金）形式和金额：保证金形式，或担保形式；履约担保（保证金）金额为合同价2%。在中标通知书发出后合同签订前交纳，完工验收合格后予以退还（不计息）。

5.42监理人需积极落实例会、发包人组织的专题例会、约谈会议、碰头会、推进会等会上明确的内容，监理人如未百分百落实，消极落实，按5000～50000元每次向委托人支付违约金。

5.43监理人要积极监督落实质监站、发包人主管部门、各行业主管部门提出的问题，施工单位或监理人未落实整改的，按5000～50000元每次向委托人支付违约金。

5.44监理人需遵守发包人及各级主管部门下发的制度、文件、整改通知书，如监理人未遵守执行或整改的，视为监理人违约。
5.45未尽事宜由监理人与招标人另行协商在合同中签订。

第四章  技术规范及设计文件

本工程的施工图、施工单位的投标文件、施工合同、监理单位的投标文件、监理合同及国家、省、市现行工程建设规范、规程和文件等作为监理工作的依据。

一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等） 以现场环境为准。

二、现场监理条件
（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水电、有关勘探资料及办公用房、通讯设施、工地住房等）       已具备现场开工条件       。

三、本工程采用的技术规范
    采用国家现行的有关施工、监理及验收规范             。

四、工程设计文件

            提供施工图纸                                   。

第五章  投标文件（附表件）
1、投标文件签署授权委托书（附件一）

2、投标函（附件二）

3、法定代表人身份证明（附件三）

4、项目总监无在监工程承诺书（附件四）

5、总报价书（附表一）

6、派驻本工程项目总监简历表（附表二）

7、监理项目部管理人员配备表（附表三）

8、投入本工程的检测仪器、设备汇总表（附表四）

9、投标人对合同条款的承诺
                  工程  授权委托书          附件一

本授权委托书声明：我           （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，身份证号码            。以本公司的名义参加             （招标人）                 工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：              （签字）  性别：             年龄：            

单位：                          部门：             职务：            

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托 日期：    年   月   日

             工程   投标函          附件二

招标人：

1、根据已获得的                     工程的招标文件，并经现场考察和研究，我方愿以监理收费基准价×（1+浮动率           %）承担上述工程监理。

2、一旦我方中标，我方保证提供优质服务，出色完成监理任务。

3、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：

电    话：                    日期：      年    月    日

附件三

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                   ；                                                                      

单位性质：                                                   ；      
地    址：                                                   ；      
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                   ；       
姓    名：                     性    别：                    ；      
年    龄：                     职    务：                    ；                

系                                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。      

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日

附件四
承 诺 书

                      （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目总监           （项目总监姓名）系现阶段没有担任任何在监建设工程项目的项目总监；企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

          年        月        日

                工程 总报价书           附表一

	投 标 人：

	工程类别
	

	面    积
	

	质量等级
	

	投标工期
	

	浮动率报价（大写）：


投标人：（盖章）                     法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日
                工程    项目总监简历表           附表二

	姓     名
	　
	性      别
	　

	资     格
	　
	职      称
	　

	学     历
	　
	年      龄
	　

	参加工作时间
	　
	从事项目总监年限
	　

	工程监理项目承接情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	备注


	　


注：未完工程项目的竣工日期和工程质量可不填写。

监理项目部管理人员配备表    附表三
监理项目部管理人员配备，须满足下表中的要求，否则按实质性条款不响应作废标处理。

 我方拟派驻监理项目部管理人员配备如下： 
	监理项目部管理人员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机

	
	总监理工程师
	
	
	

	
	主导专业监理工程师（房屋建筑工程）
	
	
	

	
	配套专业监理工程师（机电安装工程）
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：1、监理项目部管理人员最低配置要求，非主要专业监理工程师需根据工程实际情况增加，并根据工程进度及业主指令逐步到位，其中监理总监1人；主导专业监理工程师不少于1人，配套专业监理工程师不少于1人；监理员不少于7人须全过程到位。中标后，本表监理部人员将根据行政主管部门要求进行系统录入，项目总监理工程师及其他监理人员到位率应达到当地行政管理部门规定。

2、此表填报人员安排作为招标人选择中标人的重要因素。
3、本表要求的项目人员应具有相应的执业资格注册证书或职称证书，后附相关证书复印件。

                工程   检测仪器、设备汇总表     附表四

	序    号
	仪器、设备名称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	备 注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，中标单位在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场。
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