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绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目







监理招标文件






招   标   人：绍兴袍江建设投资有限公司
招标代理单位：浙江华元工程咨询有限公司
日        期：二○一九年 十二 月


绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目监理招标文件

招标人名称：绍兴袍江建设投资有限公司（盖章）
招标人法人代表： 董明耀 （盖章)
招标人地址： 绍兴市越城区人民西路236号
邮政编码：312000
联系电话：   0575-89195395 传真：        /        
联系人：  陈泽波    
招标人统一社会信用代码：91330600560981492T

招标代理机构名称： 浙江华元工程咨询有限公司 （盖章）
法定代表人：          孟新昌             （签字或盖章）
地址：     绍兴市梅龙湖路56号1402室   
邮政编码：    312000      
联系电话：   0575-85149949、13575586705   传真： 0575-85133886 
联系人：    马丽燕    
签发日期：年月日



备案单位意见：（备案章）
经 办 人：（签字或盖章）
日    期：年月日
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浙江华元工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc309827519]第一章  招标公告
绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目
监理招标公告

[bookmark: _Toc309827520]1. 招标条件
本招标项目绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目监理（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心【2017】46号文，（批文名称及编号）批准建设，建设资金来自上级补助、自筹（资金来源），招标人为绍兴袍江建设投资有限公司，招标代理机构为浙江华元工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。
[bookmark: _Toc309827521]2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴市袍江区。
2.2 建设规模：绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目主要建设内容为（除大坂洋生态整治工程、供电线路工程和35kv供变电工程）新建马山泵站、闸前交通桥，整治马山大河，拆建前小库村桥等。马山泵站设计排涝流量为200m3/s，为Ⅰ等工程，泵站为大（1）型泵站，泵房等主要建筑物为1级建筑物，马山大河排涝标准为20年一遇，其护岸等建筑物的级别为4级，马山大河整治长度约4.3km。
2.3 招标范围：绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目监理为除大坂洋生态整治工程外袍江区块的所有工程【主要包括马山泵站工程（建筑房屋工程、装饰装修、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程等）、马山大河河道拓浚工程、桥梁工程、临时工程等】的全过程监理，包括水保监理，环保监理、监测，设备制造监理等。工程相关的检测监测及缺陷责任期的监理。建安（含设备采购等）投资约 42964万元。本次招标范围的招标估算价：约574万元。
2.4 计划工期：38个月，具体与EPC总承包工期同步，缺陷责任期监理24个月。
2.5质量要求：合格。
2.6标段划分：/
2.7 招标方式：公开招标 。
2.8资格审查方式：资格后审。
[bookmark: _Toc309827522][bookmark: _Toc263540363][bookmark: _Toc308896147][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc152042290]3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具有水利部颁发的水利工程施工监理甲级资质，项目负责人（总监）须具有水利部核发的水工建筑专业的监理工程师资格证书且具有水利类高级工程师职称，总监的监理工程师资格证书须在浙江省水利厅建设市场信息平台已公示,且无在监工程。拟派项目总监必须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2019年9月至2019年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。
[bookmark: EB02fe4413e4324d90937c36b106f063e6]业绩要求：/。
3.2 主要设备、材料要求：     /   。
3.3 其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2019年度登记资格并在有效期内；
3.3.2拟派项目总监每月到位率不得低于25天，月现场出勤率不得低于25天；专业监理工程师到位率不得低于25天，月现场出勤率不低于25天；监理员到位率不得低于25天，月现场出勤率不低于25天。
3.3.6 企业和项目总监理工程师近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）；
3.4 本次招标 不接受 联合体投标。
  3.5投标人及项目总监应未被绍兴市水利局或浙江省水利厅发文在水利建设市场限制投标。
[bookmark: _Toc309827523][bookmark: _Toc263540364][bookmark: _Toc144974483][bookmark: _Toc308896148][bookmark: _Toc152045515][bookmark: _Toc152042291]4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请交易员于2020年月日至2020年月日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30 时至 12:00时，下午14:00 时至 17：00时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心四楼建设项目投标报名窗口刷交易员本人二代居民身份证自助报名或CA网上投标报名，并同时在缴纳投标保证金后在绍兴市公共资源交易中心网站下载招标文件（采用资格后审的）。
4.2招标文件每套售价/元，售后不退。图纸押金/元，在退还图纸时退还（不计利息）。
[bookmark: _Toc309827524][bookmark: _Toc308896149]5. 投标保证金
[bookmark: _Toc308896150][bookmark: _Toc309827525]本工程需缴纳投标保证金  10 万元,投标保证金须在报名截止前获取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部，账号:6224861565791141153；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行，账号：3110810043373545658；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
具有绍兴市工程建设项目投标保证金联保资格的投标人不再缴纳本项目的投标保证金，招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标及报名时不用提供。
6. 其他有关内容
6.1 评标入围方法：入围10家。
6.2 评标方法：综合评估法（设置技术标）
6.3中标方式：最高分中标
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为  2020 年     月       日  9:30   时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼 指定开标室 。
[bookmark: _Toc309827526][bookmark: _Toc308896151][bookmark: _Toc263540367]7. 若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
[bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc263540368][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc309827527][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc308896152]8. 联系方式
招标人：绍兴袍江建设投资有限公司招标代理机构：浙江华元工程咨询有限公司
地址：绍兴市越城区人民西路236号地   址：绍兴市梅龙湖路56号1402室
联系人：陈泽波  联 系 人：    马丽燕       
电  话： 0575-89195395电    话：   13575586705



招标人：绍兴袍江建设投资有限公司
招标代理机构：浙江华元工程咨询有限公司
2020年月日



招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
年   月   日                                        年   月   日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

[bookmark: _Toc309827528]第二章  投标须知
投标须知前附表
	序号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1.1.1
	招标工程名称
	绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目

	2
	2.1.1.2
	合同名称
	/

	3
	2.1.1.3
	合同编号
	/

	4
	2.1.1.4
	招标人
	绍兴袍江建设投资有限公司

	5
	2.1.1.5
	招标代理人
	浙江华元工程咨询有限公司

	6
	2.1.1.7
	工程建设地点
	绍兴市袍江区

	7
	2.1.1.8
	招标工程投资
	建安（含设备采购等）投资约  42964万元；招标估算价：约574万元

	8
	2.1.1.9
	资金来源
	工程所需建设资金除上级补助外其余由项目单位自筹解决

	9
	2.1.1.10
	招标范围
	绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目监理为除大坂洋生态整治工程外袍江区块的所有工程【主要包括马山泵站工程（建筑房屋工程、装饰装修、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程等）、马山大河河道拓浚工程、桥梁工程、临时工程等】的全过程监理，包括水保监理，环保监理、监测，设备制造监理等。工程相关的检测监测及缺陷责任期的监理。

	10
	2.1.1.11
	监理服务期
	38个月，具体与EPC总承包工期同步，缺陷责任期监理24个月。

	11
	2.1.1.12
	招标方式
	公开招标

	12
	2.1.3
	投标人资格
	详见招标公告

	13
	2.4.4
	投标文件有效期
	自投标截止时间起 90 天

	14
	2.4.5
	投标担保方式
	转帐支票、汇票、电汇等非现金方式。

	15
	2.4.6
	投标文件份数
	正本壹份，副本肆份

	16
	2.5.2
	投标截止
	投标截止日期：20年   月   日午时分
投标文件递交单位：

	17
	2.7.1
	开标
	开标日期、时间：20年   月   日午时分
地    点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

	18
	2.10.1
	履约担保金额
	担保方式：履约保证金可采用银行支票、汇票或银行保函的形式（银行保函必须从基本账户出具）；
担保金额：合同价格的5%

	19
	2.11.1
	合同签订
	招标人发出中标通知书起 30天内


[bookmark: _Toc45616608][bookmark: _Toc309827529][bookmark: _Toc57080921][bookmark: _Toc45075809][bookmark: _Toc228681970][bookmark: _Toc51655619]
2.1 总则
[bookmark: _Toc309827530]2.1.1 概述
2.1.1.1 招标工程名称：绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目监理
2.1.1.2 合同名称：/
2.1.1.3 合同编号：/ 
2.1.1.4招标人：绍兴袍江建设投资有限公司
2.1.1.5招标代理人：浙江华元工程咨询有限公司
2.1.1.6 设计人：/
[bookmark: _Toc175023221]2.1.1.7 工程建设地点：绍兴市袍江区
2.1.1.8 招标工程投资：69178.28万元人民币
2.1.1.9 资金来源：工程所需建设资金除上级补助外其余由项目单位自筹解决。
2.1.1.10 招标范围：绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目监理为除大坂洋生态整治工程外袍江区块的所有工程【主要包括马山泵站工程（建筑房屋工程、装饰装修、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程等）、马山大河河道拓浚工程、桥梁工程、临时工程等】的全过程监理，包括水保监理，环保监理、监测，设备制造监理等。工程相关的检测监测及缺陷责任期的监理。
2.1.1.11 监理服务期：38个月，具体与EPC总承包工期同步，缺陷责任期监理24个月。
质量目标：合格
2.1.1.12 招标方式：公开招标 
[bookmark: _Toc309827531]2.1.2招标范围和工程概况
绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目监理为除大坂洋生态整治工程外袍江区块的所有工程【主要包括马山泵站工程（建筑房屋工程、装饰装修、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程等）、马山大河河道拓浚工程、桥梁工程、临时工程等】的全过程监理，包括水保监理，环保监理、监测，设备制造监理等。工程相关的检测监测及缺陷责任期的监理。招标估算价：约  574万元。
[bookmark: _Toc66123956][bookmark: _Toc55324935][bookmark: _Toc309827532]2.1.3投标人资格
2.1.3.1本次招标要求投标人须具有水利部颁发的水利工程施工监理甲级资质，项目负责人（总监）须具有水利部核发的水工建筑专业的监理工程师资格证书且具有水利类高级工程师职称，总监的监理工程师资格证书须在浙江省水利厅建设市场信息平台已公示,且无在监工程。拟派项目总监必须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2019年9月至2019年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。
业绩要求：/。
2.1.3.2 其他要求：
2.1.3.2.1绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2019年度登记资格并在有效期内。
2.1.3.2.2拟派项目总监每月到位率不得低于25天，月现场出勤率不得低于25天；专业监理工程师到位率不得低于25天，月现场出勤率不低于25天；监理员到位率不得低于25天，月现场出勤率不低于25天。
2.1.3.3.企业和项目总监理工程师近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）；
2.1.3.4本次招标 不接受 联合体投标；
2.1.3.5投标人及项目总监应未被绍兴市水利局或浙江省水利厅发文在水利建设市场限制投标。
2.1.4 投标规则
2.1.4.1 不允许一个投标人对同一招标项目递交两份或两份以上不同的投标文件。
[bookmark: _Toc66123957][bookmark: _Toc55324936]2.1.5 投标费用
投标人应承担所有参加本次投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。
2.1.6 保密
招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。
[bookmark: _Toc228681971][bookmark: _Toc55324938][bookmark: _Toc49653242][bookmark: _Toc66123959][bookmark: _Toc309827533]2.2 招标文件的组成、澄清和修改
[bookmark: _Toc55324939][bookmark: _Toc66123960]2.2.1 招标文件的内容
2.2.1.1 招标文件的组成：
 第1章 招标公告；
第2章 投标须知；
第3章 评标细则；
第4章 合同条款；
第5章 投标文件格式；
除上述内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
2.2.1.2 投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现有缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。
[bookmark: _Toc55324940][bookmark: _Toc66123961][bookmark: _Toc52071440]2.2.2 招标文件的澄清
2.2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式（包括手写、打印、印刷和传真，下同）通知招标人。招标人只对在投标截止时间的10天（指日历天，下同）前收到的要求答疑的问题予以答复。
2.2.2.2 招标人的答疑将在投标截止时间的7天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。投标人在每一次收到补充文件后应1天内以书面形式通知招标人，确认已收到该补充文件。
[bookmark: _Toc66123962][bookmark: _Toc49653245][bookmark: _Toc55324941]2.2.3 招标文件的修改
2.2.3.1在距提交投标文件截止时间前15天的任何时候，招标人可发书面补充文件修改招标文件内容。
2.2.3.2 上述补充文件将以书面或传真的方式发给所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到补充文件后应立即以书面或传真的方式通知招标人，确认已收到该补充文件。
[bookmark: _Toc49653240][bookmark: _Toc66123958][bookmark: _Toc309827534][bookmark: _Toc55324937]2.3 现场考察
2.3.1 招标人不组织投标人踏勘项目现场和召开标前会。投标人可根据投标工作的需要进行察勘，察勘现场的费用由投标人自行承担。
2.3.2 投标人的任何人员为察勘现场而需进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。
2.3.3 招标人在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。
[bookmark: _Toc66123964][bookmark: _Toc309827535][bookmark: _Toc228681972][bookmark: _Toc49653246][bookmark: _Toc55324943]2.4 投标文件的编制
2.4.1 投标文件的语言文字
投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。
[bookmark: _Toc49653247][bookmark: _Toc55324944][bookmark: _Toc66123965]2.4.2投标文件的组成
投标人应按招标文件规定的内容和要求编写投标文件，其内容如下：
[bookmark: _Toc66123966]2.4.2.1技术标部分  详见第三章 技术标评分表中的相关内容
2.4.2.2 商务标部分  详见第五章 投标文件附件中的附表5.1至5.4
2.4.2.3 资格审查资料部分 
1）企业营业执照副本、资质证书副本复印件； 
2）拟派驻本项目的项目负责人（总监）水工建筑专业监理工程师资格证书复印件、总监高级工程师职称（水利类）证书复印件、总监在浙江省水利厅建设市场信息平台已公示打印件、须提供缴费期限包含2019年9月至2019年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；
3）拟派项目总监及拟派其余人员到位率承诺书；格式参照见第五章 投标文件附件中的附表。
4）投标人及拟派项目总监无行贿犯罪记录、无在监工程承诺书；格式参照见第五章 投标文件附件中的附表
5）对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还的承诺书。承诺书格式自拟，但需加盖投标人公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。
上述资格后审资料，必须提供复印资料五份（资格后审资料封面或首页，必须加盖投标人公章和法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章），复印资料不再退还。
不能提供上述材料任何一项或不符合后审要求的投标人为资格后审不合格。
[bookmark: _Toc55324945]2.4.3 投标报价（监理服务费）
2.4.3.1 不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。 
2.4.3.2 投标人应根据招标人所提供的资料及监理范围、内容，按照国家有关取费标准，结合自身监理能力和监理力量的投入进行报价。监理报价应包括投标人提供正常监理服务所必须的监理人员费、设备和设施的购置及使用费、管理费、利润及税金。
2.4.3.3合同价＝按标准施工监理服务收费额×（1-中标下浮率）。
标准施工监理服务收费额＝施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×85%。
施工监理服务收费基价，套用《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）中施工监理服务收费基价表，其中计费额按各标段累计中标价（无中标价的按合同价）计取；专业调整系数为0.9；工程复杂程度调整系数为1；高程调整系数为1。
监理费结算方式：根据合同价计算公式，以各标段（施工、设备）累计工程中标合同价（扣除预留金、设计费后）为监理计费额结算。本工程监理费已包括监理责任缺陷期24个月（除房建部分，房建部分缺陷责任期为5年）的监理报酬。
若在监理合同服务范围内项目发生抛项，则在监理计费额中扣除相应部分工程合同价进行监理费计算。
承包人将24小时连续施工，节假日和双休日亦可能安排施工，监理人应根据工程施工进度安排好相应的监理工作，不得因此而要求委托人增加监理服务费和加班费等一切费用。如因供电线路故障，或电力部门计划安排的检修，或区域性停电导致暂停施工用电，使承包人短期停工超过15日历天的，监理人不得要求委托人增加监理服务费。
监理服务费包括对工程监理的质量、进度、安全和投资进行监理所发生的全部费用，包括对监理人为保证监理工作正常开展而需要购置的交通工具、办公及生活设备、检验试验设备以及监理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保险费、教育基金、劳动保险基金、办公费、差旅交通费、会议费、技术图书资料费、固定资产折旧费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、工具使用费、水电费、取暖费以及相应的利润和税金等。
2.4.3.4  监理工程所需的检测试验和检验费用由招标人承担，不计入投标报价。
[bookmark: _Toc49653249][bookmark: _Toc66123967][bookmark: _Toc55324946]2.4.4 投标文件有效期
2.4.4.1 投标文件自投标截止之日起生效，其有效期为90天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。
2.4.4.2 在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人做出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本招标文件关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
[bookmark: _Toc55324947][bookmark: _Toc66123968]2.4.5 投标保证金
[bookmark: _Toc49653252]2.4.5.1投标人应在购买招标文件的同时提交的投标保证金。未提交投标保证金的投标文件无效。
2.4.5.2 投标保证金接收单位为（任选其一）：
单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户
开户银行：绍兴银行营业部           中信银行绍兴城东支行
帐    号：6224861565791141153     3110810043373545658
2.4.5.3 投标保证金缴纳方式：转帐支票、汇票、电汇等非现金方式。
2.4.5.4 中标公示结束，正式发出中标通知并在委托人与中标人签定合同后5个工作日内，向中标人无息退还投标保证金，未中标的投标人在中标公示结束后无息退还投标保证金。
2.4.5.5 若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。
1)投标人在第2.3.3款规定的投标文件有效期内撤回其投标文件。
2)投标人相互串通投标。
3)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或拒交第2.6.4款规定的履约担保证件。
[bookmark: _Toc55324948][bookmark: _Toc66123969]2.4.6投标文件的份数和签署要求
2.4.6.1投标人应按本须知第2.4.2 条规定的内容编制投标文件。技术标、商务标、资格审查资料各一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。正、副本均须用A4 纸装订成（图页可除外），不得采用活页夹。
2.4.6.2投标文件的正本应使用打印或不易褪色的蓝黑墨水笔书写，在规定的位置必须由法定代表人签名（或印鉴），或授权代表人签名（或印鉴），同时加盖单位公章。副本可复印，并在规定的位置加盖单位公章。
2.4.6.3投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其授权代表人在修改处签名确认。
[bookmark: _Toc66123970][bookmark: _Toc55324949][bookmark: _Toc228681973][bookmark: _Toc309827536]2.5 投标文件的送交
[bookmark: _Toc55324950][bookmark: _Toc49653254][bookmark: _Toc66123971]2.5.1 投标文件的密封和标记
2.5.1.1 投标人应将书面投标文件技术标、商务标、资格审查资料分别密封包装。并在封套上加贴密封条，在密封处加盖投标人印章，封套上应有“技术标”“资格审查资料”“商务标”标记，封套面上还应写明：
（1）招标人的名称；
（2）在   年  月  日   时（注：规定的开标日期和时间）前不得启封；
（3）投标人的名称和地址。
2.5.2 投标截止时间
2.5.2.1 投标截止时间见前附表，投标人应在此时间前将投标文件送达绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。
2.5.2.2 招标人（或招标代理人）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人（或招标代理人）和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。
2.5.3迟到的投标文件
在本须知第2.5.2 条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人（或招标代理人）将不予接收。
2.5.4 投标文件的修改与撤回
2.5.4.1 投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2 条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标代理人签收。
2.5.4.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。
2.5.4.3 在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标代理人按本须知第2.4.5.5 款的规定可没收其投标担保。
[bookmark: _Toc309827537]2.6 投标文件的拒绝和无效
（一）属于下列情况之一的投标文件，招标人（或招标代理人）可以拒绝：
（1）投标人的相关人员未按时参加开标会议；
（2）投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；
（3）投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的。
（二）属于下列情况之一的投标文件，可以按无效标处理：
（1）投标人（或总监）的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖投标人公章；
（3）投标文件字迹模糊导致无法确认监理大纲、投标价格等内容；
（4）投标文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求编制；
（5）投标人未按要求对投标文件进行澄清、说明或补正；
（6）投标人在一份投标文件中，对同一招标工程有两个或两个以上报价；或投标报价超出招标文件规定的最高、最低限价的；
（7）投标文件中含有虚假资料；
（8）拟派的总监理工程师有在监项目的；
（9）未响应招标文件中规定的其他实质性要求。
[bookmark: _Toc309827538][bookmark: _Toc49653258][bookmark: _Toc228681974][bookmark: _Toc55324953][bookmark: _Toc66123974]2.7 开标、评标
[bookmark: _Toc66123975][bookmark: _Toc55324954]2.7.1 开标
2.7.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和规定的地点（或按规定延长的时间和地点）举行开标会议，具体规定如下：
2.7.1.2投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人及项目总监参加开标会议，同时向招标人出示本人身份证（包括项目总监），委托代理人参加的，还应向招标人提交法定代表人授权委托书及代理人身份证，以证明其出席，否则不予接受其投标。
备注：授权委托书不论是否已在投标文件中递交，开标时均应另行单独随带。授权委托人应为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不予接受其投标。
2.7.1.3开标程序如下：
1.投标人及有关单位签到；
     2.招标人或其委托的代理机构宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员；
     3. 检查或公证投标人资格（含法定代表人，若有）、标书的密封情况和送达时效；
     4.组织评标入围；
5.招标人对投标人总监进行验证；
6.评审委员会对投标人投标资格进行审查（适用于资格后审）；
7.启封技术标，评标委员会对技术标进行评估；
8.宣布各投标人技术标评估结果；
9.启封商务标，评标委员会对商务标进行评议计算；
10.确定基准费率；
     11.宣布各投标人总得分；
     12.投标人代表对开标评标结果进行签字确认；
     13.宣布中标候选人或中标人；
     14.公证员对开标评标全过程进行公证（注：本招标文件等相关资料由招标人或代理机构在开标前5天提交给公证处）。
 15.开标结束。
2.7.1.4.开标会议由公证处全过程现场公证。
2.7.1.5.投标人相关人员及总监未参加开标会议或未按时到会的视作自动放弃投标。
2.7.1.6.投标人开标前确定的总监、开标时提交的总监资格证和投标书中所确定的总监三者必须一致，否则作废标论处。
[bookmark: _Toc45697876][bookmark: _Toc66123976][bookmark: _Toc55324955][bookmark: _Toc52071458]2.7.2 评标
（1）由招标人（或招标代理人）依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标细则对所有有效投标文件进行评审。
（2）评标办法采用综合评估法。
（3）招标人（或招标代理人）负责开标会议记录并归档。若招标人（或招标代理人）宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标人（或招标代理人）应重新宣读其投标文件。投标人的法定代表人或其授权委托人应在开标记录上签名确认。
[bookmark: _Toc66123978][bookmark: _Toc49653262][bookmark: _Toc55324969]2.7.3 算术性复核
2.7.3.1 改正错误的原则为：当以数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当单价和数量的乘积与总额不一致时，以标出的总价为准。投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，除属招标文件和设计文件交代不清楚而引起投标报价内容和口径不一致外，其余无论何种原因，均不得调整。
2.7.3.2 评标委员会将按上述修正的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标清单需经招标人和投标人共同确认。拒绝此类错误修改的投标人，将视为放弃投标，并没收投标保证金。
[bookmark: _Toc66123979][bookmark: _Toc49653263][bookmark: _Toc55324970]2.7.4 投标文件的澄清
2.7.4.1 在评标阶段，招标人认为需要时，可书面通知投标人要求澄清其投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，包括报价的分析资料等，对此，投标人不得拒绝。
[bookmark: OLE_LINK12]2.7.4.2有关澄清的要求和答复，以书面为准，应由投标人法定代表人或其授权委托代表人签字确认，作为投标书的补充，对投标人具有约束力。投标人不得借澄清问题的机会，与招标人及评标人员私下接触或对原投标价和内容提出修改，但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。招标人不接受投标人主动提出的澄清。
2.7.5 公示
招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目总监的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。若发现其业绩有造假行为的或被投诉举报一经查实，取消其中标资格，其缴纳的投标保证金不予退还，并追究其法律责任，同时上报绍兴市水利局，列入投标黑名单。
2.7.6 决标
 评标委员会根据综合评分对投标文件进行排序，推荐一名为中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由招标人现场抽签产生中标候选人。
[bookmark: _Toc175838983][bookmark: _Toc145735445][bookmark: _Toc165280325][bookmark: _Toc309827539][bookmark: _Toc175109225][bookmark: _Toc180571541][bookmark: _Toc188756775][bookmark: _Toc228614812][bookmark: _Toc228681975][bookmark: _Toc214346454]2.8 中标
2.8.1 中标通知
（1）招标人确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时通知所有未中标人，并与中标人在15天之内签订书面合同。
（2）中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。
（3）招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。
[bookmark: _Toc309827540]2.9 重新招标
投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。
经评审，当有效标不足3个时，评标委员会可以否决全部投标，也可以继续进行评标。
[bookmark: _Toc309827541]2.10 履约保证金
2.10.1 本合同中采用履约担保（具体形式详见前附表），履约保证金金额为中标金额的5%，签订监理合同前交给委托人，履约保证金在工程完工验收合格且资料备案一个月后无息退还给中标人。（其中：①总监、总监代表到位率的担保占合同履约担保总额的30％；②其余项目监理人员到位率的担保占合同履约担保总额的10％；③投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的担保占合同履约担保总额的60％）。发包人根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知监理人，监理人应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在中标金额5%的数额。逾期未能补足的，每日按应补而未补金额的万分之五支付逾期补交违约金。
[bookmark: _Toc309827542]2.11 签订合同
2.11.1 中标人应在收到中标通知书后的 30 天内，派代表前来履行签订工程合同、廉政责任书及安全责任书等手续。
2.11.2 若中标人在收到中标通知书后发生第2.3.4款(4)项所述的情况，则招标人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。
2.11.3 发出中标通知书后，若委托人拒签合同，委托人除应向中标人退还投标保证金外，还应赔偿给中标人相同于投标保证金额度的赔偿金。
[bookmark: _Toc309827543]第三章  评标细则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》、《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发【2009】22号）等有关法规，结合本工程实际，按照公平、公正、科学的原则确定按以下评标办法择优选择建设监理单位。
一、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人及以上单数，专家均从绍兴市公共资源交易中心水利工程建设项目评标专家库内按专业需要随机抽取，技术经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
二、评标办法和内容
[bookmark: _Toc447820587]1.评标入围办法：入围10家，具体办法如下：
（1）参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过10家的，采用随机的方式确定10家投标人进入评审。参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过10家的，全部投标人均进入评审。
（2）投标文件外包装的封装不符合招标文件规定的，招标人应不予接受其投标，也不具有进入评审的资格条件。
（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性评审；进入评审的投标人中有因投标人或其项目总监的证件核验不符合要求、投标资格条件不符合招标要求及投标书中存在重大偏差等被取消投标资格或作废标处理的，不另行补充确定进入评审的投标人。但当进入评审的投标中有效标不足3家的，在未进入评审的投标人中随机补充进入评审，直至有效标数量达到3家。所有投标均进入评
审，但有效标数量仍不足3家的，按有关规定处理。
（4）出现其他情况按《规范评标入围管理若干规定》（绍市公管办【2012】8号）处理。
2、本工程评标采用综合评估法（设置技术标），技术标30分，商务标70分。其评标方法如下：




评分标准表 

	序号
	项目与标准
	得分

	
	
	最高
	最低

	1
	投标人业绩及资质
	9
	0

	（1）
	投标人同时通过ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业监控安全管理体系认证，得1分。
（开标时提供相关证书原件，投标文件中装订相关证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分）
	1
	0

	（2）
	投标人具有水土保持工程施工监理专业乙级（含）以上资质的，得1分；其余不得分。
（投标文件中装订相关证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分）
	1
	0

	（3）
	投标人自2015年1月1日（以完（竣）工验收报告或验收鉴定书或质量安全监督报告中的日期为准）以来完成过新建单座排涝泵站设计流量100m3/s及以上泵站工程监理项目的，一个得2分，最高得4分。
业绩证明材料：①合同或中标通知书；②完（竣）工验收鉴定书或工程质量安全监督报告。上述业绩证明材料无法直接认定工程规模及类型的，还可提供有关部门的初步设计批复复印件（加盖委托人单位公章）为依据。①和②须同时提供，上述业绩证明材料解释顺序为：②、①、初步设计批复。
备注：开标时若无法提供相关原件（原件指合同、中标通知书、完（竣）工验收鉴定书或工程质量安全监督报告）的，此项不得分。
	4
	0

	（4）
	投标人自2015年1月1日（以完（竣）工验收报告或验收鉴定书或质量安全监督报告中的日期为准）以来完成过新建排涝泵站工程监理项目获得过国家级工程质量奖（指国家优质工程金奖、鲁班奖或詹天佑奖）的得3分；获得过省部级工程质量奖（指水利部大禹奖、钱江杯或类似省部级奖项）的得1.5分；最多只计一个项目。获奖证书或证明材料由地市级及以上行业（水利或建筑）协会或地市级及以上行政主管部门或地市级及以上人民政府颁发。
注：需提供获奖证书（或获奖文件）、监理合同（合同关键页）和验收证明【包括项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收报告或完（竣）工验收鉴定书，或质量监督机构出具的完（竣）工质量监督报告】，上述3项证明材料复印件加盖公章装订于投标文件中，同时提供原件。
	3
	0

	2
	项目监理班子成员的素质和能力
	4
	0

	（1）
	投标人拟派的项目监理班子其他人员（不含总监理工程师）须配备具不少于13人，其中水工建筑专业监理工程师不少于2人、机电设备安装监理工程师、金属结构安装监理工程师、工程测量监理工程师、地质勘察监理工程师、水土保持监理工程师、房屋建筑监理工程师、市政公用监理工程师及水利工程造价工程师不少于1人，水利工程建设监理员不少于3人。上述专业、人员配置齐全得4分，各专业每缺1人扣1分。
备注：投标文件中装订相关证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。同时须提供缴费期限包含2019年9月至2019年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；（房屋建筑监理工程师、市政公用监理工程师可外聘，外聘人员提供协议书）
	4
	0

	3
	监理大纲
	17
	0

	（1）
	监理大纲内容齐全与否（针对四控制二管理一协调）（合理得2.1-3分，较合理得1.1-2.0分，不合理得0-1.0分）
	3
	0

	（2）
	监理控制措施是否切合工程特点、难点、有针对性（对项目关键问题的理解和针对性的监理措施以及项目实施的对策与建议）；（合理得5.1-7分，较合理得2.1-5.0分，不合理得0-2.0分）
	7
	0

	（3）
	监理工作的程序、方法和制度是否明确且合理，工作制度是否严密，目标是否明确，服务是否可靠；（合理得2.1-3分，较合理得1.1-2.0分，不合理得0-1.0分）
	3
	0

	（4）
	监理旁站工序是否周全、控制措施是否到位；（合理得1.5-2分，较合理得0.6-1.4分，不合理得0-0.5分）
	2
	0

	（5）
	现场安全、文明施工、水土保持和环境保护的管理控制措施是否到位；（合理得1.5-2分，较合理得0.6-1.4分，不合理得0-0.5分）
	2
	0

	4
	报价（即监理服务酬金）
	70
	

	
	满分70分：
监理收费参照国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）和《建设工程监理与相关服务收费标准》，商务部分按如下方法评估：
①、投标人进行下浮率报价,下浮率小于5%的作无效标处理下浮率，抽取范围为5％～15％(含上、下限）。
②、投标报价下浮率最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。
③、由招标人代表和投标人代表在确定的下浮率（5%～15%，含上下限，每1%为一档）内各抽取一个下浮率，算术平均值作为基准下浮率；
④、各有效的入围投标人的投标报价下浮率与基准下浮率相比，相同者为满分70分；大于基准下浮率的（报价较高者），每大1%扣3分；小于基准下浮率的，每小1%扣2分；不足1%的按内插法计算。以此得分即为商务标得分，最低为0分。
⑤、所有计算均保留小数点后两位，第三位四舍五入。
	70
	

	
	合                  计
	100
	


[bookmark: _GoBack]注：1.技术标中要求提供的原件在投标截止前一并提交；
2.对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

三、推荐中标候选人
评标委员会根据综合评分对投标文件进行排序，推荐一名为中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由招标人现场抽签决定。
四、评标报告
（1）评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
（2）评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
[bookmark: _Toc51655643]
[bookmark: _Toc309827544][bookmark: _Toc142726705][bookmark: _Toc228681978][bookmark: _Toc51655645]第四章 合同条款
委托人：绍兴袍江建设投资有限公司
监 理 人：
合同编号：
合同名称：
依据国家有关法律、法规， （ 委托人名称）（以下简称委托人），委托（ 监理人名称）（以下简称监理人），提供绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目工程监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目
2、建设地点：绍兴市袍江区
3、工程等别（级）：
4、总投资（万元）： 69178.28
5、工期：
二、监理范围
1、监理项目名称：绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目监理
2、监理项目内容及主要特性参数：
3、监理项目投资：
4、监理阶段：
三、监理服务内容和期限
1、监理服务内容：按专用合同条款约定。
2、监理服务期限：
四、监理服务酬金
监理合同价（暂定）为（大写）元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序
1、监理合同书（含补充协议）；2、中标通知书；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人签章或其授权代表人签署全姓名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式叁份，具有同等法律效力，由叁方各执一份；副本玖份，委托人执叁份，监理人执叁份。签订地点：          签订时间：   年   月     日

委托人（盖章）：                             受托人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：
授权代理人（签字或盖章）：                   授权代理人（签字或盖章）：
单位地址：                                  单位地址： 
邮政编码：312000                            邮政编码： 
联系电话：                                  联系电话： 
传    真：                                  传    真： 
开户银行：                                   开户银行：  
帐    号：                                   帐    号： 













第一部分通用合同条款
（本节全文执行水利工程施工监理招标文件示范文本内容）

[bookmark: _Toc195512395][bookmark: _Toc240028583]第二部分  专用合同条款

监理依据

第三条  本合同的监理依据为：
（1）国家法律、法规、规章及技术标准；
（2）《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014；
（3）工程建设合同、勘测设计合同及监理合同；
（4）上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；
（5）设计文件、技术要求和图纸；
（6）委托人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。

委托人的权利

第七条
五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同，并按相关法律法规、及有关规定予以追究责任；
（1）因监理人原因给工程造成工期延误三个月以上的；
（2）总监每月驻工地时间未达到招标文件要求，经委托人警告拒不改正的；
（3）监理人资质不符合招标文件要求的；
（4）因监理人原因发生重大质量、安全责任事故的；
（5）因监理人管理能力不足，导致现场管理失控的；
（6）工程因政府政策变化、建设资金等原因导致停工一年以上且短期内无法启动的；

监理人的权利

第八条
八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：
（1）支付监理服务费超过合同规定时间6个月以上 ；
（2）工程因政府政策变化、建设资金等原因导致停工一年以上且短期内无法启动的；
[bookmark: _Toc175023236]九、委托人赋予监理人的其他权利：无

委托人的义务

第十条   委托人向监理机构免费提供的资料为：
	序号
	资料名称
	份数
	提供时间
	收回时间
	保存和保密要求

	1
	施工招标文件
	1
	根据招标进度提供
	按第十七条的规定
	保存完整，不得泄露

	2
	施工投标文件
	1
	根据招标进度提供
	按第十七条的规定
	保存完整，不得泄露

	3
	施工图及地勘报告
	2
	根据工程进度，逐步提供
	按第十七条的规定
	保存完整，不得泄露

	4
	施工承包合同
	1
	签订施工合同后7天
	按第十七条的规定
	保存完整，不得泄露


第十一条  委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：
一般文件  7  天；紧急事项、变更文件委托人应在签收后一个经双方协商的能满足工程要求的更短时间内予以回复 。
第十三条  本条款改为：
监理人自行解决住所场地，且必须为本项目现场监理部配备不少于1辆专用机动车辆，相关费用已包含在监理报酬报价中。
监理期间监理机构的工作、生活设施等费用均由监理人自行承担，并已包含在监理报酬报价中。
第十七条监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险及其他按相关规定应由监理人投保的费用已包含在监理报酬报价中。
监理人的义务

第二十条  监理服务内容：施工期质量、进度、投资控制，安全生产及文明标化工地监督管理、合同、信息等方面的协调管理工作、缺陷责任期相关服务及配合完工验收和竣工验收。
第二十一条 监理人应在监理合同生效后的 7 天内，派出监理人员进驻施工现场，组建现场监理机构；监理人应在监理合同生效后的  14  天内，向发包人提交监理规划、现场监理机构组成人员名单、简历、相应资格证书复印件和授权范围。
第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：满足监理规范和质量监督部门的要求；需旁站监理的工程关键部位是（包括但不限于）：1、钢筋绑扎的验收及在砼浇筑开始前的再次检查；2、砼入仓和振捣的全过程；3、模板的检查；4、基础处理工程；5、金属结构及机电设备的安装；6、其他关键部位、关键工序、其他隐蔽工程。
第三十条  委托人委托监理人主持的分部工程验收：   所有分部工程   。
[bookmark: _Toc214338343]第三十一条  未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金 
[bookmark: _Toc214338344]第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：
[bookmark: _Toc214338345]（1）合同签订后，支付5%预付款；
（2）工程开工后，监理服务范围内各标段累计完成的投资总额达到建安投资（按43000万元计）的30%，支付至暂定合同价款的20%；累计完成的投资总额达到建安投资（按43000万元计）的50%，支付至暂定合同价款的40%；累计完成的投资总额达到建安投资（按43000万元计）的80%，支付至暂定合同价款的70%；
（3）所有工程通过完工验收，且资料备案（符合档案部门要求）完后10天内支付至合同价款的80%。
（4）所有标段工程结算审计完成后，付至监理价的97.5％。
（5）最终结算价的2.5％工程所有标段缺陷责任期满后28天内一次性付清。
第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：
工期推迟或延误监理服务酬金不予增加；如工程提前完工，则监理服务酬金亦不予变更。


违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。
违约金： 另行约定。
第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：逾期付款违约金=逾期付款金额×同期中国人民银行存款利率×延期付款时间。
第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。
违约金：监理报酬的1%-2%/每次。
赔偿金：赔偿金= 直接经济损失×监理酬金（扣除税金等各项应扣费用后）/所监工程投资
本条增加：
（1）工程发生较大及以上质量事故的，每次扣除监理报酬的 1%作为违约金；
（2）工程未能一次性通过验收合格，扣除监理报酬的 2%作为违约金；
（3）发生安全事故，且负有监理责任的，扣除监理报酬的 2%作为违约金。
（4）发生廉政问题的，扣除监理报酬的 2%作为违约金。
监理人违约处罚办法
（1）监理人对工程量计量鉴证，必需以事实为依据，认真核对，严格把关，做到鉴证与现场事实相一致。对因工作不负责把关不严而造成鉴证与现场较大偏差的，委托人按偏差差额部分的10～20%金额对项目总监进行处罚。对连续造成三次以上相同情况的直接责任人，委托人有权要求监理人对该责任人作出退场处理。
（2）监理人现场监理机构人员必需认真研究工程施工图等相关技术文件，完善及准备相关施工规范、图集等保证资料，并开展对监理班子内部成员进行业务培训。在工程管理过程中，严格监督施工单位按图施工，按规范、标准施工。如施工中出现不按图、规范等施工而监理人员未能发现或发现不予处理的情况，每发现一次，扣除违约金500～1000元。对连续造成三次以上相同情况的直接责任人，委托人有权要求监理人对该责任人作出退场处理。
（3）现场监理机构人员在做好工程监理的同时，必须牢固树立服务的理念，一切以工程顺利进行为原则，对施工单位提出的合理要求、工程联系单的签复等，都要及时给予回复。对出现无故延时（超出国家相关法律、法规时限要求），每出现一次，扣除违约金5000元。
（4）开工前如监理人单方提出更换项目总监理工程师，需书面材料报委托人同意，除需经工程建设管理部门审批同意外，还将处以20万元/人次违约金处罚。开工前监理人员未经委托人同意不得更换，开工后如出现施工监理服务过程中还需要进行人员更换，则总监理工程师更换需处以30万元/人次违约金，专业监理工程师更换需处以10万元/人次违约金；以上违约金在监理报酬中扣除；如出现不可抗力导致的不能继续承担监理任务，经委托人核实确需更换的，则允许进行同资质及以上人员更换，且不需进行人员更换的处罚，如委托人认为由于不能胜任本工程监理工作而必须更换同等资质及以上的人员则仍需对人员更换进行处罚。
(5)如监理人未能按照合同约定的监理工作范围履行监理职责，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划和目标，委托人有权要求调整充实力量，监理人无条件接受。当上述措施仍无效时，甲方有权直接单方面解除合同。合同解除时，监理费用按照监理人实际监理服务期乘以每月4000元人民币进行结算支付，其余费用及相关赔偿不予计算。监理履约保证金不予退还。
（6）监理过程中出现因失管造成的施工单位出现土方偷倒、沿途抛洒漏滴、“门前三包”不到位、扬尘治理、泥浆整治等文明标化不达标行为，监理人需承担连带责任，并每出现一起对监理人处以10000—50000元不等的罚款，并在当月的监理报酬中扣除。

争议的解决

第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，可向工程所在地人民法院起诉。

其他

第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：无。
除上述条款外补充如下（如出现前后条款解释有不一致之处以如下条款解释为准）：
1、监理人需按照《水土保持工程施工监理规范》（SL 523-2011）要求做好本工程水土保持监理工作。
2、监理单位人员到位天数总监要求每月不少于25天，离开工地须向委托人单位请假，每少到一天处以6000元/天违约金；专业监理工程师每月驻工地天数不少于22天，离开工地须向总监或总监代表书面请假同意，每人每少到一天处以3000元/天违约金，现场监理员每月驻工地天数不少于22天，离开工地须向总监或总监代表书面请假同意，每人每少到一天处以1000元/天违约金，总违约金数额以50万元为限。如发生违约金，在履约保证金中扣除，超过部分在监理报酬中扣除，如罚款数总额达到50万元或者受到主管部门通报，则委托人有权将监理单位的违约向省、市两级行业主管部门进行投诉并书面要求监理单位对人员到位进行整改落实，同时视监理单位整改落实情况保留要求监理人退场的权利；对于重要会议、工程活动等出现的总监及相关监理人员不到位情况要从重处罚。考核时需要采用考勤系统，并且按照委托人统一要求的考勤方式购买考勤系统，费用由监理人自行承担。
3、对于工程造价投资的控制及变更索赔的控制，监理人应及时对工程进展过程中出现的造价投资变更及索赔等向委托人作出相应技术情况说明同时配合委托人妥善处理相应的谈判、协商等事宜；
4、对于原材料、中间产品进场需进行严格把关，如出现失管造成不合格料进场则按照工程质量事故进行处理。
5、旁站工作：监理人需安排专人对工程重点部位的施工做好旁站工作，并做好相应纪录，如因旁站工作不到位导致重点部位施工出现工程质量事故，除按照工程质量事故予以罚款以外，委托人有权将监理的失职行为向省、市两级行业主管部门及招标办进行投诉。
6、在缺陷责任期内，监理人应至少委派一名专业监理工程师服务本项目，参与工程质量事故（缺陷）的鉴定，督促施工单位及时维修。主动配合委托人组织设计、承包人和有关各方对工程质量缺陷的原因、责任进行调查和确认。将引起工程缺陷责任延长的事件及延长时间书面通知委托人和承包人，在工程缺陷责任期内发生质量缺陷或损害，致使工程不能使用，则工程缺陷责任期应延长。项目总监理工程师应在缺陷责任期结束之后及时签发解除缺陷责任期质量责任书给承包人并抄报委托人。
7 对监理工作的管理要求
7.1如因监理人过失而造成委托人的经济损失，应当向委托人进行赔偿。
7.2如监理人对施工单位上报的已完工作量未能准确复核，并签署了与实际不符的工作量的工程进度付款凭证，委托人将追究其责任，对由此造成的损失应当向委托人进行赔偿。
7.3因项目进展需要，委托人提出增加管理人员时，监理人必须保证及时补充符合要求的监理人员。
8因政府政策原因停工，不给予补偿，工期按停工日顺延。
9设备制造关键部位（金属结构、水利机械等主要部件）在制造时，专业监理工程师需每周不少于一次到厂家监督、检查。
10监理人须配合做好创杯、创奖工作。
11工程施工无重大安全事故发生。因监理单位监督不力造成工程质量下降或出现工程质量安全事故的，委托人有权对监理人处罚，情节严重的直至扣除全部监理费并终止合同。①每发生一起安全事故的，扣除合同价款的1%；②每发生一起质量事故的，扣除合同价款的1%，发生2次及以上质量事故的，委托人有权解除合同；③发生不文明施工事故，投诉到政府管理部门的，每发生一起事故扣除合同价款的0.5%，发生三次及以上时，委托人有权解除合同。
12中标监理人须同时签订廉政协议、质量安全协议。
13监理人须拟派至少2名专业监理工程师（专业为：金属结构安装专业和机电设备安装专业）在采购设备制造过程中的全程质量监理。
















附：廉政合同
（本格式为廉政合同标准格式，投标人不需填写）
廉 政 合 同
为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“甲方”）与监理人                  （全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。
1、甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及水利部的有关规定。
（2）严格执行            （项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有即使提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，甲方建议水利工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。
5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查提出在按合同规定范围内的裁定意见。
6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收后止。
7、本合同作为          （项目名称）施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发  包  人：（名称）（盖单位章）    承  包  人：（名称）（盖单位章）  
法定代表人：   （姓名）             法定代表人：   （姓名）        
或委托代理人   （签名）             或委托代理人   （签名）
地        址：                      地        址：
日        期：                    日        期：
甲方监督单位：                    乙方监督单位：

附：工程质量责任合同格式
（本格式为工程质量责任合同标准格式，投标人不需填写）
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，项目工程的委托人（以下称甲方）与监理人（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条本建设项目的工程质量目标为工程，监理人对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人。
第二条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及水利部的有关规定。
（二）严格执行本工程合同协议书，自觉按协议书办事。
（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。
（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。
（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理服务费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理服务费或拖延监理服务费的支付。
（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。
（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。
（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经甲方书面同意方能换人。
（四）乙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。
（五）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。
第五条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条本合同作为本工程合同协议书的附件。
第八条本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。
委托人：（盖章）                        监理人：（盖章）
法定代表人或                            法定代表人或
其委托代理人：（签名）                  其委托代理人：（签名）
地址：                                  地址：
电话：                                  电话：
日期：年   月  日                        日期：  年  月    日

安全监理责任合同
（本格式为安全监理责任合同标准格式，投标人不需填写）
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，《浙江省水利工程安全管理条例》、《水利工程安全生产管理规定》等有关法律法规之规定，为在项目工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，委托人（以下简称“甲方”）与监理人（以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。
2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.监督承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3.建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。
4.在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
5.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。
6.乙方及其监理工程应按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
7.乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，水利部《《水利工程建设安全生产管理规定》》，将依法追究责任。
本合同正本一式两份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。


委托人：（盖章）                        监理人：（盖章）
法定代表人或                            法定代表人或
其委托代理人：（签名）                  其委托代理人：（签名）
地址：                                  地址：
电话：                                  电话：
日期：年   月  日                        日期：  年  月    日



15.监理机构组成要求
监理人派驻现场的主要人员配备
	监理岗位
	人数
（不少于）
	资历要求
	备  注

	总监理工程师
	1
	水工建筑专业监理工程师资格证书，且不得有在监理工程。
	

	专业监理工程师
	地质勘察专业
	1
	地质勘察专业监理工程师
	

	
	水工建筑专业
	2
	水工建筑专业监理工程师
	

	
	机电设备安装专业
	1
	机电设备安装专业监理工程师
	每月驻现场天数根据工程需要及委托人要求

	
	金属结构安装专业
	1
	金属结构安装专业监理工程师
	每月驻现场天数根据工程需要及委托人要求

	
	工程测量专业 
	1
	工程测量专业监理工程师
	

	
	水土保持专业
	1
	水土保持专业监理工程师
	

	
	房屋建筑专业
	1
	房建专业注册监理工程师
	允许外聘，按施工计划时间配备

	
	市政公用专业
	1
	市政公用专业注册监理工程师
	允许外聘，按施工计划时间配备

	造价工程师
	1
	水利工程造价工程师
	

	监理员
	3
	水利工程建设监理员证书
	


备注：1、上述所有派驻现场的主要监理人员在签订合同时须提供中标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（外聘人员除外，外聘人员需提供合同）。
2、监理人派驻现场的主要人员各专业之间不得兼任。
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本合同监理服务内容：（具体内容双方可在签订合同时再次协商补充）
监理单位必须严格按照国家、省有关建设监理规定进行监理，完成监理规范要求的工作内容。
一、监理内容
（一）设计方面
1、熟悉设计文件内容，审查设计文件（包括：设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等）是否符合相关规定。
2、及时核查并签发施工图纸及设计变更文件，发现问题通过发包人与设计人联系，重大问题向发包人做专题报告。
3、主持或与发包人联合主持技术交底会议，编制会议纪要。
4、协助发包人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
5、审核承包人对设计文件的意见和建议，协助发包人会同设计人进行研究，并督促设计人尽快给予答复。
6、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
7、其他相关业务。
（二）采购方面
1、协助委托人进行采购招标。
2、管理采购合同，并对采购计划进度进行监督与控制。
3、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
4、根据要求派驻有经验的监理人员协助委托人到厂家进行设备监造，费用自理。
5、其他相关业务。
（三）施工方面
1、协助委托人进行工程施工招标、做好清标工作和签订工程施工合同。
2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。
3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。
4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
5、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术措施；审核工艺试验成果等。
6、协助委托人处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷。
7、协调施工合同各方之间的关系，进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。
8、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划，向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
9、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件，审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检杳，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。
8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量和进度款，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。
9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；督促承包人落实安全保证体系；组织工地安全检查；协助制订项目委托人方的应急措施；检查防洪度汛措施落实情况；协助处理安全事故；参与安全事故调查；督促承包人组织工地卫生及文明施工检查。
10、信息管理。进行各种工程信息的收集、整理、存档；定期提供各类工程项目管理报表；建立工地例会制度,并做好会议记录；督促各施工单位整理工程技术资料。
11、按有关规定组织或参加工程验收和设备安装调试。负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告；审查竣工资料，协助委托人组织竣工预验收，参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告。
12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档监理资料（一式四份）并移交委托人。
13、监督承包人执行缺陷责任期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。
15、其他相关工作。
二、监理机构应向委托人提供的信息和文件
（一）定期的信息文件:监理月报、监理工作总结报告
（二）不定期的监理工作报告
1、关于工程优化设计、工程变更的建议。
2、投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。
3、工程进度预测分析报告。
（三）日常监理文件
1、监理日记及施工大事记。
2、施工计划批复文件。
3、施工措施批复文件。
4、施工进度调整批复文件。
5、进度款支付确认文件。
6、索赔受理、调查及处理文件。
7、监理协调会议纪要文件。
8、其他监理业务往来文件。
（四）水土保持监理报告
满足相关部门要求。


现场管理人员考勤制度

1.为加强现场管理，确保工程顺利实施，特制定本制度。
2.从开工之日正式实施，考勤对象为监理单位现场管理人员。
3.考勤方法采用“出勤”考核法，以出勤为主要指标。如出现考勤次数不足则认定为缺勤。
4.施工现场管理人员月出勤率＝当月管理人员实际出勤总天数/当月管理人员应出勤总天数，施工、监理单位自行按周做好考勤统计工作，每周一上午将上周记录上报委托人代表，委托人代表根据考勤机内数据复核出勤率，并将考勤资料归入委托人现场相关档案。
5.委托人节假日按每月排班表安排值班。监理、施工排班表每月25日前报委托人备案，原则上轮休时间应按排班表执行。
6.现场设置项目人员去向牌，自行每天派人落实，外出人员需注明事由和去处，必须随叫随到。
7.建立现场人员请假制度。轮休、请假必须提前一天填写请假审批表。监理人员需经总监同意、委托人备案；总监、副总监、总监代表需经委托人现场项目负责人同意。
8.监理必须做好旁站工作，晨间和夜间作业必须按有关部门规定执行。
9.监理人员除轮休请教的，在施工作业时必须全部到岗，并保证有施工作业任务时必须每个施工段有1人以上旁站，轮休人员提前办好请假手续。 
    10.委托人将采用不定期到现场抽查监理人员旁站情况和施工情况，并做好委托人日志。
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施工监理
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投标 人：             （全称并盖章）              

编 制 日 期：         年        月        日








5.1 投标报价书
投标报价书


（招标人名称）：
1.我方已全面阅读和研究了绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的要约内容，以本投标书向你方发包的绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC项目监理的工程监理全部内容进行投标。
我方愿以招标文件约定的服务费计费基数标准及收费标准，并愿以服务费基准价下浮率为％（监理费=标准施工监理服务收费额×（1-下浮率））承包上述工程监理业务。监理服务期为个月，其中：工程现场服务期月，缺陷责任期个月。项目总监理工程师为（身份证号码）。
2.我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订监理合同，并按招标文件规定的金额提交履约保证金，履行规定的一切责任和义务。
3.本投标书自递交你方起90天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币万元。（1）投标人在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；投标人不接受对其投标价算术错误的修正。（2）中标人在收到中标通知后，擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。（3）中标人在收到中标通知后在规定期限内拒签合同或拒交履约担保证件。（4）投标人相互串通投标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假等违反国家、省及地方有关招标投标法律、法规及规定。


[bookmark: _Toc286647363][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc144974860]投标人：        （盖章）

法定代表人（或授权委托人）：    （签字或盖章）

年月日

5.2法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：          年        月        日
经营期限：
姓名：        ，性别：，年龄：，职务：，身份证号码系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：        （盖章）

年月日

[bookmark: _Toc272566501]

5.3 授权委托书
授权委托书

致     （招标人或招标代理人全称）           ：
兹委托       （被授权人姓名、职务）            （居民身份证编号：）
为我单位授权代表人：就     （招标工程名称）      签署投标文件、出席开标会议、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜，其签名真迹如本授权委托书签名所示。



投标人：        （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

授权代表人：          （签字或盖章）

年月日




[bookmark: _Toc272181047][bookmark: _Toc272566502]
5.4 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	单位名称
	

	通讯地址
	
	传真
	
	邮政编码
	

	电话
	
	联系人
	

	电子信箱
	

	成立时间
	

	法定代表人
	姓名
	
	职务
	
	职称
	

	技术负责人
	姓名
	
	职务
	
	职称
	

	专业资质等级
	
	资质等级证书编号
	

	法人营业执照证号
	
	注册资金
	

	开户行名称
	
	银行帐号
	

	单位总人数（人）
	
	其中
	总监理工程师（人）
	
	高级职称人员（人）
	

	
	
	
	监理工程师（人）
	
	中级职称人员（人）
	

	
	
	
	其      他（人）
	
	初级职称人员（人）
	

	近三年监理合同总价（万元）




授权委托单位：        （盖章）

法定代表人（或授权委托人）：      （签名）

年月日


以下为资格审查资料内容参考格式：

投标人及拟派项目总监无在监工程、无行贿犯罪记录
承 诺 书
（招标人名称）：
本投标人（投标人名称）郑重承诺：
1、拟派本招标项目（招标项目名称）的项目总监（姓名） 至投标截止日无在监工程。
2、本投标人及拟派本招标项目项目总监（身份证号码：）自年月日（以法院判决书出具的日期为准）以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录。
3、本投标人提供的资料保证真实。
以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。
附：拟派项目总监身份证复印件











投标人：        （盖章）

法定代表人（或授权委托人）：    （签字或盖章）

年月日
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总监理工程师到位承诺书
(按到位承诺基本内容填写)



投标人：        （盖章）

法定代表人（或授权委托人）：    （签字或盖章）

年月日






拟派其余人员到位承诺书
(按到位承诺基本内容填写)



投标人：        （盖章）

法定代表人（或授权委托人）    （签字或盖章）

年月日
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