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使 用 说 明

本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目设计的招标投标。

本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

宋六陵水厂老旧设备设施升级改造项目设计 招标文件
招标人：         绍兴市制水有限公司         （盖章）

招标人法定代表人：   张乐    （签字或盖章）

招标人地址：浙江省绍兴市越城区    
邮政编码：         312000       
联系电话：  15267535082    传真：         /                     
联系人：   陈庞希极   

招标人统一社会信用代码：913306007044770188
招标代理机构名称：        浙江中樾工程管理有限公司            （盖章）

法定代表人：  袁志伟   （签字或盖章）

地    址：          绍兴市越城区袍渎路25号19幢5楼            
邮政编码：          312000             
联系电话：  13600549258       传真：       /       
联系人：   楼巧霞     
签发日期：       年     月     日
备案单位意见：                                                 （备案章）
经 办 人：                                         （签字或盖章）
备案日期：               年          月           日
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 第一章  招标公告

宋六陵水厂老旧设备设施升级改造项目设计 招标公告
1.招标条件
本招标项目 宋六陵水厂老旧设备设施升级改造项目设计 （项目名称），已由绍兴越城区经济和信息化局（项目审批、核准或备案机关名称）以 2211-330602-07-02-448172 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市制水有限公司，建设资金自筹（资金来源），招标人为绍兴市制水有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的初步设计和施工图设计 进行 公开 招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：位于绍兴市宋六陵水厂。
2.2 建设规模：供水规模70万立方米/天的宋六陵水厂老旧设备设施升级改造，具体详见设计任务书。
2.3招标控制价：设计总费用上限价225万元。

2.4招标范围：包括初步设计、施工图设计、与设计直接相关的专业技术评审论证、施工期配合服务及后续服务工作等内容。设计范围包括初步设计、施工图设计、设计调整[含概算调整，包括工程范围内的所有建筑物、设备设施、管线等配置、水电、暖通、消防、防雷（如有）、通讯、智能化等内容]。具体详见设计任务书。

2.5工程类别：工程设计。
2.6计划工期：设计总工期 50 日历天，其中初步设计深度文本（概算）的编制20日历天。不包括业主对方案、审查、评审的时间（根据任务实际情况业主有权作出相应调整）。施工图设计工期30日历天。
2.7质量要求：

设计质量要求：符合国家现行相关设计规范和标准，在设计过程中如国家颁布新规范、新标准，则按新规范、新标准的要求执行。

2.8标段划分：  /  。
2.9资格审查方式：资格后审。

3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备以下条件:
1.投标人具有独立法人资格。 

2.投标人须具备以下①或②或③三种条件之一:
①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；

②具有建设行政主管部门核发的工程设计市政行业甲级及以上资质；

③具有建设行政主管部门核发的市政行业（给水工程）专业设计甲级及以上资质。

3.2 拟派项目负责人资格要求：
项目负责人要求：具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书。
拟派项目负责人须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保也予以认可）；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3.3投标人业绩要求：自2018年1月1日起至今（以合同签订时间为准），投标人承接过一项新建或改扩建净水厂工程设计，设计规模不小于10万立方米/日。（注：须提供：设计合同、中标通知书复印件加盖公章，上述资料中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人出具的证明材料并加盖公章。）

3.4其他要求：

3.4.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
3.4.2省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章(浙江省内企业不作要求）。
3.4.3企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.4.4本次招标 不接受 联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：/
3.4.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  / （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1凡有意参加投标者，请于  2023  年   月   日至2023 年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午  08:30 时至 12:00 时，下午 14:00时至 17:00时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
    本工程需缴纳投标保证金40000元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年   月  日17:30时前缴纳，缴纳方式为：

①投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565799070404 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000346 ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

②招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。

③招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标）。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2023年   月    日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。

6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。

7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人：     绍兴市制水有限公司     招标代理机构：浙江中樾工程管理有限公司

地  址：浙江省绍兴市宋六陵水厂        地 址：    绍兴市越城区袍渎路25号19幢5楼   
联系人：  陈庞希极                  联 系 人：  楼巧霞            
电  话：  15267535082               电    话：  13600549258            
招 标 人（盖章）：绍兴市制水有限公司
代理机构（盖章）：浙江中樾工程管理有限公司
2023年    月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
2023年    月    日                                         2023年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务完成情况表。

      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	宋六陵水厂老旧设备设施升级改造项目设计

	2
	建 设 地 点
	位于绍兴市宋六陵水厂

	3
	建 设 规 模
	供水规模70万立方米/天的宋六陵水厂老旧设备设施升级改造，具体详见设计任务书。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	建安工程费约8150万元。

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招 标 范 围
	包括初步设计、施工图设计、与设计直接相关的专业技术评审论证、施工期配合服务及后续服务工作等内容。设计范围包括初步设计、施工图设计、设计调整[含概算调整，包括工程范围内的所有建筑物、设备设施、管线等配置、基坑围护（如有）、水电（包括泛光照明）、暖通、消防、防雷（如有）、通讯、智能化等内容]。具体详见设计任务书。

	8
	质量要求
	符合国家现行相关设计规范和标准，在实施过程中如国家颁布新规范、新标准，则按新规范、新标准的要求执行。

	9
	设计周期要求
	设计总工期 50 日历天，其中初步设计深度文本（概算）的编制和审核20日历天。不包括业主对方案、审查、评审的时间（根据任务实际情况业主有权作出相应调整）。施工图设计工期30日历天。

	10
	资格审查方式
	资格 后 审

	11
	投标人资质要求
	（1）本次招标要求投标人具备以下条件:

1.投标人具有独立法人资格。 

2.投标人须具备以下①或②或③三种条件之一:

①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；

②具有建设行政主管部门核发的工程设计市政行业甲级及以上资质；

③具有建设行政主管部门核发的市政行业（给水工程）专业设计甲级及以上资质。 

（2）本次招标要求拟派项目负责人资格要求：
项目负责人要求：具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书。
拟派项目负责人须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保也予以认可）；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

投标人业绩要求：自2018年1月1日起至今（以合同签订时间为准），投标人承接过一项新建或改扩建净水厂工程设计，设计规模不小于10万立方米/日。（注：须提供：设计合同、中标通知书复印件加盖公章，上述资料中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人出具的证明材料并加盖公章。）
其他要求：
1.企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

2. 省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章(浙江省内企业不作要求）。
3.企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	12
	是否接受联合体投标
	☑不接受；

□接受，联合体投标的，应满足下列要求：/。

	13
	招标控制价
	  设计总费用上限价225万元。

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定120天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	2023年   月   日    时    分

	
	
	递交地点
传    真： ，邮箱：283880697@qq.com

	18
	招标人书面澄清的

时 间
	2023年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料：正本  1   份，副本  6   份；

技术标：书面文本正本  1   份，副本  6  份；

商务标：正本  1   份，副本  6   份。

资格审查资料、技术标、商务标应分开包装。

	20
	投标文件提交
	截止时间2023年   月    日    时    分

	
	
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。

(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。

(2)采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。

投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

	22
	履约保证金金额
	合同价款的2％，在合同生效后合同定金或预付款支付前提交招标人。
担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、√专业担保公司担保。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：   /    。

根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。

	26
	技术标设置
	设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。

技术标评审形式：采用☑明标， □暗标。

技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。

4、技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。

本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按

照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其他

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱 283880697@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


第一节  总则

一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围   见投标人须知前附表  
三、招标方式
本工程采用 公开 招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表

3.企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

4.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章(浙江省内企业不作要求）。

5.企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：
6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。

2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 

对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下： 本项目不支付设计方案补偿费 。

八、知识产权

1.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.中标人的投标方案其全套设计成果归招标人所有，设计成果的使用由招标人决定。招标人有权在本次活动后通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式进行宣传、介绍和展示。
3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。
4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。

第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制
一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为无效标。

（一）.资格审查资料：

1．已进行资格预审的项目：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

2.1封面（格式见后）；

2.2企业营业执照；

2.3资质证书；
2.4 符合公告要求的业绩证明材料；（须提供：设计合同、中标通知书复印件加盖公章，上述资料中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人出具的证明材料并加盖公章。）
2.5联合体协议书（如有，格式见后）；

2.6项目负责人注册证书；

2.7提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保，也予以认可）；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

2.8省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章(浙江省内企业不作要求）。
2.9承诺书（格式见后）；

2.10法定代表人身份证明（附件一）；

2.11授权委托书（附件二）；

2.12其他资料  符合招标公告要求的业绩证明材料：提供业绩合同的复印件并加盖单位公章，时间以合同签订时间为准。如合同中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料等清晰可辩的复印件，否则作为无效业绩）   
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第1、2条。
（二）技术标内容，包括但不限于：

技术标文本采用A3或A4规格，制作成册，技术标投标文件内容建议不超过500页。

1.封面（格式见后）；

2.投标人基本情况表（格式见后）；

3.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；

4.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；

5.投标人承接的工程业绩表（格式见后）；

6.拟派项目负责人承接的工程业绩表（格式见后）；

7.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；

8.拟派项目负责人获奖工程业绩表（格式见后）；

9.其余内容根据“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制，格式自拟。

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第3、4、5、6、7、8、12、13条。
（三）商务标内容包括：

封面（格式见后）；

2.投标函（格式见后）；

3.总报价书（格式见后）；

4.承诺书（格式见后）

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第9、10、11条。

4.投标报价书写规范说明

    4.1 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作无效标处理。

    4.2 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

    4.2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

    4.2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按无效标处理；

    4.2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按无效标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

四、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2. 技术标文本统一采用A3规格，制作成册。
3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。

2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”和“商务标”。
3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开  标
一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2. 开标会议在 招标办 监督下，由招标人或招标代理机构主持，邀请  绍兴市国信公证处 予以公证。
3. 投标人法定代表人或授权委托人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。（大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，项目负责人必须参加开标）本项目[□要求、□不要求]项目负责人到场。）

4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。

5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
开标程序

1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；

3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

    5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

    6. 宣布各投标人技术标得分；

    7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
    8. 宣布各投标人总得分；
9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

10. 宣布中标候选人；

11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

6. 投标人电子招投标交易平台选定的项目负责人与投标文件中的项目负责人不一致时，作无效投标处理。

四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评  标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：(省级专家库中抽取，□市级专家库中抽取。

2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

3.6 对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。

二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：
    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；

    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；

2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作无效标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
评标办法
    1. 本次评标采用综合评分法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。
2. 综合评估，评标委员会对资格审查合格的投标人的技术标、商务标进行全面评审计分。分值分配：（1）技术标65分；（3）商务标35分。


	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分项得分

	1
	设计方案
（34分）
	项目理解
	对招标项目现状调研全面，包括项目背景、现状水厂运行情况、现状存在问题、建设必要性等，是否全面以及有针对性。

对水厂运行现状调研全面、问题分析合理的得6-3分，较全面、较合理得3-1分，不全面、不合理得1-0分。
	6

	
	
	总体设计
	针对本次改造项目，总体设计思路清晰，重点突出，系统性较强，考虑全面，经济合理，科学且切实可行性。
合理得5-3分，较合理得3-1分，不合理得1-0分。
	5

	
	
	方案优化
	设备升级改造方案是否满足改造及运行期间的安全性，实现节能降耗、水厂运行效益最大化；设备选型是否全面、充分，分析是否透彻，推荐的设备类型能适应和满足各种工况下安全可靠运行；基于现状水厂情况，各改造节点设计方案符合拟定使用要求和国家及地方规范要求，各专业设计说明内容详细，并满足科学性和合理性。
合理得9-6分，较合理得6-3分，不合理得3-0分。
	9

	
	
	重难点分析
	对本工程设计的重点、难点分析及相应的对策措施：通过技术手段达到解决问题、节省投资、节约能耗、方便管理的目标。
合理得6-3分，较合理得3-1分，不合理得1-0分。
	6

	
	
	改造期间不停产措施
	对改造期间不影响水厂正常制水水量提出合理措施及项目实施方案。
合理得5-3分，较合理得3-1分，不合理得1-0分。
	5

	
	
	合理化建议
	对本工程提出合理化建议，且合理化建议符合项目实际情况，具有科学性、可行性。合理的得3-2分；较合理的得2-1分；不合理得1-0分。
	3

	2
	设计组人员配备情况
（10 分）
	1、设计项目负责人：同时具有注册公用设备工程师（给水排水）和正高级工程师及以上职称的，得2分。

2、给排水专业负责人：同时具有注册公用设备工程师（给水排水）和高级及以上职称的，得2分。

3、结构专业负责人：同时具有一级注册结构工程师和高级及以上职称的，得2分。

4、电气专业负责人：同时具有注册电气工程师（供配电）和高级及以上职称的，得2分。

5、建筑专业负责人：同时具有一级注册建筑师和高级及以上职称的，得1分。

6、造价专业负责人：同时具有注册造价工程师和高级及以上职称的，得1分。

【注：上述人员不得互相兼任。①投标文件中提供各人员相关证书、社保证明复印件加盖单位公章。②上述人员需提供2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），为事业编制的，须提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。满足条款①②后得相应分值。】
	10

	3
	工程投资控制及降低成本措施（5分）
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分（合理得5-3分，较合理得3-1分，不合理得1-0分）
	5

	4
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书
（5 分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审（合理得5-3分，较合理得3-1分，不合理得1-0分）
	5

	5
	设计业绩
（9分）
	投标人自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过单座一次建设规模50万立方米/日以上新建或改扩建净水厂（包含常规处理、污泥处理），每个项目得1分，此项最多得3分；
注：提供设计合同，如以上资料中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人出具的证明材料。
	3

	
	
	1.投标人自2018年1月1日至今（以获奖证书颁发时间为准），投标人完成的净水厂工程设计项目：获得过省级行政主管部门（或勘察设计协会）颁发的勘察设计奖（或设计奖）的，每个0.5分；获得过国家级行政主管部门（或勘察设计协会）颁发的勘察设计奖（或设计奖）的，每个1分，最多计取2个奖项。

2.项目负责人自2018年1月1日至今（以获奖证书颁发时间为准），投标人完成的净水厂工程设计项目：获得过省级行政主管部门（或勘察设计协会）颁发的勘察设计奖（或设计奖）的，每个0.5分；获得过国家级行政主管部门（或勘察设计协会）颁发的勘察设计奖（或设计奖）的，每个1分，最多计取2个奖项。
本项分值合计不超过4分。

【注：同一获奖项目不重复计分，投标人和项目负责人不累计得分，投标文件中装订设计合同、获奖证书（或文件）复印件并加盖单位公章，否则该项不得分】
	    4

	
	
	项目负责人自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承接过单座一次建设规模50万立方米/日以上新建或改扩建净水厂（包含常规处理、污泥处理），每个项目得1分，此项最多得2分；
注：提供设计合同，如以上资料中未体现所要求项目特征或未体现项目负责人姓名的，需提供项目发包人出具的证明材料。
	2

	6
	企业资质
（2分）
	1.投标人具有工程设计综合甲级资质得2分；

2.投标人具有工程设计市政行业甲级资质得1分。
	2


注：对各评标委员会成员的技术标评分，各评委在评审时去掉最高分和最低分各一个后的算术平均值作为各投标人的最终技术标得分。最后技术标总得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
5．商务标评分办法：（满分35分）

5.1 根据浙江省住建厅浙建[2014]9号文件规定精神，招标人应当合理设定取费标准。本项目招标人确定的招标控制价为 225 万元，投标人据此进行下浮率报价,下浮率抽取范围为5％～15％(含上、下限），下浮率小于5%或大于15%的作无效标处理。

5.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作无效标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。
5.3 下浮率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在规定的下浮率有效范围内(各档之间的步长为0.5％)随机抽取两次下浮率，其算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=35－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分=35－（Y－Xi）×100×4。
5.4 计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。
5.5 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
5.6 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
5.7 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作无效标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
5.7 总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。
第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人  1  名。
 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3. 排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。
4．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。
第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
第三章  合同主要协议条款
合同协议条款将由发包人、代建单位（如有）与承包人结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。

一、合同价款的确定
1.本工程合同价款采用固定下浮率的方式。

2.合同价款：        万元【即设计费招标控制价×（1－中标下浮率）】
设计费招标控制价确定：设计费暂按可研报告的概算中的建筑安装工程费用和设备购置费用计取，
 设计费招标控制价：225万元
3.合同价结算口径：

本工程合同价款 采用固定总价的方式 。合同价包含设计费、资料费、人工费、全部专题评审的会务和专家费、审批费、管理费、利润、税金、保险、不可预见费等设计过程中的所有费用。

设计费费用计算=225万元×（1－中标下浮率）。

注：投标人的报价应包括初步设计费、初步设计修改费、施工图设计费、施工过程中的图纸修改、技术服务等完成本次项目设计的全部费用，不再有另行增加费用。
①工程设计基价：暂按可研报告的概算中的建筑安装工程费用和设备购置费用为基数，通过线性内插法计算；
②专业调整系数：各专业调整系数均为1.0；
③复杂程度调整系数：各专业复杂调整系数均为1.15；
④附加调整系数：改造系数1.1。
4.本次设计费报价包括：工程设计费、图纸打印费、设计人员差旅费、住宿费、交通费、评审费（包括本次招标评审费，评审费按绍兴市公共资源交易评审费支付标准，代理公司不开具发票，按实际支付以专家费用签到单为凭证）等。

5.因施工工期延误或其它原因造成建设期延长（疫情防控、重大活动等不可控因素除外），提供4个月免费服务期；超出4个月免费服务期的，由双方协商解决。
二、设计费支付约定等
1、设计费支付计划
付款方式：本工程不支付预付款，承包人提交初步设计文件并通过审批（或评审）后30天内，发包人支付至合同价的30%；承包人提交详细施工图设计文件并通过审查（或评审）后30天内，发包人支付至合同价的60％；在全部工程竣工验收合格后30天内付发包人支付至合同价的95%，工程结算审计完成后30天内结清剩余设计费，发包人每次付款前，承包人须提供增值税专用发票。

2、承包人申请款项前除提交设计成果以及相应通过审核的依据外还应提供相应金额的增值税发票，否则发包人有权迟延付款且无需承担违约责任。

3、承包人应向发包人交付的设计资料及文件包括：初步设计文件（含概算，不少于一式十份）、修改完善后的初步设计文件报批本（份数按发改委要求）。承包人在完成所有设计后，需向发包人及代建单位（如有）提供设计成果的电子光盘（CAD）一份（不加密，包含初步设计阶段等所有设计内容），同时提供完整的前期资料。

三、履约保证金金额
履约保证金的形式为现金或保函，金额为中标合同价款的2％，在合同签订后30天内提交发包人。承包人在合同履约期间无任何工期、质量问题且不存在其他违约行为，在配合完成工程竣工验收合格后30天内返还（不计息）。

四、计划工期及质量要求

工期：设计总工期 50 日历天，其中初步设计深度文本（概算）的编制和审核20日历天。不包括业主对方案审查、评审的时间（根据任务实际情况业主有权作出相应调整）。施工图设计工期30日历天。甲乙双方签署合同之日开始计算工期。
     设计质量要求：符合国家现行相关设计规范和标准，在设计过程中如国家颁布新规范、新标准，则按新规范、新标准的要求执行。

违约责任

1．承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并承担2000元/次的违约金。承包人的原因造成工程质量事故的，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。

2．由于承包人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费1000元，延迟30天以上的，发包人有权解除合同。
3.承包人未按合同约定提供组织保证方面服务或不按合同规定履行职责的，发包人有权要求承包人在7日内整改，整改仍不符合要求的，承包人应向发包人支付违约金1万元/次；累计发生3次（含）以上的，发包人有权解除本合同。

4.若因承包人原因导致提交的设计成果文件无法通过发包人组织的设计审查，发包人有权发出如下指令，承包人必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由承包人自行负责；

（2）在承包人重新设计或修改设计仍未能通过设计审查的情况下，发包人可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他设计单位，并扣除承包人合同总价中此部分的设计费用。。

5.承包人人员的服务到位率为100%，未达到本款规定的到位率的，承包人应承担违约金5万元。承包人人员在接到发包人指令后应在24小时内响应，超出上述时间响应或未响应的视为承包人违约，违约金标准为合同价的3‰/次。

6.承包人设计人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，承包人可以更换：

（1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。

（2）因被单位解除或本人辞职而终止劳动合同关系的。

（3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。

以上更换，承包人均须提供相关部门或单位的证明材料。除上述情形外，如更换需发包人审批同意且更换人员资历水平不得低于投标人员。如未经发包人同意更换的则支付违约金，设计项目负责人更换违约金为5万元/人次，专业负责人更换违约金为1万元/人次。

7.合同生效后，承包人如无故要求中止或解除合同，承包人应按合同设计费的10%向发包人支付违约金并赔偿发包人因此发生的直接损失。

8.因承包人违约致本合同解除的，承包人应按合同设计费的10%向发包人支付违约金，若因此造成的损失包括发包人重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，承包人应另行赔偿。

9.发包人因上级主管部门要求或政策调整等情形导致合同解除的，发包人应按合同额的10%补偿或赔偿，设计费用按实结算，履约保证金予以退还。

10.承包人应保证设计所涉资料、成果均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担违约金5000元/次，并承担所有责任，与发包人无关。

11.因承包人违约行为导致发包人、代建单位（如有）诉讼的，承包人应赔偿由此产生的诉讼费用、律师代理费用、财产保全担保保险费用等。
12.因非承包人原因造成设计错误、遗漏、延期、返工等，引起承包人或第三方损失的，发包人应承担违约、赔偿责任。
13. 承包人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均为签订本合同时现行的适用版本。合同签订日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，承包人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守合同签订日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

五、其它

1、本工程一经中标，由承包设计，不得转包或变相转包。

2、合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向项目所在地人民法院起诉。

3、合同载明的联系地址为双方寄送文件（包括法律文书）的法定地址，因拒收或无法送达而退回的，以邮局第一个邮戳所记载的日期为送达日期。任何一方变更联系地址的，应于变更后2日内书面告知另一方，否则由此导致的一切不利后果自行承担。
4、发包人因开发建设需要可适当增减本次招标内容，设计费按本次招标口径增减。

5、若由于发包人原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。
6、本方案未尽事宜按法律法规相关政策文件和发包人、代建单位（如有）相关文件规定执行。

第四章 设计任务书
（一）设计任务书

一、项目概况及招标范围

1.项目概况

绍兴市制水有限公司宋六陵水厂老旧设备设施升级改造项目位于越城区皋埠镇宋六陵水厂，宋六陵水厂设计规模70万m3/d，建成投产后一直保持着高负荷运行状态，为绍兴全市人民安全、优质用水发挥了重要作用。随着自动化技术的飞速发展，水厂的机电设备以及配套的工控软件已经逐渐落后当前的技术水平，因此需对水厂电气自控工艺系统进行更新改造。

2．本工程招标范围

包括施工图设计、与设计直接相关的专业技术评审论证、施工期配合服务及后续服务工作等内容。本项目为设计总承包，非主体部分或非关键性工作的专业设计且中标人无相应专业资质的，经招标人同意后，中标人可进行专业设计分包；中标人不得将承包范围内具有相应资质的专业进行分包。

设计范围包括初步设计、施工图设计、设计调整[含概算调整，包括工程范围内的所有建筑物、设备设施、管线等配置、水电、暖通、消防、防雷（如有）、通讯、智能化等内容]。
3. 工程建安费控制价8150万元。

二、投标设计技术要求

1、投标文件要完整，内容、深度要符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审；

2、要求系统工作安全、稳定、可靠；

3、要求在满足安全可靠性的前提下，投资省，运行费用低，经济性好；

4、在投标文件编制前，应进行必要的调查研究，弄清与工程设计有关的基本条件，收集必要的设计基本资料，进行认真分析；

5、依据规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，以及有关的科研、试验成果等；同时列出开展设计所依据的文件。

6、基本资料

设计基本资料包括：工程类别和建筑物级别、地震烈度、社会资料、水文资料、气象资料、地形资料、水文地质资料、施工条件、水厂现状运行资料等。

7、工程项目设计总体要求

7.1应提供工程方案优化比选、关键技术措施等技术经济论证工作；

7.2提出拟采用的新设备、新工艺、新材料的设想；

8、投资概算

8.1编制依据  

（1）《浙江省市政工程预算定额》2018版

（2）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版

（3）《浙江省通用安装工程预算定额》2018版

（4）《浙江省建设工程计价规则》2018版

（5）《浙江省工程建设其他费用定额》2018版,

（6）绍兴市近期材料信息价格（2022年4月）

（7）类似工程技经指标

8.2 有关规定

（1）设备选型以经济合理为原则；

（2）设备及工程材料预算价格的依据：

◆国产设备按有关生产厂商的现行出厂价加计运杂费计算

◆进口设备按有关部门报价加计运杂费计算

◆材料市场价格按绍兴市最新工程造价信息

三、设计依据及参考文件

（1）国家及地方现行设计规范、标准；

（2）业主评审、第三方概算审核

（3）其他相关的技术规范和条例；

（4）招标人有关补充要求。

四、设计范围

本项目共包含:

1、水厂工艺设备改造，包含水泵、阀门更换、加药系统改造、厂区管沟改造等； 

2、水厂电气设备改造，包含低配系统改造、配电柜更换、控制箱更换等；

3、水厂自控设备改造，包含自控系统改造、工控网络安全系统建设和新技术试点应用等；

五、设计原则

1、 针对本工程改造内容多、范围广、设计条件复杂的特点，在设计方案确定的过程中，结合水厂设备运行现状，确定工程设计方案，力求具有较为广泛的适应性，为今后工程方案的实施，奠定良好的基础。

2、严格遵守国家有关环境保护的法律﹑法规，对工艺中可能产生的影响环境的因素，在设计中因地制宜采用防范措施，确保工程建设不对环境产生不良影响。

3、贯彻节约能源的方针，设计中选用节能型设备，力求取得较好的经济效益和社会效益。 

六、成果要求

1、改造工程设计文件：

（1）设计说明，包括工程概况、厂区设备运行现状分析、设计构思、关键技术说明、设备改造方案比选，改造设计方案等。

（2）方案图册。

2、电子文档：提供2份所有文字和图纸的电子备份文件，文本为DOC格式，图纸为AutoCAD的DWG格式。

第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式

2.技术标封面格式（明标）

3.技术标封面格式（暗标）

4.商务标封面格式

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
项目名称：                                                        
投

标

文

件
（适用于技术标为明标的项目）

投标文件内容：           技术标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）
1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3.投标人基本情况表（附表一）

4.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）

5.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）

6.投标人承接的工程业绩表（附表四-1）

7.拟派项目负责人承接的工程业绩表（附表四-2）

8.投标人（项目负责人）获奖工程业绩表（附表五）

9.投标函（附件四）

10.承诺书（附件五）
11.总报价书（附表六）

12.项目分项投资估算表（附表七）

13.服务承诺及服务计划书（附表八）

附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                             

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                   （盖章） 
日期：        年     月     日
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                   （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日

附件三

联合体协议书

             （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5、联合体各成员单位均承诺本公司在近5年无行贿犯罪记录，否则愿承担由此带来的相应法律责任。
6、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

                                       牵头人名称：                  （盖单位章） 

                                       法定代表人：                （签字或盖章） 
                                       成员名称：                  （盖单位章）

   法定代表人：                （签字或盖章） 
                                                             年      月      日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表一
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任设计师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人注册证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三

拟投入本项目的主要设计人员一览表

	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作

	初步设计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工图设计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、注册证书、社保证明等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
附表四-1
投标人承接的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.详见技术标评分标准。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表四-2
拟派项目负责人承接的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 详见技术标评分标准。

附表五
投标人(拟派项目负责人)获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.详见技术标评分标准。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件四

投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：        %）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束三方的合同文件的组成部分。

    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章) 
法定代表人：                   (签字或盖章)

日期：          年      月     日

附件五
承诺书
（招标人名称）    ： 
我方在此声明，参与         （项目名称）的投标单位     （投标单位名称）       和项目负责人    （项目负责人姓名）    近  5  年无行贿犯罪记录。
我方承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若我方被发现有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受我方投标，我方缴纳的投标保证金不予退还
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺。
投标人：                （盖单位章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日期：    年    月    日
附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：百分之                     

	设计周期
	


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

附表七

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）


附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）






