

绍兴市建设工程项目设计

【新三江排涝（梅南路南侧区块水利及环境提升）
-官渡路以东片区设计项目】
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文
件

（示范文本）

绍兴市建设工程招标投标办公室制
（2017年3月）
使 用 说 明

1、 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招  标投标。
2、 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。
3、 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均
    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。















新三江排涝（梅南路南侧区块水利及环境提升）
-官渡路以东片区设计项目招标文件

招标人：     绍兴市镜湖新区开发集团有限公司   （盖章）
     招标人法定代表人：         吕文杰        （签字或盖章）
     招标人地址：    绍兴市越城区凤林西路115号    
     邮政编码：      312000      
     联系电话：   0575-89185726    传真：/
     联系人：   张 轶 强    手机：/      
招标人统一社会信用代码：91330600746335456H


招标代理机构名称：   浙江建诚工程管理咨询有限公司   （盖章）
法定代表人：   林 伟 堂   （签字或盖章）
地址：   绍兴市越城区城东阳明北路五云大楼四楼   
邮政编码：     312000    
联系电话：0575-88678182、13857550115  传真：  0575-88658182  
联系人：    汤  琪     
签发日期：        年      月      日


     备案单位意见：                     （备案章）
     经 办 人：                         （签字或盖章）
     日    期：       年    月    日
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第一章  招标公告

[bookmark: _Toc368909869]新三江排涝（梅南路南侧区块水利及环境提升）-官渡路以东片区设计项目招标公告
1.招标条件
本招标项目新三江排涝（梅南路南侧区块水利及环境提升）-官渡路以东片区（项目名称），已由绍兴市越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2019-330692-76-02-826060(批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市镜湖新区开发集团有限公司，建设资金自筹（资金来源），招标人为绍兴市镜湖新区开发集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴市镜湖。
2.2 建设规模：绿化景观（含清淤、河坎及围堰、景观桥梁、景观建筑，地下停车场等），用地面积约190000㎡，建安费约33680万元。
2.3招标控制价：设计费约人民币629万元。
2.4招标范围：完成新三江排涝（梅南路南侧区块水利及环境提升）-官渡路以东片区的深化设计及优化、初步设计（包括概算编制、概算调整、工程经济分析、工程概算等）、施工图设计、施工图范围内包括并不限于的勘察、后期现场服务、绿化种植、硬质铺装地面、地面景观建筑（包括精装修）、地下停车场、水面景观、景观桥梁、步行系统及景观亮化、弱电智能化、配套管线、效果图（总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图）等内容；（其中7-3号地块、中心区5号地块、中心区8号地块b、中心区8号地块c沿河区域及周边水域只设计到方案阶段）。以及工程报批配合、施工配合、验收配合等报批和工程实施期间的其他相关服务。涉及专项设计内容，根据国家规定由中标方委托其他专业单位，费用不再增加。
2.5工程类别： / 。
2.6计划工期：设计总周期约为90日历天，从合同签订之日起计算。从合同签订后20天内完成方案设计；设计方案确定后25天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后45天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。
2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。
2.8标段划分： / 。
2.9资格审查方式： 资格后审 。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备如下之一：
①具有工程设计综合甲级资质；
②具有风景园林工程设计专项甲级资质和市政行业设计（桥梁、道路）专业乙级及以上资质。
业绩要求：投标人自2015年1月1日至今至少承接并完成过一个单个设计合同内项目总用地面积9.5万平方米及以上或项目建安估算价1.6亿元及以上的风景园林类项目设计业绩【设计范围需包含施工图设计】。须同时提供如下业绩证明材料：设计合同（时间、用地面积及建安造价均以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）、图审合格书（如图审合格书未能提供的，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的第三方证明材料）。
项目负责人须具备风景园林类高级工程师及以上资格，拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年02月至2020年04月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。
3.2主要设备、材料要求：  /  。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内。未办理年度登记的，需在投标报名前办妥临时登记资格。（联合体投标的则联合体双方均需满足）。
3.3.2省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。
3.3.3企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.3.4本次招标不接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求 / 。
3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的 / （具体数量）个标段投标。
4.报名及招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请交易员于2020年    月    日至2020年    月    日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）网上报名，并同时缴纳投标保证金，在绍兴公共资源交易网或电子招投标交易平台下载招标文件。
4.2招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金10万元，投标保证金在报名截止前获取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。
保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部，账号:6224861565791170319；
账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行，账号：3110810043373762894；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（评定分离）。
6.3中标方式：详见评标办法、定标办法。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2020年    月    日     时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。
6.5本项目对未中标单位的补偿约定：本项目对达到招标文件要求的前五名方案设计单位（团队），招标人将给予不同程度的经济补偿，以经评标委员会综合评审得分为准：排名第一给予20万元（人民币）补偿，排名第二给予18万元（人民币）补偿，排名第三给予16万元（人民币）补偿，排名第四给予14万元（人民币）补偿，排名第五给予12万元（人民币）补偿，其他名次不予补偿（中标单位的设计补偿金包含在设计费中，不再另行支付）。所有补偿费用均由招标人承担。所有投标人的设计方案和知识产权等归招标人所有，并无偿提供相应电子文档，招标人有权免费借鉴其方案相关设计，补偿费在公示结束，提供相应电子稿给招标人30天内支付。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在  /  （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人：   绍兴市镜湖新区开发集团有限公司     招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司
地  址：    绍兴市越城区凤林西路115号      地 址：绍兴市越城区城东阳明北路五云大楼4楼
联系人：           张 轶 强                 联 系 人：       汤  琪                   
电  话：         0575-89185726              电    话：   0575-88678182、13857550115   

招 标 人（盖章）：绍兴市镜湖新区开发集团有限公司
代理机构（盖章）：浙江建诚工程管理咨询有限公司
2020年    月    日

招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

2020年    月    日                                       2020年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	内容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	新三江排涝（梅南路南侧区块水利及环境提升）-官渡路以东片区设计项目

	2
	建 设 地 点
	绍兴市镜湖

	3
	建 设 规 模
	绿化景观（含清淤、河坎及围堰、景观桥梁、景观建筑，地下停车场等），用地面积约190000㎡，建安费约33680万元。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	总建安费约33680万元

	6
	招 标 方 式
	  公开  招标

	7
	招 标 范 围
	完成新三江排涝（梅南路南侧区块水利及环境提升）-官渡路以东片区的深化设计及优化、初步设计（包括概算编制、概算调整、工程经济分析、工程概算等）、施工图设计、施工图范围内包括并不限于的勘察、后期现场服务、绿化种植、硬质铺装地面、地面景观建筑（包括精装修）、地下停车场、水面景观、景观桥梁、步行系统及景观亮化、弱电智能化、配套管线、效果图（总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图）等内容；（其中7-3号地块、中心区5号地块、中心区8号地块b、中心区8号地块c沿河区域及周边水域只设计到方案阶段）。以及工程报批配合、施工配合、验收配合等报批和工程实施期间的其他相关服务。涉及专项设计内容，根据国家规定由中标方委托其他专业单位，费用不再增加。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到勘察设计任务书要求的设计深度。符合国家现行设计标准。

	9
	设计周期要求
	设计总周期约为90日历天，从合同签订之日起计算。从合同签订后20天内完成方案设计；设计方案确定后25天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后45天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。

	10
	资格审查方式
	资格 后 审

	11
	投标人资质要求
	投标人资质要求具备如下之一：
①具有工程设计综合甲级资质；
②具有风景园林工程设计专项甲级资质和市政行业设计（桥梁、道路）专业乙级及以上资质。
[bookmark: _GoBack]业绩要求：投标人自2015年1月1日至今至少承接并完成过一个单个设计合同内项目总用地面积9.5万平方米及以上或项目建安估算价1.6亿元及以上的风景园林类项目设计业绩【设计范围需包含施工图设计】。须同时提供如下业绩证明材料：设计合同（时间、用地面积及建安造价均以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）、图审合格书（如图审合格书未能提供的，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的第三方证明材料）。
项目负责人资格要求：具备风景园林类高级工程师及以上资格，拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年02月至2020年04月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。
其他要求：
（1）企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内。未办理年度登记的，需在投标报名前办妥临时登记资格。（联合体投标的则联合体双方均需满足）。
（2）省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。
（3）企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
（4）本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

	12
	是否接受联合体投标
	☑不接受；
□接受。

	13
	招标控制价
	629万元

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定 120 天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。     □组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、递交地点
	2020年   月   日   时   分

	
	
	递交地点：绍兴市越城区城东阳明北路五云大楼4楼
传真：0575-88658182

	18
	招标人书面澄清的时间
	2020年    月    日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本 1 份，副本 4 份；
技术标①正本 1 份，副本 4 份，技术标①光盘一张；
技术标②正本 1 份，副本 4 份；
商务标正本 1 份，副本 4 份。
资格审查资料、技术标①、技术标②、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

	20
	投标文件提交
	截止时间     年   月   日   时   分

	
	
	本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9：00至9：30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9：30前（以送达时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

	22
	履约保证金金额
	合同价款的 5 ％（其中质量履约保证金为％，工期履约保证金为％），在合同生效前提交招标人。
采用现金或银行保函的形式提交。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：
1、     /     ；
2、     /     ；
3、     /    。
投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在  /   时出示以下证件：1、身份证；2、  /    ；3、  /    。
上述证件均须原件。
注：未能符合上述要求的，其投标按自动放弃处理；投标人未带齐上述规定的证件或未能在开标会议开始前送达的，投标人法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，下同）未按时参加开标会议的，均视为自动放弃投标。
招标文件内要求提交的所有原件均不作要求，由招标人负责事后对中标候选人进行核验，核验结果由招标人书面报招投标主管部门。

	[bookmark: _Toc368909870]24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	评标办法、定标方式
	本项目招标采用评定分离方式。
评标办法：采用综合评估法（设技术标，不采用计算机辅助评标）方式评标，通过综合评估法评审，由评标委员会推荐总得分前三名中标候选人，再由招标人组建的定标委员会以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，抽签抽取中标候选人纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。投票确定最终优胜方案，择优选定中标人。
定标方式：招标人应当在评标结果公示结束后，组建定标委员会进入指定交易场所进行定标。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主、使用单位代表或受招标人委托的专家中产生，成员数量为7人及以上单数。定标委员会成员与合格投标人有利害关系的应主动说明并申请回避。招标人应在定标3个工作日前，向招标投标行政监督部门提交2倍以上符合条件的定标委员备选人员名单，在交易场所由招标人公开随机抽取确定正式名单。招标人的法定代表人或主要负责人在备选名单内的，直接进入定标委员会。

	26
	技术标设置
	1、 设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。
2、 评审形式：
技术标①（含展板）采用□明标，☑暗标；
技术标②采用☑明标，□暗标。
3、 技术标②采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。
4、 技术标①（含展板）采用暗标评审的，其投标文件中的技术标①（含展板）所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标①得零分。
5、 本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按
照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其他

	
	中标单位作为设计总包单位进行方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段设计及编制施工期间的交通组织。具体包含（但不限于）设计内容：地形测量、地质勘察、绿化种植、硬质铺装地面、地面景观建筑、给排水、暖通、空调、电梯、消防、钢结构、室内精装修、地下停车场、水面景观、景观桥梁、步行系统及景观亮化、弱电智能化、配套管线、天然气、通讯、标志标识、绿色建筑（海绵城市）、交通组织等所有专业及与设计直接相关的专业技术评审论证（基坑、排水、抗震、水利、超限、防雷、消防、卫评、交评、幕墙安评及光评等），费用包含在本次设计费报价中，招标人不另外单独支付，对任何设计内容招标人将不再进行单独委托。施工图范围内勘察费用已包含在中标价中。中标方若无相关专业设计资质的，可由中标方委托其他专业设计单位进行设计，费用由中标单位支付。
本项目对未中标单位的补偿约定：本项目对达到招标文件要求的前五名方案设计单位（团队），招标人将给予不同程度的经济补偿，以经评标委员会综合评审得分为准：排名第一给予20万元（人民币）补偿，排名第二给予18万元（人民币）补偿，排名第三给予16万元（人民币）补偿，排名第四给予14万元（人民币）补偿，排名第五给予12万元（人民币）补偿，其他名次不予补偿（中标单位的设计补偿金包含在设计费中，不再另行支付）。所有补偿费用均由招标人承担。所有投标人的设计方案和知识产权等归招标人所有，并无偿提供相应电子文档，招标人有权免费借鉴其方案相关设计，补偿费在公示结束，提供相应电子稿给招标人30天内支付。


[bookmark: _Toc368909871]
第一节  总则
一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围  见投标人须知前附表 
三、招标方式
本工程采用  公开  招标的方式招标。
在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求
投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。
1．投标人资质要求：见投标人须知前附表
2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表
3．企业具有年度绍兴市公共资源交易中心工程建设项目交易会员资格（未具有该会员资格的，需在投标报名截止前及时办妥临时会员相关手续）。
4．省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。
5．企业和项目负责人近 5 年内在检察机关无行贿犯罪记录。
6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：
6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。
6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。
6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。
6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。
五、资金来源
建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。
六、踏勘现场
1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
[bookmark: _Toc368909872]2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
七、投标补偿费用 
对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：具体详见前附表。
八、知识产权
1.招标人与中标人签署勘察设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其勘察设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计。
2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。
2.中标人及得到补偿的投标人的投标方案其全套设计成果归招标人所有，设计成果的使用由招标人决定。招标人有权在本次活动后通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式进行宣传、介绍和展示。
3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。
4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。

第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、勘察设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。
2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
[bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc179632562]3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。
二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
[bookmark: _Toc368909873]2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位
1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑技术标①（暗标）、☑展板、☑技术标②（明标）、☑商务标部分组成。除技术标①、展板以外的投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。
（一）.资格审查资料：
1．已进行资格预审的项目：
投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。
2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：
1.封面（格式见后）；
2.企业营业执照复印件；
3.资质证书复印件；
4.联合体协议书（如有，格式见后，仅联合体投标的提供）
5.项目负责人注册建筑师注册证书复印件；
6.提供项目负责人缴费期限包含2020年02月至2020年04月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2020年02月至2020年04月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（复印件）（若为联合体投标的，则由牵头人提供）；
7.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)，（若为联合体投标的，双方均需提供）；
8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还2、承诺企业和项目负责人近5年内在检察机关无行贿犯罪记录）格式自拟；加盖投标人公章。
9.其他资料业绩证明材料（设计合同，若合同中无法体现相关信息的，则另需提供业主证明材料）。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
资格审查资料在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评标委员会核查。
（二）．技术标
2.1技术标①内容（暗标，包括但不限于）：
1.封面（格式见后采用A3）；
2.设计方案（根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标①的评分标准进行编制）；
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第  /  条。
文本要求：统一装订成 A3彩色文本（297mm×420mm）。具体装帧形式：胶装，封面：统一由招标代理机构提供的格式，纸张采用白色250克铜板纸，100%原稿打印，不得更改。设计图纸可加长到1000mm。
提供：☑电子光盘、☑展板。
电子光盘制作要求及内容（1）方案动画演示（各不少于5分钟）；（2）自动播放的方案多媒体介绍，总时间控制在15分钟以内，要求中文普通话配音，分辨率不低于1080P，帧率30帧每秒。
展板制作要求及内容：展板为暗标，根据技术标评分标准内的要求提供，单独密封。展板规格要求为A0（1189mm×841mm，允许偏差±5 mm），展板1套，数量不少于10张，用阿拉伯数字在展板的右下角排序编号。图纸必须裱贴在轻质板上，建议为竖向排版，比例自定。内容不做强制性要求，但必须包含景观总平面图、方案创意分析图、整体日景、夜景鸟瞰图、重要节点效果图。
不按要求制作或提交电子光盘及展板的，按 技术标①得零分 处理。
本项目， ☑考虑  □不考虑 电子光盘及展板的演示环节。

2.2技术标②内容（明标）：
1.封面（格式见后采用A4）；
2.根据技术标②的评分标准进行编制；
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第  /  条。如后面表格的格式在技术标②中需要用到的可供参考。
（三）．商务标内容包括：
1. 封面（格式见后）；
2.法定代表人身份证明（格式见后）
3.授权委托书（格式见后）
4投标函（格式见后）；
5.总报价书（格式见后）；
6.投标人基本情况表（格式见后）；
7.项目负责人简历表（格式见后）；
8.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）。
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第1、2、4、5、6、9、10条。
4.投标报价书写规范说明
1.投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
2.投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
2.1大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；
2.2有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
2.3无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
三、投标文件数量、签署
1．文本数量：见投标人须知前附表。其中技术标①的电子光盘只需提供1张与技术标①密封在一起。
2．文本签署：
2.1投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明
1.投标文件必须内容齐全、图文清晰。
2.技术标①文本统一采用A3规格，制作成册；技术标②文本统一采用A4规格，制作成册。
3.投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。
4.每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。
5.技术标①（含展板）为暗标，文本、电子光盘、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息。
6.技术标②为明标。
五、投标有效期
1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
2.1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；
2.3企业或项目负责人有行贿犯罪记录。

[bookmark: _Toc368909874]第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1.投标文件的资格审查资料、技术标①、展板、技术标②、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。
2.包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标①”、“展板”、“技术标②”和“商务标”。
3.未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
二、投标截止送达及时限
1.投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2.投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1.投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
[bookmark: _Toc368909875]2.投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开标
一、开标
1.招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2.开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请绍兴市国信公证处参加。
3.投标人法定代表人或授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须亲自到场，本项目[□要求、☑不要求]法定代表人到场。）
4.投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。
5.授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6.投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
2、 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1.宣布开标开始，介绍到会单位及人员；
2.公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
3.按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；
4.评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；
5.启封技术标①及展板，评标委员会对投标人的技术标①及展板进行综合评议并打分；
6.宣布技术标①得分情况；
7.启封技术标②，评标委员会对投标人的技术标②进行综合评议并打分；
8.宣布各投标人技术标总得分；
9.启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
10.宣布各投标人总得分；
11.投标人代表对开标评标结果进行签字确认；
12.宣布投标人排名，前3名投标人为定标入围单位；
13.根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
三、有下列情况之一将视为无效 
1.投标人未能出具相关证件或证件无效。
2.投标文件未按规定标志密封。
3.投标文件在投标截止时间以后送达的。
4.投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。
5.其他违反法律、法规、招标文件的情形。
四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
[bookmark: _Toc368909876]开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

第六节  评标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5人以上单数组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：□省级专家库中抽取，□市级专家库中抽取。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
3.评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
3.1招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
3.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；
3.3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
3.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
3.5其他应回避的情形。
二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
2．下列情况属于重大偏差：
2.1投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
2.2投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
2.4投标人名称与资格审查时不一致的；
2.5投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
2.6投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
2.7投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8未能在实质上响应招标文件规定的；
重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标①、技术标②和商务标作进一步的评审。
4、 评标办法
1.本项目采用评定分离的方式，通过综合评估法评审，由评标委员会推荐总得分前三名中标候人，再由招标人组建的定标委员会以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，抽签抽取中标候选人纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。投票确定最终优胜方案，择优选定中标人。
2.综合评估，评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。分值分配：（1）技术标总分70分=技术标①+技术标②；（2）商务标30分。
3．技术标①评分办法（满分44分），按如下方法评估：
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术标①44分
技术标②26分
商务标30分

	2.2.2
	基准价计算方法
	见绍市建设[2019]148号文件规定

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	技术标①评分办法（满分44分），按如下方法评估：

	条款号
	评分因素及评分标准
	分值

	1
	设计方案（34分）
	现状分析及设计定位
	现状分析及设计定位是否合理（合理得4.1-5分，较合理得2.1-4分，不合理得1-2分，未提供得0分）
	0-5

	
	
	总体方案与功能分区
	总体方案与功能是否合理（合理得5.1-7分，较合理得3.1-5分，不合理得1-3分，未提供得0分）
	0-7

	
	
	绿化景观植物配置
	绿化景观设计是否合理（合理得4.1-6分，较合理得2.1-4分，不合理得1-2分，未提供得0分）
	0-6

	
	
	重要节点景观方案
	重点难点和对应工程措施是否合理（合理得4.1-5分，较合理得2.1-4分，不合理得1-2分，未提供得0分）
	0-5

	
	
	交通组织
	交通组织是否合理（合理得3.1-4分，较合理得2.1-3分，不合理得1-2分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	精细化管理及服务安排
	精细化管理及服务安排是否合理（合理得3.1-4分，较合理得2.1-3分，不合理得1-2分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	进度与质量保证措施
	设计工作进度与质量保证措施是否合理。（合理得3分，较合理得2分，不合理得1分，未提供得0分）
	0-3

	2
	工程投资控制及降低成本措施(5分)
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分（合理得3.1-5分，较合理得2.1-3分，不合理得1-2分，未提供得0分）
	0-5

	3
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书（5分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审（合理得3.1-5分，较合理得2.1-3分，不合理得1-2分，未提供得0分）
	0-5

	技术标②评分办法：（满分26分），按如下方法评估：

	1
	设计组人员配备保障
（10分）
	根据投标人设计组人员配备的专业、结构、年龄、职称、经历等进行评分（合理得7-10分，较合理得6.9-3分，不合理得2.9-0分）
	0-10

	2
	企业业绩（6分）
	投标人自2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接并完成过总用地面积9.5万平方米及以上或项目建安估算价1.6亿元及以上风景园林类工程的设计项目的，每个得0.5分；
投标人自2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接并完成过总用地面积19万平方米及以上或项目建安估算价3.3亿元及以上风景园林类工程的设计项目的，每个得1分。
同一业绩计取一次分数，本项分值合计不超过2分。
	0-2

	
	
	投标人自2015年1月1日至今（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级勘察设计协会颁发的风景园林类银奖的设计奖项的，每个得0.5分；
投标人自2015年1月1日至今（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级勘察设计协会颁发的风景园林类金奖的设计奖项的，每个得1分；
投标人自2015年1月1日至今（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过中国勘察设计协会颁发的风景园林类银奖的设计奖项的，每个得1分；
投标人自2015年1月1日至今（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过中国勘察设计协会颁发的风景园林类金奖的设计奖项的，每个得2分。
同一业绩计取一次分数，本项分值合计不超过4分。
	0-4

	3
	项目负责人业绩（4分）
	投标人项目负责人自2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接并完成过总用地面积9.5万平方米及以上或项目建安估算价1.6亿元及以上风景园林类工程设计项目的，每个得0.5分；
投标人项目负责人自2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接并完成过总用地面积19万平方米及以上或项目建安估算价3.3亿元及以上风景园林类工程的设计项目的，每个得1分。
同一业绩计取一次分数，本项分值合计不超过2分。
	0-2

	
	
	投标人项目负责人获得过省级勘察设计协会风景园林类银奖的设计奖项，每个得0.5分，
投标人项目负责人获得过省级勘察设计协会风景园林类金奖的设计奖项，每个得1分；
投标人项目负责人获得过中国勘察设计协会颁发的风景园林类银奖的设计奖项，每个得1分，
投标人项目负责人获得过中国勘察设计协会颁发的风景园林类金奖的设计奖项，每个得2分。
同一业绩计取一次分数，本项分值合计不超过2分。
	0-2

	4
	信用（2分）
	获得过省级工商或国家工商行政管理总局颁布的信用证明。其中省级工商等级评分为AAA级得2分，AA级得1分，国家级信用证明得2分，上述分数按最高分记取，不累计得分。
	0-2

	5
	企业资质保障（4）
	1.投标人具有工程设计综合甲级资质的得4分；
2.投标人同时具有市政公用行业（桥梁、道路）设计甲级资质和风景园林专项设计甲级资质的得2分；
其余不得分，最多得4分。
	0-4

	商务标评分办法：（满分30分）
	（1）本项目招标人确定的招标控制价为629万元，投标人据此进行下浮率报价,下浮率抽取范围为5％～15％(含上、下限），下浮率小于5%的作无效标处理。
（2）投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。
（3）由招标人1名代表在下浮率范围(各档之间的步长为0.5％)内，随机抽取两个下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。
（4）各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分= 30－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分= 30－（Y－Xi）×100×4。
（5）计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。工程设计费＝招标控制价629万元×（1-中标下浮率），合同价款不因用地范围内设计规模的变化而调整。


注：对各评标委员会成员的技术标①和技术标②评分分别进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分。最后技术标总得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。上述评分项目中需提供的资质证书、业绩合同、图审文件或已完工证明材料、业绩证明材料、技术专业负责人和专业负责人证书、信用证明，提供复印件（或扫描件）加盖公章，不提供或不满足评标要求的不得分。
[bookmark: _Toc368909877]

第七节 定标
1.采用评定分离制度。将评标和定标分为两个环节。评标委员会根据招标文件规定的程序和方法开展独立评审；招标人拥有定标决策权，根据评标委员会的评审意见及招标文件规定的程序和方法，组建定标委员会确定中标人。评标委员会推荐中标候选人3名。评标委员会推荐中标候选人公示不少于3个工作日。
[bookmark: _Toc368909878]2.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。
二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。
2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc368909880]
第三章  合同主要协议条款
[bookmark: _Toc56312589][bookmark: _Toc368909881]合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
1、 合同价款的确定
本工程合同价款采用固定总价的方式。合同价款不因用地范围内设计规模的变化而调整。
设计费费用计算=629万元×（1－投标下浮率）。
二、设计费支付约定等
1.合同签订后15日内支付合同价的10%；方案通过开发办评审同意后15日内支付合同价的20%；初步设计评审通过后15日内支付合同价的20%；工程施工图图审合格后15天内支付合同价的30%，工程竣工验收合格后一月内支付到合同价的95%，待工程结算审计后付清5%余额，同时退还履约担保。
2.设计单位在完成所有施工图设计后，需向甲方提供电子光盘（CAD）一份（不加密）。
三、违约责任
1．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定。
2．由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费50000元，延迟30天以上的，发包人可以解除合同，已付设计费应全额返还，并承担全部违约责任。
3.乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，甲方有权要求乙方整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权解除本合同，乙方承担全部违约责任。
4.合同生效后，乙方不按合同规定履行职责的，甲方有权要求整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权终止或解除本合同，乙方承担全部违约责任。
5.若因乙方原因导致提交的设计成果文件无法通过甲方组织的设计审查，甲方有权发出如下指令，乙方必须遵照执行。
（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；
（2）在乙方重新设计或修改设计仍未能通过设计审查的情况下，甲方可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他设计单位，并扣除乙方合同总价中此部分的设计费用，且乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金。
无论甲方采用（1）或（2）的解决方案，甲方有权视质量情况给予乙方书面警告、通报批评的处罚，违约金可从设计费或履约保证金中予以扣除。
6.设计人员的服务到位率为100%，未达到本款规定的到位率的，乙方应承担违约责任。设计人员在接到甲方指令后应在24小时内响应，超出上述时间响应或未响应的视为乙方违约，违约金标准为合同总价的3‰/次。
7.乙方人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，乙方可以更换：
1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。
2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。
3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。
以上更换乙方均须提供相关部门或单位的证明材料，除上述情形外，如更换需甲方审批同意，且更换人员资历水平不得低于投标人员，同时支付违约金。设计项目负责人更换违约金为50万元/人次，专业负责人更换违约金为30万元/人次。
8.合同生效后，乙方如无故要求中止或解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此发生的全部损失（赔偿金不超过合同总价）。
9.因乙方违约致本合同终止或解除的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，若因此造成的损失包括甲方重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，乙方应另行赔偿（赔偿金不超过合同总价）。
四、其它
1．本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。
2．本工程一经中标，由中标单位设计，不得转包或变相转包。
3．地质勘察费包含在本次招标范围内，中标设计单位如没有相应勘察资质的，则允许中标人将地勘项目分包给有相应资质的勘察单位进行实施，并签订分包合同。但分包单位需经得招标人同意。4.设计中标单位有义务负责管理勘察任务与进度，同时将未尽事宜在分包合同中明确并须经招标人认可。
5．工程开工后，设计单位定期指派一名及以上设计人员（必须为参加该工程设计的人员）到工程现场进行设计指导，解决设计有关问题，当遇到设计问题时，设计单位应随时到现场处理，在履行合同过程中，未经招标人许可，设计项目负责人及主要工程设计负责人不能更换。
6．合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可提请绍兴仲裁委员会仲裁或项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
7．招标单位因开发建设需要可适当增减本次招标内容，设计费按本次招标口径增减。
8．若由于甲方原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。


第四章  勘察设计任务书
勘察设计任务书由招标人根据下列主要内容，针对具体招标项目的勘察设计文件深度规定的要求自行编制。
一、工程项目概要
1．项目背景
为切实落实城市公园的要求，突出城市公园的特点，使得城市公共空间、生态环境、形态风貌的增量和优化，切实改善镜湖新区的人居环境。统一对蛟里1号，蛟里2号地块、佳源广场小区。官渡1号地块，天御花园小区7-3号地块,中心区5号地块，中心区8号地块b，中心区8号地块c沿河景观、周边水域进行水利及环境提升。
2．本工程招标范围
完成新三江排涝（梅南路南侧区块水利及环境提升）-官渡路以东片区的深化设计及优化、初步设计（包括概算编制、概算调整、工程经济分析、工程概算等）、施工图设计、施工图范围内包括并不限于的勘察、后期现场服务、绿化种植、硬质铺装地面、地面景观建筑（包括精装修）、地下停车场、水面景观、景观桥梁、步行系统及景观亮化、弱电智能化、配套管线、效果图（总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图）等内容；（其中7-3号地块、中心区5号地块、中心区8号地块b、中心区8号地块c沿河区域及周边水域只设计到方案阶段）。以及工程报批配合、施工配合、验收配合等报批和工程实施期间的其他相关服务。涉及专项设计内容，根据国家规定由中标方委托其他专业单位，费用不再增加。
二、投标设计技术要求
1.投标文件要完整，内容、深度要符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审；
2.设计先进合理，技术安全可靠。
3.建筑工艺设计科学合理。
4.主要设备先进、实用、可靠，操作管理方便易行。
5.正确处理好与现在建筑的过渡衔接关系；
6.工程总概算科学准确，工程造价与运行成本经济合理。
7.附属设施、人员编制合理。
8.保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务的措施得力。
9.在投标文件编制前，应进行必要的调查研究，弄清与工程设计有关的基本条件，收集必要的设计基本资料，进行认真分析。
10.设计结果必须符合国家规范和标准及招标人有关要求，并要求在投标书中予以承诺，否则作为废标论处。若设计结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求必须重新设计，并按设计费的5％进行处罚。
11、基本资料
设计基本资料包括：工程类别、地震烈度、社会资料、水文资料、气象资料、地形资料、水文地质资料、施工条件等。
12、工程项目设计总体要求
12.1应提供工程重大项目方案优化比选、关键技术措施及主要建筑物布置等技术经济论证工作；
12.2提出拟采用的新结构、新设备、新工艺、新材料的设想和要进行的专项科研试验课题。
13、投资概算
13.1编制依据
（1）建设部《投资估算指标》2007版
（2）建设部《投资估算编制办法》2007年
（3）《浙江省工程建设其他费用定额》 2010版
（4）《浙江省市政工程预算定额》 2010版
（5）《浙江省建筑工程预算定额》 2010版
（6）《浙江省安装工程预算定额》 2010版
（7）《浙江省园林工程预算定额》 2010版
（8）类似工程技经指标
（9）其他相关资料
三、设计依据及参考文件
（1）地质勘探报告；
（2）国家和地方现行设计规范、标准；
（3）初步设计阶段：该项目的可行性研究报告及有关行政主管部门的批复文件；
（4）施工图设计阶段：该项目的初步设计和技术设计及其有关行政主管部门审查意见；
（5）规划要点和征地红线图、地形图等；
（6）绍兴市镜湖新区开发集团有限公司的项目基本情况介绍及设计要求； 
（7）规划总平面图；
（8）自然资源和规划部门规划要求；
（9）地方标准《园林设计文件内容及深度规定》；
（10）招标文件。
招标人提供的资料：初步规划方案。
四、设计范围
详见招标范围。
五、设计原则
1、针对本工程内容多、范围广、设计条件复杂的特点，在设计方案确定的过程中，结合各种不同工况，确定工程方案，力求具有较为广泛的适应性，为今后工程方案的实施，奠定良好的基础。
2、严格遵守国家有关环境保护的法律﹑法规，执行国家规定的污染物排放标准，对工艺中可能产生的影响环境的因素，在设计中因地制宜采用防范措施，确保工程建设不对环境产生不良影响。
六、设计要求
在初步设计批准后，进行扩初设计和概算编制，扩初设计和概算批复后，进行施工图设计。施工图设计文件包括施工图、文字说明和预算。施工图尺寸和高程均以米为单位，要写到小数点后两位。施工图设计分为种植、道路、广场、山石、水池、建筑等。有两个以上专业工种在同一地段施工，需要有施工总平面图，并经过审核会签，在平面尺寸关系和高程上取得一致。在一个子项目内，各专业工种要同时按照专业规范进行审核会签。
6.1施工总平面图
6.1.1应以详细尺寸或坐标标明各类园林植物的种植位置、构筑物、地下管线位置、外轮廓。
6.1.2施工总平面图中要注明基点、基线。基点要同时注明标高。
6.1.3为了减少误差，整形式平面要注明轴线与现状的关系；自然式道路、山丘种植要以方格网为控制依据。
6.1.4图的比例尺为1:100-1:500。
6.2平面图
6.2.1在图上应按实际距离尺寸标注出各种园林植物品种、数量。
6.2.2标明与周围固定构筑物和地上地下管线距离的尺寸。
6.2.3施工放线依据。6.2.4自然式种植可以用方格网控制距离和位置，方格网用2米x2米一10米x10米，方格网尽量与测量图的方格线在方向上一致。
6.2.4现状保留树种，如属于古树名木，则要单独注明。
6.2.5图的比例尺为1:100--1:500。
6.3立面、剖面图
6.3.1在竖向上标明各园林植物之间的关系、园林植物与周围环境及地上地下管线设施之间的关系。
6.3.2标明施工时准备选用的园林植物的高度、体型。
6.3.3标明与山石的关系。
6.3.4图的比例尺为1:20-1:50。
6.4局部放大图
6.4.1重点树丛、各树种关系和覆层混交林种植详细尺寸。
6.4.2花坛的花纹细部。
6.4.3与山石的关系。
6.4.3作法说明
6.4.3.1放线依据。
6.4.3.2与各市政设施、管线管理单位配合情况的交代。
6.4.3.3选用苗木的要求（品种、养护措施）。
6.4.3.4栽植地区客土层的处理，客土或栽植土的土质要求。
6.4.3.5施肥要求。
6.4.3.6苗木供应规格发生变动的处理。
6.4.3.7重点地区采用大规格苗木采取号苗措施、苗木的编号与现场定位的方法。
6.4.3.8非植树季节的施工要求。
6.4.4苗木表
6.4.4.1种类或品种。
6.4.4.2规格、胸径以厘米为单位，写到小数点后一位；冠径、高度以米为单位，写到小数点后一位。
6.4.4.3观花类标明花色。
6.4.4.5数量。
6.4.5预算
根据有关主管部门批准的定额，按实际工程量计算，内容包括：
6.4.5.1基本费。
6.4.5.2不可预见费
6.4.5.3各种管理、附加费。
6.4.5.4设计费。
6.5竖向施工图
6.5.1平面图
6.5.1.1现状与原地形标高。
6.5.1.2设计等高线，等高距为0.20米一0.50米。
6.5.1.3土山山顶标高。
6.5.1.4水体驳岸、岸顶、岸底标高。
6.5.1.5池底高程用等高线表示，水面要标出最低、最高及常水位。
6.5.1.6建筑室内外标高，建筑出人口与室外标高。
6.5.1.7道路、折点处标高、纵坡坡度。
6.5.1.8绿地高程用等高线表示，画出排水方向、雨水口位置。
6.5.1.9图的比例尺为1:100--1:500。
6.5.1.10必要时增加土方调配图，方格为2米x2米一10米x10米，注明各方格点原地面标高、设计标高、填挖高度，列出土方平衡表。
6.5.2剖面图
6.5.2.1在重点地区、坡度变化复杂地段增加剖面图。
6.5.2.2各关键部位标高。
6.5.2.3图的比例尺为1:20--1:50。
6.5.3作法说明。
6.5.3.1夯实程度。
6.5.3.2土质分析。
6.5.3.3微地形处理。
6.5.3.4客土处理。
6.6路面、场地施工图
6.6.1平面图
6.6.1.1路面总宽度及细部尺寸。
6.6.1.2放线用基点、基线、坐标。
6.6.1.3与周围构筑物、地上地下管线距离尺寸及对应标高。
6.6.1.4路面及广场高程、路面纵向坡度、路中标高、广场中心及四周标高、排水方向。
6.6.1.5雨水口位置，雨水口详图或注明标准图索引号。
6.6.1.6路面横向坡度。
6.6.1.7对现存物的处理。
6.6.1.8曲线园路线形标出转弯半径或以方格网2米x2米一10米x10米。
6.6.1.9路面面层花纹。
6.6.1.10图的比例尺为1:20--1:100。
6.6.2剖面图
6.6.2.1路面、广场纵横剖面上的标高。
6.6.2.2路面结构：表层、基础作法。
6.6.2.3图的比例尺为：1:20-1:50。
6.6.3局部放大图
6.6.3.1重点结合部。
6.6.3.2路面花纹。
6.6.4作法说明
6.6.4.1放线依据。
6.6.4.2路面强度。
6.6.4.3路面粗糙度。
6.6.4.4铺装缝线允许尺寸，以毫米为单位。
6.6.4.5路牙与路面结合部作法、路牙与绿地结合部高程作法。
6.6.4.6异型铺装块与道牙衔接处理。
6.6.4.7正方形铺装块折点、转弯处作法。
6.7水系施工图
6.7.1平面图
6.7.1.1放线依据。
6.7.1.2与周围环境、构筑物、地上地下管线的距离尺寸。
6.7.1.3自然式水池轮廓可用方格网控制，方格网2米x2米一10米x10米。
6.7.1.4周围地形标高与池岸标高。
6.7.1.5池岸岸顶标高、岸底标高。
6.7.1.6池底转折点、池底中心、池底标高、排水方向。
6.7.1.7进水口、排水口、溢水口的位置、标高。
6.7.1.8泵房、泵坑的位置、尺寸、标高。
6.7.2剖面图
6.7.2.1池岸、池底进出水口高程。
6.7.2.2池岸、池底结构、表层（防护层）、防水层、基础作法。
6.7.2.3池岸与山石、绿地、树木接合部作法。
6.7.2.4池底种植水生植物作法。
6.7.3各单项土建工程详图
6.7.3.1门卫室。
6.7.3.2泵坑、泵坑。
6.7.3.3给排水、电气管线。
6.7.3.4配电装置。
6.7.3.5控制室等。

七、设计深度的要求
1.充分尊重、合理利用原有自然条件，以免或减少未来发展所可能导致的生态破坏，营造绿色生态的公园空间。
2.保证各项活动功能的公益性、参与性，使每个人拥有自由享受景观空间的权利，同时在设计中保证使用者的舒适、方便和愉悦。
3.充分展现自身历史、文化、艺术底蕴，建设赋有历史特性、文化特质、时代特征及生活特色的公园景观。
4.各功能分区、活动单元能够有机布局，场所与场所、活动与活动之间存在有机联系。
5.塑造优美的整体景观，同时满足镜湖海绵城市设计的要求。
6.应具有较强的可操作性，设计的理念与方向符合功能定位，并且能够为开发和管理所借鉴。
7.在满足国家及地方相应标准及规范的基础上，贯彻项目原总体规划的思路，结合现有环境资源、建筑单体布局形态以及城市与文脉等多种因素，进行项目景观设计。
8.水系设置中应注意水岸线的曲折、丰富、流畅，水底及水体边缘尺度、选材应尽量采用亲和感、质感肌理有变化的材料；根据当地的土质状况选用经济、合理的水底构造做法，尽量做到溪水常流；水系设计时应根据地形高差考虑不同区段的水位控制以增强水系的趣味性。水系设计建议综合一次性投入、日常维护费用和趣味性等因素考虑。
9.在材质选用上兼顾景观的艺术性以及造价成本的经济性，针对不同的主题景点采用不同的材质及色彩的硬景铺装。方案设计要能够知道施工图设计出游细节高品质的景观工程，相关做法要满足可实施、实现方案设计效果等要求，材质各方面说明（质感、色彩等）要明确，并注意乡土材料的运用。
10.照明作为景观素材进行设计，应符合夜间使用功能，又要考虑自然光亮度不够的时间的造景效果，应加强对灯具形式的选择；照明分类及适用场所夜景照明系统采用环保暖光源，夜景照明系统不能造成光污染。
11.从总体到细节景点设计要以人为本，综合考虑景观与功能的完美结合，在景观设计中兼顾特色景点与安全保障双重因素，如水体深度考虑，治安监控措施，防跌防滑措施等等。



[bookmark: _Toc368909888]第五章  投标文件（封面格式及附表件）
一、投标文件封面格式
1.资格审查资料封面格式
2.技术标②封面格式（明标）
3.技术标①封面格式（暗标）
4.商务标封面格式

项目名称：


投
标
文
件


投标文件内容：          资格审查资料                    
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日


项目名称：


投
标
文
件
（适用于技术标②为明标的项目）

投标文件内容：          技术标②                    
投标人： （盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
   日期：年月日  





1

13

项目名称：

投
标
文
件
（适用于技术标①为暗标的项目）

投标文件内容：技术标①
日期：年月日



项目名称：


投
标
文
件




投标文件内容：          商务标                    
投标人： （盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
   日期：年月日  

二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）
2.授权委托书（附件二）
3.联合体协议书（附件三）
4.投标人基本情况表（附表一）
5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）
6.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）
7.投标人已完成的工程业绩表（附表四）
8.项目负责人获奖工程业绩表（附表五）
9.投标函（附件四）
10.总报价书（附表六）
11.项目分项投资估算表（附表七）
12.服务承诺及服务计划书（附表八）



附件一


法定代表人身份证明


投 标 人：
单位性质：
地    址：
成立时间：       年     月      日
经营期限：
姓    名：      性    别：       年    龄：        职    务：
系     （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：（盖章）      

日期：      年     月     日



注：如以联合体形式投标的，此证明联合体各方均应提交。



附件二
授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加        （招标人名称）的      (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权委托人无转委权。特此委托。




               投  标  人： （盖章）
               法定代表人：（签字）
               身份证号码：
               委托代理人：（签字）
               身份证号码：
                      日      期：                     年     月    日


注：如以联合体形式投标的，此委托书由联合体牵头人的法定代表人签署。




附件三
联合体协议书


（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（招标项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为本联合体的牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：    
5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。




                                       牵头人名称：（盖单位章）
                                       法定代表人：（签字或盖章）
                                       成员一名称：（盖单位章）
                                       法定代表人：（签字或盖章）
                                       成员二名称：（盖单位章）
                                       法定代表人：（签字或盖章） 

年     月    日

附表一
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系
方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子
   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配
合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：（盖章）      
法定代表人：（签字或盖章）
日期：年月日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：年月日
附表三
拟投入本项目的主要设计人员一览表
	设计阶段
	姓名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	方案设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	勘    察
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	初步（含扩大初步）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工图设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。
投标人：（盖章）      
法定代表人：（签字或盖章）
日期：年月日

附表四
投标人已完成的工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩要求：
3.本表后须附设计合同、总平面图、图审合格书【如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。完成时间以图审合格书上的时间为依据。
4.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表五
项目负责人获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩要求：
3.本表后须附设计合同、获奖证书（或文件）、图审合格书【如以上证明材料未出现本次投标确定的项目负责人姓名，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。获奖时间以获奖证书（或文件）签发的时间为依据。
[bookmark: _Toc60537391]
附件三
投标函

致：
根据已收到的项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写： %  ）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：
    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。
    5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：邮编：
    电话：传真：
投标人： (盖章)
    法定代表人：(签字或盖章)     
    日期：年月日







注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。
附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之 

	设计周期
	设计总周期约为90日历天，从合同签订之日起计算。从合同合同签订后20天内完成方案设计；设计方案确定后25天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后45天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。





投标人：（盖章）      
法定代表人：（签字或盖章）
日期：年月日






注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。




附表七

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）




                                  投标人： (盖章)
                                      法定代表人：(签字或盖章)     
                                      日期：年月日


注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）




                                  投标人： (盖章)
                                      法定代表人：(签字或盖章)     
                                      日期：年月日


注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

