浙江省水利水电工程
施工招标文件示范文本
（2022年）
浙江省水利厅
浙江省发展和改革委员会
二〇二二年八月
使 用 说 明

《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》（2022年）以下简称《招标文件示范文本》），根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及浙江省现行的有关条例、规章等，以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）、《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》（2014版）为基础，结合浙江省水利水电工程建设实际编制，具体使用说明如下：
一、《招标文件示范文本》适用于电子招投标，若采用非电子招投标的，招标人应根据实际需要进行修改使用。投标格式文件中要求法定代表人签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。使用的电子招标工具应及时更新，并选择与本项目相匹配的招标工具模式 （如：招标文件获取、澄清、修改、评标办法、电子标书递交方式等）。

二、依法必须招标的浙江省范围内水利水电工程项目，应按照《招标文件示范文本》编制施工招标文件，其他水利水电工程项目可参照编制。水利水电工程中涉及房屋建筑和市政基础设施工程、园林绿化工程等需要单独招标的应采用相应专业施工招标文件范本。
三、采用公开招标方式的，在招标文件送有关行政监督部门备案前，招标人应在交易平台向社会公众公示不少于3日。
四、《招标文件示范文本》用相同序号标示章、节、条、款、项、目时，或以“□”标示时，招标人可选择使用；以空格标示时，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要填写，确实不需要填写具体内容时，可在空格中用“/”标示。文中隶书体内容可根据项目实际情况进行删减或选择，斜体字内容为解释、说明，使用时应自行删除。
五、第一章招标公告或投标邀请书格式供参考，投标人资格条件应按《招标文件示范文本》的要求填写。招标公告或投标邀请书发布后，应编入招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明该公告发布的所有媒介名称。投标资格条件或资信设置类似业绩要求的，应当符合附表1。拟派项目负责人设置类似业绩的，原则上应与投标人业绩要求一致。
六、第二章投标人须知正文应全文引用。“投标人须知前附表”是对“投标人须知”

正文中未尽事宜进一步明确及重点内容的概括，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不应与“投标人须知”正文内容相抵触，若有抵触以“投标人须知前附表”载明的内容为准。“投标人须知”附件所提供的格式文件供招标人参考使用。
七、第三章评标办法分别提供“综合评估法”和“经评审的最低投标价法”两种评标办法，适用于浙江省水利水电工程施工公开招标或邀请招标，其中综合评估法包括技术通过制、技术打分制两种方式，招标人应根据项目具体特点和实际需要选择使用。鼓励选用技术通过制的综合评估法，控制选用技术打分制的综合评估法，谨慎选用经评审的最低投标价法。经评审的最低投标价法适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。
施工标段的规模或特性符合附表2规定的，招标人可选用技术打分制的综合评估法。“规模或特征表”规定以外且技术特别复杂，确需选用技术打分制综合评估法的施工招标项目，应由招标人提出申请，经水行政主管部门认定后，由招标投标行政监督部门确认。
“评标办法”及所提供的格式文件供招标人参考使用。
八、第四章合同条款及格式中通用合同条款应全文引用。专用合同条款系对通用合同条款进行补充、细化，条款内容不得删减。除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平以及诚实信用原则。
九、第五章工程量清单按照《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》编制，招标人在使用时应注意与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求（合同技术条款）”“图纸（招标图纸）及其他资料”相衔接。预留金不得超过标段工程造价的X%（X%为批复概算基本预备费费率）。严格控制招标文件中设立暂估价的数额，根据水利工程招标阶段的实际情况，由于设计深度原因，对于启闭机房、栏杆等项目，可设立暂估价。
十、第六章图纸（招标图纸）及其他资料提出了图纸有关要求，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，参考本章要求编制，但应注意与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求（合同技术条款）”相衔接。
十一、第七章技术标准和要求（合同技术条款）汇集了浙江省水利水电工程施工中常用的施工方法、安装技术以及材料和工艺，具有普遍性和通用性。招标人可根据招标

项目的特点、规模大小以及对材料和工艺的不同要求及工程量清单，对技术条款各章相应的内容（包括计量和支付）条款进行修改补充和增删取舍，使之符合招标项目的施工要求，但应注意与“通用合同条款”“专用合同条款”“工程量清单”相衔接。“技术标准和要求（合同技术条款）”应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥投标人的其它内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当采用“参照或相当于×××技术标准”字样。“技术标准和要求（合同技术条款）”有关完工验收（验收）以及质量评定与第四章合同条款及格式相关条款不一致时，以第四章合同条款及格式中采用的有关条款为准。
十二、第八章投标文件格式供招标人参考使用。
十三、全省范围内依法必须招标的水利水电工程评标专家应从省综合性评标专家库中随机抽取，国家或省政府有特殊要求除外。
十四、《招标文件示范文本》中有关招标人的约定除特别声明外，同时适用于受其委托承担招标代理任务的招标代理机构。
十五、《招标文件示范文本》与国家或行政主管部门出台的法律法规、规章、规范性文件不一致时，招标人应按法律法规、规章、规范性文件调整修改。
附表1：类似业绩设置标准
类似业绩设置标准
	建筑物形式
	规模或特性
	资格条件或资信类似业绩设置最高要求
	备注

	一、水库大坝

	土石坝
	70m＞坝高≥20m
	按坝高80%设置
	

	
	坝高≥70m
	原则上不超过坝高80%，可设高坝业绩
	

	混凝土坝
	100m＞坝高≥40m
	按坝高80%设置
	

	
	坝高≥100m
	原则上不超过坝高80%，可设高坝业绩
	

	二、软基水闸

	软基水闸
	40m＞水闸净宽≥20m
	水闸净宽≤16m
	

	
	水闸净宽≥40m
	水闸净宽≤32m
	

	三、软基泵站

	软基泵站
	20m3/s＞设计流量≥10m3/s
	设计流量≤8m3/s
	加分业绩可按单机设计流量60%-80%设置。

	
	50m3/s＞设计流量≥20m3/s
	设计流量≤16m3/s
	

	
	200m3/s＞设计流量≥50 m3/s
	设计流量≤40m3/s
	

	
	设计流量≥200 m3/s
	设计流量≤160m3/s
	

	四、水工隧洞

	水工隧洞
	3000 m＞隧洞长度L≥1000m
	隧洞长度L≤800m
	隧洞长度、洞径可同时设置

	
	隧洞长度L≥3000m
	隧洞长度L≤2400m
	

	
	洞径≥8m
	洞径≤6m
	

	五、堤防工程

	堤防工程（不含海堤工程）
	防洪标准≥100年一遇及以上
	防洪标准≤50年一遇
	

	海堤工程
	50年一遇＜防潮标准≤100年一遇
	防潮标准≤50年一遇
	拟建工程同时具有防洪和防潮标准要求的，按防潮标准设置

	
	防潮标准＞100年一遇及以上
	防潮标准≤100年一遇
	

	六、水工建筑物深基坑

	水工建筑物
	15m＞基坑深度≥10m
	基坑深度≤5m
	

	
	基坑深度≥15m
	基坑深度≤10m
	

	七、管道工程

	管道工程
	管径≥1.8m
	管径≤1.5m
	

	
	1.8m＞管径≥1.2m
	管径≤1.0m
	

	
	跨海管道
	具有跨海管道业绩
	

	八、合同额设置

	以合同额来设置类似业绩的，合同额要求原则上不高于标段概算投资的60%。


注：1、招标内容符合上表一～七多项规模或特性的，原则上设置类似业绩规模或特性要求不超过两项；如同时设置两项类似业绩规模或特性要求，原则上应接受投标人在不同项目业绩中体现。

2、按合同额来设置类似业绩要求的，原则上不得再选择规模或特性设置类似业绩要求。

3、上表一～七项以外的水利水电工程原则上不得设置业绩的规模或特性要求，确需按业绩规模或特性设置类似业绩要求的，应经有权限的行业主管部门同意。

附表2：规模或特性表
规模或特性表
	工程类别
	规模或特性

	水库、水电站、蓄水枢纽工程
	 土石坝坝高≥40m的大坝建筑物；
 混凝土坝坝高≥50m的大坝建筑物；
 最大深度≥35m的防渗墙基础处理；
 装机容量≥10MW的水电站厂房及引水隧洞；
 上述工程相应的机电设备、金属结构设备、安全监测设备的安装。

	水闸（闸坝）
工程
	 大型水闸（闸坝）的主体建筑及相应的机电设备、金属结构设备的安装；
 过闸流量≥300m3/s的软基水闸（闸坝）主体建筑。

	引供水工程
	 引水流量≥10m3/s的进水口、隧洞、倒虹吸、泵站等建筑物；
 供水流量≥5m3/s的进水口、隧洞、倒虹吸、泵站等建筑物；
 跨海管道；
上述工程相应的机电设备、金属结构设备的安装。

	泵站工程
	大型泵站的主体建筑；
设计流量≥20m3/s软基泵站的主体建筑；
上述工程相应的机电设备、金属结构设备的安装。

	堤防工程（含海堤工程）
	防洪（潮）标准50年一遇且需要桩基处理的堤防主体建筑；
防洪（潮）标准100年一遇及以上的堤防主体建筑。

	排涝工程
	设计流量≥20m3/s的进水口、隧洞、倒虹吸等建筑物；
上述工程相应的机电设备、金属结构设备的安装。


注：表中建筑物的级别应为3级及以上。除堤防工程（含海堤工程）、防渗墙基础处理外均应为新建工程。
绍兴市汤浦水库溢洪道及泄洪渠整体防护处理项目 
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第 一 卷
第一章  招标公告（适用于资格后审招标）
绍兴市汤浦水库溢洪道及泄洪渠整体防护处理项目招标公告
1 招标条件
本招标项 绍兴市汤浦水库溢洪道及泄洪渠整体防护处理项目 已由  上虞区发改委 以 2312-330604-04-01-329335  批准建设，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为 100% ，项目法人为 绍兴市汤浦水库有限公司 ，招标人为 绍兴市汤浦水库有限公司 ，招标代理机构为 浙江中际工程项目管理有限公司  。项目已具备招标条件，现对该项目绍兴市汤浦水库溢洪道及泄洪渠整体防护处理项目 施工进行公开招标。
2 项目概况与招标范围

项目概况：对汤浦水库主要水工建筑物溢洪道闸墩、东主坝、西主坝、副坝坝体和泄洪渠等迎水面进行整体防护处理，对溢洪道闸门迎水面金属结构防腐处理以及坝面板测缝计更换：东主坝上游防渗面板整体防护处理总面积约5247平方米；西主坝上游防渗面板整体防护处理总面积约3984平方米；副坝迎水面整体防护处理总面积约1928平方米；溢洪道闸门迎水面防腐处理总面积约940平方米；溢洪道及泄洪渠迎水面整体防护处理总面积约54163平方米；东西主坝面板测缝计更新共计15支。建设地点：位于汤浦水库，项目总投资约为 3827万元。

本标段招标范围为 主要内容为施工图范围内的所由内容，具体详见施工图及工程量清单，本标段概算投资约 2854.16万元，计划工期  暂定270个日历天，需在2024年12月底前完工 。
3 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备 水利水电工程施工总承包一级及以上 资质，具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管理人员A类证书。

3.2企业业绩：自2019年1月1日以来完成过单项合同造价2000万元及以上（金额以合同价为准）水利工程业绩施工业绩。

(1)合同，以及由项目法人出具的完工(竣工) 验收鉴定书〔或质 量监督机构出具对应的完工(竣工) 质量(安全) 监督报告〕，若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复(包括设计变更批复)或施工图纸为依据；(2)浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页打印件。(上述(1)、(2)项须同时提供)。
3.3拟派项目负责人：拟派项目负责人具有注册在投标人单位的水利水电工程专业一级建造师执业资格，且具有省级及以上水利行政主管部门颁发的安全生产考核B证。投标人拟派的项目负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人(包括工程总承包项目中的施工负责人)。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日),结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。 

3.3本次招标 不接受 联合体投标。
4 招标文件的获取
请于2024年   月   日 8:30 时至2024年   月   日 17:00时在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://oa.ggb.sx.gov.cn/TPBidder-ztk）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

5 投标文件的递交


5.1投标文件递交的截止时间为2024年   月   日   时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。

5.2本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

5.3项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
6 发布公告的媒介
本招标公告同时在  /   （发布公告的媒介名称）上发布。

7 若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

8 联系方式

招标人：绍兴市汤浦水库有限公司招标代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司 
地址：
绍兴市汤浦水库       地 址：浙江省绍兴市越城区元城大厦10楼1004室
联系人：
    陆工             联 系 人：罗燕燕/林工（编标预算员）       

电  话：
  0575-87576167        电 话：15157512144/15967509109(预算）     

邮  箱：
       /                 邮 箱：    1042790610@qq.com          

2024年 月    日

投标人资格条件要求附表
	序号
	资 格 条 件 内 容

	一
	企业

	1
	应具备 水利水电工程施工总承包一级及以上资质，具有有效的营业执照和安全生产许可证。

	2
	不接受（接受或不接受）联合体投标①。

	3
	投标人及其法定代表人自  2021  年  1  月   1 日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。

	4
	投标人自2019年1月 1日至投标截止时间〔日期以完工(竣工)验收鉴定书或工程质量(安全)监督报告中明确的完工(竣工)日期为准〕,完成过单项合同造价2000万元及以上（金额以合同价为准）水利工程业绩施工业绩②。业绩证明材料见下文。

	二
	拟派项目组主要人员

	1
	项目负责人应持有注册在投标人单位的   水利水电工程专业一级建造师执业资格，且具有省级及以上水利行政主管部门颁发的安全生产考核B证。  ③。投标人拟派的项目负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人(包括工程总承包项目中的施工负责人)。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日),结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）③。

	2
	项目负责人自 2021年1 月 1 日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。

	3
	项目技术负责人应持有 中级及以上职称证书或水利水电工程专业一级建造师证书③。

	4
	项目安全员、质检员和施工员应持有中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书。

	5
	项目负责人自/年/月/日至投标截止时间〔日期以完工（竣工）验收鉴定书或工程质量（安全）监督报告中明确的完工（竣工）日期为准〕，以项目负责人或技术负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人或施工技术负责人）身份完成过 / 业绩②。业绩证明材料见下文。

	三
	其它

	1
	投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员，下同）必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于  1 人④，且不得与拟派项目组其他主要人员相互兼任。 

	2
	拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员，下同）必须已在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示。

	3
	法定代表人的委托代理人（如有）及拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。

	4
	投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）

	5
	☑投标人拟派项目组主要人员未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发改委公布的披露期内的失信黑名单为准）。（注：省重点建设项目该条必须勾选）

☑投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发改委公布的披露期内的失信黑名单为准）。

	6
	投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建设市场信用平台“黑名单”。


投标人的类似项目业绩要求详见上表，该业绩须已在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示。
类似项目业绩证明材料指：(1)合同，以及由项目法人出具的完工(竣工)验收鉴定书〔或质 量监督机构出具对应的完工(竣工)质量(安全) 监督报告〕，若工程规模、特征等无法认定的，以 初步设计批复(包括设计变更批复)或施工图纸为依据；(2)浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页打印件。(上述(1)、(2)项须同时提供)。
拟派项目负责人、技术负责人的身份以公示网页打印件为准，公示网页打印件与业绩证明材料 (1) 合同、以及由项目法人出具的完工(竣工) 验收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工(竣 工) 质量(安全) 监督报告〕的其中之一一致的，该业绩予以认可，均不一致的，该业绩不予认可。
除拟派项目负责人、技术负责人的身份外，公示网页打印件与项目法人出具的完工(竣工)验 收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工(竣工)质量(安全)监督报告〕中涉及资格审查或业绩加分的相关信息不一致的，该业绩不予认可。

①联合体：根据本次招标的实际情况进行约定，如工程需要投标人同时具备2 项及以上资质要求时，不得排斥联合体投标人。

②招标人可根据项目实际情况自行确定投标人及其拟派项目负责人、项目技术负责人的施工业绩、专业职称等要求，但设置的要求应与所招标标段规模、特点等适应，不得设置过高的要求。

③标段概算投资在1亿元及以上的水利水电工程和标段概算投资在0.5~1 亿元的大中型水利水电枢纽工程以及标段概算投资在0.5~1 亿元且施工难度较大的其他水利工程，投标人的项目负责人必须由水利水电工程专业的注册建造师担任，技术负责人必须由水利水电工程专业的注册建造师或高级工程师及以上职称的人员担任，且两个岗位不得相互兼任。其他水利水电工程，投标人的项目负责人必须由水利水电工程专业的注册建造师担任，技术负责人必须由水利水电工程专业的注册建造师或工程师及以上职称的人员担任。

④ 标段概算投资在1亿元及以上的项目至少需要3 个专职安全生产管理人员，0.5~1亿元的项目至少需要2个专职安全生产管理人员，0.5亿元以下的项目至少需要1个专职安全生产管理人员。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编    列    内    容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市汤浦水库有限公司

地址：绍兴市汤浦水库

联系人：陆工         

电  话：0575-87576167  

邮  箱： /  

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江中际工程项目管理有限公司

地 址：浙江省绍兴市越城区元城大厦10楼1003-2室
联 系 人：罗燕燕       

电 话： 15157512144         

邮 箱：1042790610@qq.com   

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市汤浦水库溢洪道及泄洪渠整体防护处理项目

	1.1.5
	建设地点
	汤浦水库

	1.1.6
	现场管理机构
	绍兴市汤浦水库有限公司

	1.1.7
	设计人
	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

	1.1.8
	监理人
	/

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	主要内容为施工图范围内的所有内容，具体详见施工图及工程量清单

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：总工期 约270日历天，需在2024年12月31日前完工。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开工日期：      年    月    日

计划完工日期：      年    月    日

节点工期：                 。
实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告（或投标邀请书）要求

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	( 不接受

□ 接受，应满足下列要求：

1.联合体所有成员数量不得超过 / 个；

2.以  / 方作为联合体牵头人；
3.拟派项目主要成员的委派要求  /  ；

	1.9.1
	踏勘现场
	□ 组织。投标人可自愿参加，除           外，交通工具及食宿均自理。踏勘现场联系人：         ，联系电话：          ，踏勘时间：            ，踏勘集中地点：            
(不组织

	1.10.1
	投标预备会
	□ 召开，定于       （具体时间）在        （投标预备会地点）召开投标预备会，投标人可自愿参加，除           外，交通工具及食宿均自理。
(不召开

	1.10.3
	投标截止时间
	2024年     月    日    时    分

	1.11
	分包
	□ 允许，工程分包内容要求：          
工程分包金额要求：          
接受工程分包的第三人资质要求：          
(不允许

	1.12
	偏离
	( 不允许

□ 允许偏离的内容、范围和幅度：          

	2.2.1
	投标人提出澄清申请的时间及形式
	时间：投标截止时间    日前。

形式：纸质或电子扫描件（均需加盖投标单位公章，电子扫描件可加盖电子公章发送至邮箱1042790610@qq.com）。

	2.2.2
	招标人发出澄清的形式
	潜在投标人应自行关注电子招标投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败的，责任自负。

	2.3.1
	招标人发出修改通知的形式
	修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15日前，在下载招标文件的电子招标投标交易平台发出修改通知，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。

潜在投标人应自行关注电子招标投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	投标文件成册要求
	□ 不需要分别成册

( 需要分别成册，成册要求为：投标文件根据评标办法由商务标、资格审查、技术标、资信标资料组成，商务标、资格审查、技术标、资信标分别封装。 

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起生效，有效期为    90  天。

	3.4.1
	投标保证金
	□不要求递交投标保证金。

(要求递交投标保证金。
投标保证金的形式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账（从基本账户转出）
投标保证金的金额：人民币（大写）伍拾万元整（最高不得超过50万元）

（1）交纳要求（转账）：
账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，

开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799116751 ；

账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，

开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000510；

（2）交纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保）： 招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://oa.ggb.sx.gov.cn/TPBidder-ztk）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。  

备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。

	3.4.4
	不予退还投标保证金的情形
	1、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3、经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

4、( 拟派项目负责人在投标截止时间有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

5、其他：   /  。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人） 向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	     /  年（     年至     年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的年份要求
	   /  年（    年    月    日至投标截止时间）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	   /  年（    年    月    日至投标截止时间）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	( 不允许。

□允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、投标文件格式文件要求法定代表人签字或盖章的,电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书之外，其余由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。工程量清单报价表封面由注册一级造价工程师（水利工程）或浙江省二级造价工程师（水利工程）签字并加盖执业专用章。
2、(其它要求： 
投标文件格式文件要求法定代表人签字或盖章的,加盖法定代表人个人公章印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，加盖投标人单位公章。工程量清单报价表封面由注册一级造价工程师（水利工程）或浙江省二级造价工程师（水利工程）签字并加盖执业专用章。 （不允许外聘）。

	3.7.4
	投标文件的份数
	1、资格审查资料：1份正本，6份副本；

2、技术标：1份正本，6份副本；

3、商务标：1份正本，6份副本；
4、资信标：1份正本，6份副本。

	4.1.1
	光盘、样品等材料的包装和标记
	/

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	1、将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至（电子招标投标交易平台）。

(2、将投标文件等材料在投标截止时间前按招标文件要求递交至以下地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 （详细地址）。递交投标文件等材料时应同时携带递交人授权委托书及身份证原件。

	4.2.5
	投标文件拒收的情形
	1、投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。

□2、投标文件未按招标文件要求上传或未按规定进行加密。

□3、未通过资格预审的申请人提交投标文件的（资格预审方式招标的选用）。
(4、未在投标截止时间前递交投标文件等材料的。

5、……（招标人规定的其他情形）

	5.1
	开标时间和地点
	(一、开标时间：同投标截止时间。

二、地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

开始时间：2024年    月    日 09时 30 分

	5.2
	开标程序
	本项目采用投标人现场递交方式：将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。

投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

	5.3
	特殊情况处置
	1、特殊情况的处置

（一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，或因招标人 CA 锁原因导致招标人解密环节出现问题，招标人应向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。

2、开标特别说明

（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。

（二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件。

（五）其他：                。
当地结合地方电子评标系统相关条款可进行更改。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数： 按规定；

□ 在保证评标委员会实际参与评标的成员符合5人及以上单数的前提下，如出现1位库选专家不能参与评标的，评标委员会自动取消1名招标人代表；2位库选专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标。

	6.3
	评标办法与中标候选人推荐
	1、综合评估法

技术通过制的综合评估法：□ 全评制
□ 合理低价制
( 有限数量制
□ 技术打分制的综合评估法
2、□ 经评审的最低投标价法

3、评标委员会推荐的中标候选人数量：

评标委员会推荐 1名中标候选人。（不超过3人）

	6.4
	中标候选人公示媒介
	  绍兴公共资源交易网  （发布公告的媒介名称）

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。  

注：项目有业绩要求的应公示中标候选人业绩。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否

	7.3.1
	履约担保及民工工资支付担保
	担保的形式：现金或银行保函或转账。

履约担保的金额（不含民工工资支付担保）：合同价格（扣除预留金后）的 2 %（不得大于2%），招标人将提供相同金额的工程款支付担保。

民工工资支付担保的相关约定： 必须符合绍兴市最新文件要求 。

	9.2
	对投标人的纪律要求
	1、下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它施工单位。

（2）投标人从其它施工单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书。

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

2、下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

1）劳动合同必须由投标人单位与其签订。

2）与投标人单位有合法的工资关系。

3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

3、下列行为均属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

（2）投标人之间约定中标人。

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

4、下列行为均视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。电子招投标过程中不同投标人的投标文件制作机器码一致或文件创建标识码相同的。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。电子招投标过程中不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5、下列行为均属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件。

（2）提供虚假的财务状况或者业绩。

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。

（4）提供虚假的信用状况。

（5）其他弄虚作假的行为。

6、投标人出现上述情形之一的，评标委员会应否决其投标。评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。

	9.5
	异议与投诉
	1、异议

（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前以书面形式向招标人提出。招标人应在收到异议之日起3日内作出书面答复； 作出答复前，暂停招标投标活动。

（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人应在收到异议之日起 3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、开标结果和评标结果的异议，提出和答复均应通过纸质或电子扫描件（均需加盖投标单位公章，电子扫描件可加盖电子公章发送至邮箱1042790610@qq.com）。

2、投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委 2004 年第11号令）规定。
就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

3、上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

前款所提的应当知道起始时间界定为：1.对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；2.对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；3.对开标的投诉以开标时间为准；4.对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准（招标人发起的投诉除外）。
投诉受理机构：                   。

	10
	其他内容

	10.1
	类似项目
	详见招标公告。

	10.2
	投标文件的澄清、质询
	1、投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认。
2、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标人的澄清、说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

	10.3
	实质性响应招标文件资料及评审打分资料
	一、实质性响应招标文件资料

1、企业法人营业执照；

(2、有效的法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）；

□3、联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的，联合体各方均应提供）；

4、建筑业企业资质证书；

5、企业安全生产许可证；

6、法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书，企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理企业的任命书；

7、项目负责人、技术负责人（如有要求）“全国建筑市场监管公共服务平台网”注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件（需加盖投标人公章和建造师执业章）或注册执业证书（一级建造师提供电子注册证书）或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公告和网址，公示名单无效）；

8、拟派技术负责人职称证书或注册证书；

9、项目安全员、质检员和施工员全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书；
10、拟派项目负责人“三类人员”B类证书；

11、拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书；

12、拟派项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用公示网页打印件；

13、投标承诺书（按照招标文件提供的格式条款提供）；

(14、投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或保险机构保险保单或融资担保公司保函）；

(  15、技术负责人的职称证书或建造师证书。

16、根据《建办市函〔2022〕361 号》，我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于 2023年 12 月 30 日前期满的，统一延期至 2023 年 12 月 31 日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号），自 2022 年 1月 1 日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书有关使用要求：电子证书使用时限为 180 天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满 65 周岁不足 180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满 65 周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。其他要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。
(二、评审打分资料：1.符合评审打分要求的信用等级证明材料。

2.符合评审打分要求的业绩证明材料。
以上一、二条涉及证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效；注册建造师证书按实质性响应招标文件资料第7条处理）。资料应在投标文件中附复制件〔已在有关行政主管部门（包括浙江省水利厅“透明工程”应用公示）或有电子件的，可附网页截图或电子件〕并加盖投标人公章。

如评标委员会要求核查原件时，提供的资料不得超过投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容，具体要求如下：

1）企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、各类人员证书等已在有关行政主管部门（包括浙江省水利厅“透明工程”应用公示）或有电子件的，投标人必须在评标委员会规定的时间内提供网页截图或电子件。（不再要求提交原件）
2）其他未在有关行政主管部门（包括浙江省水利厅“透明工程”应用公示）的材料，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。

若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内提供截图（或电子件）或将原件送达的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。

	10.4
	中标后须提交的投标文件副本份数
	 /份。

	10.5
	招标人最高投标限价或其计算方法
	□最高投标限价人民币（大写）                 元（￥       ）。

□投标截止时间前15日之前，以补充文件形式告知所有投标人最高投标限价。

☑ 招标预算人民币（大写）： 贰仟捌佰伍拾肆万壹仟陆佰元整  （￥  28541600 ）预留金人民币（大写）：     /    （￥    /   ）暂估价人民币（大写）：陆拾肆万壹仟零壹拾柒  （￥ 641017 ）。最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（预算价-预留金-暂估价）×（1-下浮值）+预留金+暂估价，下浮值由招标人在开标时从 6%、6.5%、7%、7.5%、8% 等5个数组成的等差数列中随机抽取其中一值作为下浮值”的方式确定，投标报价不得超过最高限价。（招标人在编制招标文件时从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%等16个数中确定一组其中5个数组成的等差数列）。

招标预算指根据浙江省现行水利工程造价计价依据和有关规定，以及拟定的招标文件，结合工程具体情况、市场价格进行编制的造价文件。

	10.6
	在建合同工程的认定及变更证明
	1、对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：

拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。

在建合同工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）为准；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）为准；

（3）项目负责人发生更换的，投标人在投标文件中附有下列第2项证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。

2、在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

（1）项目业主同意更换的证明；

（2）原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。

注：若无证明资料视作无变更。

	10.7
	特别说明
	1、“投标人须知前附表”是对“投标人须知”正文中未尽事宜进一步明确及重点内容的概括，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不应与“投标人须知”正文内容相抵触，若有抵触以“投标人须知前附表”载明的内容为准。

2、投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。

……

	……
	……
	……


1 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。
1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。
1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出的投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表。
（2）财务要求：见投标人须知前附表。
（3）业绩要求：见投标人须知前附表。
（4）信誉要求：见投标人须知前附表。
（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表。
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定。
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。
（3）为本标段的监理人。
（4）为本标段的代建人。
（5）为本标段提供招标代理服务的。
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
（9）被责令停业的。
（10）被暂停或取消投标资格的。
（11）财产被接管或冻结的。
（12）在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。
（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
（15）其它法律法规规定的情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。
1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应按投标人须知前附表第2.2.1项规定的形式将需要招标人澄清的问题送达招标人。
1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表第2.2.2项规定的方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。
1.12 偏离
投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。允许投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其偏离内容、范围和幅度见投标人须知前附表。
2 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括下列内容：
（1）招标公告（或投标邀请书）。 

（2）投标人须知。
（3）评标办法。
（4）合同条款及格式。
（5）工程量清单。
（6）图纸。
（7）技术标准和要求。
（8）投标文件格式。
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以规定的形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不指明澄清问题的来源。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清通知后，无需确认。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.3.2 投标人收到修改通知后，无需确认。
2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过下载招标文件的电子招标投标交易平台完成。
3 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件根据评标办法由投标文件商务标、资格审查、技术标、资信标资料组成。（下列投标资料具体详见第八章投标文件格式）

1、商务标：封面；一、投标函及投标函附录；二、法定代表人身份证明；三、授权委托书；五、已标价工程量清单；

2、资格审查资料：封面；资格后审资料详见投标人须知前附表第 10.3 款规定。（详见第八章投标文件格式“十一、十二、十三”）
3、技术标： 封面；技术标资料详见第八章投标文件格式“八、九”。
4、资信标： 封面；资信标资料详见第三章评标办法（综合评估法）4.6。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投标文件将被否决。
3.4.3 非中标候选人的投标保证金及银行活期存款利息在中标通知书发出后5日内退回（当地交易平台或行政监督部门另有规定的除外）。中标候选人的投标保证金及银行活期存款利息在招标人与中标人签订书面合同后5日内退回。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）投标人须知前附表规定的其他情形。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉等资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比较发生变化的，应按新情况更新或补充其在资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
若无更新或补充，可不必提交与资格预审申请文件中相同的资料。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复制件。
3.5.2 “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附招标公告规定的业绩证明材料复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项～第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4 投标
4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1投标文件的资格审查 、商务标、技术标与资信标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开标
5.1开标时间和地点
招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间），具体要求见投标人须知前附表规定。
5.2 开标程序
开标程序见投标人须知前附表。
5.3 特殊情况处置
特殊情况处置见投标人须知前附表。
6 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标办法与中标候选人推荐
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人，中标候选人数量详见投标人须知前附表。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4 中标候选人公示及媒介
招标人自确定中标候选人之日起3日内，应在原发布招标公告或资格预审公告的媒介上发布中标公示 ，公示期为3日，公示媒介见投标人须知前附表。
7 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。定标前，招标人可对中标候选人的证书、业绩、诚信等进行核查。
7.1.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。
7.1.3 招标人在定标前，应通过中国裁判文书网查询中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人有无行贿犯罪记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
7.1.4 招标人在定标前，应查询中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人的失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
7.1.5 招标人在定标前，应查询中标候选人全国水利建设市场信用平台“黑名单”（以https://rcpu.cwun.org—失信黑名单查询为准），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
7.1.6 投标人资格条件若有要求的，招标人在定标前应查询中标候选人及其法定代表人、拟派项目组主要人员的招标投标失信黑名单记录（以浙江省发改委公布的披露期内的失信黑名单为准：浙江招标投标网http://zjbid.fzggw.zj.gov.cn—信用档案—失信黑名单），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
7.1.7 出现本章第7.1.2项～第7.1.6项情形被取消中标资格的，招标人应重新招标。 

7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1） 投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的。
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
（3）评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的。
（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。
（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。
（6）出现本须知第7.1.7项情形的。
8.2 不再招标
重新招标后，仍出现本章8.1款规定情形之一的，属于必须审批、核准的水利工程建设项目，经原审批、核准部门审批、核准后不再进行招标。
9 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
下列行为均属招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件。
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。具体行为见投标人须知前附表。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 异议与投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。异议与投诉见投标人须知前附表。
10 其他内容
10.1 类似项目
类似项目的要求见投标人须知前附表。
10.2 投标文件的澄清、质询
评标过程中，评标委员会认为有必要对投标文件中的问题进行询标，或拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询问核实，投标文件的澄清、质询见投标人须知前附表。
10.3 实质性响应招标文件资料及评审打分资料
实质性响应招标文件资料及评审打分资料详见投标人须知前附表。
10.4 中标人的投标文件
中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。
10.5 招标人最高投标限价或其计算方法
招标人最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。
10.6 在建合同工程的认定及变更证明
在建合同工程的认定及变更证明见投标人须知前附表。
10.7 特别说明
特别说明见投标人须知前附表。
11 需要补充的内容
需要补充的内容：见投标人须知前附表。
附件一：
招标文件澄清申请函
编号：
                （招标人名称）：
经过仔细阅读                    （项目名称）       （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
1．……

2．……

……

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
附件二：
招标文件澄清通知
编号：
各投标人：
经研究，对                    （项目名称）       （标段名称）招标文件，作如下澄清：
1．……

2．……

……

                                    招标人：          （盖单位公章）
                                                     年    月    日
注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。
附件三：
招标文件修改通知
编号：
各投标人：
经研究，对                    （项目名称）       （标段名称）招标文件，作如下修改：
1．……

2．……

……

                                  招标人：            （盖单位公章）
                                                     年    月    日
注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
附件四：
开标记录表
                    （项目名称）       （标段名称）
开标时间：       年     月     日      时     分
	序号
	投标人
	投标
保证金
	投标报价（元）
	质量
目标
	工期
	项  目
负责人
	标书备注
	开标备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人最高投标限价
	


开标结束时间：       年     月     日      时     分
招标人代表：                

记录人：                  

监标人：                
                                                     年       月       日
注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。
附件五：
中标通知书
                                编号：
                    （中标单位名称）：
你方于           （投标日期）所递交的              （项目名称）    （标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。
中标价：           元。
工期：             个月（或日历天）。
工程质量：符合       标准。
项目负责人：             （姓名）。
技术负责人：             （姓名）。
请你方在接到本通知书后的     日内到              （详细地址）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。
特此通知。
                              招标人：                   （盖单位公章）
                              法定代表人：               （签字或盖章）
                                                年    月    日
附件六：
中标结果通知书
                                编号：
                     （未中标人名称）：
我方已接受                 （中标人名称）于              （投标日期）所递交的                          （项目名称）         （标段名称）投标文件，确定                 （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我方工作的大力支持!

                              招标人：                   （盖单位公章）
                              法定代表人：               （签字或盖章）
                                                年    月    日
第三章 评标办法（综合评估法）
1 依据
为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔2021〕5号）等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本办法。
2 评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
3 评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标人须知前附表。
4 评标程序和内容
4.1 评标的一般程序
（1）熟悉招标文件和评标办法。
（2）投标文件的符合性审查。
（3）投标文件的技术评审。
（4）投标文件的商务评审。
（5）投标文件的资信评审（是否需要由招标人自行确定）。
（6）必要时对投标文件中的问题进行询标，拟作出否决投标决定前，应对相关投标人进行询问核实。
（7）推荐中标候选人。
（8）完成评标报告。
方法三：（有限数量制的综合评估法）
4.2 入评单位选择
4.2.1 入评基准价的确定
若投标报价在最高投标限价以下投标人在 100家及以上时，入评基准价为最高投标限价以下所有投标人的投标报价中剔除投标报价由高到低排序前A个投标报价和投标报价由低到高排序前A个投标报价后的算术平均值（A为最高投标限价以下投标人个数的25%，并取整数，小数点后四舍五入）；若投标报价在最高投标限价以下投标人大于等于50家但少于100家时，入评基准价为最高投标限价以下所有投标人的投标报价的算术平均值。若投标报价在最高投标限价以下投标人少于 50 家时，不计算入评基准价。
入评基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的入评基准价在评标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。
4.2.2 入评得分计算
以入评基准价为基础，将各投标人的投标报价与入评基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：
a. 投标报价等于入评基准价时，得满分（ 100 分）。
b. 投标报价每低于入评基准价1个百分点，扣 2 分。
c. 投标报价每高于入评基准价1个百分点，扣 4 分。
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。
4.2.3 入评投标人选择
投标报价在最高投标限价以下的投标人在 50 家及以上时，评标委员会按投标人的入评得分由高到低的顺序（入评得分相同时，按投标报价由低到高的顺序）取10名投标人作为入评投标人进入后续评审。在后续评审过程中出现否决投标情况的，其他投标人按入评得分由高到低的顺序依次递补满10名（少于10名时全部进入评审范围）。若投标报价在最高投标限价以下的投标人少于 50 家时，所有投标人均作为入评投标人进入评审范围。
4.3 投标文件的符合性审查
4.3.1 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对入评投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。
4.3.2 投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。
4.3.3 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行技术和商务的评审：
1．技术标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效授权委托书的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。
（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。
（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
（5）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第1.11款为准）。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。
（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。
（8）载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3项为准）。
（9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条款规定的：/

（10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。
（11）投标人存在投标人须知第“1.4.3 投标人不得存在下列情形之一”项或投标人须知“9.2 对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（12）/

（13）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
2．商务标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。
（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的(以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3项为准）。
（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的或分项限价的。
（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）。
（6）投标人存在投标人须知“9.2 对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（7） /

（8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
4.4 投标文件的技术评审
4.4.1 评标委员会应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。
4.4.2 如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：
（1）项目负责人或技术负责人不明确的。
（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的。
（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的。
（4）附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。
（5）/
4.4.3 技术评审不通过的投标文件不再进入后续评审。
4.5 投标文件的商务评审
4.5.1 评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
4.5.2 商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：
（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。
4.5.3 投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：
（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。
（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的3%的。
（3）安全施工费低于招标文件规定的。
（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关材料无法证明报价不低于其成本价的。
（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
（6） /
4.5.4  商务标评审不通过的投标文件不再进入后续评分。
4.5.5 商务评分计算办法（以下评分基准价的确定方法仅供参考）：
1）评分基准价的确定：商务标评审通过的各入评投标人评标价的算术平均值为评分基准价。
评分基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评分基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错导致否决投标错误，重新评标纠正等情况，不属于计算差错。
2）报价评分值的计算：以评分基准价为基础，将各入评投标人的评标价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：
a. 投标评标价等于评分基准价时，得满分（ 98 分）。
b. 投标评标价每低于评分基准价1个百分点，扣 1 分。
c. 投标评标价每高于评分基准价1个百分点，扣 1.5分。
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分 50 分（不得低于50分）。
4.6 投标文件的资信评审
投标文件的资信评审包括投标人的诚信、企业信用等级、项目负责人类似业绩、投标人或项目负责人获奖情况。评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。
√投标人诚信（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）：
投标人在投标截止时间前被浙江省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限内的，每次扣1分；以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省发展改革委作出处理决定的时间为准。
2、企业信用等级最高评分为1分，项目负责人类似项目业绩最高评分为1分，投标人或项目负责人获奖情况最高评分为1分（小型工程或招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目可不设置获奖计分），具体分值见下表：
	序号
	内    容
	得分

	（1）
	企业信用等级（由招标人自主选用全国水利建设市场监管服务平台公布的企业信用评价等级（施工类）或浙江省水利建设市场信用评价等级（施工类），并在此予以明确，本项最高得1分。）
	1.0

	
	省A
	1.0

	
	省B
	0.75

	
	省C
	0.5

	
	省D及以下等级或无信用评价等级
	0

	（2）
	拟派项目负责人具有以项目负责人或技术负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人或施工技术负责人）身份已完成的类似项目业绩的，本项最高得1.0分。
	1.0

	（3）
	投标人或拟派项目负责人近10年自    年   月   日至投标截止时间（以获奖证书或获奖文件日期为准）获奖情况。（必须为省、部级及以上的质量奖才能计分，且获奖项目的行业属性应与投标资质要求对应，并明确奖项名称，同一工程获得不同奖项不重复计分，得分按照最高得分项目计分，投标人及项目负责人获得同一奖项可以同时加分，本项最高得1.0分。）
	

	
	国家级：中国建筑业协会颁发“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”投标人获奖每项得0.5分；项目负责人获奖每项得1.0分。
	

	
	部级：中国水利工程协会颁发“中国水利工程优质（大禹）奖”
省级：见省级质量奖（优质工程）名录
投标人获奖每项得0.25分；项目负责人获奖每项得0.5分。
	


企业信用等级证明材料指：招标公告发布当月（或之后月份）全国水利建设市场监管服务平台企业信用评价（或浙江水利建设市场信用评价）网页打印件。
类似项目指：自2019年1月1日以来,以项目负责人或技术负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人或施工技术负责人）的身份完成过单项合同造价2000万元及以上（金额以合同价为准）的水利工程业绩；日期以完工(竣工)验收鉴定书或工程质量(安全)监督报告中明确的完工(竣工)日期为准。该业绩须已在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示。

类似项目业绩证明材料指：(1)合同，以及由项目法人出具的完工(竣工)验收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工(竣工)质量(安全)监督报告〕，若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复(包括设计变更批复)或施工图纸为依据；(2)浙江省水利厅“透明工程”应用上公 示网页打印件。(上述 (1)、(2) 项须同时提供)。

拟派项目负责人、技术负责人的身份以公示网页打印件为准，公示网页打印件与业绩证明材料(1)合同、以及由项目法人出具的完工(竣工) 验收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工(竣工)质量(安全)监督报告〕的其中之一一致的，该业绩予以认可，均不一致的，该业绩不予认可。
除拟派项目负责人、技术负责人的身份外，公示网页打印件与项目法人出具的完工 (竣工)验 收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工(竣工)质量(安全)监督报告〕中涉及资格审查或业 绩加分的相关信息不一致的，该业绩不予认可。
获奖证明材料指：奖项颁发单位颁发的获奖证书(或获奖文件)复制件。
4.7 询标
1.凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注邮箱中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。

2.除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

4.8 投标文件的综合评分
投标文件的综合评分为投标文件的资信评分与投标文件的商务评分之和，满分为100分。
4.9 推荐中标候选人
评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐中标候选人。综合评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。
本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。
4.10 评标报告
4.10.1 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
4.10.2 评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.10.3 评标报告应包括以下内容：
（1）开标记录。
（2）评标内容、过程和结果。
（3）被否决情况说明及依据。
（4）询标澄清纪要。
（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题。
（6）中标候选人投标业绩。
（7）其他建议。
附件一：投标文件澄清通知
投标文件澄清通知
编号：
               （投标人名称）：
                 （项目名称）         （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1．……

2．……

……

                     评标委员会负责人：        （签字）
                                       年    月    日
附件二：投标文件澄清函
投标文件澄清函
编号：
                  （项目名称）      （标段名称）评标委员会：
投标文件澄清通知（编号          ）已收悉，现就有关问题澄清如下：
1．……

2．……

……

                     投标人：                        （盖单位章）
                     法定代表人或委托代理人：           （签字）
                                            年    月    日
第四章合同条款及格式
合同专用条款编制指引（专用合同条款括号内斜体字部分说明是根据现行的法律、法规和文件要求，合同双方应遵循的内容。现行法律、法规和文件要求有变化的，应予以调整。合同双方应根据项目具体情况，按要求细化具体条文）。
第三部分 专用合同条款
专用合同条款括号内斜体字部分说明是根据现行的法律、法规和文件要求，合同双方应遵循的内容。合同双方应根据项目具体情况，按要求细化具体条文。
一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.2 合同当事人和人员 
1.1.2.2 发包人：  绍兴市汤浦水库有限公司   。 
1.1.2.3 承包人：            /                  。
1.1.2.4 代建人：            /                 。
1.1.2.5 分包人：            /                 。
1.1.2.6 监理人：            /                   。
1.1.3 合同内容：对汤浦水库东西主坝迎水面、副坝迎水面、溢洪道的闸门、闸墩、溢流面和泄洪渠迎水侧进行防护处理及更换东西主坝面板测缝计等，面积约6.8万平方米。具体详见施工图及标底预算。
1.1.4 日期 

1.1.4.1 总工期 约270日历天，需在2024年12月31日前完工。投标承诺工期不得超过该计划工期。

1.4 合同文件的优先顺序 

进人合同文件的各项文件及其优先顺序是 （1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）投标文件及其附件；（6）招标文件及其补充文件；（7）标准、规范及有关技术要求；（8）图纸；（9）其他合同文件。合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.7 联络 

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 绍兴市汤浦水库有限公司。 
1.8 合同形式 

本项目合同采用固定单价形式。 

2 发包人义务 

2.3 提供施工场地 

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：  施工范围以外的施工场地需经发包人书面同意后借用使用，涉及的借用场地清理、恢复原样等费用均由承包人自行承担。 

2.2.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：    /    。 

2.8 其它义务  

(根据发包人的合同管理要求补充) 

3 监理人 

3.1 监理人的职责和权力 

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考） 
(l）按第 4.3 款约定，批准工程的分包； 

(2）按第 11.3 款约定，确定延长完工期限； 

(3）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用；

(4）价格签证、工程款计量、支付审批等。 

4 承包人 

4.1 承包人的一般义务 

4.1.10 其它义务 
（1）承包人应按照水利部等相关文件资料归档要求及时整理施工过程中的相关资料，做好资料归档工作，并根据发包人要求按时提供，该项工作作为合同履约的组成部分。

（2）需承包人负责办理有关施工场地交通、环保、水保、扬尘和施工噪音管理等手续并承担相关费用：遵守政府有关主管部门对施工场地交通（除预算编制中明确的临时便道外）、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及水利、市政、环保、卫生、交通、污水处理、安全生产和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系并承担费用。承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，满足交通主管部门的要求，报监理人批准，并认真组织实施。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。 

（3）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，由承包人负 责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。需要采取特殊保护措施的工程部位，承包人应制定特殊保护措施，报发包人（和代建人）同意后实施。 

（4）施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后 2 天内工完场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和处罚。 

（5）文明施工按绍兴市政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。施工区域范围内搞好环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、监理人的检查；环境保护按招标文件及有关部门的要求执行。因承包人原因造成环境、资源损害、工程损失及人身伤害等，由承包人承担全部责任及费用。

（6）必须接受发包人的管理和其委托的代建人、监理人的管理和监理，并为其开展工作提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。 

（7）承包人需严格执行并做好安全生产相关规定，发生工程质量事故或工伤事故后，必须迅速有效地实施先期处置，防止事故进一步扩大，并须按水利行政主管、绍兴市有关规定及时电话联系发包人、代建人和监理人，按规定上报事故书面报告，同时按政府有关部门要求采取措施。 

（8）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。 

（9）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在竣工验收前，承包范围区域内，由承包人负责采取措施保护，保护费用由承包人负担。 

（10）承包人在实施和完成施工合同工程及处理缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担。因承包人借用、占用或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿费及其他开支。包括（但不限于）： 

1）工作面的安全和施工质量影响。 

2）施工进度的协调。 

3）及时提供或移交工作面。 

4）专项和阶段验收配合工作。 

（11）工程完工后，承包人所在区块的遗留问题，如（不限于）：道路恢复处理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人质保金中抵扣， 承包人应无条件接受。 

（12）承包人需做好水保、环保、稳评、防火等工作，服从水源保护区、自然保护区、汤浦水库库区管理，遵守上述区域相关管理规定。严禁将污水、机械油污等遗留至保护区内。 

4.1 履约担保 

本工程履约担保为合同价的 2％（包括质量保证金 1％，安全保证金 1%），在合同签订前提交履约担保，履约担保的形式可以为：现金、银行保函、转账等，在工程完工验收合格后无息退还，并执行合同其他条款。 

4.3 分包 

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为： 

（1）工程项目：                     /                     。 

（2）工作内容：                    /                      。 

（3）分包金额限额：            /            。 

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：            /       。  
4.5 承包人项目负责人 

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月不少于27日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按未到位违约处理。承包人项目负责人及技术负责人的到位考勤方式：由发包人制定，具体办法在进场时由发包人书面通知。如果未经发包人及监理单位许可，擅自离岗的，作违约论处。承包人不能按承诺要求到位的，承担违约责任，同时发包人对承包人进行处罚(项目负责人按缺勤次数每次扣除履约保证金 5000 元，迟到或早退一次扣除履约保证金2000元；技术负责人按缺勤次数每次扣除履约保证金 3000 元，迟到或早退一次扣除履约保证金 1000 元。上述处罚在当月工程进度款领取前缴纳。)上述人员到位率每周例会通报一次，且在监理月报中反映，承包人的上述人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的，发包人有权解除合同，承包人承担违约责任。 

承包人更换项目负责人：（1）经发包人同意，并报工程建设管理部门审批后，承包人方可更换项目负责人，继任项目负责人注册执业资格、管理经验的约定：更换后的项目负责人执业资格专业须     与原项目负责人执业资格专业相同，执业资格等级不得低于原项目负责人执业资格等级。全部更换资料齐全经监理单位审核报业主及质监部门同意方可更换。项目负责人更换完成后，承包人应及时向质量安全监督机构备案，并负责做好移交衔接工作，防止工程项目出现管理缺位状况。 

（2）承包人擅自更换项目负责人的违约责任：扣除履约保证金 20 万元，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期损失。由此造成工程进度及质量安全等方面有重大影响的，发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。 

（3）发包人是否同意更换项目负责人均扣除履约保证金 20 万元。

4.6 承包人人员的管理 

本章4.6.3款补充： 拟派项目部的主要人员（技术负责人、质量负责人、安全负责人、项目安全员、质检员、施工员、资料员、专职安全生产管理人员等）每月驻工地的天数不少于 25 天，离开工地需向业主单位请假（书面，含事由），每少到一天处以 2000 元/天/人次处罚。 
上述违约金在当月工程进度款领取前缴纳，在工地工作天数按按业主统一要求的考勤方式承包人自行解决。 

4.7 撤换承包人其他人员本款补充: 

技术负责人及其他主要管理人员原则上不允许更换，若承包人擅自更换的，扣除履约保证金 10万元/人次，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期损失。发包人有权将其作为不良行为记录上报水利行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权终止合同。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以 2000 元/天/人次处罚。
4.11  不利物质条件 

4.11.1  不利物质条件的范围：       施工中遇到文物或古迹       。 

5  材料和工程设备 

5.2  发包人提供的材料和工程设备 

5.2.1  发包人提供的材料和工程设备见下表： 
发包人提供的主要材料表(参考格式)
	序号
	材料名称
	材料规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


发包人提供的工程设备表(参考格式)   
	序号
	设备名称
	型号及规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


5.2.2 材料设备进场时，施工单位要提前通知监理单位，监理工程师必须实施旁站监理。监理人员对进场材料设备必须严格审查全部质量证明文件，按规定进行见证取样和送检，对不符合要求的不予签认。监理人员在检验批验收过程中发现材料、设备质量缺陷的，应该及时处理，签发监理通知，责令整改，并立即向建设单位报告。未经监理工程师签字，进场的材料、设备不得在工程上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工。

5.2.3 施工单位提供的主要材料，必须符合施工图纸、合同、预算及国家相关规范的要求，并提供相应证明，未经报验不得投入使用。  

6 施工设备和临时设施  

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1  承包人提供的的施工设备见下表： 

承包人提供的施工设备表( 详见施工组织设计)
	序号
	设备名称
	型号及规格
	设备状况
	数量
	移交地点
	计划移交日期
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

6.1.1.1 承包人需按投标文件内容完成上述表格填写。规定的机械设备在施工合同签订后 2 天内上场并达到开工要求。如推迟进场，每台每天处罚 2000 元。处罚金额在履约保证金中支付。5 天内仍未到场的，发包人有权终止合同，并扣除所有履约保证金，由此造成的损失由承包人自行承担。 

6.1.2 承包人提供的临时设施：集装箱 2 间（其中一间无偿提供给发包人、代建人、监理人使用），移动卫生间等，临时停车场、应急物资堆放点等。 

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

6.2.1 发包人提供的的施工设备见下表： 

发包人提供的施工设备表(参考格式)
	序号
	设备名称
	型号及规格
	设备状况
	数量
	移交地点
	计划移交日期
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。 

6.2.2 发包人提供的临时设施：                /                          

7 交通运输 

7.1  道路通行权和场外设施 

7.1.1  道路通行权和场外设施的约定：承包人需在发包人认可区域设临时停车场，每日停工后，现场作业机械须在临时停车场有序停放。 
8 测量放线    
8.1 施工控制网 

8.1.1 施工控制网的约定：     /     。 

9 施工安全、治安保卫和环境保护 
9.1 发包人的施工安全责任 

9.1.4 发包人提供      /      资料，其余资料由承包人负责收集。 

9.2 承包人的施工安全责任 

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：法律法规及相关规范要求的方案。其中度汛方案应组织专家论证和评审。 

9.7 文明工地 

9.7.1 本合同文明工地的约定： 

9.7.1.1 施工单位按照文明标化要求落实好文明标化施工，为防止扬尘、运输弃置土方、建筑垃圾等过程中出现的环境污染， 严格执行文明标化工地的相关要求。如在施工过程中发生土方偷倒、沿路抛洒漏滴、不按规定做好建筑垃圾日产日清等情况，第一次发生处罚 1 万元，同时在工地例会上向各参建单位通报并作出书面检讨；第二次发生则扣处罚 2 万元，业主将向行政主管部门通报施工单位的不文明行为；第三次发生则处罚 5 万元，业主将同时向行政主管部门及市公管办通报施工单位的不文明行为。 

9.7.1.2在实施过程中，承包人应在发包人规定范围内施工，临时堆场的使用必须在发包人指定地点堆放。 

9.8 处罚措施 

9.8.1承包人需做好水保、环保、防火等工作，服从水源保护区、自然保护区、汤浦水库库区等相关管理规定。如抽烟、使用明火、油污泄露、生活污水排放库区、施工浑水流入水面等，每发现一次处以 2000 元/次处罚，并即时整改到位。 

9.8.2施工过程中由承包人原因涉及水保、环保、稳评、卫生、交通、污水处理、安全生产等造成不良影响的，发包人及代建人有权要求承包人在 2 天内按相关要求无条件完成整改，并按相关要求以不低于 5000 元进行处罚；2 天内未按要求完成整改的，发包人及代建人可对其进行停工处置，按20000 元/天进行处罚；如上述处罚超过 4 次或情节特别严重的，发包人有权终止合同，扣除全部履约保证金，由此造成的一切损失由承包人自行负责。 

11  开工和竣工（完工） 

11.4 异常恶劣的气候条件  

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为： 

（1）日降雨量大于 / ㎜的雨日超过 / 天； ` 

（2）风速大于 / m/s 的 / 级以上台风灾害； 

（3）日气温超过  /  ℃的高温大于  /  天； 

（4）日气温低于  /  ℃的严寒大于   /   天。 

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：     /   。 

（6）其他异常恶劣气候灾害。 

11.5 承包人工期延误  

11.5.1逾期竣工违约金表(参考格式) 

	序号
	项目及其说明
	要求竣工日期
	违约金(元/天)

	1
	全部工程
	暂定270天，具体开工时间
以开工令为准，须在2024年
12月底完工。
	至 2024年 12月31日止，因施工方因素仍未完工退场的，按 20000元/天处罚


逾期竣工违约金的总限额为：合同价的 1%。承包人未按发包人要求期限完工退场的（完工退场期限：完工后 2 天内。），按 20000 元/天处罚，超过 5 天仍未清场或未完全清场的 ，发包人有权强制清场，产生费用在工程款中予以扣除，由此造成的一切损失由承包人自行承担。 

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：  

1.不可抗力；

2.由发包人造成的原因导致的。 

11.5.2 施工工地季节性雨水、台风、泄洪、用电高峰期拉闸限电等因素对工期的影响，承包人应考虑在合同工期内，原则上不予顺延。 

11.6  工期提前 

工期提前的奖金约定： 无 。 

12  暂停施工 

12.1 承包人暂停施工的责任 
（5）承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形： 承包人原因造成暂停施工的，按 20000/天进行处罚，暂停施工累计超过 5 天的，发包人有权终止合同，并扣除所有履约保证金    。

12.2 发包人暂停施工的责任    
(3) 发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：        /           。 

13 工程质量 

13.1 质量标准 

13.1.1 承包人应按现行的行业施工验收规范和质量评定标准进行施工。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 

13.1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 

13.1.3承包人中标的质量等级标准为工程的合同约定条件。 

13.1.4承包人开工前应制定详细施工方案、进度计划、施工组织设计、交通组织设计、度汛方案等， 报发包人、代建人、监理人审批同意后方可正式实施，若未通过审批造成工程无法正常开工的，由此造成的损失由承包人承担。 
13.2 现场管理 

13.2.1 在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，在发包人或代建人 2 次书面通知后仍未能采取有效措施的，发包人有权单方终止合同，并保留索赔的权利。
13.2.2 承包人项目人员、机械设备等在施工合同签订后的 2 天内上场并达到开工要求。现场负责人、技术负责人、安全员如推迟上场，每人每天处罚 5000 元，机械设备如推迟进场，每台每天处罚2000 元。处罚金额在履约保证金中支付。 

13.2.3 承包人所提供的必须是合法生产的货物和服务，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付。 

13.2.4 临时水电由承包人负责申请，发包人或代建人予以协调。 

13.2.5 水电费由承包人自行支付。 

13.2.6 施工期间，承包人需无条件服从发包人或代建人安排。不服从的，由此造成的一切损失由承包人自行承担，并赔偿发包人相应损失。 

13.2.7 施工期间，承包人不得将库内任何物品、材料等带离库区，一经发现，按 2000 元/次处罚。情节严重的，移交公安机关处理。 

13.7 质量评定 

工程质量按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）进行评定。 

14. 试验和检验 

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责  /   。
14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：   /   。
14.1.7承包人应配合发包人进行试块、试样的送检等工作。
15 变更 

15.1 变更的范围和内容 

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 / ％。关键项目：/，单价调整方式：   /   。
15.4 变更的估价原则 

15.4.3 删去本项全文，并代之以： 

（1）本工程采用约定范围内固定单价及下浮率合同，清单工程量按实结算。 

（2）新增及变更项目单价按以下要求进行处理： 

1）合同中有适合项目的，按参考标底单价和中标下浮率计算执行； 

2）合同中无适合项目，但有类似项目的，按合同中类似项目参考标底单价和中标下浮率计算 执行； 

3）合同中无适合、类似项目，有信息价的，套用招标人标底编制的对应定额结合中标价下浮结算。没有信息价的，该项目材料价由发包人、监理人、承包人共同市场询价后签证确定，签证的材料单价不再下浮，定额其他部分仍结合中标下浮率结算；浙江省定额没有合适的项目，经双方谈判确定，综合单价经签证的不再下浮。 

4）当某一综合单价中的某个子项发生变动时，只对子项进行调整按上述方式结算费用。 

15.5 承包人的合理化建议 

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：    /    。 

15.8 暂估价 

15.8.1(l）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目：  / 。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：      / 。

15.8.2 中标价即为暂定合同价，采用固定单价合同，工程量按实结算，最终以业主、代建人及监理三方签证的工程量为准。 

16 价格调整 

16.1 物价波动引起的价格调整 

16.1.1 单价调整 

发包人提供的工程量清单项目漏项或工程量清单数量有误，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为： 

16.1.1.1 工程量认定：工程量按施工图纸和施工现场实际发生量按实调整；变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按有关工程量计算规则计算确定； 

16.1.1.2 单价确定：工程设计变更或发包人提供的工程量清单漏项，其相应单价的确定方法为： 

①、标底中已有项目单价的，按标底中确定的综合单价及中标下浮率下浮；标底无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参考该子目单价及中标下浮率下浮； 

②、新增及变更项目标底中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按招标文件规定套用，并按“中标下浮率”下浮； 

③、新增及变更项目，没有预算单价和信息价，且无定额可套用，按照招标人签证价结算； 工程变更费用在工程结算经审计审定后，在扣除保修金后一次性支付。 

16.1.2 采用造价信息调整价格差额 

工程造价信息及其来源 ：              /             。     

价格调整的项目和系数： / 。 
17 计量与支付 

17.2 预付款 

17.2.1 预付款： 

本项目不支持工程预付款 

17.3 工程进度付款 

(一)签订合同前，承包人向项目业主或发包人提交履约担保（履约保证金不计息）；

(二)工程款支付方式： 

1.承包人于每月 20 日前向监理单位及发包人上报产值报表，支付比例为经监理人、发包人审核值的 80％；
2.工程完工验收合格且完工资料提交存档后付至合同价的 85％（如实际完成的工程量低于合同，则付至经发包人核准的实际完成工程量的 85％)； 
3.工程结算经审计后（发包人委托的造价咨询机构出具的并经承包人审核同意后的审计结果）付     至      结        算     价的 98.5%，余款在保修期满后一次性付清（保修金不计利息，根据实际的保修情况多退少补） 。
承包人未能完成月计划进度或工程质量未达到约定要求的，或者调减变更未及时上报的，发包人有权暂缓支付工程进度款；最终结算价格以发包人委托的造价咨询机构出具的并经承包人审核同意后的审计结果作为工程竣工结算依据。 

(三）履约保证金的退还 

同时满足以下条件，履约保证金如期退还（多退少补）。 

1）工程完工验收合格，结算资料报送符合要求后 10 天内退还（不计利息）。 

2）在合同履约过程中，如有违约现象应附处罚清单，违约扣款在合同履约保证金退还时一并扣除。 

17.4 质量保证金  

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的  /   ％，扣留的质量保证金总额为签约合同价的 / ％。 
17.5 竣工（完工）结算 

17.5.1 竣工（完工）付款申请单  

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式 六 份。 
17.6 最终结清 

17.6.1 最终结清申请单 

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 六 份。 
17.7 竣工财务结算 

承包人应为竣工财务结算编制提供的资料：工程资料、结算书、竣工图、联系单、设计变更单等 。上述材料必须在合同工程完工验收后一个月之内提交。  

18 竣工验收（验收） 

18.8 施工期运行 

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：        /          。 

18.9 试运行    

18.9.1 试运行的组织：    /       ；费用承担：         /       。
19 缺陷责任与保修责任 

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 
自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算），本工程为 24 个月。 

20 保险

20.1 工程保险 

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：    按相关规定另行确定       ；

投保内容：                               /                             ；
保险金额、保险费率和保险期限：           /          。
20.4 第三者责任险 

20.4.2 第三者责任险保险费率：          按相关规定另行确定         ；

第三者责任险保险金额：        /         。  

20.5 其他保险 

需要投保的其他内容：      /        ； 

保险金额、保险费率和保险期限：         /           。
20.6 对各项保险的一般要求 

20.6.4 保险凭证 

承包人提交保险凭证的期限： 开工令发出后 7 天内提交 ；

保险条件：            /            。 

20.6.4 保险金不足的补偿 

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责； 

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入综合下浮率中，故发包人不承担保险金不足的补偿。
24. 争议的解决 

24.1 争议的解决方式 

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 向 绍兴市人民法院起诉 。 

专用合同条款补充： 

25 合同类型 

除招标文件另有规定外，本合同采用固定单价及下浮率承包；  

双方约定合同价款的其他调整因素：1.清单工程量按实调整；2．经发包方确认的工程变更联系单；3.不可抗力发生。  

1.发包人有权增加或减少施工工程量，承包人须无条件接受，且发包人不承担承包人损失。 

2.发包人有权委托第三方对本项目实施全过程咨询跟踪审计，并另行委托第三方对项目造价进行最终结算审计，承包单位需无条件配合，结算初审及结算审计的追加费用由承包人承担（按超过送审造价 5%以外的核减额*5%+核增额*5%计算），该费用由承包人承担。 

26 其他事项 

26.1 承包人必须文明安全施工，特别是用水、用电安全，在施工过程中发生的一切安全事故均由承包人自理，与发包人无关，承包人在施工过程中有义务对建筑及附属物加以保护，由承包人造成的损坏由承包人自行负责处理赔偿。承包人负责严格按照绍兴市有关规定要求做好安全文明施工相关工作，相关费用包含在安全文明施工费中。如有不安全施工行为发生，应扣罚违约金 5000 元/次。承包人应做好文明施工方案，避免对居民道路通行造成不便而引起的投诉事件。 

26.2 本工程不得转包，发包人发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正，拒不改正的，可终止合同，一切经济损失由承包方承担，发包人概不负责，并报绍兴市水利招投标办公室给予责处。 

26.3 承包人根据现场情况自行安排施工临时用水及用电，并承担用电用水用电接入点至施工现场一切费用。必要时，发包人可协调相关接水接电的工作，由此产生的费用由承包人承担。承包人做好自备发电设备发电保证施工的准备，费用已包含在标底价格中，且结算时不做调整。 

26.4 承包人施工应做好环境保护、文明施工，防止噪声、严禁污染河道，并负责处理好因弃土场地原因引起的各类投诉。如有不文明施工行为发生，除负责消除影响外，还应扣罚违约金 5000 元/次。 

26.5 承包人负责做好因施工引起的相关纠纷，并保护周边环境及设施，损坏后按价赔偿。零星政策处理由承包人自行处理，费用由承包人承担。 

26.6 根据绍兴市水利局《关于印发绍兴市区水利建筑工地扬尘政治工作方案的通知》（绍市水利[2013]78 号）文件精神，中标人应做好建筑工地扬尘整治工作，投标人在下浮率报价中应考虑该部分费用，结算时不作调整。
26.7 如在实际施工中由于施工不当对其他成品工程造成损坏的应无条件复原或照价赔偿。 

26.8 无条件服务发包人的统一安排，包括工程量的增减和与其他施工单位交叉施工的衔接配合工作。 

26.9 在施工过程中，承包人若被行风督察组或上级部分查到有关人员到位率和质量安全等问题的，除行业管理部门处罚外，每发现一次的，处罚 2 万元；每发现两次的，处罚 5 万元；发现第三次的，发包人有权清退承包人。 

26.10 开工后所涉及到的各类手续由承包人负责办理，需要发包人提供相应材料的由发包人负责提供，如因承包人不及时办理相应手续而造成的工期延误由承包人自行负责。 

26.11 承包人对于场内道路的通行、维修等方面问题，不得以任何理由要求发包人追加维修、保养等费用，同时不得以工期延误为理由向发包人提出追加费用的要求。 

26.12 施工过程中发生的一切安全问题均由承包人承担。 

26.13 承包人在施工过程中，需充分考虑汛期条件下的施工方案，不得以汛期施工条件为由索要工期及费用赔偿，并无条件的服从发包人的防汛安排。 

26.14 承包人应遵守政府有关主管部门的管理规定，按规定办理有关手续并承担相关费用。由于承包人原因违反有关规定或承包人责任造成了损失及罚款等，承包人承担违约责任。 

26.15 发包人有权增加与工程相关的工作，承包人不得拒绝。发包人可以取消部分工程内容，承包人必须接受，发包人对此不进行任何补偿。 

26.16 承包人对自己施工范围内的工程要做好成品保护；由于承包人原因造成损坏的，由承包人自行妥善处理。 

26.17 以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取： 

①承包人应全面履行安全职责并接受有关部门的监督和管理，加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理；承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；承包人应制定应对灾害的紧急预案，做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。安全作业环境及安全施工措施所需费用均已包含在合同价款中；

②施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，承包人自行承担，并由承包人和有关管理部门、人员联系解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款或结算款中扣回；

③凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费均由承包人承担； 

④承包人采购的所有材料的检测费用均由承包人承担； 

⑤工程完工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案，费用由承包人承担。竣工资料移交档案馆所产生的费用由承包人在投标报价时自行考虑，不再另行支付。 

⑥地下障碍物的处理，承包人在投标报价时自行考虑，发包人不再另行支付。 

26.18 在工程实施过程中，承包人不得以施工方便为由随意单方面同设计人联系出具变更文件，所以设计变更须通过发包人、监理人认可方能出具。因发包方等因素引起工程量增（减）的，以经批准的工程变更联系单为依据进行工程量增（减）调整，工程变更联系单严格按照先审批后施工的原则办理。工程中发生的变更联系单，承包人应通过办理工程变更审批。 

26.19 完工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在发包人指定时间内做到工完场清，发包人有权指定其他单位清理，由此产生的费用在承包人应付工程款中扣除。 

26.20 保障农民工工资支付

1）工程款支付实行人工费和其他工程款两条线拨付机制。施工合同中按《关于进一步规范绍兴市建设领域实名制管理工作的通知》绍市建设〔2020〕134号文规定，明确人工费用拨付周期和拨付比例为12%；承包人中标后需在绍兴市区范围内的任一家银行建立项目农民工工资专用账户和建设工程资金监管协议，发包人将向承包人自开工后下一个月起按约定金额打入项目农民工工资专用账户用于支付农民工工资，此账户的款项只能用于支付农民工工资，不得挪作他用，否则发包人有权责令其改正并对其扣以违约金，且发包人有权在工程款中直接扣除。

2）本项目实行农民工用工实名制管理和农民工工资专用账户管理制度，承包人按规定缴纳农民工工资保证金，并开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。本项目的所有民工工资均由该项目农民工工资专用账户拨付，委托专户开设银行将农民工工资直接划入农民工办理的实名制工资卡中。

3）承包人应按规定严格落实农民工工资保障的各项制度，确保该项目所有农民工工资按月足额支付。如果承包人或其分包人未按月足额支付农民工工资导致发包人承担连带责任垫付人工工资，则发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除相应的金额，直接支付给农民工个人，并保留向承包人索偿的权利。

26.21 在工程实施过程中，承包人应充分做好安全防护工作，在施工过程中做好施工人员的工伤保险并承担相关费用，如发生人身、财产安全事故，相关责任由承包人承担，并负责赔偿由此产生的所有经济损失。 

26.22 鉴于汛期限制施工、汤浦水库水位影响、水库运行管理等因素，投标人须充分考虑该因素并在投标报价时综合考虑，结算不另增加相关费用。 

26.23 本项目在水库库区（一级水源保护区范围内）施工，原则上不允许建设大临设施（办公用房、仓库等），因此造成中标人在施工、项目管理过程中的增加费用，由投标单位在投标报价时综合考虑，结算不另增加相关费用。 

26.24 中标人需无条件服从水源保护区、自然保护区、汤浦水库库区等相关管理规定。严禁将污水、机械油污等遗留至库区内。 

26.25 承包人使用的主要材料（本项目只要为涂料），应在使用前10天内向监理人、发包人书面确认,经监理人、发包人确认后方可实施。如若承包人擅自使用未经监理人、发包人确认的主要材料，由此造成的工程、费用损失，由承包人承担，发包人不予补偿费用，不予延期工期。工程主要材料，应满足施工图纸相关性能指标要求。

26.26 未尽事宜双方协商解决。 

27. 参考造价编制说明 

本工程参考造价由招标人根据国家、省现行规定的工程量计算规则及招标文件规定的计价方法和要求组织编制。其编制依据如下： 

（1）定额套用：定额套用：《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）；《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年版）上、下册；《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年版）；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021年版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）及有关文件。 

（2）费用计取：水利部分按引水、河道及围垦工程三类工程取费，税金按9%计取，安全施工费按引水、河道治理工程1.6%计取，工程保险费（包括建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等）按规定0.45%计取。安全文明施工费不得作为竞争性费用。以上费用结算时凭发票实报实销（实际费用超出标底安全施工费部分由施工单位承担），若实际未提供发票或未发生以上费用的，结算时全部扣除。 

（3）所选用材料的计价依据：
1、工程人工预算单价

水利部分根据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年），人工预算单价为128元/工日。

2、材料预算单价

本工程主要材料预算单价参考2023年第12期《绍兴建设工程造价管理信息》，2023年第12期《浙江省建设工程造价信息》，无信息价的材料或设备采用市场价，以上信息价、市场价均按除税价计取。

水利部分施工用电采用电网电，价格按0.6696元/度。施工用水采用附近水系，预算价格参照《2021编规》进行计算，经计算施工用水价格为0.62元/m3。施工用风价格：施工用风预算价格参照《2021编规》进行计算，经计算施工用风价格为0.12元/m3。

“单列价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等一切相关费用；“暂定价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等一切相关费用。

（4）本标底的计价方式：2013 综合单价（国标）清单进行计价。 

附表 

绍兴市汤浦水库溢洪道及泄洪渠整体防护处理项目

施工现场管理人员考勤制度

1.为加强现场管理，确保工程顺利实施，特制定本制度，若在执行过程中有不完善的地方，建设单位有权进行修改完善。 

2.从开工之日正式实施，考勤对象为施工单位现场管理人员。 

3.考勤时间（暂定）为上午 7：00----11：30，下午 1：30---6：00。 

4.考勤方法采用“出勤”考核法，以出勤为主要指标。出勤考核以 0.5 天为考核单位，即上、下午各考勤一次。 

5.施工现场管理人员月出勤率＝当月管理人员实际出勤总天数/当月管理人员应出勤总天数，施工、监理单位自行按周做好考勤统计工作，每周一上午将上周记录上报业主代表，业主代表根据考勤机内数据复核出勤率，并将考勤资料归入业主现场相关档案。 

6.业主节假日按每月排班表安排值班。监理、施工排班表每月 25 日前报业主备案， 原则上轮休时间应按排班表执行。 

7.现场设置项目人员去向牌，自行每天派人落实，外出人员需注明事由和去处，必须随叫随到。 

8.建立现场人员请假制度。轮休、请假必须提前一天填写请假审批表。施工项目部其他管理人员需经项目经理及总监同意、业主备案；项目经理或技术负责人需经总监和业主现场项目负责人同意。 

9.业主将采用不定期到现场抽查施工情况，并做好业主日志。 

10.此制度有不尽之处，施工单位进场后由业主负责完善实施。
第3节 合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                (项目名称) ，已接受               (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和 承包人共同达成如下协议。
1.本协议书(包括补充协议)与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；
(3)专用合同条款；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单；
(8)其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币(大写)            元(￥    
)。

4.承包人项目负责人：        ，项目技术负责人：              。 

5.工程质量符合       标准。                                    

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。                        

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为       日历天。

9.本协议书一式       份，合同双方各执     份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：    （盖单位章）                 承包人：    （盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）

   年   月   日                         年   月   日
附件二：工程廉政责任书
工程廉政责任书(格式)
为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，        工程的项目法人        (以下称甲方)与承包商            (以下称乙方)，特订立如下责任书。      

 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

(二)严格执行            工程的合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理 规定。

(四)建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

(三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的 通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、 安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

(五)甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设 备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购 买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条   违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条 双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：            （盖章）                   

法定代表人：          （签字）

地址：                       

电话：                                                                                        
   年   月   日
乙方：            （盖章）                   

法定代表人：          （签字）

地址：                       

电话：                          
   年   月   日
附件三：安全生产协议书

安全生产协议书

为在                   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位           (以下简称“甲方”) 与施工单位(以下简称“乙方”)，特此签订安全生产协议书：  

第一条   甲方职责

(一)遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(二)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(三)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

(四)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 

(五)组织对乙方施工现场安全生产检查， 监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 

第二条 乙方职责

(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(二)坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(三)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人(项目负责人)到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人(项目负责 人)是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(四)乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(五)乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人(项目负责人) 必须承担管理责任。

(六)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

(七)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护

用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(八)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(九)所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全 技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(十)乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安 全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法 定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程完工验收后失效。

发  包  人：     (盖单位章)              承  包  人：      (盖单位章)    
法定代表人或其委托代理人：   (签字)        法定代表人或其委托代理人：     (签字    

年    月日                                年    月

第五章   工程量清单

第二卷
第六章  图纸(招标图纸) 及其他资料

1  说明
本招标文件所附的全部图纸及其他资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在编制投标文件 时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。

2  图纸及其他资料目录
图纸及其他资料目录见下表。
	序号
	图名或资料名称
	图号或资料编号
	出图日期或资料日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3  图纸及其他资料
另册。
第三卷
第七章  技术标准和要求(合同技术条款)

第四卷

第八章  投标文件格式

目 录

一、封面

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、联合体协议书

六、投标保证金

七、已标价工程量清单

八、施工组织设计

九、项目管理机构表

十、资信标

十一、资格审查资料

十二、原件的复制件

十三、投标文件所需其他材料

一、封面

(项目名称)(标段名称) 

投 标 文 件

(技术标/资信标/商务标/资格审查)
投   标   人： (盖单位公章) 

法 定 代 表 人或其委托代理人： (签字或盖章) 

     年    月    日
注：本页同时适用于封面或扉页

商务标
投标函及投标函附录

投标函及投标函附录
(一)投标函
_______________ (招标人名称)：

1．我方已仔细研究了 (项目名称)(标段名称) 招标文件的全部内容， 愿意以人民币______ 
(大写)元______ (小写)元的投标总报价，工期_____日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到______，项目负责人              。
2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币_______ (大写) 元________ (小写) 元。
4．如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 2 章投 标人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6．(其它补充说明)。
投标人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章) 

地    址：

电子信箱：

电话：

传 真：

邮政编码：

______年____月_____ 日
(二)投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名： _______
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	______日历天
	

	3
	缺陷责任期    (工程质量保修期)
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3
	
	

	5
	投标有效期
	/
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称：                             
姓名：            性别：           年龄：         职务：         系   (投标人名称) 的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件(正反双面)。
投标人：                   (盖单位公章)
法定代表人：                    (签字或盖章)

 
年       月       日

	法定代表人身份证扫描件


授权委托书

授权委托书
本人        (姓名)系         (投标人名称)的法定代表人，现委托         (姓名)为 我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           (项 目名称)            标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之至投标有效期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件(正反双面)。
投标人：                      (盖单位公章)
法定代表人：               (签字或盖章)   

身份证号码：                        

委托代理人：               (签字或盖章)   

身份证号码：                         


年       月       日
	法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件


联合体协议书


(所有成员单位名称 ) 自愿组成             (联合体名称)， 共同参加 (项目名称)        (标段名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.                               (某成员单位名称)为           (联合体名称)牵头人。
2 ．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标投标文件递交和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示， 处理与之有关的一切事务， 并负责合同实施阶 段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求， 编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4 ．联合体内部各成员单位的职责分工如下：                  。
5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6．本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                                   (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：                     (签字或盖章)

成员一名称：                                   (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：                     (签字或盖章)

成员二名称：                                   (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：                     (签字或盖章)

……

年    月    日
注：本协议书由委托代理人签字或盖章时，应附法定代表人签字的授权委托书。

如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。
投标保证金

投标保证金

附银行转账记录或银行保函或投标保险保单
七、已标价工程量清单
技术标

施工组织设计

施工组织设计
1．投标人编制施工组织设计时，应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同是对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施， 如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。
施工组织设计应附的文字说明及附图见下表(不限于，仅供参考)：
	序号
	名   称
	备注

	1
	施工围堰设计说明书及附图(包括加高、维护、拆除)
	

	2
	施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场地排水等)
	

	3
	材料采购(黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转 运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等)
	

	4
	土方工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工 期计划等)
	

	5
	基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要 求，施工进度工期计划等)
	

	6
	主体建筑物工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工 进度工期计划等)
	

	7
	金属结构设备和安装计划、措施及附图
	

	8
	机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书
	

	9
	建筑与装修工程施工说明书(施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等)
	

	10
	工程质量管理方案
	

	11
	安全生产管理方案
	

	12
	防汛度汛
	

	13
	文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等
	

	14
	水土保持、环境保护管理方案
	

	15
	其他有关工程的施工工艺及进度计划
	

	16
	有关施工建议
	


2．施工组织设计除采用文字表述外，应附下列图表，图表及格式要求附后。 附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度表
附件五：施工总平面图
附件六：临时用地表
附件一：
拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备
名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造
年份
	额定功率
(kW)
	生产能力
	用于施 工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：
拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时 数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：
拟投入本标段的劳动力计划表
单位：人
	工  种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件四：
计划开工日期、完工日期和施工进度网络表
1．投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。
附件五：
施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图， 绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、物料堆存场地、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：
临时用地表
	用途
	面积(m2 )
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、项目管理机构表
(一) 项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：拟派项目管理机构主要人员必须在浙江省水利厅“透明工程”应用上已经公示。投标人应在“十、 原件的复制件”中提供公示网页的打印件。
(二)主要人员简历表
	姓    名
	
	年龄
	
	学         历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职    称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
	学校
	专业

	主要施工管理经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员指项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员。

十、资信标
按第三章评标办法（综合评估法）4.6要求提供

十一、资格审查资料
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传 真
	
	电子信箱
	

	企业性质
	
	上级主管单位
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数(人)
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人(人)
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员(人)
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员(人)
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员(人)
	

	账 号
	
	
	技工(人)
	

	最近 5 年完成的营业额(万元)
	经营范围

	
年
	
	

	
年
	
	

	
年
	
	

	
年
	
	

	
年
	
	

	能承担的年最大建安工作量(万元)
	

	备  注
	


注：相关材料复制件在“十、原件的复制件”中提供。
资格审查自审表
	序号
	审  查  因  素
	审查
标准
	审查
结果
	引用的证明材料
对应页码

	1
	企业
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	拟派项目组主要人员
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


原件的复制件

(1)  需要备查的原件清单详见投标人须知前附表第 10.3 款规定。
(2)  投标人须将上述原件的复制件及其它认为必须的复制件装订入投标文件中。
投标文件所需其他材料

其他材料
(1)投标承诺书
(2)其他材料
投 标 承 诺 书

(招标人名称)：
本投标人                              (投标人名称)郑重承诺：
1、拟派本招标项目                     (招标项目名称)       (标段名称)的项目负责 人           (姓名)(建造师注册证书号：              ) 在投标截止时间无在其他任何在建合 同工程上担任项目负责人(包括工程总承包项目中的施工负责人) 的情形。在建合同工程的开始时 间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日)，结束时间为 该合同通过验收或合同解除之日。
2、投标人及法定代表人(身份证号码：                   )、拟派本招标项目项目负责人 
(身份证号码：                   )自     年      月     日以来至投标截止时间， 无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/ )查询结果为准)。

3、投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单 (以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询为准)。

4 、  (招标人根据资格条件要求填写)   未被列入招标投标失信黑名单(以浙江省发改委公 布的披露期内的失信黑名单为准)。

5、投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建设市场信用平 台“黑名单”。

6 、投标人及拟派项目负责人未被行政主管部门限制参加投标。

7 、投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处 理， 投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金并不予 退还。

8 、其他：    (招标人可根据实际情况增加相应的条款)  

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

附：法定代表人及拟派项目负责人身份证复制件

投标人：           (盖单位公章)       

年    月    日


