
绍兴市建设工程监理招标文件
（示范文本）

绍兴市住房和城乡建设局

                                制         

绍兴市政务服务办公室
（2020年 5 月）

使 用 说 明

1、本招标文件适用于绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程等）项目监理的招标投标。

2、本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招标投标监督管理部门备案。

3、招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

火车站东广场城市停车场及配套工程监理
招标文件
招标人：  绍兴市地铁物产置业有限公司（盖章）  

招标人法定代表人：     施蓓蓓       （签字或盖章） 

招标人地址：绍兴市越城区越西路833号鑫洲旅游文化产业创意大楼7层
联系电话：    0575-88586655          传真：          /                
联系人：      袁工                手机：     13819505188     

招标人统一社会信用代码：  91330600MA29EC2C9G     

招标代理机构：中冠工程管理咨询有限公司（盖章）
法定代表人：   聂伟军               （签字或盖章）

地    址：   绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦905室
电    话：   0575-88269532            传  真：  0575-88269610    
联 系 人：    何振轩、金丹莹                         
签发日期：     2020      年          月         日

备案单位意见：                                （备案章）

经 办 人：                                （签字或盖章）

备案日期：               年        月       日
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第一章  招标公告

火车站东广场城市停车场及配套工程监理招标公告

1.招标条件
本招标项目火车站东广场城市停车场及配套工程监理（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以 2019-330602-47-03-034416-000  （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市地铁物产置业有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市地铁物产置业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市越城区老城区，新老城交界地带。

2.2 建设规模：火车站东广场城市停车场及配套工程位于绍兴市越城区老城区，新老城交界地带，东至解放北路，并与地铁1号线火车站连接，南至站前路，西至火车站综合广场开发项目西区地块，北至铁路及火车站边界线。用地面积约21557平方米，建筑面积约82286平方米，建筑高度94米，地上塔楼为 23 层，地下室 3 层。项目估算价：工程建安造价约 60000万元，招标估算价：595万元。
2.3 招标范围：本工程包括所有施工图范围内（除1#～3#基坑地下室、7-1#基坑地下室外）的全过程监理。（具体包括但不限于：本工程所有施工图范围内的土建工程、安装工程、场外工程、场地准备、附属设施拆除、临时接电、永久供配电、管线迁改、配套管线接驳、临时交通组织导改、海绵城市、交通设施、工程所有材料设备的采购、保管、施工以及相关的配合服务等工作，为完成本工程所需要的所有红线内外的临时设施和场地恢复及竣工验收等的全过程监理。）
2.4工程类别：/。

2.5 计划工期：1003日历天（ 具体与施工工期同步）。
2.6 质量要求：合格。
2.7标段划分：  /  。
2.8资格审查方式：资格后审。  

3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人具备房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质，  /   业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。项目总监须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程）资格，且无在监工程，拟派项目总监须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年4月至2020年6月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目总监为事业编制的，以提供缴费期限包含2020年4月至2020年6月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
3.2主要设备、材料要求：   /    。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内。

3.3.2浙江省外企业须经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）。

3.3.3企业在/ 年 / 月 / 日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目总监近  五  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：   /  。
3.5 各投标人均可就上述标段中的  /   （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1请于2020年   月   日 8:30 时至2020年   月   日 17:30时在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2 招标文件每套售价  /   元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本项目需缴纳投标保证金 壹拾 万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2020年   月   日17：00时前缴纳。缴纳方式为：

（1）投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565791230352 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043373976561  ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

（2）招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

（3）招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：入围10家。

6.2评标方法：综合评估法（设技术标）；

6.3中标方式：最高分中标 。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为 2020年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼    室。
6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在    /     （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人：绍兴市地铁物产置业有限公司     招标代理机构：  中冠工程管理咨询有限公司        
地  址：越西路833号创意大楼7楼         地  址：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦905室  
联系人：    袁工                         联 系 人：   何振轩、金丹莹              
电  话：    0575-88586655                电    话：          0575-88269532                
招标人：  绍兴市地铁物产置业有限公司            

招标代理机构：  中冠工程管理咨询有限公司      
 2020  年    月    日
招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
      年    月    日                                年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	火车站东广场城市停车场及配套工程监理

	2
	建设地点
	项目位于绍兴市越城区老城区，新老城交界地带


	3
	建设规模
	火车站东广场城市停车场及配套工程位于绍兴市越城区老城区，新老城交界地带，东至解放北路，并与地铁1号线火车站连接，南至站前路，西至火车站综合广场开发项目西区地块，北至铁路及火车站边界线。用地面积约21557平方米，建筑面积约82286平方米，建筑高度94米，地上塔楼为 23 层，地下室 3 层。项目估算价：工程建安造价约 60000万元，招标估算价：595万元。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	质量标准
	合格

	6
	招标范围
	本工程包括所有施工图范围内（除1#～3#基坑地下室、7-1#基坑地下室外）的全过程监理。（具体包括但不限于：本工程所有施工图范围内的土建工程、安装工程、场外工程、场地准备、附属设施拆除、临时接电、永久供配电、管线迁改、配套管线接驳、临时交通组织导改、海绵城市、交通设施、工程所有材料设备的采购、保管、施工以及相关的配合服务等工作，为完成本工程所需要的所有红线内外的临时设施和场地恢复及竣工验收等的全过程监理。）

	7
	工期要求
	1003日历天（具体与施工工期同步）

	8
	投标人资质等级要求
	具备房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质。

	9
	项目总监资格要求
	项目总监须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程）资格，且无在监工程，拟派项目总监须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年4月至2020年6月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目总监为事业编制的，以提供缴费期限包含2020年4月至2020年6月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

	10
	监理收费基准价
	暂定595万元。
本工程报价取费参照国家发改委、建设部发改价格[2007]670号及绍市建管[2008]45号中的收费标准。

监理收费基准价＝监理收费基价（暂按60000万元为计费额）×0.6×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

（专业调整系数为1；工程复杂程度调整系数为1；高程调整系数为1）。

	11
	投标报价方式
	采用浮动率形式报价：浮动率报价上限为10%（含上限），大于上限作无效标处理，浮动率报价最多只能精确到小数点后一位。


续表

	项号
	内   容
	说明与要求

	12
	投标有效期
	为：90日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标保证金
	计人民币  壹拾   万元

	14
	招标人书面澄清时间
	时间： 2020 年     月     日

	15
	投标人书面提问

截止时间
	时间：2020年     月     日    时    分

地点：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦905室

	16
	招标人书面答疑时间
	时间： 2020年     月     日

	17
	投标文件份数
	1、资格审查资料：壹份正本，肆份副本

2、商务标：壹份正本，肆份副本

3、技术标：壹份正本，肆份副本

	18
	投标文件提交地点及截止时间
	地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（市公共资源交易中心）
时间：2020年    月    日     时     分

	19
	开标时间及地点
	地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）
开始时间：2020年    月    日    时    分

	20
	投标报价要求
	浮动率报价最多只能精确到小数点后一位，否则作废标处理。

	21
	投标人代表出席开标会

	
	1、 公开招标项目

1、投标人法定代表人（企业负责人、技术负责人）或其授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为放弃投标。

2、投标人的法定代表人（企业负责人、技术负责人）应与市公共资源交易中心入库登记中企业资质证书的内容一致。若企业资质证书上无企业负责人和技术负责人信息的，应与省（自治区、直辖市）住房城乡建设主管部门建筑市场监管与诚信信息平台登记的人员信息一致。以上人员在参加开标会议时携带本人身份证、省（自治区、直辖市）住房城乡建设主管部门建筑市场监管与诚信信息平台载明人员信息的网页打印件并加盖公章，否则视为自愿放弃投标。

3、参加投标会议的投标人代表均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。

4、非电子投标项目，授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

5、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。

投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	22
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。

	3 0
	招标人补充的其他内容

	3 1
	投标人提交依法组建的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	3 2
	评标委员会推荐中标侯选人数量   1    名
	

	3 3
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中商务标按原浮动率报价法评标，重新报价并重新抽取基准浮动率，技术标保留原分值，重新定标。

	3 4
	本项目招标评标采用 综合评估法（设技术标） 方式评标。

中标方式：得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取浮动率低者为中标候选人，若浮动率也相同，则抽签确定中标候选人。

中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人将重新确定中标人，投标保证金不予退还。

	3 5
	招标代理费参照《招标代理服务收费管理办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）为基数，招标代理费＝招标代理收费基价（以监理中标价为计费额）×80%×70%×（1-3%）计取，招标代理费由本次中标单位支付，请投标人在报价时充分考虑此报价，该招标代理费在领取监理中标通知书前缴纳。

中标服务费的交纳方式：
用电汇、网银方式直接交纳中标服务费。
收款人：中冠工程管理咨询有限公司

开户银行：温州银行股份有限公司宁波分行营业部

银行账号：902000120190005234
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	投标文件递交方式调整。投标文件递交方式（以下两种方式可任选一种）：
（1）在投标截止前投标人可将投标文件自行送达，或邮寄（EMS）至绍兴市公共资源交易中心四楼建设项目交易科（邮编：312000，地址：绍兴市越城区迪荡新城惠利街20号），签收人陈振宇，联系电话：13616757484，投标文件递交的时间以签收时间为准。
（2）也可现场递交，递交截止时间： 2020 年   月   日上午 9 时 30 分整，应即交即走，不参与后续开标会。投标文件递交地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

一、总    则
（一）工程说明
本工程说明详见投标须知前附表。

（二）招标方式

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章及相关政策和文件，采用公开招标的方式，择优选定中标人。

（三）监理招标范围及工作任务

1、 招标范围：本工程招标范围详见投标须知前附表。

2、 工作任务：

(1)承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资进行监督和控制。

(2)审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况。

(3)签发经设计单位认可并经业主审定同意的变更联系单。

(4)签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件,对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作。

(5)工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与甲方组织的竣工验收。

(6)按业主要求定期向业主汇报工程实际进度与质量情况。

(7)审定承包单位移交的工程，建立技术档案和竣工图。

(8)业主要求其它事项。

（四）投标费用

投标人应承担其参加招标活动自身所发生的费用。

本招标文件收取工本费 / 元/份。

二、招标文件
（一）招标文件的组成

招标文件由投标须知前附表、投标须知、合同条款、技术规范及设计文件、投标文件（附表件）等。

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。

（二）招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表载明日期，以书面形式(包括书面文件、电传、传真、电报等)向招标人提出，招标人将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

三、投标报价
（一）投标报价

1、本工程报价投标须知前附表载明的方式进行编制。

2、投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括浮动率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

（二）投标货币

投标报价中涉及的货币币种全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格审查资料、商务标和技术标三部分组成。

1、资格审查资料： 

（1）、资质证书（复印件）；

（2）、营业执照（复印件）；

（3）、总监注册证书（复印件）；

（4）、企业           年度财务报表（复印件）；

（5）、监理项目部管理人员配备表（附表三）；

（6）、项目总监无在监工程承诺书（附件四）；
（7）、拟派项目总监为投标人在职职工的，须提供缴费期限包含 2020年4 月至 2020年 6 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章，须注明上述月度详细缴纳金额）；拟派项目总监为离退休返聘人员的，须提供退休证明及单位聘用证明（复印件）；项目总监为事业编制的，则提供缴费期限包含 2020 年  4 月至  2020  年  6 月的由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。（复印件）。

（8）、承诺书（承诺对资格审查资料的真实有效性负责，加盖投标人公章和法定代表人印章），格式自拟。

（9）、省外企业须提供省住建厅核发的有效期内的备案证明。

（10）、其他：             /                      。

2、商务标：监理报价采用浮动率报价，报价有效范围详见投标须知前附表。

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第1、2、3、5、9条。

3、技术标包括：

（1）监理目标及综合说明，监理大纲具体内容的针对性。

（2）针对本工程的监理大纲或技术方案，监理工作计划，组织及目标控制。

（3）投入本工程的检测仪器、设备汇总表。

（4）企业、总监、专业监理工程师业绩，须提供中标通知书、合同、竣工验收报告等证明材料，如证明材料中未出现本次投标确定的总监、专业监理工程师姓名的，需提供项目发包人或项目所在地建设行政主管部门出具的证明材料。投标人在开标时须提供证明材料原件，否则不得分。
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第  6、8  条。

（二）投标文件格式要求

投标人应使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

（三）投标保证金

1、投标人应提供投标须知前附表中的投标保证金，投标保证金在领取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等（不包括现金）。

2、未中标的投标人的投标保证金将在定标后5日内退还。

3、中标人按要求签署合同后，5日内退还其投标保证金。

4、如投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1 投标人无正当理由放弃投标的。

2 中标人未能在规定期限内无正当理由而拒签合同。

3 其他不正当的投标行为。

4 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
（四）投标文件的份数和签署

1、投标人按投标须知前附表规定编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，由投标人加盖单位公章和法定代表人印鉴。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件分别标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并合装密封。

2、资格审查资料、商务标和技术标应采取分装密封。

3、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。

4、其他  投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，作无效标处理  。

（二）投标截止期

投标人递交投标文件应按投标人须知前附表规定的日期、时间和地点递交。逾期送达的投标文件，为无效的投标文件，将被招标人拒收。

六、开   标

（一）开标

1、招标人将于投标人须知前附表规定的开标时间和地点举行开标会议。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见投标人须知前附表21条。

2、本项目开标邀请 越城区公管办 参与监督，并请浙江省绍兴市国信公证处予以公证。

3、其他：投标人开标前确定的总监、投标文件中所确定的总监两者必须一致，否则作无效标论处  。

（二）投标文件及投标人有下列情况的，将视为废标：

1、投标书中的投标函印章不符要求，或者企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的；
　　2、投标书的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
　　3、投标人未按照招标文件的要求缴纳投标保证金的；
　　4、组成联合体投标的，投标书未附联合体各方共同投标协议的；
　  5、投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或两个以上的报价，未声明哪一份（个）有效的；
　　6、投标书对招标文件提出的所有实质性要求和条件未能在实质上作出响应的；
　　7、投标价高于投标最高报价限价或参考标底的，或投标书附有招标人不能接受的条件；
　　8、投标人以他人的名义投标、串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；
　　9、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标要求，或者拒不按照要求对投标书进行澄清、说明或者补正的；
　　10、投标人的价格明显低于其它投标报价或者在设有标底时低于标底超过合理幅度，使得其投标报价可能低于其企业成本，且投标人不能合理说明或者不能提供相关材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价进行竞标的；
　　11、其他依法应作为不合格投标或废标的。
（三）唱标和记录

唱标内容须做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认。

（四）评标入围办法：入围十家，具体入围办法如下:
（1）参加开标并接规定递交投标文件的投标人超过 10 家的,应采用随机的方式确定 10 家 投标人进入评审。

（2）参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过 10 家的，全部投标人均进入评审。

（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性的评审：经业主及相关人员评审，按规定否决不合格投标或界定为废标的，不另行补充确定进入评审的投标人。因有效投标单位不足 3 家的，将从未入围的投标人中按照原入围办法补足至 3 家，并对其进行符合性评审。当所有投标被否决的，不足 3 家，招标人应当依法重新招标。
七、评    标
（一）评标组织

招标人根据绍兴市建设工程评标、定标有关规定组成评标委员会。

（二） 评标原则

1、竞争优选；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，监理大纲先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

1、评标委员会根据投标人的投标文件，唱标内容，对投标书技术部分和商务部分进行全面评审计分。

2、分值分配：（1）商务标 70  分；（2）技术标 30  分。

3、评分标准
3.1技术标评分标准：

	序号
	项目
	分数
	评分办法

	1
	质量控制
	4
	质量目标分解、规划合理得1分；质量控制体系健全得1分；质量控制措施有效可靠得1分；控制手段先进完善得1分。

	2
	进度控制
	3
	工程总进度计划科学、优化，工期控制点设置合理得2分；控制措施与手段可靠有力得1分。

	3
	投资控制
	3
	风险预测与防范对策有效可行得1分；能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点得1分；能兼顾工期与质量目标，提出有效的合理化建议，降低工程投资得1分。

	4
	组织协调
	3
	组织协调内容具体得1分；措施得力得1分；各项制度健全得1分。

	5
	合同管理
	1
	合同管理、控制合理全面得1分。

	6
	企
业
信
誉
保
证
	企业

业绩
	4
	1、企业在2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过工程4万平米及以上的公共建筑工程监理项目每个加1分，最多加得2分。

2、企业在2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过主体结构为钢结构的装配式公共建筑监理项目的并且单个项目总建筑面积2万（含）~4万（不含）平米的一个得1分；2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过主体结构为钢结构的装配式公共建筑监理项目的并且单个项目总建筑面积4万平米及以上的一个得2分；本项总分最多得2分。

上述第1、2条中若投标人提供同一项目作为企业业绩的，只能计分一次。
需要提交的证明资料：监理中标通知书、监理合同，上述材料二者缺一不可。开标时提供原件供评标委员会审查，否则不计分。
本项内容总得分最高得4分。

	
	
	总监理

工程师
	3
	总监理工程师在2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），以项目总监身份承接过公共建筑工程监理的并且单个项目总建筑面积2万（含）~4万（不含）平米的一个得1.5分；2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），以项目总监身份承接过公共建筑工程监理的并且单个项目总建筑面积4万平米及以上的一个得3分。本项内容总得分最高得3分。
需要提交的证明资料：监理中标通知书、监理合同，上述材料二者缺一不可，若不能体现项目规模、项目特征等内容，允许使用业主证明材料并加盖业主单位公章。开标时提供原件供评标委员会审查，否则不计分。

	
	
	专业监理工程师
	2
	监理项目部管理人员配备表中的各专业监理工程师均为国家注册监理工程师（造价专业可为注册造价师，且有监理人员上岗证；另外其中1人必须有建设工程房建类专业检测上岗证）的或为中级及以上职称且有监理人员上岗证书（其中1人必须有建设工程房建类专业检测上岗证）得满分，每缺一个专业扣1分，扣完为止。

	
	
	监理员
	2
	所配备监理员均有上岗证书得满分，每缺一个扣1分，本项扣完为止。

	
	
	企业综合考评
	5
	最高累计扣分在前两位的企业倒扣5分，前三、四位倒扣3分；最高累计加分在前两位的加5分，前三四位的加3分；其余得基本分0分。

企业综合考评指：根据《绍兴市区施工监理企业综合业绩动态考评办法》（绍市建设【2017】319号）的最新考评结果。


注：（1）本工程配备的总监、专业监理工程师及专职监理人员不得重复承担专业工作，所有人员须提供缴费期限包含2020年04月至2020年06月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）。

（2）“公共建筑”定义以《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中的定义为准，公共建 筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒 店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、 体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。 不含商住楼、仓储物流。
（3）评分保留两位小数（小数点后第三位四舍五入）。技术部分经评标委员会评估，分数由评标委员会组织汇总、复核。分数汇总后，计算平均值。缺项时，该项分值为0分。

3.2商务标评分标准： 
（1）监理商务标报价采用浮动率报价。

（2）投标以浮动率形式报价。浮动率上限为 10%（含上限）。
（3）开标时，浮动率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由业主代表在-10%～10%（含上、下限）范围内随机抽取两次，算术平均后为基准浮动率。浮动率计算抽取档次以1%为一档。

（4）投标人的浮动率报价等于基准浮动率时，为满分，每高于基准浮动率一档，扣3分，每低于基准浮动率一档，扣2分，不足时按插入法计算，扣完为止。

（5）浮动率报价精确到小数点后一位小数，分值计算精确到小数点后二位小数。

备注：总得分=技术标得分+商务标得分。
（四）投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、中    标

中标方式：得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取浮动率低者为中标候选人，若浮动率也相同，则抽签确定中标候选人。

本工程报价取费参照国家发改委、建设部发改价格[2007]670号及绍市建管[2008]45号中的收费标准。
中标价=监理收费基准价（暂按60000万元为计费额）×（1+中标浮动率）。施工监理服务收费基价，套用《施工监理服务收费基价表》收费标准的60%；专业调整系数为1.0；工程复杂程度调整系数为1.0；高程调整系数为1.0。
九、授予合同
（一）中标通知书

1、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标投标管理部门提交招标投标情况书面报告，招标管理部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书。

（二）合同签订

招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第三章 合同条款
合同标准条件采用现行的建设工程委托监理合同示范文本的《标准条件》，以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

第一部分 协议书

委托人（全称）：绍兴市地铁物产置业有限公司
监理人（全称）：                          
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：火车站东广场城市停车场及配套工程监理；
2.工程地点：绍兴市越城区老城区，新老城交界地带；
3.工程规模：火车站东广场城市停车场及配套工程位于绍兴市越城区老城区，新老城交界地带，东至解放北路，并与地铁1号线火车站连接，南至站前路，西至火车站综合广场开发项目西区地块，北至铁路及火车站边界线。用地面积约21557平方米，建筑面积约82286平方米，建筑高度94米，地上塔楼为23层，地下室3层；
4.工程概算投资额或建筑安装工程费：工程建安造价约60000万元；
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书；

3.专用条件；

4.通用条件；

5.投标文件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：            ，身份证号码：                   ，注册号：            。

五、签约酬金

签约酬金（大写）                       。

签约酬金系暂定合同价，实施过程中按下列公式调整合同价款：调整后监理合同价=监理收费基准价×（1+中标浮动率）。注：监理收费基准价＝监理收费基价【按累计施工中标价为计费额】×0.6×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。其中专业调整系数取1.0；工程复杂程度调整系数取1.0；高程调整系数取1.0。

包括：

1.监理酬金（暂定）：        元
2.相关服务酬金：    /     。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：    /     。

（2）设计阶段服务酬金：    /     。

（3）保修阶段服务酬金：    /     。

（4）其他相关服务酬金：    /     。

六、期限

1.本合同工期以实际施工工期（含施工质量缺陷期）为准，期满为止。

2.相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  /年  /月  /日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。
（3）保修阶段服务期限自按国家文件规定执行。
（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。
七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1.订立时间：2020年   月   日。

2.订立地点：绍兴市越城区。
3.本合同一式拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。
委托人：        绍兴市地铁物产置业有限公司      
住所：绍兴市越城区越西路833号鑫洲旅游文化产业创意大楼7层
法定代表人或其授权的代理人：                      （签字）
邮政编码：      312000            
开户银行：                         
账号：                             

电话：                             

传真：              /              

电子邮箱：          /              

监理人：                                            
住所：                                              

法定代表人或其授权的代理人：                      （签字）
邮政编码：      312000            
开户银行：                         
账号：                             

电话：                             

传真：              /              

电子邮箱：          /              

第二部分 通用条件

1.定义与解释

1.1定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2.监理人的义务

2.1监理的范围和工作内容

2.1.1监理范围在专用条件中约定。

2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务

3.1告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4.违约责任

4.1监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4监理人在专用条件5.2中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他

8.1外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

 第三部分专用条件
1.定义与解释

1.2解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用   /     。

1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：     /     。
2.监理人义务

2.1监理的范围和内容

2.1.1监理范围包括：本工程包括所有施工图范围内（除1#～3#基坑地下室、7-1#基坑地下室外）的全过程监理。（具体包括但不限于：本工程所有施工图范围内的土建工程、安装工程、场外工程、场地准备、附属设施拆除、临时接电、永久供配电、管线迁改、配套管线接驳、临时交通组织导改、海绵城市、交通设施、工程所有材料设备的采购、保管、施工以及相关的配合服务等工作，为完成本工程所需要的所有红线内外的临时设施和场地恢复及竣工验收等的全过程监理。）

2.1.2监理工作内容还包括：承担施工范围内工程全过程监理任务，对工程质量、进度、投资、合同、安全、信息等进行管理和控制。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：1、业主与承包商签订的合同及协议。2、工程项目图纸及说明。3、国家、地方现行的建筑工程质量验评标准及验收规范。4、以建设部、省建设厅和市建设局的有关规定中关于施工及保修阶段的监理内容为原则。
2.2.2相关服务依据包括：相关技术标准、规程、规范
2.3项目监理机构和人员

2.3.4更换监理人员的其他情形：（1）因身体原因不能胜任；（2）劳动合同到期不再续签、劳动合同解除或中止的；（3）其它特殊情况（需经建设单位批准）；（4）总监更换需经建设单位同意，并按当地建设主管部门规定程序上报变更。
2.4履行职责

2.4.3对监理人的授权范围：                   

在涉及工程延期   /  天内和（或）金额    /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                 

2.5提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：                                                 

2.7使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：        /         。

监理人应在本合同终止后/天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：       /           。

3.委托人义务

3.4委托人代表

委托人代表为：            ，联系方式：                。

3.6答复

委托人同意在     天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4.违约责任

4.1监理人的违约责任

4.1.1工期要求按投标须知前附表，具体与施工开竣工日期相对应。监理人必须督促施工单位按期竣工，若由于监理原因造成工期延期，每延期一天扣实际监理费总价的千分之一。

4.1.2工程质量要求按投标须知前附表，若由于监理不力造成工程质量不能满足上述要求，扣除实际监理费总价的10%。

4.2委托人的违约责任

4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5.支付

5.1支付货币

币种为：  人民币  ，比例为：  /  ，汇率为：   /   。

5.2支付酬金

正常工作酬金的支付：（1）合同签订后30天内付暂定合同价的10%；（2）5#基坑桩基和围护完成后30天内付暂定合同价的10%；（3）5#基坑地下室结构封顶后30天内付暂定合同价的10%；（4）4#/6#/7#基坑地下室结构封顶后30天内付暂定合同价的10%；（5）塔楼主体结构验收后30天内付暂定合同价的10%；（6）竣工验收合格后30天内付至监理结算价的80%；（7）工程竣工结算经有关部门审计完成后付至监理服务费结算价的98.5%；（8）竣工结算审查完成,缺陷责任期满并达到质量要求时，以本项目按累计施工中标价为计费额，结清余额。
所有款项的支付由监理人提出申请，附证明材料，经发包人审核通过后，由监理人提供经发包人审定金额100%的增值税专用发票，办理支付手续。若监理人延期提供发票，发包人可延期支付款项，由此造成 的损失由监理人承担。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件：  双方签字盖章  。
7.争议解决

7.2调解

本合同争议进行调解时，可提交   /  进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请   /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地  人民法院提起诉讼。

8.其他

8.2检测费用：委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.3咨询费用：委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.4奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为      /       %。

8.6保密

委托人申明的保密事项和期限：按通用条款相关条款执行。

监理人申明的保密事项和期限：按通用条款相关条款执行。

第三方申明的保密事项和期限：           /          。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：           /          。
附录A相关服务的范围和内容
A-1勘察阶段：           /          。
A-2设计阶段：           /          。
A-3保修阶段：           /          。
A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：           /          。
附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1.工程技术人员
	/
	/
	/

	2.辅助工作人员
	/
	/
	/

	3.其他人员
	/
	/
	/

	
	
	
	


B-2委托人提供的房屋：
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1.办公用房
	无
	/
	/

	2.生活用房
	无
	/
	/

	3.试验用房
	无
	/
	/

	4.样品用房
	无
	/
	/

	用餐及其他生活条件
	由监理人自行解决


B-3委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1.工程立项文件
	1
	开工前
	/

	2.工程勘察文件
	1
	开工前
	/

	3.工程设计及施工图纸
	1
	开工前
	/

	4.工程承包合同及其他相关合同
	1
	开工前
	/

	5.施工许可文件
	1
	开工前
	/

	6.其他文件
	/
	/
	/


B-4委托人提供的设备：由监理人自行解决
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1.通讯设备
	无
	/
	/

	2.办公设备
	无
	/
	/

	3.交通工具
	无
	/
	/

	4.检测和试验设备
	无
	/
	/

	
	
	
	


9.补充条款
9.1本项目不得转包或变相转包。
9.2发包人不另行支付附加报酬、额外工作报酬和工期延长报酬以及监理缺陷责任期2年的监理工作费用。

9.3本工程监理人员要求：总监1人，总监代表1人(测量工程师)，专业监理工程师6人（其中1人必须有造价工程师证，1人必须有建设工程房建类专业检测上岗证），监理员10人。承包人不得擅自更换人员。承包人擅自更换总监的违约责任：处以签约合同价2%的违约金并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期，发包人并有权单方解除本合同，并由承包人赔偿一切经济损失。

9.4总监的月现场出勤率不低于80%；专业监理工程师月现场出勤率不低于80%；监理员月现场出勤率不低于80%。发包人指派代表负责每月考核，每一次考核月现场出勤率低于80%的（特殊情况，经发包人同意除外），违约处罚标准：总监2000元/天，专业监理工程师、监理员1000元/人·天。每天4小时以上视为到位计算（上、下午各考勤一次），连续三次考核月现场出勤率不到80%的，发包人有权解除合同并提出赔偿，并上报建设行政主管部门列入不良行为记录。
9.5现场监理人员不得缺席、脱岗。总监开会缺席的，每缺席一次支付违约金2000元，其他监理人员每发现一次扣监理费1000元；累计超过10次的，发包人有权要求更换监理人员，直至终止合同。如出现质量问题（包括资料缺损、不同步、检查验收时对施工方的错误未发现而签收等）发包人组织检查，发现一次扣监理费2000元，质监通报一次扣监理费10000元。发生一般及以上质量、安全事故按有关规定处理外，另扣监理费5～10万元；如监理人员技术差、责任性不强或与施工单位有不正当往来的行为，发包人有权要求更改监理人员，并处以5000-10000元/人次的罚款。

9.6经监理人审核的计量支付或工程变更金额误差超过10%的， 每发现一次视情况扣以1000～10000 元违约金。

9.7合同生效后，监理人要求终止或解除合同，违约金标准为合同总价的 30%，若由此给委托人造成的损失超过约定违约金的，监理人还需另行支付超过部分损失额相应的赔偿。
9.8监理人未经委托人同意擅自将项目拆解分包或转包，应立即整改并按照合同总价的 10%向委托 人支付违约金，同时委托人有权即时解除合同。合同因此解除的，监理人承担全部违约责任。

9.9监理人未经委托人同意向任何第三方泄露本合同项目工程技术资料及项目内容，或违反保密条 款擅自对外转让、使用本合同项目成果的，每发生一次，应当按照合同总价的 10%向委托人支付违约金， 合同尚未履行完毕的，委托人有权解除合同。合同已履行完毕的，委托人保留追诉的权利。

9.10监理人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，每发生一次，按合同价格的3% 向委托人支付违约金（已特别约定违约金的除外）并监理人须在委托人指定期限内整改完毕，未能按委 托人要求整改完毕的，还应承担合同暂定总价3%的违约责任。未按要求整改的违约情形累计发生3次以上（含）委托人有权解除本合同，监理人承担全部违约责任。

9.11监理人迟延交付监理成果文件的，每迟延一天，监理人应当向委托人支付违约金5000 元，迟延超过28天以上（含）的，委托人有权解除合同，监理人承担全部违约责任。

9.12因监理人违约致合同解除的，应向委托人支付合同暂定总价30 %的违约金，若因此给委托人 造成的损失超过约定违约金的，超过部分，委托人有权另行全额主张，违约金总额不超过扣除税金后的监 理酬金。
9.13现场办公场所由发包人委托施工单位提供，其余设备购置及相关费用自理。监理人应配齐交通工具、办公设备及相关的检测、检验设备。

9.14监理人在施工过程中要严格实行质量、安全、进度及投资四控制。监理单位要配备数码相机等摄影器材，工程正式开工后，每天必须有现场关键用材、关键施工部位或隐蔽工程的照片或影像资料，每周上报发包人现场代表一次。

9.15施工过程中要严格对照施工图及施工招投标时的工程量清单，做好工程量的核对、确认及工程款的上报工作。

9.16经评审的施工组织设计、专项施工方案及监理实施细则是工程管理的纲领性文件，施工过程中是否如实实施（尤其是施工组织设计及专项施工方案），要有详细的记录；在施工过程中遇特殊情况，应及时调整并上报发包人批准。

9.17工程中要严格控制工程变更联系单的上报，明确审批程序，无论是设计变更还是施工变更都必须要监理签证，并注明明确的监理意见，再上报发包人审定后，再交设计出具变更联系单。

9.18要实时做好监理资料的编制，实时检查监督施工单位施工资料的编制工作，并在周工作计划及总结中说明。要有专门的工程安全管理工作台帐，竣工资料归档时要单列一卷。

9.19工程中为确保工程变更联系单的真实、准确，施工单位提交变更联系单与预算书时，做到 “三个必须”，即“必须有影像资料、必须经实测实量、必须与管理日志符合”及与监理日志符合。 

9.20要注意清理施工单位对施工监理报告中的问题整改及回复，督促施工单位对质监单位、建设单位等有关人员发现问题的及时整改及回复，无法整改的要有施工单位出具报告，经监理审核（要有明确的监理意见）后报有关部门备案。

9.21工程竣工验收后施工单位上报的工程结算资料审核，是监理人对工程投资控制的最后一个环节。监理人必须对施工单位上报的结算资料提出明确的审核意见，重点审查施工资料及竣工资料是否准确、齐全，隐蔽工程记录是否真实反映施工情况，工程是否严格按批准的施工组织设计及专项方案施工。结算报告之工程量清单项目是否与招投标文件及实际施工项目相一致，工程量数据是否与施工实际相符等，并填好建设工程结算资料审核表并做好施工资料同实际现场施工方式相符的承诺函。

9.22发包人按监理违约行为管理办法规定对监理人实行违约管理。

9.23施工期间监理人员的人身安全全部由监理人自行负责。

9.24中标单位需安排一名在钢结构生产基地进行驻场的监理人员，对生产的预制件进行审核和记录相关数据，该项目内容具体实施根据招标人要求。

9.25在施工过程中若出现工程质量、进度、安全、文明施工和人员未到岗到位等问题，被市级相关部门通报批评或被新闻媒体曝光的，向发包人支付违约金15万元；被市政府通报批评的，向发包人支付违约金20万元。

9.26罚款均用现金支付或在监理服务费支付中扣除。
9.27 主要管理人员更换与考勤、违约处理、质量安全管理等事项（除上述条款有规定外），投标人需按照绍兴市轨道交通集团有限公司或绍兴市地铁物产置业有限公司相关管理办法执行。
第四章  技术规范及设计文件

本工程的施工图、施工单位的投标文件、施工合同、监理单位的投标文件、监理合同及国家、省、市现行工程建设规范、规程和文件等作为监理工作的依据。

一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）   /。

二、现场监理条件
（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水电、有关勘探资料及办公用房、通讯设施、工地住房等）           /               。

三、本工程采用的技术规范
    采用国家现行的有关施工、监理及验收规范             。

四、工程设计文件

            提供图纸                                   。

第五章  投标文件（附表件）
1、投标文件签署授权委托书（附件一）

2、投标函（附件二）

3、法定代表人身份证明（附件三）

4、项目总监无在监工程承诺书（附件四）

5、总报价书（附表一）

6、派驻本工程项目总监简历表（附表二）

7、监理项目部管理人员配备表（附表三）

8、投入本工程的检测仪器、设备汇总表（附表四）

9、投标人对合同条款的承诺
                  工程  授权委托书          附件一

本授权委托书声明：我           （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，身份证号码            。以本公司的名义参加             （招标人）                 工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：              （签字）  性别：             年龄：            

单位：                          部门：             职务：            

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托 日期：    年   月   日

             工程   投标函          附件二

招标人：

1、根据已获得的                     工程的招标文件，并经现场考察和研究，我方愿以监理收费基准价×（1+浮动率           %）承担上述工程监理。

2、一旦我方中标，我方保证提供优质服务，出色完成监理任务。

3、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：

电    话：                    日期：      年    月    日

附件三

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                   ；                                                                      

单位性质：                                                   ；      
地    址：                                                   ；      
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                   ；       
姓    名：                     性    别：                    ；      
年    龄：                     职    务：                    ；                

系                                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。      

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日

附件四
承 诺 书

                      （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目总监           （项目总监姓名）系现阶段没有担任任何在监建设工程项目的项目总监；企业和项目负责人近    年无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

          年        月        日

                工程 总报价书           附表一

	投 标 人：

	工程类别
	房屋建筑工程

	面    积
	约8.23万平方米

	质量等级
	合格

	投标工期
	1003日历天（ 具体与施工工期同步）

	浮动率报价（大写）：


投标人：（盖章）                     法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日
                工程    项目总监简历表           附表二

	姓     名
	　
	性      别
	　

	资     格
	　
	职      称
	　

	学     历
	　
	年      龄
	　

	参加工作时间
	　
	从事项目总监年限
	　

	工程监理项目承接情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	备注


	　


注：未完工程项目的竣工日期和工程质量可不填写。
监理项目部管理人员配备表    附表三
项目部人员配备需满足下表最低标准，否则技术标符合性审查不予通过。

 我方拟派驻监理项目部管理人员配备如下： 
	监理项目部管理人员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机

	
	总监理工程师
	
	
	

	
	总监代表
	
	
	

	
	专业监理工程师
（建筑结构）
	
	
	

	
	专业监理工程师

（建筑结构）
	
	
	

	
	专业监理工程师

（造价工程师）
	
	
	

	
	专业监理工程师
（检测工程师）
	
	
	

	
	专业监理工程师
（安装装修）
	
	
	

	
	专业监理工程师
（安全）
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	


注：本表由招标人根据工程规模与相关文件要求设置最低专业岗位人员配备要求，投标人不得减配，但可按实际增设。

                工程   检测仪器、设备汇总表     附表四

	序    号
	仪器、设备名称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	备 注
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