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第一章  招标公告
阳明故里整体开发建设项目-状元府工程设计项目招标公告
1.招标条件
本招标项目阳明故里整体开发建设项目-状元府工程（项目名称），已由绍兴市发改委（项目审批、核准或备案机关名称）以 2303-330600-04-01-465995 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市阳明故里开发建设有限公司，建设资金 自筹 ，招标人为绍兴市阳明故里开发建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：本项目位于阳明故里核心片区内，项目地块位于阳明故居东侧，冬至七星龙局西侧临时停车场地块，南至王阳明纪念馆，西至王衙弄，北至上大路。项目用地位于大运河50m建控地带以内。 

2.2 建设规模：本项目总用地面积约10亩（详见红线图，最终以自规局确定的红线图为准），总建筑面积（含地下室）约12000平方米。主要建设内容为阳明文化学术交流、纪念馆展示文化配套设施及地下停车等。红线范围内上大路338号为三普登录建筑（文物建筑），上大路336号及以西至王衙弄为有一定保存价值的老旧建筑，需考虑保留文物建筑及有一定保存价值的老旧建筑；
项目总投资约32000万元，建安投资约11000万元，最终以经审批后的概算为准。
2.3招标控制价：394万元。
2.4招标范围：在本次招标提供的红线范围内的文物建筑及有一定保存价值的老旧建筑测绘、工程物探、方案设计、初步设计、施工图设计（包含突出红线范围与周边及市政道路连接部分的景观、道路、管线等设计）及BIM 设计与应用、施工配合、验收配合等工程实施期间的相关服务；设计的图纸应符合节能、消防、日照、人防、绿建、装配式等的相关标准要求，具体包括但不限于：

文物建筑及有一定保存价值的老旧建筑测绘；
方案设计；
（3）初步设计（包括工程经济分析、工程概算编制及调整）； 

（4）施工图设计、设计调整[含概算调整，包括红线范围内的所有建筑物、设施、道路、管线等配置、管线迁改设计、基坑围护、室内精装修、室外管线综合、人防、绿建及相关配套设备设施、PC、给排水、电气（不包括开关站、配电房的相关设备及进线，但须配合电力部门相关工作）、泛光照明、暖通、消防、防雷、通讯、废水治理、空调设置、抗震加固、厨房、节能、信息、围墙、建筑亮化、幕墙（如有）、门窗深化、智能化、信息化、环境导向系统、标志标识、地下室地坪及交通安全设施、雨棚、钢结构及其他系统等内容；

（5）场外景观设计（包括场外工程的园林绿化、景观、小品、座椅、道路、海绵城市、景观水电、智能化等方案设计、初步设计、施工图设计），包含突出红线范围与周边及市政道路连接部分的景观、道路、管线（由市政、国防等专用管线单位实施的除外）等设计；

（6）历史文物修缮设计，文物建筑的平移复位设计；红线范围内上大路338号为三普登录建筑（文物建筑），上大路336号及以西至王衙弄为有一定保存价值的老旧建筑，需考虑保留文物建筑及部分有一定保存价值的老旧建筑；

（7）工程报批配合、招标配合（含用户需求书编制等）、施工配合、验收配合等，并做好工程实施期间的其他相关服务（包括施工期间现场技术服务、施工图变更、设计联系单等）；

（8）其他（设计图纸交底、参加例会、解决施工中的设计技术问题、变更设计、协调工程变更、参加中间验收和竣工验收、根据实际需求完成方案、初步设计评审等相关服务）；

（9）项目竣工后设计总结分析报告及质量缺陷期内的设计服务。

2.5工程类别：房屋建筑工程设计类。
2.6计划工期：合同签订后15天（含测绘时间）内完成方案设计；设计方案确定后15天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后30天内完成所有施工图设计，具体根据业主要求及实际项目开展进度要求进行服务。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。根据任务实际情况招标人有权作出相应调整，若存在时间延长也不增加相关费用。
2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。
2.8标段划分：  /  。
2.9资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备以下三种条件之一:
①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；
②具有建设行政主管部门核发的建筑行业设计乙级及以上资质；
③具有建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质。
项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格；拟派项目负责人必须为投标企业在职职工，提供项目负责人缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月由人事代理中心或上级主管部门出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】或上级主管部门公章）。

注：拟派项目负责人为一级注册建筑师，需提供电子注册证书，电子证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》，应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致。
3.2主要设备、材料要求：   /   。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
3.3.2省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。
3.3.3企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.3.4本次招标不接受联合体投标。
3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  /  （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1凡有意参加投标者，请于  2023年     月     日08:30时至  2023 年    月    日17:00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本项目需缴纳投标保证金  陆 万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在  2023 年      月       日17:00时前缴纳。缴纳方式为：投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：
账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799074117；
账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000394；
投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
招标人接受“绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。

招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
 6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标）。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2023年   月    日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在   /   （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人：绍兴市阳明故里开发建设有限公司   招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司
地  址：浙江省绍兴市越城区塔山街道鲁迅中路

348号二号楼2209室               地 址：绍兴市越城区平江路龙湖大厦14楼
联系人：             俞炳洋               联 系 人：     郦家锋      
电  话：   18257508872                   电 话：      17512503602             
招 标 人（盖章）：绍兴市阳明故里开发建设有限公司
代理机构（盖章）：浙江建诚工程管理咨询有限公司
2023年    月    日
招标管理机构意见：                              绍兴市公共资源交易中心意见：

2023年    月    日                                       2023年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第二章投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	阳明故里整体开发建设项目-状元府工程设计项目

	2
	建 设 地 点
	本项目位于阳明故里核心片区内，项目地块位于阳明故居东侧，冬至七星龙局西侧临时停车场地块，南至王阳明纪念馆，西至王衙弄，北至上大路。项目用地位于大运河50m建控地带以内。 

	3
	建 设 规 模
	本项目总用地面积约10亩（详见红线图，最终以自规局确定的红线图为准），总建筑面积（含地下室）约12000平方米。主要建设内容为阳明文化学术交流、纪念馆展示文化配套设施及地下停车等。红线范围内上大路338号为三普登录建筑（文物建筑），上大路336号及以西至王衙弄为有一定保存价值的老旧建筑，需考虑保留文物建筑及有一定保存价值的老旧建筑；

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	项目总投资约32000万元，建安投资约11000万元，最终以经审批后的概算为准。

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招 标 范 围
	在本次招标提供的红线范围内的文物建筑及有一定保存价值的老旧建筑测绘、工程物探、方案设计、初步设计、施工图设计（包含突出红线范围与周边及市政道路连接部分的景观、道路、管线等设计）及BIM 设计与应用、施工配合、验收配合等工程实施期间的相关服务；设计的图纸应符合节能、消防、日照、人防、绿建、装配式等的相关标准要求，具体包括但不限于：

（1）文物建筑及有一定保存价值的老旧建筑测绘；
（2）方案设计；
（3）初步设计（包括工程经济分析、工程概算编制及调整）； 

（4）施工图设计、设计调整[含概算调整，包括红线范围内的所有建筑物、设施、道路、管线等配置、管线迁改设计、基坑围护、室内精装修、室外管线综合、人防、绿建及相关配套设备设施、PC、给排水、电气（不包括开关站、配电房的相关设备及进线，但须配合电力部门相关工作）、泛光照明、暖通、消防、防雷、通讯、废水治理、空调设置、抗震加固、厨房、节能、信息、围墙、建筑亮化、幕墙（如有）、门窗深化、智能化、信息化、环境导向系统、标志标识、地下室地坪及交通安全设施、雨棚、钢结构及其他系统等内容；

（5）场外景观设计（包括场外工程的园林绿化、景观、小品、座椅、道路、海绵城市、景观水电、智能化等方案设计、初步设计、施工图设计），包含突出红线范围与周边及市政道路连接部分的景观、道路、管线（由市政、国防等专用管线单位实施的除外）等设计；

（6）历史文物修缮设计，文物建筑的平移复位设计；红线范围内上大路338号为三普登录建筑（文物建筑），上大路336号及以西至王衙弄为有一定保存价值的老旧建筑，需考虑保留文物建筑及有一定保存价值的老旧建筑；

（7）工程报批配合、招标配合（含用户需求书编制等）、施工配合、验收配合等，并做好工程实施期间的其他相关服务（包括施工期间现场技术服务、施工图变更、设计联系单等）；

（8）其他（设计图纸交底、参加例会、解决施工中的设计技术问题、变更设计、协调工程变更、参加中间验收和竣工验收、根据实际需求完成方案、初步设计评审等相关服务）；

（9）项目竣工后设计总结分析报告及质量缺陷期内的设计服务。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

	9
	设计周期要求
	合同签订后15天（含测绘时间）内完成方案设计；设计方案确定后15天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后30天内完成所有施工图设计，具体根据业主要求及实际项目开展进度要求进行服务。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。根据任务实际情况招标人有权作出相应调整。若存在时间延长也不增加相关费用。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	本次招标要求投标人具备以下三种条件之一:
①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；
②具有建设行政主管部门核发的建筑行业设计乙级及以上资质；
③具有建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质。

项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格；拟派项目负责人必须为投标企业在职职工，提供项目负责人缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月由人事代理中心或上级主管部门出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】或上级主管部门公章）。

注：拟派项目负责人为一级注册建筑师，需提供电子注册证书，电子证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》，应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致。
其他要求：
1. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
2.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。
3.企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	12
	是否接受联合体投标
	☑不接受；
(接受，联合体牵头人应具备    /  设计资质。

	13
	招标控制价
	 暂估价394万元

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定90天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、递交地点
	 2023年   月   日    时    分

	
	
	递交地点：绍兴市越城区平江路龙湖大厦14楼
邮箱：943940196@qq.com

	18
	招标人书面澄清的时间
	2023年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本 1 份，副本 6 份；
技术标正本 1 份，副本 6 份；

商务标正本 1 份，副本 6 份。

资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。



	20
	投标文件提交
	截止时间2023年   月   日    时    分

	
	
	地点：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心指定开标室

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

	22
	履约保证金金额
	合同价款的2％，采用现金或银行保函等的形式提交。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：□ 营业执照 、 □ 资质证书、   。
投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在时出示以下证件：□身份证、□注册建筑师注册证书 、  。
上述证件均需原件，不含公证件及其它任何替代证明，否则视为放弃投标。
招标文件内要求提交的所有原件均不作要求。

	24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	最高分者为第一中标候选人，出现并列第一时，由报价低者优先；若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

	26
	技术标设置
	设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。
技术标评审形式：采用 ☑明标，□暗标。
技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。
技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。
本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日（如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日）。

	28
	其他

	
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。


	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱943940196@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4、由代理机构工作人员现场在绍兴市政务服务办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。

	
	所有费用均包含在此次报价中（包括且不限于：设计费、图纸打印费、设计人员差旅费、住宿费、交通费、评审费、会晤费、工程物探费、测绘费等）


第一节  总则
一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围  见投标人须知前附表 
三、招标方式
本工程采用公开招标的方式招标。
在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求
投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。
1．投标人资质要求：见投标人须知前附表
2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表
3.企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
4.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。
5.企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：
6.1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。
6.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。
6.3由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
6.4联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
6.5联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。
6.6除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。
五、资金来源
建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。
六、踏勘现场
1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
七、投标补偿费用 
对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：本项目不支付任何补偿。
八、知识产权
1.招标人与中标人签署勘察设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用中标人的勘察设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任，由此给招标人造成损失的，中标人承担全部责任。
2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。
第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、勘察设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。
2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。
二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
第三节 投标文件的编制
一、投标文件的语言及度量衡单位
1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。
（一）. 资格审查资料：


1．已进行资格预审的项目：
投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。
2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：
封面（格式见后）；
法定代表人身份证明（格式见后）
授权委托书（如有，格式见后）
企业营业执照复印件；
资质证书复印件；
项目负责人注册建筑师证书复印件；
拟派项目负责人提供项目负责人缴费期限包含2022年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2022年1月至2023年3月由人事代理中心或上级主管部门出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】或上级主管部门公章）（复印件）；
9.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)；
10.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录），格式自拟；加盖投标人公章。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
．技术标内容（包括但不限于）：

1.封面（格式见后）；
2.投标人基本情况表（格式见后）；
3.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；
4.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；
5.投标人承接的工程业绩表（格式见后）；
6.拟派项目负责人承接的工程业绩表（格式见后）；

7.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；

8.项目负责人获奖工程业绩表（格式见后）；
9.设计方案：（（包括但不限于总平图、单体建筑效果图、场外空间效果图等）
10.项目分项投资估算表（格式见后）；

11.服务承诺及服务计划书（格式见后）；

12.其余内容根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制，格式自拟。
（三）．商务标内容包括：
封面（格式见后）；
2.投标函（格式见后）；
3.总报价书（格式见后）；
5.投标报价书写规范说明
    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；
    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
三、投标文件数量、签署
1．文本数量：见投标人须知前附表。
2．文本签署：
2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明
1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。
2. 技术标可以是A3或A4、或分册，均予认可。投标文件技术标文本页数建议在600页以内。
3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。
4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

    5.中标公示结束后，中标单位须以U盘形式提交电子投标文件给招标人。
五、投标有效期
1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”和“商务标”。
3.未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
第五节  开标
一、开标
1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2.开标会议由招标人或招标代理机构主持，邀请绍兴市政务服务办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。

3.投标人电子招投标交易平台选定的项目负责人与投标文件中的项目负责人不一致时，作无效标处理。
开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；
2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；
4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；
    5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；
    6. 宣布各投标人技术标得分；
    7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
8. 宣布各投标人总得分；
9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；
10. 宣布中标候选人；
11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。
5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。
四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由7人及以上单数组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：(省级专家库中抽取，□市级专家库中抽取。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
3.5 其他应回避的情形。
二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
2．下列情况属于重大偏差：
2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
 2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；
重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
评标办法
    1. 本次评标采用综合评分法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。
2. 分值分配：（1）技术标70分；（2）商务标30分。
	序号
	评分项目
	评分细则
	分项得分

	1
	设计
方案

（34分）
	总平面布局
（10分）
	是否布局合理。（优得2.1-3分，优得1.1-2.0分，一般得0-1.0分，未提供得0分。）
	0-3

	
	
	
	是否满足消防、日照间距要求，是否符合交通安全要求。（优得2.1-3分，优得1.1-2.0分，一般得0-1.0分，未提供得0分。）
	0-3

	
	
	
	总体方案与功能是否合理。（优得3.1-4分，良得2.1-3分，一般得1-2分，未提供得0分。）
	0-4

	
	
	建筑造型
（10分）
	立面造型、建筑创意、空间处理是否体现有特色，是否与整体历史风貌环境协调融合。（优得7.1-10分，良得3.1-7.0分，一般得0-3.0分，未提供得0分。）
	0-10

	
	
	功能分区
（10分）
	功能分区明确，能体现项目特点。（优得2.6-4分，良得1.1-2.5分，一般得0-1.0分，未提供得0分。）
	0-4

	
	
	
	人流交通组织及竖向交通合理，能体现项目特点。（优得2.1-3分，良得1.1-2.0分，一般得0-1.0分，未提供得0分。）
	0-3

	
	
	
	各功能等配置合理，能体现项目特点。（优得2.1-3分，良得1.1-2.0分，一般得0-1.0分，未提供得0分。）
	0-3

	
	
	其他    （4分）
	文物建筑的平移复位方案是否合理可行（优得2.6-4分，良得1.1-2.5分，一般得0-1.0分，未提供得0分。）
	0-4

	2
	设计组人员配备情况（10分）
	根据投标人设计组人员配备进行评分：

1、项目负责人：具有建筑行业正高级职称的，得1分。

2、建筑专业负责人：同时具备建筑专业高级工程师及一级注册建筑师
资格的，得1 分。
3、结构专业负责人：同时具备结构专业高级工程师及一级注册结构工

程师资格的，得1分。

4、暖通专业负责人：同时具备暖通空调专业高级工程师及注册公用设

备工程师（暖通空调）资格的，得1分。

5、给排水专业负责人：同时具备给排水专业高级工程师资格及注册公

用设备工程师（给水排水）资格的，得1分。

6、景观专业负责人：具备园林绿化或园林景观专业高级工程师资格资

格的，得1分。

7、电气专业负责人：同时具备电气专业高级工程师资格及注册电气工

程师（供配电）资格的，得1分。

8、建筑智能化专业负责人：同时具备建筑智能专业高级工程师资格及注册电气工程师（供配电）资格的，得1分。

9、装饰专业负责人：具备建筑装饰设计专业高级工程师资格，得1分。

10、造价专业负责人：具备一级国家注册造价工程师资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）并具有高级工程师及以上职称的，得1分；

以上每项人员不重复计分，未提供不得分。

注：所有资格证书及职称证书需在有效期内，否则不予认可。

提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，为事业编制的，须提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月由人事代理中心出具的社

保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
	0-10

	3
	工程投资控制及降低成本措施（5分）
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分。（合理得3.1-5分，较合理得2.1-3分，不合理得0-2分。）
	0-5

	4
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书（5分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审。（合理得3.1-5分，较合理得2.1-3分，不合理得0-2.0分。）
	0-5

	5
	企业业绩及荣誉
（6分）
	投标人自 2018年1月1日（以图审合格证上的时间为准）以来，完成过总建筑面积1.2万平方米及以上（建筑面积以设计合同为准）的公共建筑工程设计项目（设计范围需包含施工图设计），每个得2分，最多得4分。

（投标文件中需同时提供中标通知书、设计合同、施工图审查合格证的复印件加盖投标人公章，否则该项内容不得分。）
	0-4

	
	
	投标人自2018年1月1日以来（以荣誉证书或相关文件落款时间为准）完成过的公共建筑设计项目，获得过由省级及以上建设行政主管部门或勘察设计行业协会颁布的设计奖项的，得1分；获得过国家级建设行政主管部门或勘察设计行业协会颁发的设计奖项的，得2分。

本项只计取一个荣誉，本项分值最高2分。

（投标文件中需提供荣誉证书或相关文件复印件加盖投标人公章。）
	0-2

	6
	项目负责人业绩及荣誉（4分）
	项目负责人自 2018年1月1日（以图审合格证上的时间为准)以来，以项目负责人身份完成过总建筑面积1.2万平方米及以上（建筑面积以设计合同为准）的公共建筑工程设计项目（设计范围需包含施工图设计），每个得1分，最多得2分。

（投标文件中需同时提供中标通知书、设计合同、施工图审查合格证的复印件加盖投标人公章，否则该项内容不得分。上述材料中如未能体现项目负责人姓名的，需另行提供业主证明材料；如上述材料中项目负责人姓名不一致的，以时间后者为准。）
	0-2

	
	
	拟派项目负责人自2018年1月1日至今（以荣誉证书或相关文件落款时间为准），以项目负责人身份完成过的公共建筑设计项目，获得过由省级及以上建设行政主管部门或勘察设计行业协会颁布的设计奖项的，得1分；获得过国家级建设行政主管部门或勘察设计行业协会颁发的设计奖项的，得2分。

本项只计取一个荣誉，本项分值最高2分。

（投标文件中需提供荣誉证书或相关文件复印件加盖投标人公章。）
	0-2

	7
	BIM获奖（0-1）
	投标人自2018年1月1日以来（以获奖证书颁发时间为准）获得过省级及以上建设行政主管部门（或行业协会）颁布的BIM应用专项奖项的，每提供一个得1分。本项最多得1分。

注：投标文件中提供相关荣誉证书或文件复印件加盖投标人公章，否则该项不得分。
	0-1

	8
	其他  （4分）
	1、投标人具有文物保护工程勘察设计乙级资质的得1分，具有文物保护工程勘察设计甲级资质的得2分，本项最多得2分。

2、投标人具有风景园林专项设计乙级资质的得1分，具有风景园林专项设计甲级资质或工程设计综合甲级资质的得2分，本项最多得2分。
	0-4


注：对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，去掉最高分和最低分各一个后的算数平均值作为各投标人的最终技术标得分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。上述评分项目中需提供的资质证书、获奖证书、业绩合同、业绩证明材料、人员职称证书、人员执业资格证书及社保证明，提供复印件（或扫描件）加盖投标人公章，不提供或不满足评标要求的不得分。
公共建筑：（公共建筑以《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中的定义为准（公共建筑包括办公建筑(如写字楼、政府办公楼等)，商业建筑(如商场、超市、金融建筑等)，酒店建筑(如宾馆、饭店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)，通信建筑(如邮电、通讯、广播用房等)以及交通运输建筑(如机场、车站等)。不含商住楼、仓储物流。）
4．商务标评分办法：（满分30分）

4.1本项目招标人确定的招标控制价为394万元，投标人据此进行下浮率报价，设为Xi（Xi最多保留小数点后两位），招标人设定最小下浮率为5%，Xi小于5%的作无效标处理。
4.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。
4.3由招标人1名代表在5%-15%范围(各档之间的步长为0.5％)内，随机抽取2个下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=30－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分=30－（Y－Xi）×100×4。
计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。 
5.投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
6.商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
7.如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
第七节 定标
1.定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人  1  名。
2.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3.  /  。
第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。
二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。
2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第三章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
一、合同价款的确定
本工程合同价款固定下浮率合同。
招标设计费暂估总价394万元×（1-中标下浮率）（含工程物探、工程测绘费等）

设计费分A阶段设计费和B阶段设计费。其中，A阶段设计费以初步设计概算中工程费用为依据按各阶段工作比例确定设计费，B阶段设计费以财政审核备案后的施工图预算价为依据确定设计费。

A阶段设计费

按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）和发改委批复的初步设计概算中的建筑安装工程费用为基数计算的A阶段工程设计收费基准价×（1－中标下浮率）。在项目实施过程中，初步设计概算批复中的工程费用（含设备费）若有调整，按调整后的初步设计概算批复中的工程费用（须扣除原有建筑拆除费用、垃圾搬运等不涉及到设计的相关费用）为基数，重新计算A阶段设计费。
其中，A阶段工程设计收费基准价＝【按概算中的建筑安装工程中各单项工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数+其他设计收费（含未中标下浮的工程物探】×85%×各单项方案设计、初步设计和施工图设计的工作量比例。A阶段工程设计收费基准价不高于经审批后的初步设计概算中的工程设计费，否则取低者经中标下浮率下浮后为调整后A阶段设计费。
    ①工程设计基价：

A阶段工程总设计收费基价：根据计费额按经审批的初步设计概算中的工程建安费用总额（须扣除原有建筑拆除费用、垃圾搬运等不涉及到设计的相关费用）为计费额，通过线性内插法计算A阶段工程总设计收费基价。

    A阶段各单项工程设计收费基价=A阶段工程总设计收费基价/经审批的初步设计概算中的工程建安费用总额（须扣除原有建筑拆除费用、垃圾搬运等不涉及到设计的相关费用）*按经审批的初步设计概算中各单项工程计费额； 

B阶段设计费

按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）和经财政审核备案后的施工图预算价为基数计算的B阶段设计收费基准价×（1－中标下浮率）。

其中，B阶段工程设计收费基准价＝【按财政审核备案后的施工图预算中各单项工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数】×85%×施工图设计的工作量比例。B阶段工程设计收费基准价不高于A阶段工程设计收费基准价中施工图设计阶段设计费，否则取低者经中标下浮率下浮后为调整后B阶段设计费。
    ①B阶段工程设计基价：

B阶段总设计收费基价：根据计费额按经财政审核备案后的施工图预算价（须扣除原有建筑拆除费用、垃圾搬运等不涉及到设计的相关费用）为计费额，通过线性内插法计算B阶段工程总设计收费基价。

   B阶段各单项工程设计收费基价=B阶段工程总设计收费基价/经财政审核备案后的施工图预算价（须扣除原有建筑拆除费用、垃圾搬运等不涉及到设计的相关费用）*按经财政审核备案后的施工图预算价中各单项工程计费额； 
 ②专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数的确定；

	项目
	专业调整系数
	工程复杂程度调整系数
	附加调整系数

	A.整体规划
	整体规划设计费以1公顷2万元计

	B.建筑工程（新建）
	1.00
	1.15
	1.00

	C.室内装修工程
	1.00
	1.15
	1.50

	D.智能建筑弱电工程
	1.00
	1.15
	1.30

	E.室外工程（包括但不限于园林绿化工程、管线综合等）
	1.10
	1.15
	1.00

	F.文物修缮工程
	1.00
	1.15
	1.6

	G.物探工程
	基准价每平方3元，最终结算=3*85%*（1－中标下浮率）*每区块初步设计审查面积

	H.古建测绘费
	基准价每平方80元，最终结算=80*85%*（1－中标下浮率）*每区块测绘面积


    ③各单项工作量比例（方案设计、初步设计和施工图）
	项目
	方案设计工作量
	初步设计工作量
	施工图工作量

	A.整体规划
	100%
	0%
	0%

	B.建筑工程
	20%
	30%
	50%

	C.室内装修工程
	50%
	0%
	50%

	D.智能建筑弱电工程
	0%
	40%
	60%

	E.室外工程（包括但不限于园林绿化工程、管线综合等）
	20%
	30%
	50%

	F.文物修缮工程
	20%
	30%
	50%

	G.物探工程
	100%
	0%
	0%

	H.古建测绘费
	100%
	0%
	0%


设计人的报价应包括方案设计、初步设计、施工图设计等所有设计有关的全部费用，不再有另行增加费用。
设计费支付约定等

本合同设计费分主体设计费、工程物探费、古建测绘费、整体规划费。具体支付方式如下：
本合同支付方式如下：
	主体设计费支付方式

	支付次数
	支付阶段
	支付比例

	第一次
	方案设计审查通过后
	按A阶段设计费（扣除物探工程、古建测绘、整体规划）中方案设计工作量比列的85％支付

	第二次
	初步设计批复后
	按A阶段设计费（扣除物探工程、古建测绘、整体规划）中初步设计工作量比列的85％ 支付

	第三次
	施工图设计完成经图审合格且施工图预算完成后
	按B阶段设计费（扣除物探工程、古建测绘、整体规划）中施工图工作量比列的50％ 支付

	第四次
	项目竣工后
	方案设计：按A阶段设计费（扣除物探工程、古建测绘、整体规划）中方案设计工作量比列的15％支付；

初步设计：按A阶段设计费（扣除物探工程、古建测绘、整体规划）中初步设计工作量比列的15％支付；

施工图设计：按B阶段设计费（扣除物探工程、古建测绘、整体规划）中施工图工作量比列的30％ 支付

	第五次
	项目完成档案馆备案并财政结算审计完成后
	施工图设计：按B阶段设计费（扣除物探工程、古建测绘、整体规划）中施工图工作量比列的20％ 支付

	
	
	

	古建测绘费支付方式

	第一次
	待各个阶段测绘完成出具最终报告且方案设计审查通过后按实结算，一次性付清。

	物探工程支付方式

	第一次
	待各个阶段物探完成出具最终物探报告且方案设计审查通过后按实结算，一次性付清。

	整体规划费支付方式

	第一次
	方案设计审查通过后，一次性付清。


2.中标人申请款项前除提交设计成果以及相应通过审核的依据外还应提供相应金额的增值税发票，否则招标人有权迟延付款且无需承担违约责任。

3.中标人应向招标人交付的设计资料及文件包括：建筑设计方案（不少于一式八份）、提交规管委审议的建筑设计方案（份数按规管委要求）；如招标人要求，还应免费提供对比方案文本（份数按规管委要求）、初步设计文件（含概算，不少于一式十份）、修改完善后的初步设计文件报批本（份数按发改委要求）、供图审合格的施工图20套（视招标人使用需求无偿提供）。设计单位在完成所有设计后，需向招标人提供设计成果的U盘（CAD、PDF、DWF）一份（不加密，包含方案阶段，初步设计阶段，施工阶段等所有设计内容）。同时提供完整的前期资料，并配合完成图审。 

   三、违约责任
1．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的失误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，无偿、无条件的进行重新设计，同时，设计人还应对所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失等后果承担赔偿等责任。

2．由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费3000元，延迟30天以上的，招标人有权解除合同，同时履约保证金不予退还。上述违约金从当期支付款中扣除。
3.设计人不按合同规定履行职责的，招标人有权要求设计人整改，整改仍不符合要求的，设计人应向招标人支付违约金3000元/次；累计发生3次（含）以上的，招标人有权解除本合同，同时履约保证金不予退还。上述违约金从当期支付款中扣除。

4.若因设计人原因导致提交的设计成果文件无法通过招标人组织的设计审查，招标人有权发出如下指令，设计人必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由设计人自行负责；

（2）在设计人重新设计或修改设计仍未能通过设计审查的情况下，招标人可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他设计单位，并扣除设计人合同总价中此部分的设计费用，且设计人应按合同总价款的10%向招标人支付违约金，同时履约保证金不予退还。

5.设计人人员在接到招标人指令后应在24小时内响应，超出上述时间响应或未响应的视为设计人违约，违约金标准为1000元/次。上述违约金从当期支付款中扣除。
6.设计人人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，设计人可以更换：

（1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。

（2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。

（3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。

以上更换设计人均须提供相关部门或单位的证明材料，除上述情形外，如更换需招标人审批同意且更换人员资质及业绩水平不得低于投标人员，设计项目负责人更换违约金为10万元/人次，专业负责人更换违约金为2万元/人次。上述违约金从当期支付款中扣除。
7.因设计人违约致本合同解除的，设计人应按合同总价款的20%向招标人支付违约金，若因此造成的损失包括招标人重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，设计人应另行赔偿。

8.招标人因上级主管部门要求或政策调整等情形导致合同解除的，招标人不作补偿或赔偿，设计费用按实结算，履约保证金予以退还。

9.设计人应保证设计所涉资料、成果均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担违约金50000元/次，若招标人因此承担责任的，有权行使追偿。

10.因设计人违约行为导致招标人被诉讼的，设计人应赔偿由此产生的诉讼费用、律师代理费用、财产保全担保保险费用等。

四、其它
1.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂家、供应商；设计图纸须具备施工、安装、加工等条件。

2．本工程一经中标，由中标人设计，不得转包或变相转包，否则招标人有权解除合同。中标单位拟将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包，经招标人同意后，可委托具有相应资质单位实施，设计费用不再增加,并由中标单位承担设计法律连带责任。
3．设计单位需招标人做好工作对接，当遇到设计相关问题时，应随时到现场处理，工程开工后，设计单位需指派一名设计人员（必须为参加该工程设计的人员）到工程现场进行设计指导，解决设计有关问题，设计驻场人员月到位率不到60%，招标人可按照脱岗天数以1000元/人/天标准，向设计单位收取设计人员脱岗违约金；如同一人连续三次考核不合格，招标人可从第三次不合格起，按脱岗天数2000元/人/天标准,向设计单位收取设计人员脱岗违约金。上述违约金从当期支付款中扣除。

4.项目负责人必须每月至少到现场和甲方对接2次，否则，甲方可按照3000元/次的标准，向乙方收取脱岗违约金。
5.合同载明的联系地址为双方寄送文件（包括法律文书）的法定地址，因拒收或无法送达而退回的，以邮局第一个邮戳所记载的日期为送达日期。任何一方变更联系地址的，应于变更后2日内书面告知另一方，否则由此导致的一切不利后果自行承担。

6．招标单位因开发建设需要可适当增减本次招标内容，设计费按本次招标口径增减。

7.中标人必须对其编制的投资概算负责。一旦中标，在招标人无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术指标）要求的前提下，必须进行限额设计，严格控制初步设计概算；概算中的工程费用不得超过可研估算。
8．若由于招标人原因，合同内的建设项目在设计完成后，长时间未实施的，且由于设计规范更新，需重新进行设计的，需三方进行协商后处理。

9.对于超过20万元的重大设计变更联系单在经方案充分比选后，阐述各方案优缺点，并提出推荐方案，并经设计单位技术负责人审核、签字后才能生效。

10.由于中标人设计原因导致的设计变更，单项设计变更增加金额10万元以上累计超过2次的，每发生一次违约金按5000元计；单项设计变更增加金额20万元（含）以上的，每发生一次违约金按10000元计；单项设计变更增加金额50万元（含）以上的，每发生一次违约金按20000元计。上述违约金从当期支付款中扣除。
11.根据中标人提供的施工图，编制的施工图预算（未下浮）不得突破初步设计概算批复中的工程费用金额，若非招标人原因突破初步设计概算批复中的工程费用金额，招标人将视为中标人未做好限额设计工作，超过部分相应设计费在结算时扣除。
12.红线内外与项目相关的设计，根据招标人要求进行设计。
13.合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可依法向工程所在地人民法院起诉。
14.本方案未尽事宜按法律法规相关政策文件和招标人相关文件规定执行。

第四章 设计任务书

一、项目名称

阳明故里整体开发建设项目-状元府工程
二、工程项目概要
1.1 项目背景
阳明故里片区是目前绍兴市区历史风貌保存最完整的区域之一，荟萃着影响中华文化进程的圣人王阳明的故里，也是刘宗周、吕本等历代名士的居住地。片区位于西小河两侧大片古民居之中，东起解放路，西临北海路，北至环城北路，南到胜利路，总面积约40公顷。
阳明故里整体开发建设项目是体现“两个先行”、推动“千年古城复兴”、落实“重塑城市文化体系，打造文化产业高地”的重要举措，是绍兴古城项目群中总投资最大、分量最重、要求最高的经典文化项目。通过征收、疏解、修缮和内容植入，并完善相关配套功能等，让文物再生，同时也让商业更有文化。

1.2 项目概况
项目建设地址
本项目位于阳明故里核心片区内，项目地块位于阳明故居东侧，冬至七星龙局西侧临时停车场地块，南至王阳明纪念馆，西至王衙弄，北至上大路。项目用地位于大运河50m建控地带以内。     
地块内用地现状
场地东侧现状为临时停车场，场地内现存上大路338号（三普文物）、上大路336号及沿王衙弄一侧部分传统民居。

项目建设内容
本项目总用地面积约10亩（详见红线图，最终以自规局确定的红线图为准），总建筑面积（含地下室）约12000平方米，总投资约3.2亿元。主要建设内容为阳明文化学术交流、纪念馆展示文化配套设施及地下停车等。
项目建设进度计划
项目建设期：拟开始时间2024年3月，拟结束时间2026年3月。
具体根据业主要求及实际项目开展进度要求进行服务，若存在时间延长也不增加相关费用。
 三、设计目的和任务
本项目所涉的文物建筑及有一定保存价值的老旧建筑测绘、工程物探、方案设计、初步设计（含初步设计单项概算）及项目实施前期的各项服务工作、所有施工图设计及施工配合、验收配合等工程实施期间的相关服务。
如项目范围内有其他新增内容，设计费不予增加。
具体招标范围包括：在本次招标提供的红线范围内设计（包含突出红线范围与周边及市政道路连接部分的景观、道路、管线等设计），设计的图纸应符合节能、消防、日照、人防、绿建、装配式等的相关标准要求，具体包括但不限于：
文物建筑及有一定保存价值的老旧建筑测绘、方案设计（含文物建筑的平移复位）；其中上大路338号为三普登录建筑（文物建筑），上大路336号及以西至王衙弄为有一定保存价值的老旧建筑，方案需考虑保留文物建筑及有一定保存价值的老旧建筑；

（2）初步设计（包括工程经济分析、工程概算编制及调整）； 
（3）施工图设计、设计调整[含概算调整，包括红线范围内的所有建筑物、设施、道路、管线等配置、管线迁改设计、基坑围护、室内精装修、室外管线综合、人防、绿建及相关配套设备设施、PC、给排水、电气（不包括配套开关站、配电房进线及变配电设计）、泛光照明、暖通、消防、防雷、通讯、废水治理、空调设置、抗震加固、厨房、节能、信息、围墙、建筑亮化、幕墙（如有）、门窗深化、智能化、信息化、环境导向系统、标志标识、地下室地坪及交通安全设施、雨棚、钢结构及其他系统等内容；

（4）场外景观设计（包括场外工程的园林绿化、景观、小品、座椅、道路、海绵城市、景观水电、智能化等方案设计、初步设计、施工图设计），包含突出红线范围与周边及市政道路连接部分的景观、道路、管线（由市政、国防等专用管线单位实施的除外）等设计；
（5）工程报批配合、招标配合（含用户需求书编制等）、施工配合、验收配合等，并做好工程实施期间的其他相关服务（包括施工期间现场技术服务、施工图变更、设计联系单等）；

（6）其他（设计图纸交底、参加例会、解决施工中的设计技术问题、变更设计、协调工程变更、参加中间验收和竣工验收、根据实际需求完成方案、初步设计评审等相关服务）；
（7）项目竣工后设计总结分析报告及质量缺陷期内的设计服务。
三、设计条件
总用地面积约10亩，容积率：≧1.0；建筑高度不大于24米，且满足《绍兴市城乡规划管理技术规定》及其他相关规定关于古城保护范围及其他历史保护区内新建建筑高度的相关要求，装配率不低于60%（并应满足《装配式建筑评价标准》要求）。建安投资：约11000万元。

周边条件：场地东侧现状为纪念馆临时停车场，场地内现存上大路338号（三普文物）、上大路336号及沿王衙弄一侧部分传统民居。场地北侧沿上大路，经由上大路连接西至环城北路，东接解放路；西侧王衙弄未来可作为进入阳明故居及纪念馆的重要要入口。
停车泊位：按相关规范要求配置。
具体指标以后期自然资源和规划部门提供的规划设计条件为准。
四、项目功能要求
项目定位：阳明文化学术交流、纪念馆展示文化配套设施及地下停车。
五、各专业系统设计要求
应充分利用建筑形体的错落、建筑元素的连接等手法实现群体的统一和灵活性，通过序列空间的组织实现群体的整体性，使建筑与环境相互渗透，达成整个区块的整体有机，风貌协调。
海绵城市及人防设计必须符合绍兴市现行相关规范要求。

六、设计成果要求
按规划报批方案深度编制，包括但不限于:

设计说明，包括但不不限于总体方案设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、给排水设计说明、暖通设计说明、电气设计说明、经济技术指标等；

2.文物设计方案；
3、用地现状，区域分析图；
4、规划设计总平面图；
5、透视效果图及鸟瞰图；
6、道路交通及流线分析图、消防分析图、景观绿化分析图；
7、建筑平面、立面、剖面等技术图纸；

8建筑设计方案深度需满足《建筑工程设计文件编制深度规定>深度要求。
七、成果文件要求
规划及建筑设计方案（不少于一式八份）、修改完善后的规划及建筑设计方案（不少于一式八份）、提交规管委审议的规划及建筑设计方案（份数按规管委要求）；如招标人要求，还应免费提供对比方案文本（份数按规管委要求）、初步设计文件（含概算，不少于一式十份）。设计单位在完成所有设计后，需向招标人提供设计成果的U盘（CAD、PDF、JPG等软件格式）一份（不加密，包含所有设计内容）、图审合格的施工图不少于20套（含图审合格证书的全部设计成果U盘（CAD、PDF等软件格式）一份，不加密，包含所有设计内容），上述具体数量按项目建设单位要求。
八、投资估算
中标单位必须限额设计，同时对其编制的投资概算负责。一旦中标，在建设单位无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术标准）要求的前提下，必须进行限额设计，严格控制初步设计概算，概算中工程费用部分不得超过总投资估算；施工图预算费用不得超过概算中的建安费。

九、设计规范：按国家及地方技术规范、标准及规程。
第五章投标文件（封面格式及附表件）
一、投标文件封面格式
1.资格审查资料封面格式
2.技术标封面格式（明标）
3.技术标封面格式（暗标）
4.商务标封面格式
项目名称：                                                        
投
标
文
件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日

项目名称：                                                        
投
标
文
件
（适用于技术标为明标的项目）
投标文件内容：           技术标                   
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
项目名称：
投
标
文
件
（适用于技术标为暗标的项目）
投标文件内容：          技术标                    
   日期：年月日  
项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  
二、投标文件（附表件）
1.法定代表人身份证明（附件一）
2.授权委托书（附件二）
3.联合体协议书（附件三）
4.投标人基本情况表（附表一）
5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）
6.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）
7.投标人已承接的工程业绩表（附表四-1）
8.拟派项目负责人已承接的工程业绩表（附表四-2）
9.投标人获奖工程业绩表（附表五-1）
10.项目负责人获奖工程业绩表（附表五-2）
11.投标函（附件四）
12.总报价书（附表六）
13.项目分项投资估算表（附表七）
14.服务承诺及服务计划书（附表八）
附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                             

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                   （盖章） 
日期：            年   月   日
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                   （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日
附件三
联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（招标项目名称）设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为本联合体的牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
                                       牵头人名称：（盖单位章）        
                                       法定代表人：（签字或盖章）      
                                       成员名称：（盖单位章）        
                                       法定代表人：（签字或盖章）      
年月日
附表一
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系
方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子
   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配
合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。
投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书、社保等资料。
投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三
拟投入本项目的主要设计人员一览表
	设计阶段
	姓名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	方案设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	初步（含扩大初步）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工图设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其    他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书、社保等资料。
投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
附表四-1
投标人已承接的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩要求：  详见技术标评分要求。
附表四-2
拟派项目负责人已承接的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩要求：   详见技术标评分要求。
附表五-1
投标人获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩要求：详见技术标评分要求。
附表五-2
项目负责人获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩要求：详见技术标评分要求。
附件三
投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：         %）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：
    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。
5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章)    
    法定代表人：                   (签字或盖章)                

    日期：          年      月     日
附表六
总报价书
	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之 

	设计周期
	


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

附表七
项目分项投资估算表
	（此项格式由投标人自行设计）


投标人：                                 (盖章)
法定代表人：                       (签字或盖章)
日期：          年      月     日
附表八
服务承诺及服务计划书
	（此项格式由投标人自行设计）


                                 投标人：                                 (盖章)
                                      法定代表人：                       (签字或盖章)
                                      日期：          年      月     日
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