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市区分质供水项目（上虞工业水置换）监理招标文件
     招标人：      绍兴市制水有限公司     （盖章）
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第一章  招标公告

市区分质供水项目（上虞工业水置换）监理招标公告

1.招标条件
本招标项目市区分质供水项目（上虞工业水置换）（项目名称已由绍兴滨海新区管委会经济发展局（项目审批、核准或备案机关名称）以2208-330691-04-01-987980（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市制水有限公司 ，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市制水有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行 公开 招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市。
2.2 建设规模：第一部分为曹娥江水厂至现状 DN1000 工业水管接管点，管径为 DN1600（过江部分顶管DN1800），全长约 1.92km；第二部分为本工程加压泵站，设计规模为 10 万 m3/d； 第三部分为加压泵站至六丘中心河与团农线相交处，管径 DN1000，全长约 7.36km。本项目投资估算 19638万元，其中建安工程造价 15478 万元。
招标估算价：监理费约195万元。
2.3 招标范围：本项目施工图范围内所有工程内容的全过程监理及质量缺陷责任期间的服务工作。
2.4工程类别：市政公用工程。

2.5 计划工期：400日历天（具体与施工工期同步），缺陷责任期监理24个月。
2.6 质量要求：合格。
2.7标段划分：  /  。
2.8资格审查方式：资格后审。  

3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人具备有效期内的市政公用工程专业监理乙级及以上或工程监理综合资质，

业绩要求：投标人自 2018年 1月 1 日以来（以竣工验收报告时间为准）完成过建安费10000万元及以上给排水工程监理业绩。业绩证明材料：需提供竣工验收证书（报告），监理合同（合同服务内容须体现招标文件中所要求业绩特征），合同无法体现要求的，需提供建设单位开具的证明材料（需加盖提供单位公章）。 
项目总监须具备国家注册监理工程师（市政公用工程）资格，且无在监工程，拟派项目总监须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目总监为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。在监合同工程的开始时间为监理合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该监理合同工程通过验收或监理合同解除之日。

3.2主要设备、材料要求：   /    。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

3.3.2企业需要具有有效期内的浙江省住建厅备案证明或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图，（浙江省内企业不做要求）。

3.3.3企业在/ 年 / 月 / 日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目总监近  5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：   /  。
3.5 各投标人均可就上述标段中的  /   （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1请于2023年   月   日 8:30 时至2023年   月   日 17:00时在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价  /   元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金 3万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年   月   日17：00时前缴纳。缴纳方式为：
（1）投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部，账号： 6224861565799038450 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行，账号： 3110810043370000308；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

（2）招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金年保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

（3）招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：入围10家。

6.2评标方法：综合评估法（不设技术标）；

6.3中标方式：最高分中标 。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为     年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼   开标室。
6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
6.6本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。

7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在    /     （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人：绍兴市制水有限公司           招标代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司
地  址：绍兴市越城区皋埠宋六陵旁     地    址：绍兴市凤林西路亿兆大厦18楼
联系人：   黄耀峰                    联 系 人：   肖周明   
电  话：13615859464                  电    话：15925810886 
招标人： 绍兴市制水有限公司
招标代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司
      年    月    日

招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
      年    月    日                                年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	项

号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	市区分质供水项目（上虞工业水置换）监理

	2
	建设地点
	绍兴市

	3
	建设规模
	第一部分为曹娥江水厂至现状 DN1000 工业水管接管点，管径为 DN1600（过江部分顶管DN1800），全长约 1.92km；第二部分为本工程加压泵站，设计规模为 10 万 m3/d； 第三部分为加压泵站至六丘中心河与团农线相交处，管径 DN1000，全长约 7.36km。本项目投资估算 19638万元，其中建安工程造价 15478 万元。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	质量标准
	合格

	6
	招标范围
	本项目施工图范围内所有工程内容的全过程监理及质量缺陷责任期间的服务工作。

	7
	工期要求
	  400 日历天（具体与施工工期同步），缺陷责任期监理24个月。

	8
	投标人资质等级

要求
	具备有效期内的市政公用工程专业监理乙级及以上或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。

业绩要求详见公告。

	9
	项目总监资格要求
	具备国家注册监理工程师（市政公用工程）资格，且无在监工程，拟派项目总监须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目总监为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。在监合同工程的开始时间为监理合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该监理合同工程通过验收或监理合同解除之日。

	10
	监理收费基准价
	监理收费基准价：监理费约195万元。

建安监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数*75%

专业调整系数取1.0；工程复杂程度调整系数取1.0；高程调整系数取1.0。

建安监理收费基价招标时暂按（工程费用 -设备、管材及配件等造价*60%）计取（即暂按15478- 5131*60% = 12399万元计取）计取，结算时按照各标段（施工结算审定价+甲供材料结算审定价*0.4）之和计算确定，若结算价款超过中标价，费用不再调整，按中标价直接计取。


续表

	项

号
	内   容
	说明与要求

	11
	投标报价方式
	投标以浮动率形式报价。浮动率上限为-10%（含上限），大于上限作无效标处理，浮动率报价最多只能精确到小数点后一位。

	12
	投标有效期
	为：90日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标保证金
	计人民币3万元

	14
	招标人书面澄清时间
	时间：2023 年   月   日

	15
	投标人书面提问

截止时间
	时间：2023年   月   日   时   分

地点：绍兴市凤林西路亿兆大厦18楼

	16
	招标人书面答疑时间
	时间：2023年  月  日

	17
	投标文件份数
	1、资格审查资料： 壹 份正本， 肆 份副本

2、商务标： 壹 份正本， 肆 份副本

3、技术标：/ 份正本， / 份副本

	18
	投标文件提交地点及截止时间
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室
时间：2023年   月   日   时   分

	19
	开标时间及地点
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室
开始时间：2023年   月   日   时   分

	20
	投标报价要求
	浮动率报价最多只能精确到小数点后一位，否则作废标处理。

	21
	投标人代表出席开标会

	
	投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	22
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。

	23
	招标人补充的其他内容

	24
	投标人提交依法组建的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别，评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	25
	评标委员会推荐中标侯选人数量1名

	26
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中商务标按原浮动率报价法评标，重新报价并重新抽取基准浮动率，技术标保留原分值，重新定标。

	27
	本项目招标评标采用 综合评估法（不设技术标） 方式评标。

中标方式：得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取浮动率低者（即报价低者）为中标候选人，若浮动率也相同，则抽签确定中标候选人。

中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人将重新确定中标人，投标保证金不予退还。

	28
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。

(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。

(2)采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	29
	履约保证金：合同价的2%（可采用银行保函、专业担保公司担保、保险公司保险等保证方式），合同签订后30天内全额提交给招标人，至工程竣工验收合格之日后28日内监理单位无合同违约情况时无息退还。

履约担保有效期为至工程竣工验收合格之日后28日。变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

	30
	本项目评审期间产生的费用等由中标单位在领取中标通知书前支付。


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

一、总    则
（一）工程说明
本工程说明详见投标须知前附表。

（二）招标方式

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章及相关政策和文件，采用公开招标的方式，择优选定中标人。

（三）监理招标范围及工作任务

1、 招标范围：本工程招标范围详见投标须知前附表。

2、 工作任务：

(1) 承担新建与改建施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资进行监督和控制。

(2)审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况。

(3)签发经设计单位认可并经招标人审定同意的变更联系单。

(4)签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件,对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作。

(5)工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与招标人组织的竣工验收。

(6)按招标人要求定期向招标人汇报工程实际进度与质量情况。

(7)审定施工单位移交的工程，建立技术档案和竣工图。

(8)招标人要求的其它事项。

（四）投标费用

投标人应承担其参加招标活动自身所发生的费用。

本招标文件收取工本费  /  元/份。

二、招标文件
（一）招标文件的组成

招标文件由投标须知前附表、投标须知、合同主要协议条款、技术规范及设计文件、投标文件（附表件）等。

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。

（二）招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表载明日期，以书面形式(包括书面文件、电传、传真、电报等)向招标人提出，招标人将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

三、投标报价
（一）投标报价

1、本工程报价投标须知前附表载明的方式进行编制。

2、投标报价包含本工程所有的人员、设备、合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用等，请投标单位在投标报价时自行考虑以上因素。
3、投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括浮动率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

（二）投标货币

投标报价中涉及的货币币种全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格审查资料和商务标两部分组成。

1、资格审查资料： 

（1）授权委托书（附件一）；（如有）

（2）法定代表人身份证明（附件二）；

（3）资质证书（复印件）；

（4）营业执照（复印件）；

（5）企业需要具有有效期内的浙江省住建厅备案证明或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图，（浙江省内企业不做要求）；
（6）总监注册证书（复印件）；

（7）企业    /   年度财务报表（复印件）；

（8）派驻本工程项目总监简历表（附表二）；

（9）监理项目部管理人员配备表（附表三）；

（10）项目总监无在监工程承诺书（附件四）；
（11）拟派项目总监须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章，非独立法人的分公司社保证明有效）。以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目总监为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）；

（12）承诺书（承诺对资格审查资料的真实有效性负责，加盖投标人公章和法定代表人印章），格式自拟；

（13）符合招标公告要求的业绩证明材料。

2、商务标：监理报价采用浮动率报价，报价有效范围详见投标须知前附表。

（1）投标函（附件三）；

（2）总报价书（附表一）；

（3）投入本工程的检测仪器、设备汇总表（附表四）；

（4）投标人对合同主要协议条款的承诺（格式自拟）。
3、技术标包括：

（1）监理目标及综合说明，监理大纲具体内容的针对性。

（2）针对本工程的监理大纲或技术方案，监理工作计划，组织及目标控制。

（3）投入本工程的检测仪器、设备汇总表。

（4）其余根据技术标评审内容进行编制，格式自拟。
投标文件需用的附表件有本招标文件第四章投标文件（附表件）第 / 条。

（二）投标文件格式要求

投标人应使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

（三）投标保证金

1、投标人应提供投标须知前附表中的投标保证金，投标保证金在领取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等（不包括现金）。

2、未中标的投标人的投标保证金将在定标后5日内退还。

3、中标人按要求签署合同后，5日内退还其投标保证金。

4、如投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1 投标人无正当理由放弃投标的。

2 中标人未能在规定期限内无正当理由而拒签合同。

3 其他不正当的投标行为。

4 企业或项目负责人有行贿犯罪记录及重大质量安全事故，被主管业务部门停接业务处分。

（四）投标文件的份数和签署

1、投标人按投标须知前附表规定编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，由投标人加盖单位公章和法定代表人印鉴。
五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件分别标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并合装密封。

2、资格审查资料、商务标应采取分装密封。

3、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。

4、其他 投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，招标人有权不予接受 。

（二）投标截止期

投标人递交投标文件应按投标人须知前附表规定的日期、时间和地点递交。逾期送达的投标文件，为无效的投标文件，将被招标人拒收。

六、开   标

（一）开标

1、招标人将于投标人须知前附表规定的开标时间和地点举行开标会议。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见投标人须知前附表21条。

2、开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请浙江省绍兴市国信公证处等参加。

（二）投标文件及投标人有属《绍兴市工程建设项目招标投标管理办法》（市政府令第84号）第三十五条内容所列情况的，将视为废标。

（三）唱标和记录

唱标内容须做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认。

（四）评标入围办法：入围10家，具体办法如下：
（1）参加开标并接规定递交投标文件的投标人超过 10 家的,应采用随机的方式确定 10 家 投标人进入评审。

（2）参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过 10 家的，全部投标人均进入评审。

（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性的评审：经评标委员会评审，按规定否决不合格投标或界定为无效标的，因有效投标单位不足 3 家的，将从未入围的投标人中按照原入围办法补足至 3 家，并对其进行符合性评审。当所有投标被否决的，不足 3 家，招标人应当依法重新招标。
七、评    标
（一）评标组织

招标人根据绍兴市建设工程评标、定标有关规定组成评标委员会。

（二） 评标原则

1、竞争优选；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，监理大纲先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

1、评标委员会根据投标人的投标文件，唱标内容，对投标书技术部分和商务部分进行全面评审计分。

2、分值分配：（1）商务标100分；（2）技术标/分。

3、评分标准详见具体评标办法如下：
（1）监理商务标报价采用浮动率报价。

（2）投标以浮动率形式报价。浮动率上限为 -10%（含上限）。
（3）开标时，浮动率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在-20%～-10%（含上、下限）范围内随机抽取两次，算术平均后为基准浮动率。浮动率计算抽取档次以0.5%为一档。

（4）投标人的浮动率报价等于基准浮动率时，为满分，每高于基准浮动率一档，扣3分，每低于基准浮动率一档，扣2分，不足时按插入法计算，扣完为止。

（5）浮动率报价精确到小数点后一位小数，分值计算精确到小数点后二位小数。

（四）投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、中    标

中标方式：得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取浮动率低者（即报价低者）为中标候选人，若浮动率也相同，则抽签确定中标候选人。
中标价=招标估算价×（1+中标浮动率）
九、授予合同
（一）中标通知书

1、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标投标管理部门提交招标投标情况书面报告，招标管理部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书。

（二）合同签订

招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并送相关管理部门备案。

第三章 合同主要协议条款
合同标准条件采用现行的建设工程委托监理合同示范文本的《标准条件》，以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

1、工期要求按投标须知前附表，具体与施工开竣工日期相对应。监理人必须督促施工单位按期竣工，若由于监理原因造成工期延期，每延期一天扣实际监理费总价的千分之二。

2、工程质量要求按投标须知前附表，若由于监理不力造成工程质量不能满足上述要求，违约金按实际监理费总价的10%计取。

3、监理费结算价=监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×75%×（1+中标人浮动率）计算确定。

监理收费基价根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号规定计取，收费基价结算时按照各标段（施工结算审定价+甲供材料结算审定价*0.4）之和计算确定，若结算价款超过中标价，费用不再调整，按中标价直接计取。

专业调整系数为 1.0 ；工程复杂程度调整系数为 1.0 ；高程调整系数为 1.0 。
4、监理费支付：本工程不支付预付款，完成施工总工程量的50％后支付至合同价的40％；所有工程完工验收合格后支付至合同价的80%；工程结算审计完成后付至调整合同价的90%(若结算价款超过中标价，费用不再调整，按中标价直接计取)，余款待工程质保期满，移交完成后一个月内付清。上述监理费支付时承包人应及时开具发票，否则项目业主相应顺延支付合同款。

附加条款

1、本项目一经中标，由中标单位监理，不得转包或变相转包。
2、发包人不另行支付附加报酬、额外工作报酬、工期延长报酬、监理缺陷责任期的监理工作费用及配合审计的报酬。
3、进场前，监理单位需建立考勤设备并完成安装，否则按违约处理，按人民币5000-10000元向发包人支付违约金，进场三天后仍未安装使用的，发包人有权单方面解除合同并扣除履约保证金。
4、本项目监理机构配备的专职监理人员不少于投标时承诺的人员配置：总监1人；专业监理工程师3人；监理员6人。如监理单位未能落实好相关人员，发包人有权单方面解除合同并扣除履约保证金。
5、项目总监的月到位率不得低于80％（每月不少于24天），否则违约金按5000元/天计取；其他监理人员的月到位率不得低于100％，否则违约金按2000元/天计，合同期内出现三次及以上不到岗的情况，除违约金外，发包人有权单方面解除合同并扣除履约保证金，对已完成但未达到合同支付要求工作量不予计算监理费用，同时对发包人造成损失的有权要求提出赔偿，并上报建设行政主管部门列入不良行为记录。
6、因监理人员监管不到位而出现的质量、安全、文明施工问题，每次按2000-5000元支付违约金，发包人有权要求监理单位更换监理人员；因监理人员脱岗发生质量、安全、文明施工等问题，监理单位按每次5000-10000元支付违约金，并承担相关责任和损失，合同期内发生三次以上脱岗情况的，发包人有权单方面解除合同并扣除履约保证金；如发生重大质量、安全事故或责任性行风投诉等，监理单位须按有关规定处理、承担相关责任和损失，另支付违约金50000-100000元，同时发包人有权单方面解除合同并扣除履约保证金。
7、在合同执行期间项目监理人员原则上不允许更换，如确需更换的，新人员的资历不低于招标文件所规定的要求并需通过发包人的审核同意后方可更换，监理单位擅自更换人员的，发包人有权单方面解除合同并扣除履约保证金。
8、监理单位要配备摄影器材，工程正式开工后，每天必须有现场关键用材、关键施工部位或隐蔽工程的照片或影像资料，未留有影像资料的，监理单位每次按3000-10000元支付违约金，并要承担相关责任和损失；监理单位及时进行照片或影响资料的整理归档，每周上报发包人现场代表一次，未及时上报每次按1000元支付违约金；以上情况合同期内发生三次以上，发包人有权单方面解除合同并扣除履约保证金。
9、监理单位须根据现场情况对施工图进行复核，发现不合理的地方及时向设计和发包单位提出；加强施工质量监管，督促施工单位必须严格按施工图和施工规范施工，做好工程量的核对、确认及工程款的审核上报工作；以上工作不到位的，违约金每次按人民币2000-5000元计。
10、监理单位对施工组织设计、专项施工、安全方案进行严格把关，并督促施工单位按方案实施，落实好各项安全措施，审查施工作业人员持证上岗、安全交底、特种作业审批等，审核不严或现场监管不到位造成责任性事故的，违约金按人民币5000-10000元计，发包人有权单方面解除合同并扣除履约保证金。
11、监理单位应对投资预算进行严格控制，涉及变更或施工费用增加的，要及时与设计单位和发包单位联系对接，并事先做好预算评估，投资额控制不到位，违约金按人民币5000-10000元计，监理单位还须承担相应的损失和责任。监理单位须对联系单签证的时限性和真实性进行控制，督促施工单位在变更内容发生后28天内上报联系单，在收到联系单7天内审核确认，督促、审核不及时每次按1000元支付违约金，联系单内容不真实按每次2000—5000元支付违约金。
12、监理单位要实时做好监理资料的编制，实时检查监督施工单位施工资料的编制工作，并在周、月工作计划及总结中说明，相关资料未做到同步编制整理，按每次1000元支付违约金。
12、监理单位对施工过程中发现的问题要及时督促施工单位落实整改，对口头或书面的整改意见要督促施工单位及时作相应的回复，督促整改或回复不及时不到位的，按每次2000-5000元支付违约金，合同期内发生三次以上，发包人有权单方面解除合同并扣除履约保证金。
13、工程完工后，监理单位要严格审核施工单位提交的完整的施工资料，特别是竣工图，要进行现场比对，严格把关，出现资料错漏情况的，按2000—10000元支付违约金。
14、监理单位每月提交监理月报，并根据发包人要求定期或不定期提交其他专项报告，组织参加工程例会以及其他与工程相关的会议，根据要求做好口头和书面的总结和汇报，做好会议记录并形成会议纪要，相关资料整理成档；以上工作不到位，按每次2000元支付违约金。
15、监理单位应选派具备较强的沟通协调能力的监理人员，加强与各方主体之间的沟通协调，在施工过程中有效化解潜在的行风压力和及时妥善处理各种行风问题，如沟通协调不到位发包人有权要求监理单位更换监理人员。
16、监理单位须督促施工单位做好施工进度计划的编制并将工程计划进一步细化，督促施工单位严格按照既定工期和计划实施，严格控制工程进度，树立良好的工期意识，因监理单位原因造成工期延误，每延期一天按监理费总价的1.5‰支付违约金；由于其他客观原因造成的工期延误，监理合同期相应顺延。
17、所有监理办公设施和设备（含交通工具，测量、通讯、打字复印、照相等设备）均由监理单位自备，费用已包括在投标报价之内，并承担相应的使用费和维修费，发包人不再给予补偿。如果监理单位需要在发包人提供的施工临时用地范围内修建办公或生活临时房屋，发包人可协助监理单位与有关方面联系解决。
18、中标后，监理单位还应与发包人签订与本工程有关的工程质量责任合同、工程安全责任合同、工程廉政合同。
19、监理单位应严格执行发包人及上级部门的相关规章制度，否则每发现一次，违约金按人民币2000-10000元计。

20、监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对本项目的安全生产承担监理责任。当出现一般事故隐患或重大事故隐患，被应急管理、建设等行业主管部门通报的，监理人向发包人支付0.2万元或0.5万元违约金；当发生一般生产安全事故，被应急管理、建设等行业主管部门掌握登记的，监理人向发包人支付1万元违约金；当发生虽未造成人员死亡，但社会影响较大，造成重大舆情的生产安全事故的，监理人向发包人支付3万元违约金；当发生亡人生产安全事故，造成1人死亡的，监理人向发包人支付10万元违约金；造成2人死亡的，监理人向发包人支付30万元违约金；造成3人（含）以上死亡的，监理人向发包人支付40万元违约金；当监理人已履行安全监理职责时（以事故调查报告认定为准），酌情追究监理人违约责任。
21、在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料，非经发包人书面同意，监理单位及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性；监理单位不得参与可能与合同规定的与发包人利益冲突的任何活动，在监理过程中，不得泄露发包人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。否则每发现一次，违约金按人民币5000-10000元计。
22、签订合同前，监理单位向发包人支付合同总价的2％的履约保证金。履约担保形式可采用现金、转账、汇款、专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等。履约保证金待项目竣工验收合格后无息退还。
23、本项目监理单位所发生的违约金均以现金形式向发包人支付或者发包人在监理费中扣除，每次违约金均须在发生后的7日历天内付清。
24、监理单位应做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

25、未尽事宜由监理单位与招标人另行协商在合同中签订。
26、合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方协商解决；协商不成的，双方当事人可向项目所在地的人民法院起诉。
第四章  技术规范及设计文件

本工程的施工图、施工单位的投标文件、施工合同、监理单位的投标文件、监理合同及国家、省、市现行工程建设规范、规程和文件等作为监理工作的依据。

一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）以现场环境为准。

二、现场监理条件
（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水电、有关勘探资料及办公用房、通讯设施、工地住房等） 已具备现场开工条件。

三、本工程采用的技术规范
采用国家现行的有关施工、监理及验收技术规范。

四、工程设计文件

提供施工图纸。

第五章  投标文件（附表件）
1、投标文件签署授权委托书（附件一）

2、投标函（附件二）

3、法定代表人身份证明（附件三）

4、项目总监无在监工程承诺书（附件四）

5、总报价书（附表一）

6、派驻本工程项目总监简历表（附表二）

7、监理项目部管理人员配备表（附表三）

8、投入本工程的检测仪器、设备汇总表（附表四）

9、投标人对合同主要协议条款的承诺
附件一
                  工程  授权委托书         
本授权委托书声明：我           （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，身份证号码                 。以本公司的名义参加               （招标人）             工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：              （签字）  性别：             年龄：            

单位：                          部门：             职务：            

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：    年   月   日

附件二

             工程   投标函          

招标人：

1、根据已获得的                     工程的招标文件，并经现场考察和研究，我方愿以监理收费基准价×（1+浮动率           %）承担上述工程监理。

2、一旦我方中标，我方保证提供优质服务，出色完成监理任务。

3、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：

电    话：                    日期：      年    月    日

附件三

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        

单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                     性    别：                         
年    龄：                     职    务：                         
系                                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。      

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日

附件四
承 诺 书

                         （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往               （项目名称）  /  标段（以下简称“本工程”）的项目总监         （项目总监姓名）系现阶段没有担任任何在监建设工程项目的项目总监；企业和项目总监近 五 年无行贿犯罪记录及重大质量安全事故，未被主管业务部门停接业务处分。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

          年        月        日

                工程 总报价书           附表一

	投 标 人：

	工程类别
	市政公用工程

	面    积
	/

	质量等级
	合格

	监理服务期
	 

	浮动率报价（大写）：


投标人：（盖章）                     法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日
                工程    项目总监简历表           附表二

	姓     名
	　
	性      别
	　

	资     格
	　
	职      称
	　

	学     历
	　
	年      龄
	　

	参加工作时间
	　
	从事项目总监年限
	　

	已完工程监理项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	备注


	　


监理项目部管理人员配备表    附表三
监理项目部管理人员配备，须满足下表中的要求，否则资格审查不予通过。

 我方拟派驻监理项目部管理人员配备如下：

	监理项目部管理人员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机

	
	总监理工程师
	
	
	

	
	专业监理工程师

（市政公用工程）
	
	
	

	
	专业监理工程师

（市政公用工程）
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：表格不够可以扩展。

                工程   检测仪器、设备汇总表    附表四

	序    号
	仪器、设备名称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：若涉及柴油动力移动源的，根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》。应符合低排放要求。
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