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使 用 说 明

1、 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招  标投标。

2、 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

3、 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

 绍兴市公用事业集团镜湖总部工程方案、初步设计
招标文件
     招标人：       绍兴市水务产业有限公司    （盖章）

     招标人法定代表人：    朱鹏利       （签字或盖章）

     招标人地址：    绍兴市解放北路127号    
     邮政编码：      312000      
     联系电话： 0575-89196122  传真：       /          

     联系人：  周微   手机： 13567552421 

招标人统一社会信用代码： 913306001458809185
招标代理机构名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司 （盖章）
法定代表人：     张金花      （签字或盖章）
地址：绍兴市凤林西路172号亿兆大厦18楼 
邮政编码：     312000    
联系电话：13967500205    传真：  0575-89119592
联系人：   尉宗财    
签发日期：2019年      月      日
     备案单位意见：                                                （备案章）

     经 办 人：                                      （签字或盖章）

     日    期：   2019    年          月          日
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第一章  招标公告

绍兴市公用事业集团镜湖总部工程方案、初步设计招标公告
1.招标条件
本招标项目  绍兴市公用事业集团镜湖总部工程（项目名称），已由 绍兴市越城区发展和改革局  （项目审批、核准或备案机关名称）以2019-330692-70-03-804022 ( 批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市水务产业有限公司，建设资金 自筹（资金来源），招标人为绍兴市水务产业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的方案、初步设计进行  公开  招标。

2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴市镜湖   。
2.2 建设规模：本项目总投资约4.2亿元，其中建安投资约2.2亿元。用地面积约6700平方米，总建筑面积约40000平方米（其中地上建筑面积约30000平方米，地下建筑面积约10000平方米）。建筑高度不超过100米(特殊情况下不超过150米，由业主负责办理规划调整)。
2.3招标控制价：315万元（包括节能评估费）。

2.4招标范围：从开发建设要求出发，投标阶段完成项目的总体规划及建筑概念性方案设计；中标后在明确的概念性规划方案基础上进行方案深化设计及优化、可行性研究报告编制、初步设计（包括概算编制、概算调整、工程经济分析等）、后续EPC招标技术标书编写、项目实施前期所涉及的各项设计服务工作及工程报批配合和工程实施期间的其他相关服务，包括但不限于以下内容：建筑设计、结构设计、 装修概念设计、给排水设计、暖通设计、电气设计及智能化设计、室外管线综合设计、消防设计、景观绿化概念设计、节能评估（由中标单位委托）等。包括可研、初步设计通过审查和批准需要的各类专项设计或评估的所有内容。

2.5工程类别： 工程设计类   。
2.6计划工期：中标通知书发出后5天内完成可行性研究报告编制；20天内完成规划设计方案深化设计及优化至通过市规管委审批；规划设计方案确定后，30天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过审查；具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括业主对方案交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况甲方有权作出相应调整）。 
2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准 。

2.8标段划分：   /    。
2.9资格审查方式：资格后审 。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。

项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格，拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2019年5月至 2019年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2019年5月至 2019年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（复印件）。

3.2主要设备、材料要求：   /   。
3.3其他要求：

3.3.1 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目交易席位（年度）登记资格（未具有交易席位登记资格的，需在投标报名前及时办妥临时交易席位登记相关手续。
3.3.2省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。
3.3.3企业和项目负责人近  5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.3.4本次招标  不接受  联合体投标。
3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的   /  （具体数量）个标段投标。

4.报名及招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请交易员于 2019 年   月  日至 2019  年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8：30时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心四楼建设项目投标报名窗口刷二代居民身份证自助报名或CA网上投标报名，并在缴纳投标保证金后在绍兴市公共资源交易中心网站下载招标文件。
4.2招标文件每套售价  0  元，售后不退。图纸押金  0  元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金 6万元， 投标保证金在  在报名截止前  获取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部，账号: 6224861565790979439；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行  ，账号：3110810043373194174；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：  全部入围  。
6.2评标方法：   综合评估法（设技术标）   。
6.3中标方式：  详见评标办法、定标办法    。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间 2019  年   月   日   时，地点为  绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。

7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在   /   （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人： 绍兴市水务产业有限公司    招标代理机构： 浙江卓宏建设项目管理有限公司

地  址：  绍兴市解放北路127号     地 址：  绍兴市凤林西路172号亿兆大厦18楼   
联系人：    周微                   联 系 人：        尉宗财      
电  话：0575-89196122/13567552421  电    话：   89119592/13967500205   
                                招 标 人（盖章）： 绍兴市水务产业有限公司    

                                 代理机构（盖章）：浙江卓宏建设项目管理有限公司
                               2019 年    月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
       年    月    日                                       年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	绍兴市公用事业集团镜湖总部工程方案、初步设计

	2
	建 设 地 点
	绍兴市镜湖

	3
	建 设 规 模
	本项目总投资约4.2亿元。用地面积约6700平方米，总建筑面积约40000平方米（其中地上建筑面积约30000平方米，地下建筑面积约10000平方米）。建筑高度不超过100米(特殊情况下不超过150米，由业主负责办理规划调整)。

	4
	建设资金来源
	自筹


	5
	项目估算总投资
	建安费控制价2.2亿元。                                                     

	6
	招 标 方 式
	 公开 招标

	7
	招 标 范 围
	√方案设计；

□勘察设计；

√初步（含扩大初步）设计；

□施工图设计。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

	9
	设计周期要求
	中标通知书发出后5天内完成可行性研究报告编制；20天内完成规划设计方案深化设计及优化至通过市规管委审批；规划设计方案确定后，30天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过审查；具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括业主对方案交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况甲方有权作出相应调整）。    

	10
	资格审查方式
	资格 后 审

	11
	投标人资质要求
	投标人资质要求：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。 
项目负责人资格要求：国家一级注册建筑师资格，拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），提供缴费期限包含2019年5月至 2019年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2019年5月至 2019年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（复印件）。
其他要求：

（1）企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目交易席位（年度）资格，未具有会员资格的，需在投标报名前及时办妥临时会员相关手续。

（2）省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)；

（3）企业和项目负责人近 5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）；

（4）本次招标不接受联合体投标。

	12
	是否接受联合体投标
	√不接受；

□接受，联合体牵头人应具备             设计资质。

	13
	招标控制价
	315万元（包括节能评估费）。

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定  120  天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	   2019 年   月   日    时    分

	
	
	递交地点： 绍兴市凤林西路172号亿兆大厦18楼

传真：0575-89119575

	18
	招标人书面澄清的时间
	  2019  年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本  1   份，副本7 份；

技术标正本 1  份，副本  7 份，光盘一张；

商务标正本 1  份，副本  7  份。

	20
	投标文件提交
	截止时间  2019  年   月    日    时    分

	
	
	地点：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心      室

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

	22
	履约保证金金额
	合同价款的 10 ％,（其中质量履约保证金为 5 ％，工期履约保证金为 5％），在合同生效前提交招标人。可采用现金、支票、汇票、专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等形式。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：☑ 营业执照、☑ 资质证书、☑法定代表人授权委托书（如法定代表人参加的，不用提供）、☑授权委托人本人二代身份证（授权委托人须为绍兴市公共资源交易中心交易员）、☑浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）。
投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并出示以下证件：

☑身份证、☑项目负责人注册证书、社保证明。

上述证件均需原件（社保证明可用电子打印件加盖公章代替原件），不含公证件及其它任何替代证明，否则视为放弃投标。

	24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	直接票决法：招标人组建的定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，按得票数从高到低排序（如出现票数相同，由定标委员会投票，得票多的排名靠前），选择排名前2位中标候选人进行下一轮投票，直至出现得票最多且超过半数的中标候选人为止，确定为中标人。

	26
	技术标设置
	1、 设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。

2、 技术标评审形式：采用□明标，☑暗标。

3、 技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。

4、 技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。

5、 本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按

照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其他

	
	1、本项目投标工作量较大，对达到招标文件要求的前五名方案设计单位（团队），不包括中标人，招标人将给予不同程度的经济补偿，以经评标委员会综合评审得分为准：排名第一给予18万元（人民币）补偿，排名第二给予15万元（人民币）补偿，排名第三给予12万元（人民币）补偿，排名第四给予9万元（人民币）补偿，排名第五给予6万元（人民币）补偿，其他名次不予补偿（中标单位的设计补偿金包含在设计费中，不再另行支付）。所有补偿费用均由招标人承担。所有投标人的设计方案等归招标人所有，并无偿提供相应电子文档，招标人有权免费借鉴其方案相关设计，补偿费在公示结束，提供相应电子稿给招标人30天内支付。


第一节  总则

一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围   见投标人须知前附表  
三、招标方式
本工程采用  公开  招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表

3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目交易席位（年度）资格（未具有交易席位资格的，需在投标报名前及时办妥临时交易席位相关手续）。

4. 省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。

5. 企业和项目负责人近  5  年内在检察机关无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 

对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额详见前附表。

八、知识产权

1.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计。

2．中标人及得到补偿的投标人的投标方案其全套设计成果归招标人所有，设计成果的使用由招标人决定。招标人有权在本次活动后通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式进行宣传、介绍和展示。

3．中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。

4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。

第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。

（一）. 资格审查资料：

1．已进行资格预审的项目：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

1. 封面（格式见后）；

2. 企业营业执照复印件；（开标时需提供原件）

3. 资质证书复印件；（开标时需提供原件）

     4.提供项目负责人缴费期限包含 2019 年 5 月至 2019 年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含 2019 年5月至 2019 年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（复印件）； 

5.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)； 

6.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还2、承诺企业和项目负责人近  5 年内在检察机关无行贿犯罪记录）格式自拟；加盖投标人公章。

7.其他资料  项目负责人注册证书复印件（开标时需提供原件）。

不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

资格审查资料要求的相关原件在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。

（二）．技术标内容（暗标，包括但不限于）：

根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制。提供：☑电子光盘、☑展板。

电子光盘制作要求及内容 （1）方案动画演示（各不少于1分钟）；（2）自动播放的方案多媒体介绍，总时间控制在10分钟以内，要求中文普通话配音，分辨率不低于 1080P，帧率 30帧每秒。

展板制作要求及内容 根据技术标评分标准内的要求提供，单独密封 。展板规格要求为 A0（1189mm×841mm），展板 1套，数量不多于 10张，用阿拉伯数字在展板的右下角排序编号。图纸必须裱贴在轻质板上，建议为竖向排版，比例自定。内容不做强制性要求，但必须包含建筑总平面图、建筑方案创意分析图、建筑整体日景、夜景鸟瞰图、重要节点效果图。
不按要求制作或提交电子光盘及展板的，按技术标得零处理。

本项目， ☑考虑 □ 不考虑 电子光盘及展板的演示环节（无需投标人演示演讲）。

文本要求及内容：

1.文本要求：统一装订成 A3彩色文本（297mm×420mm）。具体装帧形式：胶装，封面：统一由招标代理机构提供PDF格式，纸张采用白色250克铜板纸，100%原稿打印，不得更改。设计图纸可加长到1000mm。

2.内容：
2.1封面（格式见后采用A3）；

2.2设计方案（根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制），内容必须包括但不限于以下内容：
2.2.1说明书

（1）建筑设计理念与构思；

（2）规划说明（功能区分及布置，绿化系统、环境、景观设计及重要空间的处理说明）；

（3）包含各类空间的经济技术指标；

（4）建筑说明（建筑规模，总体布置，建筑外形，功能分区，各功能分区之间的衔接，与周边建筑物的协调，与城市道路的衔接，主要材料设备的选择，以及对消防、环保、卫生防疫、公共配套等方面的考虑和要求、功能合理性与可行性，各功能分区之间的衔接等）； 

（5）结构方案介绍；

（6）重要节点的景观及室内设计和说明。

2.2.2图纸

（1）建筑总平面图；

（2）建筑平面图（各层至少一张）；

（3）建筑立面图；

（4）建筑剖面图；

（5）建筑内部流线分析图；

（6）室内概念设计图；
（7）彩色效果图（若干）。

    投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第 3、4、5、6、7、10、11 条。

（三）．商务标内容包括：

根据商务标评分标准进行编制：

1. 封面（格式见后）；

2.法定代表人身份证明（格式见后）

3.授权委托书（格式见后）

4.投标函（格式见后）；

5.总报价书（格式见后）；

6.承诺书（格式见后）。

    投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第  1、2、8、9、12条。

 4.投标报价书写规范说明

    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。其中电子光盘只需提供1张，与技术标密封在一起。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

四、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2. 技术标文本统一采用A3规格，制作成册。

3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

5. 技术标为暗标，文本、电子光盘、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息。

五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标、展板应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”、“展板”和“商务标”。
3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开  标
一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。投标人法定代表人或授权委托人随带本人二代身份证及投标人的营业执照、资质证书、浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）、项目负责人的二代身份证、注册证书、交易员本人二代身份证等证件（均需原件，不含公证件及其他任何替代证明）参加开标会议。未带齐上述规定证件，并未能在开标会议开始前到达的，视为自愿放弃投标。

2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请绍兴市国信公证处参加。
3. 投标人项目负责人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，本项目[□要求、☑不要求]法定代表人到场。）

4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。

5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
2、 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；

3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

    5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

6. 宣布各投标人技术标得分；

7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

8. 宣布各投标人总得分；
9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

10. 宣布投标人排名，前五名投标人为定标入围单位，如少于5名，大于等于3名，全部定为入围单位；

11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评  标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5人及以上单数组成(其中招标人代表1人，专家库中随机抽取4人)，有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：
    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；

    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
    2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

2.9技术文件中明示或暗示投标单位身份的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
    5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
4、 评标办法
1. 本项目采用评定分离的方式，通过综合评估法评审，由评标委员会推荐总得分前五名中标候选人(如经评标委员会评审，投标人少于5名，大于等于3名时，全部推荐为中标候选人)，如总得分出现相同时，由技术标得分高者优先；如技术标得分也相同时，以并列排名同时进入。再由招标人组建的定标委员会以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。当没有中标候选人得票超过半数时，按得票数从高到低排序（如出现票数相同，由定标委员会投票，得票多的排名靠前），选择排名前2位中标候选人进行下一轮投票，直至出现得票最多且超过半数的中标候选人，确定为中标人。
2. 综合评估，评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。分值分配：（1）技术标  70  分；（2）商务标 30  分。

3．技术标评分办法（满分 70 分），按如下方法评估：
	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分项得分

	1
	设计方案
	总平面布局
	建筑设计理念与构思的创新性与完整性，未提供不得分
	0-4

	
	
	
	是否布局合理，0-5分，未提供不得分。
	0-5

	
	
	
	总体布局与交通组织的合理性与多样性（优得6.1-10.0分，良得3.1-6.0分，一般得1.0-3.0分，未提供不得分）
	0-10

	
	
	建筑造型
	立面造型、建筑创意、空间处理是否体现有特色，是否与周边建筑协调。（满足得5.1-10.0分，基本满足得1.0-5.0分，未提供不得分）
	0-10

	
	
	功能分区
	功能合理性与可行性，各功能分区之间的衔接。（优得10.1-15.0分，良得5.1-10.0分，一般得1.0-5.0分，未提供不得分）
	0-15

	
	
	其他
	重要节点的景观及室内设计和说明（优得6.1-10.0分，良得3.1-6.0分，一般得1.0-3.0分，未提供不得分）
	0-10

	
	
	
	结构方案介绍（优得6.1-10.0分，良得3.1-6.0分，一般得1.0-3.0分，未提供不得分）
	0-10

	2
	设计组人员配备情况
	根据投标人设计组人员配备的专业、结构、年龄、职称、经历等进行评分（合理得      分，较合理得    分，不合理得    分）
	

	3
	工程投资控制及降低成本措施
	技术指标与估算的合理性与经济性，（1-3分，未提供不得分）
	0-3

	4
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审（1-3分，未提供不得分）


	0-3


注：对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

4．商务标评分办法：（满分 30 分）
	资信部分（10分）

	1
	设计组人员配备情况
	根据投标人设计组人员配备的专业（规划、建筑、结构、园林景观）年龄、职称、经历等横向比较进行评分（0-2分；未提供不得分）
	0-2

	2
	设计业绩
	根据投标人2014年1月1日至今，承接过同类项目设计业绩的，每个得1.5分，最多3分；具体格式详见技术标投标文件附表件。同类工程业绩界定：单项合同（地上建筑面积2万平方米及以上或建设投资估算1.5亿元及以上）的公建类项目设计。 

【注：需提供设计合同复印件（允许非完整合同复印件，需提供业绩要求的重要信息，至少须包括合同封面、签署页、金额、项目性质及规模）】
	0-3

	
	
	根据投标人拟派本项目负责人自2014年1月1日至今以项目负责人身份承接过同类项目设计业绩进行评分，每个得1.5分，最多3分,具体格式详见技术标投标文件附表件。同类工程业绩界定：单项合同（地上建筑面积2万平方米及以上或建设投资估算1.5亿元及以上）的公建类项目设计。 
【注：需提供设计合同复印件（允许非完整合同复印件，需提供业绩要求的重要信息，至少须包括合同封面、签署页、金额、项目性质及规模），合同中未体现项目负责人姓名的需另行提供业主证明材料复印件】。
	0-3

	
	
	根据项目负责人近五年（从投标截止之日起计算）获奖业绩进行评分，获得中国勘察设计协会颁发的设计“一等奖” 或相同等级奖项，每个得 1分。获得中国勘察设计协会颁发的设计“二等奖” 或相同等级奖项，每个得 0.5分。本项最多得2分，同一项目不重复计分，具体格式详见技术标投标文件附表件。
	0-2

	报价部分（20分）

	根据浙江省住建厅浙建[2014]9号文件规定精神，招标人应当合理设定取费标准。本项目招标人确定的招标控制价为315万元，投标人据此进行下浮率报价,有效下浮范围为5％～15％(含上、下限），超出此范围的报价作无效标处理。

投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。

由招标人1名代表和所有进入评标的有效投标人中现场抽签产生的1名代表在有效下浮范围(各档之间的步长为0.5％)内，各随机抽取一个下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：

当Xi＝Y时，得满分；

当Xi＞Y时，得分= 20－（Xi－Y）×100×3；

当Xi＜Y时，得分= 20－（Y－Xi）×100×4。

计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。


注：对各评标委员会成员统一对商务标评分进行打分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

5.技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

6.如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
第七节 定 标

1. 采用评定分离制度。将评标和定标分为两个环节。评标委员会根据招标文件规定的程序和方法开展独立评审；招标人拥有定标决策权，根据评标委员会的评审意见及招标文件规定的程序和方法，组建定标委员会确定中标人。评标委员会根据评标办法推荐中标候选人并公示不少于3个工作日。

 2. 定标原则：招标人应当在评标结果公示结束后，组建定标委员会进入指定交易场所进行定标。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主、使用单位代表或受招标人委托的专家中产生，成员数量为7人及以上单数。定标委员会成员与合格投标人有利害关系的应主动说明并申请回避。招标人应在定标3个工作日前，向招标投标行政监督部门提交2倍以上符合条件的定标委员备选人员名单，在交易场所由招标人公开随机抽取确定正式名单。招标人的法定代表人或主要负责人在备选名单内的，直接进入定标委员会。

3.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第三章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
一、合同价款的确定
本工程合同价款 采用固定总价的方式 。合同价款不因用地范围内设计规模的变化而调整。

设计费费用计算=315万元×（1－投标下浮率）

二、设计费支付约定等
1. 合同签订后7天内支付合同价的10 %，设计方案优化确认并经市规管委审查同意后7天内支付合同价的20％；完成初步设计并经审查确认后7天内支付合同价的20%；工程施工图图审合格后7天内支付合同价的30%（同时退还履约保证金）；工程竣工验收合格后一月内付清该项合同价余额。乙方申请款项前除提交设计成果以及相应通过审核的依据外还应提供相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权迟延付款且无需承担违约责任。

2．各阶段设计成果提交时间：中标通知书发出后5天内完成可行性研究报告编制；20天内完成规划设计方案深化设计及优化至通过市规管委审批；规划设计方案确定后，30天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过审查；具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括业主对方案交流、审查、评审的时间。

3．设计单位在完成所有设计任务后，需向甲方提供U盘三份（不加密）。
三、违约责任
1．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，设计人除承担全部责任、采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。并根据损失的程度向发包人支付赔偿金（赔偿金不超过合同总价）；

2. 设计结果必须符合国家规范和标准及招标人有关要求，若设计结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求的，除纠正设计达到承诺质量标准外，承担违约金额为设计费合同额的30％；

3. 设计人必须做好限额设计工作，按照招标建安控制价人民币2.2亿元进行方案设计及深化。最终的建安造价不得超过人民币2.2亿元。如果由于乙方原因造成建安造价突破2.2亿元的，将视为乙方未做好限额设计工作，违约金按合同价10%计取，且须根据甲方要求无条件重新进行方案调整，直至到达甲方要求；

4. 由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，违约金按人民币5000元计，延迟 30 天以上的，发包人可以解除合同，已付设计费应全额返还，并承担全部违约责任。

5.乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，甲方有权要求乙方整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权解除本合同，乙方承担全部违约责任。

6.合同生效后，乙方不按合同规定履行职责的，甲方有权要求整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权终止或解除本合同，乙方承担全部违约责任。

7.若因乙方原因导致提交的设计成果文件无法通过甲方组织的设计审查，甲方有权发出如下指令，乙方必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；

（2）在乙方重新设计或修改设计仍未能通过市规管委的情况下，甲方可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他设计单位，并扣除乙方合同总价中此部分的设计费用，且乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

无论甲方采用（1）或（2）的解决方案，甲方有权视质量情况给予乙方书面警告、通报批评的处罚，违约金可从设计费或履约保证金中予以扣除。

8.设计人员的服务到位率为100%，未达到本款规定的到位率的，乙方应承担违约责任。设计人员在接到甲方指令后应在24小时内响应，超出上述时间响应或未响应的视为乙方违约，违约金按10000元/人次。

9.乙方人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，乙方可以更换：

1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。

2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。

3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。

以上更换乙方均须提供相关部门或单位的证明材料，除上述情形外，如更换需甲方审批同意且更换人员资历水平不得低于投标人员，同时支付违约金。设计项目负责人更换违约金为10万元/人次，专业负责人更换违约金为5万元/人次。

10.因乙方违约致本合同终止或解除的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，若因此造成的损失包括甲方重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，乙方应另行赔偿（赔偿金不超过合同总价）。

四、其它
1．本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

2. 本工程一经中标，由中标单位设计，不得转包或变相转包。

3. 工程开工后，设计单位负责根据具体需求指派相应人员到工程现场进行设计指导，解决设计有关问题，当遇到设计问题且需要设计单位到现场处理时，需在24小时之内赴现场处理，在履行合同过程中，未经招标人许可，设计项目负责人及主要工程设计负责人不能更换。
4．合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可提请甲方所在地人民法院起诉。

5．招标单位因开发建设需要可适当增减本次招标内容，设计费按本次招标口径增减。

6．若由于甲方原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。

第四章  设计任务书

绍兴市公用事业集团镜湖总部工程设计任务书

1、项目基本情况

1.1 项目背景

绍兴镜湖新区是绍兴中心城市的行政管理中心、生态功能调节区、城市休闲旅游观光区和服务全市的中央智力区。本项目为绍兴市公用事业集团及绍兴市住房公积金管理中心的办公及对外营业服务场所，拟建成符合其使用功能，融合周边环境的现代化办公建筑。

1.2 项目概况

区位： 本项目位于绍兴市镜湖新区核心区，根据“绍兴市JH-10单元（镜湖新区中心区）控制性详细规划·控制图则”，具体位置位于： JH-10-07-03地块，位于解放大道以东，JH-10-07-02地块以南，JH-10-07-04地块以北。

设计范围：

1 本项目建筑方案设计至通过市规管委审批；
② 本项目初步设计（包括工程经济分析、工程概算）编制至通过审查。
1.3 地块内用地现状

场地现状为无附属物。 

2、设计条件 

2.1 基地出入口及建筑退让要求

①出入口方位：E；

②地块退让必须同时符合《绍兴市城乡规划管理技术规定》（绍政发[2013]64号）中对日照、消防、环保、电力、交通安全等相关方面退让要求。

2.2 规划指标 

①项目地块面积6700平方米，规划为 金融保险业用地  用地；

②容积率为3.0-4.5；

③建筑高度一般不超过100米（如方案考虑与南侧地块JH-10-07-04协调，原则上高度不低于该南侧建筑，不超过150米）；
④建筑密度不大于45%；

⑤绿地率不小于15%；

⑥停车位需符合《绍兴市城乡规划管理技术规定》（绍政发[2013]64号）。

2.3建筑功能定位 

本项目作为绍兴市公用事业集团及绍兴市住房公积金管理中心的办公及对外服务营业服务场所。

2.4 建设规模 

本项目建安投资约2.2亿元。用地面积约6700平方米，总建筑面积约40000平方米（其中地上建筑面积约30000平方米，地下建筑面积需大于10000平方米）。

2.5 建筑规划要求 

建筑外形特别要注重与周边开发项目的风格特征相协调，维护该区域空间环境的有机统一，应着重注意与基地南北两侧相邻建筑的形态融合，以保持解放路沿线城市界面的整体性。建筑设计要考虑综合性、开放性、灵活性、前瞻性，根据现有资源状况和土地利用情况，充分考虑使用方的功能定位要求，处理好两者间的有机联系。建筑要具有鲜明的时代特点，注重人性化设计及文化品位、现代科技含量（智能化、信息化、数字化）。方案文本中应有本项目建筑形态与周边环境的专题协调分析。

①总平面图：结合镜湖新区中心区控制性详细规划，合理进行用地功能布局、道路交通组织等，满足城市规划、消防等相关规范规定要求。

②建筑高度：根据建筑功能、街道景观和空间环境合理确定并应符合城市设计和规划的相关要求，建筑高度一般不超过100米（如方案考虑与南侧地块JH-10-07-04协调，原则上高度不低于南侧建筑，不超过150米）
③建筑间距：按相关建筑设计规范及《绍兴市城乡规划管理技术规定》（绍政发[2013]64号）的相关规定控制，满足防火、交通、卫生等有关要求。

④建筑退让：地块退让必须同时符合《绍兴市城乡规划管理技术规定》（绍政发[2013]64号）中对日照、消防、环保、电力、交通安全等相关方面退让要求。

⑤交通系统：对地块内外的交通情况进行分析，整合地块道路系统，从地块内外两个层面进行综合研究因地制宜地运用交通流线分析，根据项目和环境的不同特点、功能组织和空间关系，针对不同的需求组织交通体系，采用绿色交通，营建安全、和谐、有序的办公园区。

⑥景观系统：结合规划区域内主体特征景观或有特殊价值的景观进行典型景观规划，结合规划区内的地形和空间形态特点，因地制宜，构建系统化、网络化、立体化的景观结构体系。

⑦建筑风格：兼顾大楼功能和现代建筑特点，与周边环境相协调。

其他要求：需满足《绍兴市城乡规划管理技术规定》（绍政发[2013]64号）的相关规定及相关法律、法规、规范。
2.7 建筑规模及功能构成

①办公用房：办公用房要求按满足1000人的办公需求（含公积金中心70人）；

②对外服务营业厅：公用事业集团营业厅面积为500平米；公积金中心营业厅面积为1000平方；均要求布置在裙房内（如有）

③信息化机房：公用事业集团机房面积为500平方；公积金中心机房面积为：500平米；

④档案室：公用事业集团档案室面积为800平方；公积金中心档案室面积为1000平米；

⑤满足办公需要的大、中会议室及两个报告厅；公用事业集团报告厅面积为500平方；公积金中心报告厅面积为500平方；大中会议室若干；
⑥公用事业集团调度中心2个：面积按500平米和300平米考虑；

⑦内部员工餐厅（含厨房），按满足1000人的需求，布置在裙房内（如有）。

以上功能布局及内容可按设计构思合理调整。绍兴市住房公积金管理中心除营业厅设置在裙房（如有），其他办公及所有管理用房均布置在主楼，按连续5层考虑，共计建筑面积约10000平方（含营业厅整层）

附图:图则10-07号地块01-05
第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式

2.技术标封面格式（暗标）

3.商务标封面格式

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

                    项目名称：                                                        
投

标

文

件
（适用于技术标为暗标的项目）
                  投标文件内容：           技术标                    
                      日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3.投标人基本情况表（附表一）

4.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）

5.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）

6.投标人已完成的工程业绩表（附表四）

7.项目负责人获奖工程业绩表（附表五）

8.投标函（附件四）

9.总报价书（附表六）

10.项目分项投资估算表（附表七）

11.服务承诺及服务计划书（附表八）

12.承诺书（附表九）

附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                             

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            身份证号：         性别：           年龄：           

职务：        系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                      （盖章）      
日期：            年   月   日
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                    （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日

附表一
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三

拟投入本项目的主要设计人员一览表

	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	方案设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	初步（含扩大初步）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
附表四
投标人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩要求：

3.本表后须附设计合同【如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。完成时间以设计合同上的时间为依据。

4.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表五
项目负责人获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩要求：

3.本表后须附设计合同、获奖证书（或文件）、图审合格书【如以上证明材料未出现本次投标确定的项目负责人姓名，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。获奖时间以获奖证书（或文件）签发的时间为依据。

附件三

投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：       %  ）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

    5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章)    

    法定代表人：                   (签字或盖章)                
    日期：          年      月     日

附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：百分之                     

	设计周期
	中标通知书发出后   天内完成可行性研究报告编制；   天内完成规划设计方案深化设计及优化至通过市规管委审批；规划设计方案确定后，   天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过审查；具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括业主对方案交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况甲方有权作出相应调整）。


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

附表七

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）


                                  投标人：                                 (盖章)    

                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日

附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）


                                  投标人：                                 (盖章)    

                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日

附表九

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方企业和项目负责人近    年无行贿犯罪记录。若招标人或中标人使用或借鉴本单位投标方案时，我方承诺无条件配合并提供相应电子文档。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：          年      月     日
1
1
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